# Z Á P I S  č. 5/2015

z veřejného jednání Komise místní části Jaroslavice s občany,

konaného ve středu 17. 6. 2015

Přítomni:  V. Karola, Ing. Z. Domanský (jm. čl. ZMZ), L. Surá, R. Kozel,

A. Cekota, Ing. J. Němeček , J. Zábojník, Ing. Z. Valášek

Hosté:     Erik Štábl (Odd. stavebně správního řízení MMZ),

Ing. M. Zmeškalová (OKaRDS MMZ), PhDr. Mgr. J. Pala

Omluveni:  E. Neudeková, M. Buchtík, T. Bureš

___________________________________________________________________________

# Program:

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání ¨

# 2. Různé, nové podněty

# 3. Závěr

# Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání:

| Úkoly z minulých setkání: |  |
| --- | --- |
| 3KMČ/Jar/08/3 7KMČ/Jar/09/4 | II. etapa rekonstrukce komunikace a úprava potoka Jaroslavice – Boněcko. Historie a inf. k úkolu za období 5/2010 – 9/2012: viz zápisy za uvedené období (realizace I. etapy v r. 2012) KMČ 10.10.2012: do priorit na r. 2013 zařazeno zpracování IČ pro stav. povolení – „Rekonstrukce a odvodnění komunikace U Potoka II. etapa“ po dům č.p. 125 KMČ 19.6.2013: Ing. Šrubařová /ORIA/ - objednáno u firmy Kaninga Real s.r.o. zpracování dokumentace pro stav. povolení včetně revize a aktualizace SP z 04/2007 pro akci – „Rekonstrukce komunikace Jaroslavice – Boněcko II.etapa“ Objednáno u Žáčková, MELISA – inženýrská činnost, vyřízení pro SP a vyřízení majetkoprávních vztahů pro akci „Rekonstrukce komunikace Jaroslavice – Boněcko II. etapa“ KMČ 13.1.2014: Usnesení 118/24R/2013 – řeší se výkup pozemků, předmětem je právo provést stavbu „Rekonstrukce komunikace Jaroslavice – Boněcko, II. etapa“ Do 07/2014 – stav. povolení Pozn. OKP 3/2015: příprava RO ke schválení RMZ + ZMZ 26.3.2015 4,5 mil. Kč z rozp. SMZ - II. etapa rekonstrukce a odvodnění komunikace ul. U Potoka, v komp. ORIA MMZ Úkol trvá |
| 3KMČ/Jar/10/2,3 | Uvolnění prostor bývalé základní školy pro potřeby MČ: zřízení kanceláře MČ, pro potřeby KMČ, skladovací prostory, pro klubovnu Klubu seniorů, mateřského centra, knihovnu apod. Z: OSM, OK, OSV, OKP - dotčené odbory MMZ vzaly požadavek na vědomí Historie a inf. k úkolu za období 5/2010 – 5/2013: viz zápisy za uvedené období KMČ 21.8.2013: KMČ na svém mimoř. jednání 21.8.2013 vyčlenila příspěvek na zahájení I. etapy rekonstrukce v celkové výši 1 mil. Kč (500 tis. Kč z přidělených financí pro r. 2013 + 500 tis. Kč z přidělených financí pro r. 2014). KMČ 11.9.2013: Usnesení 91/17R/2013 – schválen záměr na přípravu 1. fáze rekonstrukce objektu č. p. 119, k. ú. Jaroslavice – budova školy, v celkové výši nákladů nutných na realizaci dle zadání, do 4 mil. Kč bez DPH, dle zdůvodnění. Inf. OP 11/2013: RMZ předložen návrh na vyčlenění 1 mil. Kč na odstranění havarijního stavu, který byl zjištěn v rámci projekčních prací, současně připravována žádost o dotaci SFŽP na zateplení objektu Inf. Mgr. Hlaváčka, NMZ, 2/2014: - probíhají práce na statickém zajištění objektu(před dokončením jsou veškerá opatření související s izolací objektu proti vlhkosti + statické zajištění zákl. konstrukcí), dále probíhá rekonstrukce stropních konstrukcí v 1.n.p. - jakmile bude demontováno zařízení společnosti T-mobile, započnou práce na rekonstrukci střechy a zpevnění obvodového pláště budovy - SFŽP shledalo žádost NMZ o dotaci jako oprávněnou, dle interních informací bude dotace na zlepšení energ. vlastností budovy (okna, fasáda, topení) v dubnu 2014 schválena, zde je nutné lokalizovat zdroje na dofinancování - jakmile budou hotovy práce I. etapy (stat. zajištění, odvlhčení, střecha, stropy), bude nutné rozhodnout o využití 1. NP, příp. i 2. NP. Nyní realizované práce byly pro budovu nezbytné a jsou integrální součástí procesu rekonstrukce, - s vybudováním místnosti pro cestáře je počítáno, v rámci nynějších prací bude realizován vchod do suterénu budovy z přední strany. KMČ dne 13.11.2014 byla seznámena s informacemi Mgr. Hlaváčka: - rekonstrukce budovy bude probíhat celou zimu, bude realizována rekonstrukce topení, výměna oken a dveří - vybavení zázemí se projekčně zpracovává, komisi bude předložen návrh ke schválení (1/2015) - celkové ukončení rekonstrukce /I. etapa/ je s ohledem na dotační podmínky nutné realizovat do 7/2015 - prohlídka budovy je možná pro KMČ, s ohledem na charakter budovy jako stavby, s technikem společnosti - prohlídka budovy – 15.12.2014 s p. Štáblem, zastup. NMZ, spol. s r. o. - 22.1.2015 – místní šetření – škola: Mgr. Hlaváček, p. Štábl, zástupci firmy K projekt, dvě pracovnice z Centra pro rodinu a členové KMČ - mimořádné jednání KMČ 26.1.2015 – p. Pilka, zastupující Nemovitosti m. Zlína – zápis 1/2015 z mimoř. jednání Úkol trvá |
| 2KMČ/Jar/12/1 | Vybudování přístřešků na zastávkách MHD linky 31 ve směru do Jaroslavic. Navrženy zastávky „Divadlo“ a „Věžové domy“. Inf. Ing. J. Kocháň, ředitel DSZO, 3/2012: Zastávky nejsou v kompetenci DSZO, vlastní jen označník se značkou zastávka a jízdním řádem. IS ORIA, Ing. Bednařík 19.3.2012: v letošním roce byl SMZ předložen zpracovaný projekt bezbariérových úprav na zastávce „Divadlo“ na Státní fond dopravní infrastruktury. Součástí projektu je i umístění přístřešku pro cestující. Zastávky „Věžové domy“ (v obou směrech) se v současné době řeší jako nové zastávky s autobusovým zálivem a příslušným přístřeškem. Za předpokladu odsouhlasení návrhu a následného schválení RMZ je plánovaná realizace nejdříve v r. 2013 (dále viz příloha zápisu 4/2012) KMČ 15.5.2013: Dotaz z komise, zda se začne s úpravou zastávky u Divadla /a vybudováním přístřešku/ v letošním roce. KMČ 23.4.2014: úprava zastávky „Divadlo“ zahájena. KMČ 10.9.2014: Úprava a vybudování nového přístřešku na zastávce „Divadlo“ – dokončeno 1. srpna 2014. Přístřešek na zastávce „Věžové domy“ - v řešení. Úkol trvá |

# Různé, nové podněty, z veřejného jednání KMČ s občany

# Zahájení společného jednání KMČ s občany a přivítání přítomných se ujal předseda komise p. Karola. Pak předal slovo p. Kozlovi a p. Domanskému, kteří přítomné seznámili s připravenou prezentací – o činnosti a prioritách komise za roky 2014 - 2015. Fotodokumentaci připravil a promítl p. Kozel, slovní komentář připravil p. Domanský, spolupracovali i někteří další členové komise.

# S rozsahem provedených stavebních úprav v budově bývalé školy a o termínech možného předání stavby seznámil přítomné p. Štábl, který je pověřen spol. Nemovitosti města Zlína dozorem na stavbě.

# Při diskuzi s občany se objevily tyto připomínky a nové podněty:

# 1. k plánovanému sportovnímu hřišti zajistit srovnání terénu pro in-line bruslení,

# 2.  vybudování přístřešku na spodní autobusové zastávce MHD,

# 3.  dotaz, zda zůstane hřiště za školou (v současnosti je zaskládáno stav. materiálem) a možnosti doplnění dětského hřiště o další hrací prvky,

# 4.  spokojenost a pochvala za úpravu komunikace K Jaroslavicím a dotaz, proč se nepokračuje s položením nového povrchu vozovky dále na Anenské ul.,

# 5.  dobudování kanalizace – odkanalizování (z financí EU?) pro ul. Drahy a několik dalších komunikací MČ, dle vyjádření občana městu chybí dotační projekty,

# 6.  zajištění celodenní dostupnosti na sport. hřištích, pak i v budově školy – možnost např. klubovny pro skauty,

# 7. po zahájení debaty o provozovně služeb v budově školy se objevily požadavky na zajištění prodejny potravin, bufetu, rozvážka potravin pro případné zájemce, masérské služby,

# 8.  přemístit rozvodnou skříň spol. EON na sloupu z chodníku – nad návsí.

# 9. dotaz – požadavek nahlédnout do připravované PD na úpravu křižovatky Anenská – vjezd do Pasíček (dodělání chybějícího chodníku), zda bude možné zachovat sjezd a výjezd na Anenskou – nebo jen z ulice Kúsek,

# 10.  zjistit možnosti propojení ulice Březová a Kúsek,

# 11.  zvážit oplocení děts. hřiště na návsi, alespoň spodní část - sjezd nad autoservisem,

# 12.  termín Anenské pouti, program,

# 13.  zajištění programu i při rozsvícení vánočního stromku,

# 14.  dotaz, zda bude i v MČ Jaroslavice nádoba na bioodpad a kdy,

# 15. na závěr proběhla diskuze členů komise a p. Hořelky o připomínkách k plánovanému sportovnímu hřišti.

# Ke všem podnětům se členové KMČ vyjádří na dalším jednání komise v září 2015.

# O prázdninách /červenec – srpen/ vyjde další číslo místních novin – Jaroslaviny.

# 3. Závěr

# Termín dalšího jednání komise – nebyl stanoven, bude upřesněn v září. Jednacím dnem zůstává středa, od 18:00 hod. na hasičské zbrojnici.

# Ve Zlíně, 23.6.2015

Zapsala: Jarmila Skydánková, tajemnice KMČ Jaroslavice

Ověřil: Vlastimil Karola, předseda KMČ Jaroslavice