# Z Á P I S  č. 6/2015

Ze společného jednání Komise místní části Jaroslavice s občany,

konaného ve středu 16. 9. 2015

Přítomni:  V. Karola, Ing. Z. Domanský (jm. čl. ZMZ), L. Surá, T. Bureš,

A. Cekota, J. Zábojník, M. Buchtík, E. Neudeková, Ing. Němeček

Hosté:     Ing. M. Zmeškalová,

PhDr. Mgr. J. Pala

Omluveni:  Ing. Z. Valášek, R. Kozel  ___________________________________________________________________________

# Program:

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání ¨

# 2. Různé, nové podněty

# 3. Nový úkol

# 4. Závěr

# Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání:

| Úkoly z minulých setkání: |  |
| --- | --- |
| 3KMČ/Jar/08/3 7KMČ/Jar/09/4 | II. etapa rekonstrukce komunikace a úprava potoka Jaroslavice – Boněcko. Historie a inf. k úkolu za období 5/2010 – 9/2012: viz zápisy za uvedené období (realizace I. etapy v r. 2012) KMČ 10.10.2012: do priorit na r. 2013 zařazeno zpracování IČ pro stav. povolení – „Rekonstrukce a odvodnění komunikace U Potoka II. etapa“ po dům č.p. 125 KMČ 19.6.2013: Ing. Šrubařová /ORIA/ - objednáno u firmy Kaninga Real s.r.o. zpracování dokumentace pro stav. povolení včetně revize a aktualizace SP z 04/2007 pro akci – „Rekonstrukce komunikace Jaroslavice – Boněcko II.etapa“ Objednáno u Žáčková, MELISA – inženýrská činnost, vyřízení pro SP a vyřízení majetkoprávních vztahů pro akci „Rekonstrukce komunikace Jaroslavice – Boněcko II. etapa“ KMČ 13.1.2014: Usnesení 118/24R/2013 – řeší se výkup pozemků, předmětem je právo provést stavbu „Rekonstrukce komunikace Jaroslavice – Boněcko, II. etapa“ Do 07/2014 – stav. povolení Pozn. OKP 3/2015: příprava RO ke schválení RMZ + ZMZ 26.3.2015 4,5 mil. Kč z rozp. SMZ - II. etapa rekonstrukce a odvodnění komunikace ul. U Potoka, v komp. ORIA MMZ KMČ 16.9.2015: práce na rekonstrukci ulice U Potoka II. etapa byly zahájeny v září 2015 Úkol trvá |
| 3KMČ/Jar/10/2,3 | Uvolnění prostor bývalé základní školy pro potřeby MČ: zřízení kanceláře MČ, pro potřeby KMČ, skladovací prostory, pro klubovnu Klubu seniorů, mateřského centra, knihovnu apod. Z: OSM, OK, OSV, OKP - dotčené odbory MMZ vzaly požadavek na vědomí Historie a inf. k úkolu za období 5/2010 – 5/2013: viz zápisy za uvedené období KMČ 21.8.2013: KMČ na svém mimoř. jednání 21.8.2013 vyčlenila příspěvek na zahájení I. etapy rekonstrukce v celkové výši 1 mil. Kč (500 tis. Kč z přidělených financí pro r. 2013 + 500 tis. Kč z přidělených financí pro r. 2014). KMČ 11.9.2013: Usnesení 91/17R/2013 – schválen záměr na přípravu 1. fáze rekonstrukce objektu č. p. 119, k. ú. Jaroslavice – budova školy, v celkové výši nákladů nutných na realizaci dle zadání, do 4 mil. Kč bez DPH, dle zdůvodnění. Inf. OP 11/2013: RMZ předložen návrh na vyčlenění 1 mil. Kč na odstranění havarijního stavu, který byl zjištěn v rámci projekčních prací, současně připravována žádost o dotaci SFŽP na zateplení objektu Inf. Mgr. Hlaváčka, NMZ, 2/2014: - probíhají práce na statickém zajištění objektu(před dokončením jsou veškerá opatření související s izolací objektu proti vlhkosti + statické zajištění zákl. konstrukcí), dále probíhá rekonstrukce stropních konstrukcí v 1.n.p. - jakmile bude demontováno zařízení společnosti T-mobile, započnou práce na rekonstrukci střechy a zpevnění obvodového pláště budovy - SFŽP shledalo žádost NMZ o dotaci jako oprávněnou, dle interních informací bude dotace na zlepšení energ. vlastností budovy (okna, fasáda, topení) v dubnu 2014 schválena, zde je nutné lokalizovat zdroje na dofinancování - jakmile budou hotovy práce I. etapy (stat. zajištění, odvlhčení, střecha, stropy), bude nutné rozhodnout o využití 1. NP, příp. i 2. NP. Nyní realizované práce byly pro budovu nezbytné a jsou integrální součástí procesu rekonstrukce, - s vybudováním místnosti pro cestáře je počítáno, v rámci nynějších prací bude realizován vchod do suterénu budovy z přední strany. KMČ dne 13.11.2014 byla seznámena s informacemi Mgr. Hlaváčka: - rekonstrukce budovy bude probíhat celou zimu, bude realizována rekonstrukce topení, výměna oken a dveří - vybavení zázemí se projekčně zpracovává, komisi bude předložen návrh ke schválení (1/2015) - celkové ukončení rekonstrukce /I. etapa/ je s ohledem na dotační podmínky nutné realizovat do 7/2015 - prohlídka budovy je možná pro KMČ, s ohledem na charakter budovy jako stavby, s technikem společnosti - prohlídka budovy – 15.12.2014 s p. Štáblem, zastup. NMZ, spol. s r. o. - 22.1.2015 – místní šetření – škola: Mgr. Hlaváček, p. Štábl, zástupci firmy K projekt, dvě pracovnice z Centra pro rodinu a členové KMČ - mimořádné jednání KMČ 26.1.2015 – p. Pilka, zastupující Nemovitosti m. Zlína – zápis 1/2015 z mimoř. jednání Úkol trvá |
| 2KMČ/Jar/12/1 | Vybudování přístřešků na zastávkách MHD linky 31 ve směru do Jaroslavic. Navrženy zastávky „Divadlo“ a „Věžové domy“. Inf. Ing. J. Kocháň, ředitel DSZO, 3/2012: Zastávky nejsou v kompetenci DSZO, vlastní jen označník se značkou zastávka a jízdním řádem. IS ORIA, Ing. Bednařík 19.3.2012: v letošním roce byl SMZ předložen zpracovaný projekt bezbariérových úprav na zastávce „Divadlo“ na Státní fond dopravní infrastruktury. Součástí projektu je i umístění přístřešku pro cestující. Zastávky „Věžové domy“ (v obou směrech) se v současné době řeší jako nové zastávky s autobusovým zálivem a příslušným přístřeškem. Za předpokladu odsouhlasení návrhu a následného schválení RMZ je plánovaná realizace nejdříve v r. 2013 (dále viz příloha zápisu 4/2012) KMČ 15.5.2013: Dotaz z komise, zda se začne s úpravou zastávky u Divadla /a vybudováním přístřešku/ v letošním roce. KMČ 23.4.2014: úprava zastávky „Divadlo“ zahájena. KMČ 10.9.2014: Úprava a vybudování nového přístřešku na zastávce „Divadlo“ – dokončeno 1. srpna 2014. Přístřešek na zastávce „Věžové domy“ - v řešení. Úkol trvá |

# 2. Různé, nové podněty

# KMČ projednala připomínky a podněty ze společného jednání komise s občany, dne 17. 6. 2015 – vyjádření komise k těmto podnětům z diskuze:

# 1. K plánovanému sportovnímu hřišti zajistit srovnání terénu pro in-line bruslení – z bezpečnostního hlediska nelze technicky dořešit.

# 2.  Vybudování přístřešku na spodní autobus. zastávce MHD – není souhlas vlastníka pozemku před zastávkou, SMZ má ve vlastnictví jen chodník, na něj nelze přístřešek umístit. KMČ osloví ještě vlastníky vedlejších pozemků.

# 3.  Dotaz, zda zůstane hřiště za školou (v současnosti je zaskládáno stav. materiálem) a možnosti doplnění dětského hřiště o další hrací prvky – úpravu hřiště za školou do původního stavu budou řešit Nemovitosti m. Zlína po rekonstrukci budovy školy, na další umístění hracích prvků není dostatečný prostor / bezpečnostní normy/.

# 4.  Spokojenost a pochvala za úpravu komunikace K Jaroslavicím a dotaz, proč se nepokračuje s položením nového povrchu vozovky dále na Anenské ul. – členové komise nemají dle svého mínění dostatek financí na opravu komunikace, čeká se na uvolnění dalších financí z rozpočtu SMZ.

# 5.  Dobudování kanalizace – odkanalizování z financí EU (?) pro ul. Drahy a několik dalších komunikací MČ, dle vyjádření občana městu chybí dotační projekty – zajištění peněz z dotačních fondů je obtížné, nevejdeme se do stanovených parametrů dotačních projektů.

# 6.  Zajištění celodenní dostupnosti na sport. hřištích, a pak i v budově školy – možnost např. klubovny pro skauty – dle potřeb občanů se udělá časový rozvrh.

# 7. Po zahájení debaty o provozovně služeb v budově školy se objevily násl. požadavky: na zajištění prodejny potravin, bufetu, rozvážka potravin pro případné zájemce, masérské služby – „provozovna služeb“ bude vycházet z nabídky od občanů; v místním občasníku - Jaroslavinách – bude anketní lístek, kde mohou občané vyplnit a poslat své návrhy a nabídky.

# 8.  Přemístit rozvodnou skříň spol. EON na sloupu z chodníku – tento požadavek se zahrne do připravované úpravy křižovatky ulice Anenská – vjezd do Pasíček, a dodělání chybějící části chodníku.

# 9. Dotaz – požadavek nahlédnout do připravované PD na úpravu křižovatky Anenská – vjezd do Pasíček (dodělání chybějícího chodníku), zda bude možné zachovat sjezd a výjezd na Anenskou – nebo jen z ulice Kúsek – sjezd musí být zrušen, bude zde nutné vybudovat zpevněnou zídku nad chodníkem. Opraví se část ulice Kúsek.

# 10.  Zjistit možnosti propojení ulice Březová a Kúsek – není zde pozemek města, jen soukromé pozemky.

# 11.  Zvážit oplocení děts. hřiště na návsi, alespoň spodní část - sjezd nad autoservisem – náves byla řešena bez oplocení, jako volný prostor. Komise navrhla na chodník umístit velké květináče /betonové/ jako zábrany proti sjezdu dětí na odrážedlech do vozovky.

# 12.  Termín Anenské pouti, program – pouť proběhla 26.7.2015.

# 13.  Zajištění programu i při rozsvícení vánočního stromku – členové komise nebudou program zajišťovat, jsou připraveni podpořit finančně akci organizace, která by chtěla program zajistit /informujte se v kanceláři MČ/.

# 14.  Bude i v MČ Jaroslavice nádoba na bioodpad a kdy – o přidělení nádob rozhoduje OŽPaZ, Jaroslavice zatím nejsou v pořadí.

# 15. Na závěr proběhla diskuze členů komise a p. Hořelky o připomínkách k plánovanému sportovnímu hřišti – probíhá územní řízení, v případě odvolání se, bude situaci řešit Krajský stav. úřad.

# DALŠÍ BODY JEDNÁNÍ:

# 1. Pan J. Zábojník, Z. Domanský a J. Pala, kteří se ujali přípravy vydání občasníku, novin – tzv. Jaroslavin – seznámili přítomné s obsahem novin a přípravami na jejich předání do tiskárny. KMČ odsouhlasila částku do 5000,-Kč na vydání novin  s anketním lístkem, a jejich roznesení v počtu 400 kusů.

# 2. KMČ odhlasovala částku 1000,-Kč na odborné přefocení snímků z prasklé desky na památníku z 1. světové války, pro OkaPP MMZ.

# 3. Z nabídky Odboru kultury aPP MMZ na výměnu prasklé desky, nové bílé písmo a výměnu fotografií, se komise přiklání k návrhu nabídky č. 1, od místního kameníka, p. Lišky / na OK předá p. Skydánková/.

# 4. Komise souhlasí s pronájmem sněžné frézy TS Zlín, na zimní údržbu v místní části Jaroslavice.

# 5. P. Buchtík seznámil členy komise s žádostí o finanční příspěvek na akci Gulášový den, která se bude konat 10.10.2015 v Hospodě Na hřišti. KMČ odhlasovala částku 3000,-Kč, jako příspěvek na tuto akci.

# 6. S ohledem na konání akcí na návsi požaduje komise zajistit odpočítací hodiny na odběr el. energie, umístěné  na budově VAK, která je na Anenské ulici, a smlouvu dojednat na Odboru vnitřní správy. Na zajištění odpočítacích hodin je nutné převést zůstatek 12 000 Kč, které zůstaly v prioritách po osvětlení altánu /na OKP zajistí p. Skydánková/.

# 7. Komise probírala i úkol z priorit – připravovanou dokumentaci na kanalizaci, odvodnění a opravu komunikace Drahy. S podmínkami a problémy na získání peněz z dotačních fondů seznámil přítomné Ing. Domanský. Členové zvažovali možnost vynechat z projektu vybudování splaškové kanalizace a zajistit jen odvodnění a opravu komunikace Drahy. Tato otázka zůstala zatím otevřená, další návrhy budou projednány na příštím jednání.

# 8. Probírala se také zimní údržba ulice Drahy, kde jsou nová svodidla. P. Cekota navrhnul, aby se úklid sněhu prováděl jen multikárou, protože radlice traktoru ničí – seškrabuje již tak velmi poškozenou komunikaci. Dává podnět – požadavek na  dopravní omezení – značkou do 3,5t zamezit vjezd těžkých aut na Drahy.

# 9. P. Domanský se připojil s podnětem na označení nebezpečného – zúženého úseku na ulici Návrší, který také považuje za nutné označit vhodnou dopravní značkou – např. předností v jízdě od točny MHD.

# 10. Členové komise si chtějí prohlédnout budovu školy, zkontrolovat stav prací v průběhu rekonstrukce. Chtějí vědět, zda je připojení na internet v plánu přípravných stavebních prací  /termín prohlídky na Nem. MZ zjistí p. Skydánková).

# 11. P. Zmeškalová se obrátila na členy komise s požadavkem na doplnění – upřesnění úkolů z priorit – je nutné zajistit statický posudek na mosty v ulici Anenská (nad č. p. 148) a most ulice Svažitá (pod č. p.182). Na statické posudky komise odhlasovala částku 5000,- Kč.

# 12. Komise projednala návrh OMZ na osázení plochy v křižovatce ulic Lísková –Svažitá, a odsouhlasila částku 5000,-Kč  na výsadbu nízkých keřů - popínavých dřevin. /na OMZ, p. Trnavské předá p. Skydánková/.

# 3. Nový úkol

| 6KMČ/Jar/15/1 | Z důvodu zvýšení bezpečnosti označit: - nebezpečný úsek na ulici Návrší dopravní značkou – jde o zúžený úsek komunikace od točny MHD mezi domy, až po firmu Stocklin /např. přednost v jízdě od točny/ - označení dopr. značkou do 3,5t ulici Drahy (povrch této komunikace je v havarijním stavu), aby nedocházelo k dalšímu poškozování povrchu, zejména při zimní údržbě. Na OKaRDS předá p. Skydánková |
| --- | --- |

# 4. Závěr

# Termín dalšího jednání komise byl stanoven na středu 14. října 2015, od 18:00 hod. na hasičské zbrojnici.

# Ve Zlíně, 20.9.2015

Zapsala: Jarmila Skydánková, tajemnice KMČ Jaroslavice

Ověřil: Vlastimil Karola, předseda KMČ Jaroslavice