# Z Á P I S  č. 2/2016

Z jednání Komise místní části Jaroslavice

konaného ve čtvrtek 17.3. 2016

Přítomni:  V. Karola, Ing. Z. Domanský (jm. čl. ZMZ), A. Cekota,

Ing. Z. Valášek, L. Surá, Ing. J. Němeček

Hosté:     Ing. M. Zmeškalová (OKaRDS MMZ)

Omluveni:  E. Neudeková, M. Buchtík, T. Bureš, R. Kozel

(přítomno 6 z 11 členů komise, komise je usnášeníschopná)

__________________________________________________________________________

# Program:

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání ¨

# 2. Různé, nové podněty

# 3. Závěr

# Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání:

| Úkoly z minulých setkání: |  |
| --- | --- |
| 3KMČ/Jar/10/2,3 | Rekonstrukce objektu č. p. 119, bývalé základní školy, pro potřeby MČ: zřízení kanceláře MČ, pro potřeby KMČ, skladovací prostory, pro klubovnu Klubu seniorů, mateřského centra, knihovnu apod. Historie a inf. k úkolu za období 5/2010 – 12/2014: viz zápisy za uvedené období 30.9.2015 – kontrolní prohlídka budovy školy – stav rekonstruované budovy, za účasti p. Pilky, a p. Štábla – za Nemovitosti m. Zlína Další kontrolní dny – prohlídka budovy a provedených prací – byly ¨17.12.2015, 21.1.2016 a nově bude 25.2.2016 Úkol trvá |
| 2KMČ/Jar/12/1 | Vybudování přístřešku na zastávce MHD linky 31 „Věžové domy“ ve směru do Jaroslavic. Inf. Ing. J. Kocháň, ředitel DSZO, 3/2012: Zast. není v kompetenci DSZO, vlastní jen označník se značkou zastávka a jízdním řádem. IS ORIA, Ing. Bednařík 19.3.2012: Zastávky „Věžové domy“ (v obou směrech) se v současné době řeší jako nové zastávky s autobusovým zálivem a příslušným přístřeškem. Za předpokladu odsouhlasení návrhu a následného schválení RMZ je plánovaná realizace nejdříve v r. 2013. Úkol trvá |
| 6KMČ/Jar/15/1 | Z důvodu zvýšení bezpečnosti označit: - nebezpečný úsek na ulici Návrší dopravní značkou – jde o zúžený úsek komunikace od točny MHD mezi domy, až po firmu Stocklin /např. přednost v jízdě od točny/ - označení dopr. značkou do 3,5t ul. Drahy (povrch této komunikace je v havarijním stavu), aby nedocházelo k dalšímu poškozování povrchu, zejména při zimní údržbě. Na OKaRDS předá p. Skydánková |

# Různé, nové podněty

# MÍSTNÍ ŠETŘENÍ V NOVĚ  ZREKONSTRUOVANÉ BUDOVĚ ŠKOLY –

# Víceúčelový objekt Zlín, Jaroslavice, č. p. 119, 17. 3. 2016, 15 hod.

# Přítomni: náměstkyně primátora Kateřina Francová, vedoucí Odboru sociálních věcí Jana Pobořilová, za Odbor kanceláře primátora Monika Michálková, za Nemovitosti města Zlína p. Hlaváček a p. Štábl,       p. Zmeškalová z OKaRDS, zájemkyně o pronájem místnosti dětského centra.

# Před samotným jednáním členů komise se zástupci KMČ sešli na prohlídce budovy bývalé školy se zástupci SMZ. Zrekonstruovaná budova je před stavební kolaudací /předpoklad duben 2016/, a tak bylo nutné se dohodnout o financování vnitřního vybavení a nábytku do místností v budově. Na této schůzce bylo upřesněno, co uhradí Nemovitosti       m. Zlína, OKP a OSV. Přítomným členům komise byl předložen návrh k projednání a schválení na následném jednání komise – seznam         na dovybavení místností, zařízení a nábytku, který bude hrazen z prostředků přidělených pro místní část Jaroslavice.

# Členové komise projednali a odhlasovali celkovou částku 300 000,- Kč z prostředků pro m č. Jaroslavice. V dalších bodech je uvedeno předběžné rozdělení fin. prostředků na dokončovací práce. Požadavky budou upřesněny p. Štáblem.

# 1. KMČ odhlasovala dotaci pro Nemovitosti m. Zlína – cca  100 000,- Kč na vybudování parkovací plochy za budovou. Členové komise chtějí prodloužení zelené krycí folie na posunutém plotě do dvora u č. p.243. Dále komise připomíná úpravu povrchu hřiště a sítě za budovou, úpravu a zatravnění parcely před budovou, opravu vstupní branky z ulice Anenská.

# 2. KMČ odhlasovala dotaci pro Nemovitosti m. Zlína – cca 130 000,- Kč na dokončení vnitřních prostor – pevných součástí stavby. Je třeba dodělat žaluzie v místnostech, dořešit povrch podlahy klubovny v suterénu, vybavit kuchyňku u spol. místnosti elektr. spotřebiči, v kuchyni dodělat 3 uzamykatelné skříňky na nádobí s pracovní deskou, zajistit drobné vybavení na sociální zařízení /zrcadla, držáky na WC papír, apod./. Na chodbě ve výklenku dodělat skříňku na prostředky    na úklid budovy. Zajistit mříž na okno v suterénu, elektronické zabezpečení budovy. Bude nutné zřídit mříž v místnosti pro cestáře, mezi klubovnou a venkovními dveřmi - samostatným vchodem do místnosti  pro cestáře.

# 3. KMČ odsouhlasila zbývající částku cca 70 000,- Kč (v komp. pro OKP) na vnitřní vybavení – nákupy. Z této částky budou pořízeny 2 ks jednacích stolů a 11 stohovatelných židlí do kanceláře pro komisi m. č. – odhad cca 19 tis. Kč s DPH, monitor na promítání, nádobí pro akce komise, apod. Samotné vybavení kanceláře uhradí Odbor kanceláře primátora.

# 4. Členové komise projednali také další informace ze schůzky se zástupci SMZ. S povděkem přijali informaci náměstkyně p. Francové a   p. Pobořilové, že klub seniorů v Jaroslavicích bude zřízen v dřívějším termínu, než byl uveden v dopise z února 2016. Náměstkyně p. Francová přislíbila zajistit finanční krytí na vybavení společenské místnosti, kterou budou využívat senioři, komise na své akce, případně bude pronajímána občanům na soukromé akce. Komise navrhuje vybavit místnost cca 16 jídelními stoly a příslušným počtem židlí (stohovatelných). Nezbytný bude věšák na stěnu, uzamykatelné skříňky pro věci klubu seniorů aj., případně televizní stolek.

# 5. Zájemkyně o pronájem prostor pro děti oznámily, že plánují v budově pořádat letní příměstské tábory pro děti – v červenci a srpnu, a     od září předpokládají zahájení svých dalších aktivit pro děti. Vybavení místnosti si zajistí sami. Využívat budou kuchyň             u společenské místnosti a sociální zařízení. Na další jednání na MMZ je pozval p. Hlaváček, OP.

# 6. Komise odsouhlasila částku 3000,- Kč jako kompenzaci nákladů pro předsedu komise.

# 7. Termíny plánovaných akcí komise:

# Anenská pouť – 24. 7. 2016

# Podzimní setkání před školou – slavnostní otevření budovy –     24. 9. 2016

Nové úkoly nebyly stanoveny.

# 3. Závěr

# Termín dalšího jednání komise byl stanoven na středu, 20. 4. 2016  od 18:00 hod na HZ.

# Ve Zlíně, 21. 3. 2016

Zapsala: Jarmila Skydánková, tajemnice KMČ Jaroslavice

Ověřil: Vlastimil Karola, předseda KMČ Jaroslavice