# Z Á P I S  č. 4/2016

Z jednání Komise místní části Jaroslavice,

konaného ve středu 25. 5. 2016

Přítomni:  V. Karola, Ing. Z. Domanský (jm. čl. ZMZ), A. Cekota, T. Bureš

M. Buchtík, Ing. Z. Valášek, J. Zábojník, Ing. J.Němeček

Omluveni:  L. Surá, E. Neudeková, R. Kozel

Hosté:     Ing. M. Zmeškalová (OKaRDS MMZ)

(přítomno 8 z 11 členů komise, komise je usnášeníschopná)

__________________________________________________________________________

# Program:

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání ¨

# 2. Různé, nové podněty

# 3. Závěr

# Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání:

| Úkoly z minulých setkání: |  |
| --- | --- |
| 3KMČ/Jar/10/2,3 | Rekonstrukce objektu č. p. 119, bývalé základní školy, pro potřeby MČ: zřízení kanceláře MČ, pro potřeby KMČ, skladovací prostory, pro klubovnu Klubu seniorů, mateřského centra, knihovnu apod. Historie a inf. k úkolu za období 5/2010 – 12/2014: viz zápisy za uvedené období 30.9.2015 – kontrolní prohlídka budovy školy – stav rekonstruované budovy, za účasti p. Pilky, a p. Štábla – za Nemovitosti m. Zlína. Další kontrolní dny – prohlídka budovy a provedených prací – byly ¨17.12.2015, 21.1.2016 a nově bude 25.2.2016 20.4.2016: probíhají dokončovací práce, dále viz bod 2. Úkol trvá |
| 2KMČ/Jar/12/1 | Vybudování přístřešku na zastávce MHD linky 31 „Věžové domy“ ve směru do Jaroslavic. Inf. Ing. J. Kocháň, ředitel DSZO, 3/2012: Zast. není v kompetenci DSZO, vlastní jen označník se značkou zastávka a jízdním řádem. IS ORIA, Ing. Bednařík 19.3.2012: Zastávky „Věžové domy“ (v obou směrech) se v současné době řeší jako nové zastávky s autobusovým zálivem a příslušným přístřeškem. Za předpokladu odsouhlasení návrhu a následného schválení RMZ je plánovaná realizace nejdříve v r. 2013. Úkol trvá |
| 6KMČ/Jar/15/1 | Z důvodu zvýšení bezpečnosti označit: - nebezpečný úsek na ulici Návrší dopravní značkou – jde o zúžený úsek komunikace od točny MHD mezi domy, až po firmu Stocklin /např. přednost v jízdě od točny/ - označení dopr. značkou do 3,5t ul. Drahy (povrch této komunikace je v havarijním stavu), aby nedocházelo k dalšímu poškozování povrchu, zejména při zimní údržbě. Na OKaRDS předá p. Skydánková OKaRDS – p. Fusková – ulice Návrší – situaci zkresluje projektant a prověřuje umístění značení /přednost před protijedoucími vozidly a přednost protijedoucím vozům/ s vazbou na nezbytné rozhledy. Ulice Drahy – je nutné zajistit dopravní obslužnost místních občanů, a „DOPRAVNÍ OBSLUHA“ je velmi široký pojem, takže značení pozbývá smysl. Komunikaci používají hlavně místní, a zimní údržba je prováděna multikárou. |

| 3KMČ/Jar/16/1 | Zajištění bezpečnosti chodců na místě k přecházení na zastávku MHD na Anenské ulici – NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ. Jde o místo pro přecházení ulice Anenská, z obou stran je chodník – k dolní zastávce autobusu – směr do Zlína. Před zastávkou je na vozovce nanesen červený brzdící pás. Na OKaRDS předá p. Skydánková |
| --- | --- |

# Různé, nové podněty

# 1. Pan Cekota seznámil přítomné s výsledky z pracovního jednání zástupců RMZ s předsedy komisí místních částí, konaného 9. 5. 2016. Na schůzce tlumočil poděkování KMČ Jaroslavice za provedenou rekonstrukci budovy bývalé školy.

# Informoval také přítomné zástupce RMZ o problému naší komise, která má zpracované projektové dokumentace na opravy komunikací, a nemá dostatek finančních prostředků /přidělovaných každoročně komisím/ na realizaci akcí.

# V této souvislosti si KMČ Jaroslavice odhlasovala projednat na RMZ a v ZMZ požadavek na navýšení částky 25 mil. Kč, které se následně rozdělují do místních částí. Tato částka je na stejné výši, jako při vzniku komisí m. č., proto jsou členové komise přesvědčeni, že je nutná valorizace těchto finan. prostředků.

# 2. Členové KMČ se zabývali organizačními záležitostmi – pořádáním Anenské poutě – 22. - 24.7.2016. Budou zajištěny pouťové atrakce a občerstvení.

# 3. KMČ se rozhodla doplnit keře živého plotu na zastávce MHD - náves. Požadavek na OMZ předá p. Skydánková.

# 4. Komise plánuje vydat začátkem září /před slavnostním otevřením budovy školy – 24. 9. 2016/ další číslo místních novin – Jaroslavin. Zpracování příspěvků a úpravy před vydáním zajistí p. Zábojník, p. Domanský, a o spolupráci požádají kronikáře p. Josefa Palu. Všechny příspěvky jim budou dodány do 15. 7. 2016.

# 5. Členové komise se rozhodli uspořádat veřejné jednání KMČ s občany až po říjnových krajských volbách, ve druhé polovině října 2016.

# 6. KMČ požádala p. Skydánkovou, aby na MMZ zjistila, zda jsou již  stanovené podmínky pro provozování budovy školy, domovní nebo provozní řád budovy, a které odbory budou správu budovy zajišťovat.

# 7. Ing. Zmeškalová informovala členy komise o objednaných drobných úpravách komunikací v místní části, které jsou zahrnuty v prioritách – navezení strouhané asfaltové drti a odvodnění na Pasekách.

# 3. Závěr

# Termín dalšího jednání komise byl /s ohledem na pořádání poutě/ stanoven na středu 13. 7. 2016  od 18:00 hod.

# Ve Zlíně, 1. 6. 2016

Zapsala: Jarmila Skydánková, tajemnice KMČ Jaroslavice

Ověřil: Vlastimil Karola, předseda KMČ Jaroslavice