# Z Á P I S  č. 7/2016

z veřejného jednání Komise místní části Jaroslavice s občany,

konaného ve středu 19. 10. 2016, na Anenské č. p. 119

Přítomni:  V. Karola,  A. Cekota, Ing. Z. Domanský (jmen. čl. ZMZ),

R. Kozel, E. Neudeková, M. Buchtík, J. Zábojník, T. Bureš,

Omluveni:  L. Surá, Ing. Z. Valášek, Ing. J. Němeček

Hosté:     PhDr. Josef Pala, Ing. M. Zmeškalová OKaRDS, 11 občanů MČ

(přítomno 8 z 11 členů komise, komise je usnášeníschopná)

__________________________________________________________________________

# Program:

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání ¨

# 2. Různé, nové podněty

# 3. Závěr

# Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání:

| Úkoly z minulých setkání: |  |
| --- | --- |
| 3KMČ/Jar/10/2,3 | Rekonstrukce objektu č. p. 119, bývalé základní školy, pro potřeby MČ: zřízení kanceláře MČ, pro potřeby KMČ, skladovací prostory, pro klubovnu Klubu seniorů, mateřského centra, knihovnu apod. Historie a inf. k úkolu za období 2010 – 2015 - viz zápisy za uvedené období Inf. 20. 4. 2016: probíhají dokončovací práce, dále viz bod 2. Inf. 13. 7. 2016: do zrekonstruované budovy byla 11. 7. 2016 přestěhována kancelář MČ a svou činnost zahájila i Lesní školka, sdružení Na Pasece, řeší se s Nemovitostmi m. Zlína drobné reklamační opravy a úpravy okolí budovy, dne 13. 7. 2016 odpoledne bylo v budově jednání s p. Jelínkem z Odboru vnitřní správy MMZ, pod který bude spadat správa budovy. V sobotu, 24.9.2016 proběhne slavnostní otevření budovy školy, za účasti zástupců SMZ a občanů. 19.10.2016 – řeší se dodělávky, reklamace oprav. Je nastaven zkušební provoz budovy a na pronájem sálu. |
| 2KMČ/Jar/12/1 | Vybudování přístřešku na zastávce MHD linky 31 „Věžové domy“ ve směru do Jaroslavic. Inf. Ing. J. Kocháň, ředitel DSZO, 3/2012: Zast. není v kompetenci DSZO, vlastní jen označník se značkou zastávka a jízdním řádem. IS ORIA, Ing. Bednařík 19. 3. 2012: Zastávky „Věžové domy“ (v obou směrech) se v současné době řeší jako nové zastávky s autobusovým zálivem a příslušným přístřeškem. Za předpokladu odsouhlasení návrhu a následného schválení RMZ je plánovaná realizace nejdříve v r. 2013. Z: OKaRDS, Ing. Zlámal + p. Skydánková, prověřit akt. stav |
| 6KMČ/Jar/15/1 | Z důvodu zvýšení bezpečnosti označit: - nebezpečný úsek na ulici Návrší dopravní značkou – jde o zúžený úsek komunikace od točny MHD mezi domy, až po firmu Stocklin /např. přednost v jízdě od točny/ - označení dopr. značkou do 3,5t ul. Drahy (povrch této komunikace je v havarijním stavu), aby nedocházelo k dalšímu poškozování povrchu, zejména při zimní údržbě. Na OKaRDS předá p. Skydánková OKaRDS – p. Fusková: ulice Návrší – situaci zkresluje projektant a prověřuje umístění značení /přednost před protijedoucími vozidly a přednost protijedoucím vozům/ s vazbou na nezbytné rozhledy, ulice Drahy – je nutné zajistit dopravní obslužnost místních občanů, a „DOPRAVNÍ OBSLUHA“ je velmi široký pojem, takže značení pozbývá smysl. Komunikaci používají hlavně místní, a zimní údržba je prováděna multikárou. Z: OKaRDS, Ing. P. Hlaváč + p. Skydánková, dořešit 19.10.2016 – dopravní značení bylo umístěno na komunikaci Návrší, v prioritách se řeší možnosti vybudování chodníku kolem komunikace Návrší. Zatím nejsou všechny pozemky pod komunikací v majetku SMZ. |
| 3KMČ/Jar/16/1 | Zajištění bezpečnosti chodců na místě k přecházení na zastávku MHD na Anenské ulici – NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ. Jde o místo pro přecházení ulice Anenská, z obou stran je chodník – k dolní zastávce autobusu – směr do Zlína. Před zastávkou je na vozovce nanesen červený brzdící pás. Na OKaRDS předá p. Skydánková 16.6.2016: místní šetření – p. Hlaváč /OKaRDS/ a p. Skydánková - u zastávky MHD, Anenská ulice u č.p.105 Ze zprávy /30.8.2016/ od p. Hlaváče: Ke stávajícímu svislému dopr. značení doplníme značení vodorovné – piktogram „pozor chodci“ umístěný na vozovce v obou směrech před prostorem zastávky. Nyní běží schvalovací proces, stanovení místní úpravy provozu by mohlo být vydáno během října, pak se teprve může přistoupit k realizaci. |

# Různé, nové podněty

# 1. Jednání členů komise začalo již v 17 hod. P. Skydánková seznámila komisi s naceněním výsadby trvalek na návsi a přesazením skalníků na jiné místo na návsi, vč. zasypání mulčovací kůrou a přihnojením. Komise souhlasí s převodem částky 18 000 Kč na OMZ.

# 2. Komise byla pracovnicí kanceláře seznámena s peticí a žádostí občanů      o úpravu cesty na Pasekách /od č.p. 57 po č.p. 148/. Z důvodu nevyhovující komunikace používali místní přejezd po louce, ta byla nyní prodána a majitelé domů jsou odkázáni na původní nesjízdnou komunikaci. Petice se žádostí na opravu byla předána OKaRDS. Členové komise považují požadavek občanů na opravu cesty za oprávněný, komise nemá na tuto opravu dostatek finančních prostředků.

# 3. P. Rudolf Kozel požádal o zrušení členství v KMČ Jaroslavice, z důvodu změny bydliště. Členové komise mu děkují za jeho dosavadní práci, a jsou rádi, že přislíbil pomoc i nadále, kdy chce příležitostně spolupracovat s komisí jako host.

# 4. Komisí byly projednány požadavky na priority 2017:

# - vybudování sportovního hřiště pod autoservisem – realizace

# - ponechat částku cca 150 tis. Kč na drobné opravy a odvodnění komunikací

- společenské aktivity v místní části /jarní a podzimní setkání před školou, Anenská pouť, Dětský den, dotace SK Jaroslavice 5 tis. Kč a SDH Jaroslavice

5 tis. Kč, Vánoční zpívání, Provozní výdaje KMČ, údržba zeleně

5. V budově školy je sportovní klubovna (budova ve správě OVS), komise souhlasí s pronájmem klubovny pro soukromé akce – např. na stolní tenis. Změna požadavku na využití místnosti bude projednána s OVS.

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ KMČ S OBČANY

Přítomné občany přivítal předseda komise p. Karola, na úvod byli seznámeni s uskutečněnými akcemi v roce 2015 – 2016.

V diskuzi bylo projednáno:

- ulice Dubovina – odbočka ke 3 rodinným domům, požadavek na výjezd na komunikaci umístit zrcadlo, jde o nepřehledný úsek,

- úprava křižovatky Anenská – vjezd do Pasíček, dodělání chybějící části chodníku - dotazy na termín realizace, zpevnění zídek pod domy u komunikace Anenská, zrušení sjezdu na pozemek p.č. 38/1, zajištění průjezdnosti po Anenské a vjezd do Pasíček,

- zajistit vyčištění žlabů – rygolů na Anenské ulici, část nad novými svodidly, kde došlo k zaplavení pozemků pod komunikací,

- dotaz na vybudování chodníku kolem komunikace Návrší - zvýšený průjezd aut směrem ke Kudlovu a firmám, je zde zúžená vozovka,

- sportovní hřiště pod autoservisem – dotaz na termín realizace akce, možnost odkoupení stromů určených ke kácení,

- dotaz na vybudování kanalizace a opravu komunikace Drahy,

- zajištění sečení pozemků kolem komunikací na Anenské, Návrší, Drahy,

- dotaz, zda musí být vánoční strom dvojbarevný, vadí modrý řetěz,

- zajistit osvětlení /např. na fotobuňku/ budovy býv. školy, od vchodu z ulice Anenská kolem chodníku k budově a k parkovišti za školou.

# Odpovědi a návrhy řešení budou doplněny v zápisu z příštího jednání. Odpovědi na připomínky z diskuze zajistí na příslušných odborech MMZ paní Skydánková, zápis poté bude zveřejněn ve vývěsních skřínkách.

# 3. Závěr

# Termín dalšího jednání komise nebyl stanoven, bude včas oznámen.

# Ve Zlíně, 25.10.2016

Zapsala: Jarmila Skydánková, tajemnice KMČ Jaroslavice

Ověřil: Vlastimil Karola, předseda KMČ Jaroslavice