# Z Á P I S  č. 4/2017

Z jednání Komise místní části Jaroslavice

konaného ve středu 21.6. 2017 na Anenské č. p. 119

Přítomni:  V. Karola, A. Cekota, J. Zábojník, E. Nešeková, M. Buchtík,

Ing. J. Němeček

Omluveni:  Ing. Domanský, L. Surá, T. Bureš, Ing. Valášek

Hosté:     PhDr. J. Pala, Ing. D. Vlk, p. Regner

(přítomno 6 z 10 členů komise, komise je usnášeníschopná)

__________________________________________________________________________

# Program:

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání ¨

# 2. Různé, nové podněty

# 3. Závěr

# Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání:

| Úkoly z minulých setkání: |  |
| --- | --- |
| 2KMČ/Jar/12/1 | Vybudování přístřešku na zastávce MHD linky 31 „Věžové domy“ ve směru do Jaroslavic. Inf. Ing. J. Kocháň, ředitel DSZO, 3/2012: Zast. není v kompetenci DSZO, vlastní jen označník se značkou zastávka a jízdním řádem. IS ORIA, Ing. Bednařík 19. 3. 2012: Zastávky „Věžové domy“ (v obou směrech) se v současné době řeší jako nové zastávky s autobusovým zálivem a příslušným přístřeškem. Za předpokladu odsouhlasení návrhu a následného schválení RMZ je plánovaná realizace nejdříve v r. 2013. Z: OKaRDS, Ing. Zlámal + p. Skydánková, prověřit akt. stav |
| 6KMČ/Jar/15/1 | Z důvodu zvýšení bezpečnosti označit: - nebezpečný úsek na ulici Návrší dopravní značkou – jde o zúžený úsek komunikace od točny MHD mezi domy, až po firmu Stocklin /např. přednost v jízdě od točny/ - označení dopr. značkou do 3,5t ul. Drahy (povrch této komunikace je v havarijním stavu), aby nedocházelo k dalšímu poškozování povrchu, zejména při zimní údržbě. Na OKaRDS předá p. Skydánková OKaRDS – p. Fusková: ulice Návrší – situaci zkresluje projektant a prověřuje umístění značení /přednost před protijedoucími vozidly a přednost protijedoucím vozům/ s vazbou na nezbytné rozhledy, ulice Drahy – je nutné zajistit dopravní obslužnost místních občanů, a „DOPRAVNÍ OBSLUHA“ je velmi široký pojem, takže značení pozbývá smysl. Komunikaci používají hlavně místní, a zimní údržba je prováděna multikárou. Z: OKaRDS, Ing. P. Hlaváč + p. Skydánková, dořešit 19.10.2016 – dopravní značení bylo umístěno na komunikaci Návrší, v prioritách se řeší možnosti vybudování chodníku kolem komunikace Návrší. Zatím nejsou všechny pozemky pod komunikací v majetku SMZ. Na jednání, svolaném na 23. 1. 2017, za účasti Ing. Zmeškalové, projektantky p. Urbanové, p. Žáčkové a 7 místních občanů, jejichž pozemků se stavba chodníku dotýká, došlo k odmítnutí vybudování chodníku. Občané nechtějí posunout ploty a brány, ani za příslib úhrady nákladů. Po dohodě s jedním vlastníkem bude vytvořeno místo na přecházení a rozšíření části vozovky za točnou MHD a osazení obrubníky. |

# Různé, nové podněty

# 1. Na jednání komise se dostavil p. Vlk a seznámil přítomné s  odpovědí náměstka primátora p. Kamase na dopis občanů ulice Drahy k žádosti           o realizaci Odvodnění a opravy komunikace Drahy: akce je zařazena do seznamu sledovaných priorit, finanční náročnost tohoto projektu je vzhledem k předpokládanému efektu investice velmi vysoká (cca 18,5 mil.Kč). Pan Vlk požádal komisi, aby se zúčastnila osobního jednání s p. Kamasem, sjednaného na 16. 8. 2017. Za komisi účast přislíbil p. Karola.

# Pan Vlk také vyjádřil svůj nesouhlas s plánovaným průjezdem aut po ulici Drahy při soutěži Barum Rally.

# 2. Pan J. Zábojník a p. J. Pala seznámili přítomné členy komise s doručenými články – příspěvky  do připravovaných novin.

# Vytištění zajistí p. Zábojník, noviny roznesou členové komise na ulicích, kde bydlí a v přilehlém okolí.

# 3. Na jednání komise byl pozván i p. Regner, aby seznámil komisi             se zajištěním soutěže Barum Rally. Před i po soutěži budou opraveny výtluky na komunikacích Návrší, Drahy a Průkop. Tyto ulice budou součástí úseku rychlostní zkoušky, která se pojede v neděli 27. 8. 2017, a  která bude pokračovat po Březovské ulici, kolem restaurace Pindula, směr  na Provodov. Seznamovací jízdy před soutěží budou ve středu, od 8-18 hod, s omezením rychlosti. Pan Regner požádal komisi o zvážení možnosti průjezdnosti soutěžních vozů i v dalších letech, dle názoru členů komise bude rozhodnuto po letošní soutěži, podle reakcí a připomínek od občanů.

# V souvislosti se soutěží Barum se hledají parkovací místa pro diváky – padl návrh na pozemek pod autoservisem, kde se má vybudovat sportovní hřiště. Na ORIA prověří p. Skydánková.

# 4. Pan Cekota požádal členy komise o pomoc se zajištěním oslav Anenské poutě.

# Vyřízení potřebných žádostí si zajistí, formuláře pošle p. Skydánková.       O pomoc při zhotovení plakátu na akci bude požádán bývalý člen komise,      p. Kozel.

# 5. Pan Cekota požádal pracovnici kanceláře o zajištění posečení a úklid zanedbaného pozemku /parc. č. 347/1, 349/ na Drahách, v soukromém vlastnictví, majitelka nemá bydliště v místní části/. Na OŽPaZ bude předán požadavek na vyzvání majitelek k řádné údržbě.

# 6. Komise m. č. má v současné době 10 členů (max. počet je 11), na 1 volné místo bude dána výzva občanům do vývěsních skříněk. Na podzim proběhne volba předsedy komise místní části.

# 7. Pan Karola vznesl požadavek na ořezání větví stromů, které zasahují       do el. vedení na ulici Drahy /na OKaRDS předá prac. kanceláře/

# 8. Komise místní části chce upřesnit článek pana Dvořáka z MMZ, ze kterého vyplývá, že komise upřednostnila v tomto roce vybudování sportoviště před odkanalizováním a opravou ulice Drahy. Komise má přiděleno cca 940 000,- Kč na rok, a tak si může „našetřit“ na akci za cca 2,1 mil. Kč na sportoviště. Oprava a odvodnění ulice Drahy je odhadnuta na 18,5 mil. Kč, které jsou pro MČ nedosažitelné.

# Závěr

# Termín dalšího jednání komise není stanoven, uskuteční se až v září 2017 v budově na Anenské ulici č. p. 119.

# Ve Zlíně,  3.7.2017

Zapsala: Jarmila Skydánková, tajemnice KMČ Jaroslavice

Ověřil: Vlastimil Karola, předseda KMČ Jaroslavice