- Z Á P I S  č. 6/2018

Z  jednání Komise místní části Jaroslavice,

konaného v pondělí 17.9.2018 na Anenské č. p. 119

Přítomni:  A. Cekota,  V. Karola, V. Záhořák, Ing. Z. Valášek, M. Buchtík,

Ing. J. Němeček, E. Neudeková, J. Skydánková (tajemník KMČ)

Omluveni:  J. Zábojník, L. Surá, T. Bureš, Ing. Z. Domanský

Hosté:     Ing. M. Zmeškalová (OKaRDS MMZ), PhDr. J. Pala

Přítomno 7 členů, komise je usnášení schopná.

__________________________________________________________________________

- Program:

- 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání ¨

- 2. Různé, nové podněty

- 3. Závěr

- Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání:

| Úkoly z minulých setkání: |  |
| --- | --- |
| - 2KMČ/Jar/12/1 | - Vybudování přístřešku na zastávce MHD linky 31 „Věžové domy“ ve směru do Jaroslavic. - Inf. Ing. J. Kocháň, ředitel DSZO, 3/2012: Zast. není v kompetenci DSZO, vlastní jen označník se značkou zastávka a jízdním řádem. - IS ORIA, Ing. Bednařík 19. 3. 2012: Zastávky „Věžové domy“ (v obou směrech) se v současné době řeší jako nové zastávky s autobusovým zálivem a příslušným přístřeškem. Za předpokladu odsouhlasení návrhu a následného schválení RMZ je plánovaná realizace nejdříve v r. 2013. - Z: OKaRDS, Ing. Zlámal + p. Skydánková, prověřit akt. stav |
| - 6KMČ/Jar/15/1 | - Z důvodu zvýšení bezpečnosti označit: - - nebezpečný úsek na ulici Návrší dopravní značkou – jde o zúžený úsek komunikace od točny MHD mezi domy, až po firmu Stocklin /např. přednost v jízdě od točny/ - - označení dopr. značkou do 3,5t ul. Drahy (povrch této komunikace je v havarijním stavu), aby nedocházelo k dalšímu poškozování povrchu, zejména při zimní údržbě. - Na OKaRDS předá p. Skydánková - OKaRDS – p. Fusková: - ulice Návrší – situaci zkresluje projektant a prověřuje umístění značení /přednost před protijedoucími vozidly a přednost protijedoucím vozům/ s vazbou na nezbytné rozhledy, - ulice Drahy – je nutné zajistit dopravní obslužnost místních občanů, a „DOPRAVNÍ OBSLUHA“ je velmi široký pojem, takže značení pozbývá smysl. Komunikaci používají hlavně místní a zimní údržba je prováděna multikárou. - 19.10.2016 – Návrší: dopravní značení bylo umístěno na komunikaci Návrší, v prioritách se řeší možnosti vybudování chodníku kolem komunikace Návrší. Zatím nejsou všechny pozemky pod komunikací v majetku SMZ. - Na jednání, svolaném na 23. 1. 2017, za účasti Ing. Zmeškalové, projektantky p. Urbanové, p. Žáčkové a 7 místních občanů, jejichž pozemků se stavba chodníku dotýká, došlo k odmítnutí vybudování chodníku na ulici Návrší. Občané nechtějí posunout ploty a brány, ani za příslib úhrady nákladů. Po dohodě s jedním vlastníkem bude vytvořeno místo na přecházení a rozšíření části vozovky za točnou MHD a osazení obrubníky. Řeší OKaRDS. - Komunikace Drahy – odvodnění, kanalizace a oprava komunikace – komise m. č. si přeje zařadit tento bod do priorit, občané a zástupci KMČ jednají o této problematice se zástupci RMZ. Akce má v současné době propadlé stav. povolení a není kryta rozpočtem SMZ. |

- Různé, nové podněty:

- Pracovnice kanceláře požádala členy komise o připomínky k doplnění připravovaného Odpadového kalendáře pro r. 2019, který připravuje Odbor životního prostředí a zemědělství. Jedinou připomínkou byly termíny mobilních svozů vozy TS Zlín – a to tak, aby byly mezi jednotlivými daty svozů na jaře i na podzim přibližně měsíční rozestupy.

- Další debata komise byla o akcích z priorit – ulice Drahy a Ve Svahu I.  Po diskuzi pan Cekota požádal přítomné členy komise o hlasování, bylo odsouhlaseno: KMČ souhlasí s uvolněním částky 0,5 mil Kč na zahájení realizace projektu „Odkanalizování a rekonstrukce komunikace Drahy“, včetně opěrných zídek a kanalizace. Akce bude po dohodě s projektantem p. Žáčkem rozdělena na etapy. Komise trvá na realizaci celé akce dle projektu.

- Komunikace Ve Svahu I – byla znovu podaná žádost o stav. povolení, komise počítá s její realizací v příštím roce, na akci bylo odsouhlaseno původních 520 000 Kč.

- Odvodnění komunikace Anenská nad zahrádkami, pod novými svodidly – nové žlaby zadá p. Zmeškalová.

- Na dotaz pracovnice kanceláře na ORIA u p. Hlouška ohledně dokončení sportovního hřiště, které mělo být již hotové, bylo sděleno, že  stavební firma nemá dostatek kapacit, aby byla stavba dokončena v termínu. Termín dokončení byl opětovně posunut, a to do poloviny října 2018.

- Příprava vydání novin – Jaroslaviny: do tisku je připraví p. Zábojník ve spolupráci s p. Palou. Zajištění příspěvků do 30. 9. 2018 /p. Cekota   o práci KMČ, Klub seniorů, Sportovní klub, restaurace Na hřišti, restaurace U Baďurů, akce u pomníku Na Vrše; P. Bureš – o realizaci sport. hřiště, p. Surá – příspěvek od mysliveckého sdružení, p. Skydánková – příspěvek od SDH Jaroslavice, vysazení Masarykovy lípy – z OMZ, budova býv. školy – pronájem sálu pro veřejnost/. V novinách bude také pozvánka na veřejné jednání komise s občany – 17. 10. 2018.

- Nejbližší akce komise: 17.10.2018 – veřejné jednání s občany a 25.10.2018 – k oslavám  100 let výročí republiky: v 15:30h slavnostní položení věnce u pomníku obětí I. sv. války v ulici Na Vrše, vzpomínková akce, státní hymna. Poté odchod na Jarosl. paseky, kde bude vysazena památná Masarykova lípa.

- Pan Cekota se obrátil na členy komise se žádostí o návrhy akcí do priorit na r. 2019, s termínem nejpozději do 17.10.2018.

- Na OKaRDS zjistit, v jakém režimu bude v zimní sezoně úklid ulice Prudká – předání požadavku zajistí p. Skydánková

- P. Buchtík – na ulici Pod Dubovinou se po každém dešti splavuje povrch této komunikace. Zajistit úklid a odvoz materiálu. V případě realizace akce „Úprava křižovatky Anenská – vjezd do Pasíček“ bude tato komunikace sloužit pro příjezd celé ulice Pasíčka.

- Závěr

- Termín dalšího jednání komise je stanoven na 17. 10. 2018, v 17 hod. v budově na Anenské č. p. 119. Veřejné jednání KMČ s občany – od 18:00 hod.

- Ve Zlíně, 24. 9. 2018

Zapsala: Jarmila Skydánková, tajemnice KMČ Jaroslavice

Ověřil: Antonín Cekota, předseda KMČ Jaroslavice