**ZÁPIS č. 3/2020**

**z jednání Komise místní části Jaroslavice,**

**konaného v pondělí 22. 6. 2020 v kanceláři MMZ, na Anenské č. p. 119**

Přítomni: A. Cekota, M. Buchtík, T. Bureš, Ing. Z. Domanský, V. Karola, E.Neudeková, V. Záhořák, M.Zbořilová

Omluveni: Ing. J. Němeček, J.Skydánková, L.Surá, Ing. Z. Valášek, V. Volf

Hosté: Mgr.H.Steska (jmen.ZMZ), PhDr.J.Pala

Přítomno: 8 členů; komise je usnášení schopná.

Program: 1. zahájení, schválení příp. doplnění programu

 2. informace o stavu priorit

 3. příprava Anenské poutě 19.7.2020, přípojka el.energie

 4. diskuze, různé, závěr

1. Jednání komise zahájil A.Cekota, program byl schválen. Úvodem přivítal a představil novou členku KMČ paní Marii Zbořilovou.
2. Stav priorit:

a) ulice Ve Svahu I – informace z průběhu rekonstrukce a kontrolních dnů. Akce je zhruba ve 2 týdenním skluzu zejména kvůli pozdnímu zahájení prací vodařů. Další zpoždění pak průběžně způsobují deštivé dny. Nicméně termín dokončení mezi 10. - 15. 7. 2020 by měl být dodržen. Zakončení asfaltového povrchu u čp. 222 je podle projektu, pokračování bude zhutněným makadamem.

b) křižovatka Anenská x Pasíčka – bohužel se Ing. Nedbal nedostavil, takže nemáme žádné nové informace. Na požadavek o aktuální PD a rozpočet přišla mailová odpověď od pí. Hoškové (OD), že nemají ani PD ani rozpočet. Zjistit na základě čeho bylo vydáno stavební povolení.

Nedostatky, chyby v projektu nebo nutné dodělávky v projektu nepodchycené, ale místním známé (např. ul. Ve svahu I zakončení u domu čp. 222, vjezd před domem čp. 210, vyústění drenáže vs. žlab před čp. 209, obrubníky či kanalizace před domem čp. 290) ukazují jak je **důležitá účast členů komise již ve fázi zadávání PD!**

3. Potvrzen termín Anenské poutě 17. - 19. 7. 2020. Program – 17. 7. 2020 Country; 18. 7. 2020 směs; 19. 7. 2020 v 10:00 mše sv. a ve 13:00 položení kytky k pomníku kpt. Smirnova.
Z. Domanský prověří sloužení mše za padlé v 2.SV. Rekapitulace příprav.
Vydání Jaroslavin – uzávěrka 29. 6. 2020; grafika 1. 7. 2020; distribuce 10. 7. 2020. Doplnit článek o R. Baďurovi (hlasováno, všichni pro) a upřesněnou pozvánku na pouť.
Ohledně profinancování prostřednictvím spolku se spojí A. Cekota s paní Červenou.

4. Různé:

a) V. Karola – průlezka před školou je opravena. Na schody u ní navrhuje zábradlí z obou stran.

b) P. Buchtík – návrh na opatření na snížení rychlosti v ulici Pasíčka a na dolním konci. Komise navrhuje projednat s příslušnými orgány vč. DI PČR umístění DZ IZ8a „Zóna 30“ s doplňující značkou A12a „Chodci“ a textem „Provoz chodců na vozovce“, cena 1ks cca do 2000 Kč bez DPH a to na začátky ulic Svažitá, V Dolině, Lísková, Smrková, Vrbová a Březová. Jde o komunikace, které vymezují uzavřenou část obce, kde nejsou chodníky a jsou úzké. Slouží občanům jako cesta i chodník. KMČ poukazuje na bezpečnost občanů. Stejně tak by se umístěním těchto značek na začátky ulic Pasíčka a Dubovina vymezila další zóna se stejným problémem. T. Bureš, E. Neudeková, V. Záhořák a M. Buchtík prověří ve svém okolí názor obyvatel na vytvoření takové zóny.

c) T. Bureš – požaduje oživit problematiku přechodu pro chodce „u partyzána“. V dolní části přibylo dětí, které chodí na autobus.

d) Zmapovat umístění DZ P2 „Hlavní komunikace“ na ulici Anenská.

e) A. Cekota a Z. Domanský informovali o zjištěních ohledně autoservisu. Z kolaudačního rozhodnutí a dalších dokumentů vyplývá, že provoz autoservisu je povolen za určitých podmínek, mj. že práce budou prováděny vždy za zavřenými vraty, tak aby nebylo obtěžováno okolí.

f) Dotaz na stav objednávky ortomapy Jaroslavic.

g) E. Neudeková navrhuje revizi a případné zjednodušení našich webových stránek.

h) Komise všemi hlasy schválila nákup monitoru s větší uhlopříčkou vč. 5 m HDMI kabelu a držáku na zeď. Použití při prezentaci projednávaných témat.

Termín příštího jednání nebyl stanoven, pravděpodobně až v září.
**13.7. operativní porada k organizaci Anenské poutě.**

Zapsal: A. Cekota
Ověřil: Ing. Z. Domanský

Ve Zlíně, dne 24. 6. 2020