- Z Á P I S  č. 3/2019

z jednání Komise MČ Kostelec dne 27.6.2019

Přítomni: Marcela Koutná, Miroslava Směšná, Ing. Aleš Žabčík

Vlastimil Oulehla, Ing. Jiří Sukop, Petr Staněk

tajemnice KMČ Marta Mikulíková

Omluveni: MUDr. Petr Čapka, Ing. Ludvík Dlabaja, MUDr. Stanislav Červenka,

Leo Doležel, Ing. arch. Jiří Jílek

Přítomno 6 členů komise -  komise je usnášeníschopná

___________________________________________________________________________

Program:

- Zahájení, informace předsedkyně, informace z kanceláře

- Kontrola trvajících úkolů

- Různé, nové podněty

- Závěr

- Zahájení, informace předsedkyně, informace

z kanceláře MČ

Předsedkyně komise Marcela Koutná zahájila jednání a seznámila přítomné členy s následujícími informacemi:

Akce – Regenerace veřejného prostranství u cyklostezky směr Lešná – požadujeme více prvků, změna koncepce – souhlas. Bude uvedeno v bodě 3 Různé, nové podněty.

Informace z kanceláře MČ Kostelec:

  - Pracovnice kanceláře M. Mikulíková obdržela připomínku od občanky ulice Na Rusavě, kde se nachází velké výtluky. Fotografie s připomínkou byly odeslány panu Moravcovi z příslušného odboru. Rekonstrukci této ulice KMČK žádá již několik let formou investicí.

Stížnost občanky ulice Zlínská č.p. 39 – zátěž ulice autobusy a automobily – porušení zídky u domu. Vyjádření komise je uvedeno v odst. 3. Různé, nové podněty.

Na akci „Pokračování chodníku od ulice K Fojství k zastávce MHD U Pomníku“ IČ pokračuje. Plynaři žádají přeložku přípojky plynu, akce se prodraží a také realizace bude prodloužena.

Vlastimil Oulehla – člen komise děkuje jako zástupce TJ Sokol za přispění finanční částky na akci Dětský den, která se konala 22.6.2019.

- Kontrola trvajících úkolů

| 3KMČ/Kost/14/1 | Investiční záměr – rozšíření a rekonstrukce ulice Lázeňská. Historie úkolu – viz předchozí zápisy KMČ 11.10.2018: - Dokončení realizace I. etapy – předání stavby do 30. 10. 2018. - Komise požaduje investiční záměr na další etapu rekonstrukce ulice Lázeňská – vzhledem k předpokládané fin. náročnosti není možno hradit z priorit (informaci zajistí Ing. Jiří Sukop). 15.11.2018: Ing. Jiří Sukop – je třeba navrhnout investiční záměr na pokračování rekonstrukce ulice Lázeňská. Komise se musí dohodnout, zda bude komunikace jednosměrná nebo dvousměrná, dále se zajistí odkup pozemků atd., poté návrh předat Ing. Zlámalovi. Z: OKaRDS, KT: 2/2019 KMČ 21.2.2019 – komise na příštím zasedání připraví návrh na investiční záměr a poté svolá obyvatele Lázeňské. Zajistí: Ing. arch. Jílek. KMČ 30.5.2019 – schůzka občanů se prozatím nekoná. KMČ 27.6.2019 - dtto |
| --- | --- |
| 7KMČ/Kost/15/1 | Vybudování chodníku v ul. Přehradní – priorita KMČ. Inf. 17.5.2018: v prioritách zařazeno zpracování PD. Je zpracována studie, nutné dořešit majetko-pr. poměry. KMČ 15. 11. 2018: v rámci priorit požadujeme v r. 2019 realizaci. Z: OKaRDS, KT: 2/2019 KMČ 21.2.2019 – pokračovat v přípravě KMČ 30.5.2019- pokračovat v přípravě KMČ 27.6.2019 – pokračovat v přípravě |
| KMČ/Kost/16/1 | Komise navrhuje prozkoumání situace na spojovacím chodníku z ulice Za Humny do Štípy, kde byl po vydatném dešti 31. 7. 2016 chodník znepřístupněn sjetou zeminou z polí a byly dotčeny domy a pozemky na ulici Ovesná a okolí. Navrhujeme, aby se příkop vyčistil, případně prohloubil a umístila se značka zákazu zavážení příkopu hlínou a odpadem ze zahrádek. Historie úkolu – viz předchozí zápisy KMČ 21.2.2019 – neřešeno, bude konsultováno s technikem KMČ 30.5.2019 – prozatím neřešeno KMČ 27.6.2019 – neřešeno, pracovnice kanceláře bude informovat technika pana Vladimíra Vičíka. Konzultace na místě samém. |
| KMČ/Kost/17/1 | Zpevnění krajnice na komunikaci ulice Zlínská (v části za zástavbou – směr Lešná). KMČ 21.6.2018: zpevnění krajnice neřeší problém, komunikace nevyhovuje projíždějícím vozidlům MHD, které se zde míjejí. Nutno řešit rozšíření komunikace. Inf. 15. 11. 2018: komise trvá na rozšíření komunikace Z: OKaRDS, KT: 2/2019 KMČ 21.2.2019 – problém neřešen KMČ 30.5.2019 – problém neřešen, komise trvá na rozšíření komunikace, míjejí se zde autobusy MHD, komunikace je velmi frekventovaná. KMČ 27.6.2019 – komise trvá na požadavku zařadit do investic rozšíření komunikace na základě výše uvedených připomínek. |
| KMČ/Kost/18/2 | Zajistit nacenění probírky keřů a stromů na hřišti v Malém Kostelci. Z: Ing. Hegmonová, OMZ - žádost předá M. Mikulíková, na další jednání komise zajistí vyjádření OMZ vč. nacenění. Inf. 21.6.2018: úkol byl předán, dle sdělení Ing. Hegmonové, žádost byla zapsána do knihy plánovaných ořezů a ošetření a je vedena pod číslem 63. Dále je nutno konzultovat s Ing. Pospíšilíkem. Inf. 15. 11. 2018: úkol trvá, prozatím neřešeno Z: OMZ, KT: 2/2019 KMČ 21.2.2019 – M. Mikulíková připomene Ing. Pospíšilíkovi KMČ 30.5.2019 – zčásti řešeno KMČ 27.6.2019 - bude kontrolováno a zajistí se případné další ořezy – zajistí M. Mikulíková |

- Různé, nové podněty

Požadujeme pokračování další etapy Regenerace veřejného prostranství u cyklostezky směr Lešná – bylo uvedeno v zápisu č. 4 v roce 2018.

Komise souhlasí s umístěním více prvků – změna koncepce.

Dále komise vzala na vědomí stížnost občanky z ulice Zlínská č.p. 39, připomínka není opodstatněná, bohužel téměř všechny domy obyvatelů ulice Zlínská jsou dotčeny zatěžováním této komunikace.

4.  Závěr

Termín příštího zasedání KMČ Kostelec bude upřesněn koncem srpna.

V Kostelci, 42.7.2019

Vyhotovila: Marta Mikulíková, tajemnice KMČ Kostelec

Zkontrolovala: Marcela Koutná, předsedkyně KMČ Kostelec