- Z Á P I S  č. 2/2019

z jednání Komise MČ Kostelec dne 30.5.2019

Přítomni: Marcela Koutná, MUDr. Stanislav Červenka, Miroslava Směšná,

Leo Doležel,  Vlastimil Oulehla, Ing. arch. Jiří Jílek,

Ing. Jiří Sukop, Petr Staněk

tajemnice KMČ Marta Mikulíková

Omluveni: MUDr. Petr Čapka, Ing. Aleš Žabčík, Ing. Ludvík Dlabaja

Přítomno 8 členů komise -  komise je usnášeníschopná

___________________________________________________________________________

Program:

- Zahájení, informace předsedkyně, informace z kanceláře

- Kontrola trvajících úkolů

- Různé, nové podněty

- Závěr

- Zahájení, informace předsedkyně, informace

z kanceláře MČ

Předsedkyně komise Marcela Koutná zahájila jednání a seznámila přítomné členy s následujícími informacemi:

Na zastávce MHD Lázně končí záruka výsadby, dále budeme hradit z priorit.

Svah naproti restaurace U Staňků – objednat údržbu.

Prostor u pomníku TGM – nutno objednat údržbu, v říjnu byl prostor upraven.

Během 2 týdnů výsadba břehu u komunikací Lázně-Lázeňská, je zaplaceno, je třeba nacenit údržbu.

Dolní parčík u cyklostezky – je třeba dát název, doplnit o 2 dětské prvky.

V dubnu se konala schůzka pana Čížka z Odboru dopravy  s předsedkyní komise Marcelou Koutnou.

Prioritou letos je vybudovat chodník od ulice K Fojství po zastávku U Pomníku.

Nacenit chodník až po zastávku Garáže + oprava bočních uliček na ulici Zlínská.

Stezka pro pěší v Malém Kostelci  od ulice Vodárenská po ulici Fryštáckou  - problém majetkové poměry.

Ulice Lázeňská investice, budeme se podílet na studii.

Stanovisko komise k žádosti o směně pozemku p.č. 632/4 k.ú  Kostelec bude uvedeno v bodě 3 – Různé, nové podněty.

Informace z kanceláře MČ Kostelec:

TSZ nabízí pronájem vánočního osvětlení – přítomní členové byli seznámeni s podmínkami pronájmu, bude uvedeno v bodě 3. Různé, nové podněty.

TJ Sokol Kostelec žádá o příspěvek 7 000 Kč na akci „Dětský den“, který se bude konat 22.6.2019.

Dodatečná informace:  5.6.2019 se uskutečnila schůzka majitelů pozemků, kterých se dotýká realizace pokračování chodníku od ulice K Fojství po zastávku MHD U Pomníku. Tito občané byli seznámeni s dokumentací akce a byl jim předán situační nákres k prostudování a případnému podepsání.

Dokumenty předala paní Urbanová z projektové kanceláře, za účasti Ing. arch. J. Jílka a Marty Mikulíkové v kanceláři KaMČ.

- Kontrola trvajících úkolů

| 3KMČ/Kost/14/1 | Investiční záměr – rozšíření a rekonstrukce ulice Lázeňská. Historie úkolu – viz předchozí zápisy KMČ 11.10.2018: - Dokončení realizace I. etapy – předání stavby do 30. 10. 2018. - Komise požaduje investiční záměr na další etapu rekonstrukce ulice Lázeňská – vzhledem k předpokládané fin. náročnosti není možno hradit z priorit (informaci zajistí Ing. Jiří Sukop). 15.11.2018: Ing. Jiří Sukop – je třeba navrhnout investiční záměr na pokračování rekonstrukce ulice Lázeňská. Komise se musí dohodnout, zda bude komunikace jednosměrná nebo dvousměrná, dále se zajistí odkup pozemků atd., poté návrh předat Ing. Zlámalovi. Z: OKaRDS, KT: 2/2019 KMČ 21.2.2019 – komise na příštím zasedání připraví návrh na investiční záměr a poté svolá obyvatele Lázeňské. Zajistí: Ing.Arch. Jílek KMČ 30.5.2019 – schůzka občanů se prozatím nekoná |
| --- | --- |
| 7KMČ/Kost/15/1 | Vybudování chodníku v ul. Přehradní – priorita KMČ. Inf. 17.5.2018: v prioritách zařazeno zpracování PD. Je zpracována studie, nutné dořešit majetko-pr. poměry. KMČ 15. 11. 2018: v rámci priorit požadujeme v r. 2019 realizaci. Z: OKaRDS, KT: 2/2019 KMČ 21.2.2019 – pokračovat v přípravě KMČ 30.5.2019- pokračovat v přípravě |
| KMČ/Kost/16/1 | Komise navrhuje prozkoumání situace na spojovacím chodníku z ulice Za Humny do Štípy, kde byl po vydatném dešti 31. 7. 2016 chodník znepřístupněn sjetou zeminou z polí a byly dotčeny domy a pozemky na ulici Ovesná a okolí. Navrhujeme, aby se příkop vyčistil, případně prohloubil a umístila se značka zákazu zavážení příkopu hlínou a odpadem ze zahrádek. Inf. 8/2016: příkop vyčištěn, dále v řešení. Inf. 11/2017: bylo konsultováno s H. Večerkovou z OKaRDS na na místě samém. Inf. 15. 11. 2018: úkol trvá – doposud neřešeno. Z: OKaRDS, KT: 2/2019 KMČ 21.2.2019 – neřešeno, bude konsultováno s technikem KMČ 30.5.2019 – prozatím neřešeno |
| KMČ/Kost/17/1 | Zpevnění krajnice na komunikaci ulice Zlínská (v části za zástavbou – směr Lešná). KMČ 21.6.2018: zpevnění krajnice neřeší problém, komunikace nevyhovuje projíždějícím vozidlům MHD, které se zde míjejí. Nutno řešit rozšíření komunikace. Inf. 15. 11. 2018: komise trvá na rozšíření komunikace Z: OKaRDS, KT: 2/2019 KMČ 21.2.2019 – problém neřešen KMČ 30.5.2019 – problém neřešen, komise trvá na rozšíření komunikace, míjejí se zde autobusy MHD, komunikace je velmi frekventovaná |
| KMČ/Kost/18/2 | Zajistit nacenění probírky keřů a stromů na hřišti v Malém Kostelci. Z: Ing. Hegmonová, OMZ - žádost předá M. Mikulíková, na další jednání komise zajistí vyjádření OMZ vč. nacenění. Inf. 21.6.2018: úkol byl předán, dle sdělení Ing. Hegmonové, žádost byla zapsána do knihy plánovaných ořezů a ošetření a je vedena pod číslem 63. Dále je nutno konzultovat s Ing. Pospíšilíkem. Inf. 15. 11. 2018: úkol trvá, prozatím neřešeno Z: OMZ, KT: 2/2019 KMČ 21.2.2019 – M- Mikulíková připomene ing. Pospíšilíkovi KMČ 30.5.2019 – zčásti řešeno |

- Různé, nové podněty

Přítomní členové komise na dnešním jednání odsouhlasili:

- příspěvek na zakoupení květin k výročí osvobození ČR ve výši

500,- Kč

- příspěvek ve výši 7 tisíc Kč pro TJ Sokol Kostelec na akci Dětský

den

- zaplacení dopravy na setkání Kostelců v Kostelci u Jihlavy ve výši

cca 7 tisíc Kč

Členové komise nesouhlasí se záměrem směny části pozemku

p.č. 632/4 k.ú. Kostelec u Zlína za část pozemku 630 za účelem zkapacitnění komunikace pro stavbu 10 bytových jednotek:

Příjezdová komunikace by byla z ulice Lázeňská, která je v havarijním stavu

- Křižovatka Lázně-Lázeňská je nově vybudována, hrozí její zničení

- Další část po školku je v havarijním stavu

- Od MŠ po ulici Vilovou nelze projet nákladními vozidly

- Navrhujeme zřízení příjezdové komunikace z jiné ulice.

Komise nemá námitky na záměr prodeje části pozemku 1241/2 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře do 65 m2 pro majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku u RD.

4.  Závěr

Termín příštího zasedání KMČ Kostelec bude 27.6.2019 v 17 hodin v salonku seniorů v budově kanceláře MČ Kostelec.

V Kostelci, 4.6.2019

Vyhotovila: Marta Mikulíková, tajemnice KMČ Kostelec

Zkontrolovala: Marcela Koutná, předsedkyně KMČ Kostelec