- Z Á P I S  č. 1/2019

z jednání Komise MČ Kostelec dne 21. 2. 2019

Přítomni: MUDr. Stanislav Červenka, Miroslava Směšná,

Leo Doležel, Ing. Ludvík Dlabaja, Vlastimil Oulehla,

Ing. arch. Jiří Jílek, Ing. Jiří Sukop, Ing. Aleš Žabčík,

tajemnice KMČ Marta Mikulíková

Omluveni: MUDr. Petr Čapka, Marcela Koutná, Petr Staněk

Host:     Vladimír Vičík z OKaRDS (technik pro MČ Kostelec)

Přítomno 8 členů komise -  komise je usnášeníschopná

___________________________________________________________________________

Program:

- Zahájení, informace komise, informace z kanceláře

- Kontrola trvajících úkolů

- Různé, nové podněty

- Závěr

- Zahájení, informace komise, informace

z kanceláře MČ

Z důvodu onemocnění předsedkyně komise zahájil zasedání Ing. Jiří Jílek, přivítal přítomné členy komise a pana Vladimíra Vičíka, technika z OKaRDS pro MČ Kostelec.

Informace – akce Křižovatka Lázně-Lázeňská – ukončena v roce 2018, nebyly navýšeny finanční prostředky, ale bylo vybudováno odvodnění k Arnu - práce navíc.

Regenerace veřejného prostranství podél cyklostezky směr Lešná – domluveny dodělávky se zhotovitelem, bude vyhotoveno oplocení sousedního pozemku – duben 2019.

Pokračování chodníku od ulice K Fojství k zastávce MHD U Pomníku – akce je v běhu. Letos vyhotovení.

Chodník podél ulice Přehradní od ulice Lázeňská k ulici Májová – je třeba vyřešit majetkoprávní poměry, následně realizace.

Vladimír Vičík – jako nový zaměstnanec MMZ se musí seznámit s plánovanými akcemi, projít terén – bude domluveno s M. Mikulíkovou.

Informace z kanceláře:

  - Připomínky k zimní údržbě budou hlášeny na poradě se zástupci TSZ dne 15. 3. 2019.

  - Případné ořezání nebo úplné odstranění letitého šeříku u začátku ulice Za Kovárnou bude nahlášeno panu Pospíšilíkovi z OMZ – požadavek občanů a pracovnice kanceláře MČ Kostelec.

Diskuze:

MUDr. Červenka: rozšíření a rekonstrukce ulice Lázeňská - je třeba, aby se komise dohodla, zda chceme jednosměrku nebo dvousměrku. Na komisi dohodnout a nachystat studii, poté svolat obyvatele ulice Lázeňská, případně majitele pozemků, kterých se bude rekonstrukce a odkup pozemků týkat. Jakmile bude vše připraveno, předat na OKaRDS jako návrh na investiční záměr.

Ing. Jiří Sukop – je důležité mluvit s občany, potom předat návrh na město.

Ing. Dlabaja – nejprve vše připravit na komisi, posléze svolat občany.

- Kontrola trvajících úkolů

| 3KMČ/Kost/14/1 | Investiční záměr – rozšíření a rekonstrukce ulice Lázeňská. Historie úkolu – viz předchozí zápisy KMČ 11.10.2018: - Dokončení realizace I. etapy – předání stavby do 30. 10. 2018. - Komise požaduje investiční záměr na další etapu rekonstrukce ulice Lázeňská – vzhledem k předpokládané fin. náročnosti není možno hradit z priorit (informaci zajistí Ing. Jiří Sukop). 15.11.2018: Ing. Jiří Sukop – je třeba navrhnout investiční záměr na pokračování rekonstrukce ulice Lázeňská. Komise se musí dohodnout, zda bude komunikace jednosměrná nebo dvousměrná, dále se zajistí odkup pozemků atd., poté návrh předat Ing. Zlámalovi. KMČ 21.2.2019: komise na příštím zasedání připraví návrh na investiční záměr a poté svolá obyvatele Lázeňské. Z: Ing. arch. Jílek, KT: 3/2019 Z: OD |
| --- | --- |
| 7KMČ/Kost/15/1 | Vybudování chodníku v ul. Přehradní – priorita KMČ. Inf. 17.5.2018: v prioritách zařazeno zpracování PD. Je zpracována studie, nutné dořešit majetko-pr. poměry. KMČ 21.2.2019 – pokračovat v přípravě Z: OD, KT: 3/2019 |
| KMČ/Kost/16/1 | Komise navrhuje prozkoumání situace na spojovacím chodníku z ulice Za Humny do Štípy, kde byl po vydatném dešti 31. 7. 2016 chodník znepřístupněn sjetou zeminou z polí a byly dotčeny domy a pozemky na ulici Ovesná a okolí. Navrhujeme, aby se příkop vyčistil, případně prohloubil a umístila se značka zákazu zavážení příkopu hlínou a odpadem ze zahrádek. Inf. 8/2016: příkop vyčištěn, dále v řešení. Inf. 11/2017: bylo konsultováno s H. Večerkovou z OKaRDS na na místě samém. Inf. 15. 11. 2018: úkol trvá – doposud neřešeno. KMČ 21.2.2019: neřešeno, bude konsultováno s technikem Z: OD, KT: 3/2019 |
| KMČ/Kost/17/1 | Zpevnění krajnice na komunikaci ulice Zlínská (v části za zástavbou – směr Lešná). KMČ 21.6.2018: zpevnění krajnice neřeší problém, komunikace nevyhovuje projíždějícím vozidlům MHD, které se zde míjejí. Nutno řešit rozšíření komunikace. Inf. 15. 11. 2018: komise trvá na rozšíření komunikace KMČ 21.2.2019 – problém neřešen Z: OD, KT: 3/2019 |
| KMČ/Kost/18/2 | Zajistit nacenění probírky keřů a stromů na hřišti v Malém Kostelci. Z: Ing. Hegmonová, OMZ - žádost předá M. Mikulíková, na další jednání komise zajistí vyjádření OMZ vč. nacenění. Inf. 21.6.2018: úkol byl předán, dle sdělení Ing. Hegmonové, žádost byla zapsána do knihy plánovaných ořezů a ošetření a je vedena pod číslem 63. Dále je nutno konzultovat s Ing. Pospíšilíkem. Inf. 15. 11. 2018: úkol trvá, prozatím neřešeno KMČ 21.2.2019: M. Mikulíková připomene Ing. Pospíšilíkovi Z: OMZ, KT: 3/2019 |

- Různé, nové podněty

Přítomní členové odsouhlasili:

25 tisíc Kč na konání Karnevalu pro děti a dospělé

Příspěvek ve výši 30 tisíc Kč pro ZŠ Štípa na akci Pálení čarodějnic – formou dotace.

Na příštím zasedání komise je nutno připravit návrh na rozšíření a rekonstrukci ulice Lázeňská a určit datum setkání s občany zmíněné ulice. Poté bude návrh na investiční záměr předán na MMZ.

Priority na r. 2019 zůstávají beze změny, pokračuje se v přípravě akcí zadaných v minulých letech.

4.  Závěr

Termín příštího zasedání KMČ Kostelec bude 28. 3. 2019 v 17 hodin v salonku seniorů v budově kanceláře MČ Kostelec.

V Kostelci, 26. 2.2019

Vyhotovila: Marta Mikulíková, tajemnice KMČ Kostelec

Zkontrolovala: Marcela Koutná, předsedkyně KMČ Kostelec