- Z Á P I S  č. 1/2020

z jednání Komise MČ Kostelec dne 27.2.2020

Přítomni: 	Marcela Koutná, Miroslava Směšná, Petr Staněk, MUDr. Stanislav Červenka,  Leo Doležel,

Ing. arch. Jiří Jílek,

tajemnice KMČ Marta Mikulíková

Omluveni: MUDr. Petr Čapka, Ing. Jiří Sukop, Vlastimil Oulehla, Ing. Aleš Žabčík, Ing. Ludvík Dlabaja

Zastupitel MMZL:  František Pilka

Přidělený technik pro MČK: Petr Kolaja, OD

OKP: Michaela Dvořáková

Přítomno 6 členů komise -  komise je usnášeníschopná

___________________________________________________________________________

Program:

- Zahájení, informace z kanceláře, diskuse

- Kontrola trvajících úkolů

- Různé, nové podněty

- Závěr

- Zahájení, informace předsedkyně, informace z kanceláře MČ

Zasedání komise zahájila předsedkyně komise Marcela Koutná a seznámila přítomné členy  s informacemi ze schůzky, které se týkaly upřesnění požadavků KMČ Kostelec na rok 2020 a upřesnění dalšího postupu v realizaci záměru: „Regenerace veřejného prostranství podél cyklostezky II. Etapa. Schůzky se zúčastnila předsedkyně KMČK a ing. Gášková z OMZ. (Viz příloha zápisu)

Informace z kanceláře MČ

Zničená část obrubníku u příjezdu ke hřbitovu na ulici Lešenská – nahlášen na OD. V době vyhotovení zápisu obrubník opraven. Poničený žlab na ulici Na Rusavě – nahlášen na OD – taktéž opraven.

- Kontrola trvajících úkolů

| 3KMČ/Kost/14/1 | Investiční záměr – rozšíření a rekonstrukce ulice Lázeňská. Historie úkolu – viz předchozí zápisy KMČ 11.10.2018: - Dokončení realizace I. etapy – předání stavby do 30. 10. 2018. - Komise požaduje investiční záměr na další etapu rekonstrukce ulice Lázeňská – vzhledem k předpokládané fin. náročnosti není možno hradit z priorit (informaci zajistí Ing. Jiří Sukop). 15.11.2018: Ing. Jiří Sukop – je třeba navrhnout investiční záměr na pokračování rekonstrukce ulice Lázeňská. Komise se musí dohodnout, zda bude komunikace jednosměrná nebo dvousměrná, dále se zajistí odkup pozemků atd., poté návrh předat Ing. Zlámalovi. Z: OD, KT: 2/2019 KMČ 21.2.2019 – komise na příštím zasedání připraví návrh na investiční záměr a poté svolá obyvatele Lázeňské. Zajistí: Ing. arch. Jílek. KMČ 30.5.2019 – schůzka občanů se prozatím nekoná. KMČ 27.6.2019 – dtto KMČ 9.10.2019 – na příštím zasedání dne 7.11.2019 bude komise seznámena s původní studií na rekonstrukci ulice Lázeňská a poté budou občané osloveni a případně pozváni na schůzi, kde jim budou předány další informace. Zajistí: Marcela Koutná, Marta Mikulíková KMČ 5.12.2019 – bude řešeno na komisi v lednu 2020. KMČ 27.2.2020 – neřešeno. |
| --- | --- |
| 7KMČ/Kost/15/1 | Vybudování chodníku v ul. Přehradní – priorita KMČ. Inf. 17.5.2018: v prioritách zařazeno zpracování PD. Je zpracována studie, nutné dořešit majetko-pr. poměry. KMČ 15.11.2018: v rámci priorit požadujeme v r. 2019 realizaci. Z: OD, KT: 2/2019 KMČ 21.2.2019 – pokračovat v přípravě. KMČ 30.5.2019 – pokračovat v přípravě. KMČ 27.6.2019 – pokračovat v přípravě. KMČ 9.10.2019 – pokračovat v přípravě. KMČ 5.12.2019 – pokračovat v přípravě. KMČ 27.2.2020 – komise požaduje realizaci. |
| KMČ/Kost/16/1 | Komise navrhuje prozkoumání situace na spojovacím chodníku z ulice Za Humny do Štípy, kde byl po vydatném dešti 31. 7. 2016 chodník znepřístupněn sjetou zeminou z polí a byly dotčeny domy a pozemky na ulici Ovesná a okolí. Navrhujeme, aby se příkop vyčistil, případně prohloubil a umístila se značka zákazu zavážení příkopu hlínou a odpadem ze zahrádek. Historie úkolu – viz předchozí zápisy. KMČ 21.2.2019 – neřešeno, bude konsultováno s technikem. KMČ 30.5.2019 – prozatím neřešeno. KMČ 27.6.2019 – neřešeno, pracovnice kanceláře bude informovat technika pana Vladimíra Vičíka. Konzultace na místě samém. KMČ 9.10.2019 – po domluvě s panem Vičíkem bude problém konsultován na místě samém. Pan Vičík bude kontaktovat pracovnici kanceláře a domluví se na termínu. KMČ 5.12.2019 – bude konzultováno s nově přiděleným technikem v lednu 2020. KMČ 27.2.2020 – bude šetřeno v terénu, nahlášeno nově přidělenému technikovi panu Kolajovi z OD. |
| KMČ/Kost/17/1 | Zpevnění krajnice na komunikaci ulice Zlínská (v části za zástavbou – směr Lešná). Historie požadavku viz předchozí zápisy: KMČ 5.12.2019 – investice – komise trvá na požadavku rozšíření komunikace. KMČ 27.2.2020 – investice - komise trvá na rozšíření komunikace. |
| KMČ/Kost/18/2 | Zajistit nacenění probírky keřů a stromů na hřišti v Malém Kostelci. Z: Ing. Hegmonová, OMZ - žádost předá M. Mikulíková, na další jednání komise zajistí vyjádření OMZ vč. nacenění. Inf. 21.6.2018: úkol byl předán, dle sdělení Ing. Hegmonové, žádost byla zapsána do knihy plánovaných ořezů a ošetření a je vedena pod číslem 63. Dále je nutno konzultovat s Ing. Pospíšilíkem. Historie úkolu – viz předchozí zápisy KMČ – 5.12.2019 – bude konzultováno v lednu 2020 s OMZ. KMČ 27.2.2020 – pracovnice kanceláře konzultovala situaci s paní Halaškovou – arboristkou OMZ, následně vyhotoví foto, opět nahlásí případný požadavek. |

- Různé, nové podněty

  - Komise nemá námitek k záměru výpůjčky části pozemku  p.č. 1241/2 Kostelec u Zlína za účelem vybudování sjezdu z komunikace a přístupového chodníku k výstavbě rodinného domu.

  - Členové komise nepožadují kompenzaci nákladů za rok 2020.

  - Komise MČ Kostelec doporučuje a podporuje změnu ÚP z ploch smíšených nezastavěného území S* na plochy individuálního bydlení BI – jedná se o propojku z ulice Lešenská k cyklostezce.

  - Komise doporučuje a podporuje směnu pozemků v k.ú. Kostelec na pozemky v k.ú. Štípa – viz příloha zápisu.

  - Komise vyčleňuje na akci – Podpora společenských aktivit 80 tisíc Kč, vánoční osvětlení – 20 tisíc Kč (doplnění priorit na rok 2020).

  - Komise není spokojena s realizací akce – vyhotovení chodníku od ulice K Fojství k zastávce MHD U Pomníku.

  - Komise vyčleňuje na akci „Karneval pro děti i dospělé“ do 25 tisíc Kč.

  - Komise schvaluje priority dle přílohy.

  - Komise nemá námitek k požadavku občana z Kostelce na změnu pozemku č.529/84 jako stavební pozemek.

4.  Závěr

Termín příštího zasedání KMČ Kostelec bude upřesněn v dubnu 2020.

Karneval pro děti a dospělé se uskuteční 28.3.2020 v budově stolního tenisu u hřiště Lázeňská.

V Kostelci, 4.3.2020

Vyhotovila: Marta Mikulíková, tajemnice KMČ Kostelec

Zkontrolovala: Marcela Koutná, předsedkyně KMČ Kostelec

Příloha:	Zápis ze schůzky s OMZ, změna ÚP 2x

Priority KMČ na r. 2020