- Z Á P I S  č. 3 + 4/2017

z jednání Komise místní části Kudlov konaného dne 16. 8. 2017

a 25. 9. 2017 – veřejné jednání komise

Přítomni:	E. Neherová, V. Dynka, L. Novák, S. Pospíšilík, M. Lux, V. Najman,  M. Adámek (ZMZ), L. Fajgarová

Hosté:     Jiří Dudr (18.9.2017), občané MČ (25.9.2017)

___________________________________________________________

- Program:

- 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

- 2. Různé

- 3. Zápis z veřejného jednání KMČ s občany

- 4. Závěr

- 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání:

| Úkoly z minulých setkání: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7KMČ/Kud./12/1 |  | Sportovně – rekreační areál, Zlín – Kudlov, pozemek naproti farmy č. p. 1082/9, 1082/6, 1082/7 Historie úkolu r. 1/2012 – 2/2016: viz předchozí zápisy Inf. ORIA + odd. PP, 3/2016: - odhad fin. nákladů na realizaci areálu 5,8 mil. Kč vč. DPH dle projektanta, v ceně není zahrnuta provozní budova; - nutný hydrogeologický průzkum (prověření zasakování, úroveň spodní vody, vliv na okolní pozemky atd), tento průzkum byl doporučen stavebním úřadem pro eliminaci případných problémů se sousedy v rámci ÚŘ. KMČ 27.4.2016: Komise neschválila hydrogeologický průzkum, není v rámci UŘ potřebný. ORIA byla o stanovisku KMČ informována, čekáme na informace o dalším postupu. Inf. 8/2016: Lokalita je součástí změny ÚP č. 2: Probíhá územní řízení. Inf. KMČ 12.10.2016: ÚŘ čeká na nabytí právní moci. Inf. KMČ 30.11.2016: dodatečné schválení hydrogeologického průzkumu, který proběhne během měsíce ledna 2017. Inf. KMČ 22. 2. 2017: z důvodu špatných klimatických podmínek průzkum dosud neproběhl. KMČ 5/2017: geologický průzkum je hotový, závěr z něj známe, je potřeba vybudovat vsakovací jímky pro hřiště i parkoviště, v současné době běží SP, ÚR je hotové. KMČ 9/2017: současný stav projektu a zdůvodnění navýšení ceny bylo osobně předneseno na setkání komise, námitky žádné nebyly, projekt bude odevzdán v říjnu 2017 Ing. Hájkové, která přislíbila zahájení dalších kroků k realizaci na jaře 2018, tj. výběrové řízení na zhotovitele stavby. Z: ORIA |  |  |
| 6KMČ/Kud/13/1 | Ul. K Dálnici, Průkop, Skalka II – opravy výtluků. Ing. KMČ 12. 11. 2014: provedeno v ul. K Dálnici a částečně Průkop. Zbývající lokality – požadavek trvá - nahlášeno. Inf. KMČ 12. 11. 2015: většina výtluků provedena, včetně lokality pasek. Inf. KMČ 15. 2. 2016: s opravami se bude pokračovat v r. 2016. Inf. KMČ 22. 2. 2017: aktualizace výtluků během 3/2017. Z: OKaRDS, Ing. Poláček – řeší dle nahlášení požadavků z kanceláře MČ Inf. 9/2017: v současné době v pořádku (příště vyřadit ze zápisu) |  |  |  |
| 3KMČ/Kud/14/1 | Dětská hřiště – MČ Kudlov – v rámci priorit MČ. Historie úkolu 11/2014 – 2/2017 – viz předchozí zápisy KMČ 5/2017: na místě proběhla schůzka s p. Uvízlovou OMZ, letos se počítá s umístěním prvků na posilování, úpravou terénu a vybudování hřiště na petangue s úpravou okolí, umístěním laviček apod. KMČ 9/2017: instalována hrazda na posilování, čekáme na umístění sloupků na síť na dolním hřišti, hřiště na petang čeká na realizaci. Z: OMZ, Ing. arch. Uvízlová |  |  |  |
| 3KMČ/Kud/14/2 | Oprava chodníku ul. Zelená. Historie úkolu 11/2014 – 8/2016 - viz předchozí zápisy Inf. KMČ 12. 10. 2016: zahájení stavby 10/2016. Inf. KMČ 30. 11. 2017: oprava ul. Zelená je dokončena, na jaře 2017 se bude pokračovat umístěním VO. Inf. KMČ 5/2017: úkol splněn, z příštího zápisu vyřadit, urgence KaMČ opr. měřiče rychlosti. KMČ 9/2017: VO je umístěné, měřič rychlosti stále chybí. Z: OKaRDS |  |  |  |
| 6/KMČ/Kud/14/1 | Kudlovská dálnice – oprava komunikace. Historie úkolu – viz zápisy 2/2015 – 11/2016 KMČ 22. 2. 2017: akce se ujal osobně člen RMZ p. Novák. Inf. OKaRDS 12. 4. 2017, Ing. Poláček: do února 2018 bude zpracována PD a vyřízeno SP na celý úsek „Baťovy dálnice“ z Lesní čtvrti na Kudlov. V případě schválení fin. prostředků bude možno stavbu realizovat v roce 2018. KMČ 9/2017: zpracování projektu, realizace je plánovaná na tři etapy se zahájením nad gymnáziem, přesný termín neznáme. Z: OKaRDS |  |  |  |
| 6/KMČ/Kud/15/1 | Špatný stav opěrné zídky na ul. Václavská u č. p. 236, p. Bočková žádá opravu, řešeno s Ing. Poláčkem a následně s Ing. Puchmeltrem, ten trvá na zhotovení projektu opravy zídky. Finanční spoluúčast dohodnuta, KMČ počítá s finanční účastí z vyčleněných prostředků na opravy chodníků a komunikací na r. 2016. Z: OKaRDS - bude řešeno v rámci priorit MČ 2016 – akce č. 5/2016, krytí PD 30 000 Kč, v r. 2017 krytí 180 000 Kč. KMČ 22. 2. 2017: urgence, žádné nové skutečnosti KMČ 5/2017: byla schůzka s majitelkou domu na místě, dle názoru ORIA břeh ujíždí p. Bočkové, nikoliv pozemek SMZ. Dohodnuto přesné zaměření pozemku na náklady SMZ z důvodu vyjasnění situace. KMČ 9/2017: dle vyhodnocení Ing. Poláčka a spolupráce ŘSZK k žádnému posunu půdy z pozemku města nedošlo. Sesuv půdy je na soukromém pozemku p. Bočkové. (úkol z příštího zápisu vyřadit) |  |  |  |
| 1/KMČ/Kud/16/1 | Realizace opravy tzv. ul. „šikmá“ - odbočka z ul. Václavské, pozemek, který bránil opravě místní komunikace k domům, je v současné době vykoupen a je potřeba zahájit projektovou přípravu k této prioritě. Inf. 3/2016: návrh OKaRDS - zprac. PD + IČ pro rekonstrukci ul. "šikmá" cca 100 000 Kč, odhad realizace 1 - 1,5 mil. Kč - k vyjádření KMČ. KMČ 27.4.2016: Dle tel. hovoru s Ing. Poláčkem, je určitá možnost vyřešení situace použitím zatravňovacích desek, které fungují zároveň jako vsakovací. Úspora financí je vysoká, KMČ se přiklání k tomuto řešení, pokud je možné ho zde využít, jedná se o příjezd k 4 domům, je finančně nákladné zde uvažovat o živici jako povrchu. Žádáme prověření a nacenění tohoto řešení. Inf. KMČ 12. 10. 2016 + 22. 2. 2017: je odsouhlasená verze zatravňovacích desek na celém úseku, čekáme na přesnější nacenění opravy včetně plotu, není potřeba SP, jedná se o opravu a termín realizace!! Řešíme 3 roky!! KMČ 5/2017: během letních měsíců bude vybudován plot a zatravňovací desky. KMČ 9/2017: stavba zatím nezahájena. Z: Ing. Poláček, OKaRDS |  |  |  |
| 2/KMČ/Kud/16/2 | Komise schválila v prioritách na r. 2016 spojku – chodník, z nové lokality na ul. K Dálnici, žádáme informace, zda byla akce zahájena, tj. zhotovení projektu, UŘ a SP. Inf. 8/2016: PD je zadána provedení nejdříve jaro 2017 Inf. KMČ 5/2017: zpracování PD hotovo, čekáme realizaci během letních měsíců. KMČ 9/2017: stavba zatím nezahájena. Z: Ing. Poláček, OKaRDS |  |  |  |

2. Různé

Komise očekává urychlení akce „ Výstavba hřiště u farmy“, tato je nejvyšší prioritou, v další etapě je plánována multifunkční budova u tohoto hřiště, s realizací počítáme nejpozději do r. 2020.

Schválení finančních prostředků na dokoupení 5 ks setů na letní akce za vyřazené poškozené sety (zařadit do priorit 2018).

Oprava jednoho stanu - zlomené napínací tyče.

Schválení financí na akci „rozsvícení vánočního stromu“ 13 tis. Kč.

3. Zápis z veřejného jednání KMČ 25. 9. 2017

Na jednání přišlo několik občanů MČ Kudlov.

Dotazy a připomínky:

p. Hana Novotná – dotaz na umístění přechodů pro chodce na ul. Václavská.

- maminky školních dětí se strachují o svoje děti při cestě do školy a ze školy, stále se zvyšuje počet vozidel v ranních a odpoledních hodinách, které jedou přes Kudlov nebo do něj.

- společný závěr z diskuze je návrh na hlídání míst pro přecházení Městskou policií, měření rychlosti a umístění dopravních značek.

Komunikaci s MP Zlín zajistí tajemnice.

p. Miroslav Janota – stížnost na neukázněné majitele psů, kteří neuklízí na chodnících po svých mazlíčcích. Navrhuje umístění košů na psí extrementy z toho důvodu, že je majitelé nemají kam hodit na svých procházkách.

Komunikaci s OŽPaZ zajistí tajemnice.

p. Oujezdský – upozorňuje na špatné umístění kontejnerů na dolním konci Kudlova, řidiči zastavují na komunikaci a ohrožují tím bezpečnost provozu. Navrhuje snížení chodníku nebo úpravu prostoru tak, aby vozidlo mohlo najet přímo a nestálo na vozovce.

Komunikaci s OŽPaz zajistí tajemnice.

p. Pluskalová – dotaz na rozšíření MHD na Pindulu, požadavek se opakuje několik let.

Komunikaci s DSZO zajistí tajemnice.

p. Březina – dotaz zaslal písemně, návrh na vybudování chodníku z Kudlova do města.

Komunikaci s OKaRDS zajistí tajemnice.

4. Závěr

- Termín příštího jednání KMČ listopad - prosinec 2017, bude upřesněno.

- Ve Zlíně 2. 10. 2017

Zapsala: E. Neherová, tajemnice Komise místní části Kudlov

Ověřil: L. Novák, předseda Komise místní části Kudlov