# Z Á P I S  č. 1/2017

z jednání Komise místní části Kudlov konaného dne 22. 2. 2017

Přítomni:	E. Neherová, V. Dynka, L. Fajgarová, L. Novák, S. Pospíšilík,     M. Lux

Omluveni:  V. Dynka

Hosté:     M. Adámek (ZMZ)

___________________________________________________________

# Program:

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

# 2. Různé

# 3. Závěr

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání:

| Úkoly z minulých setkání: |  |
| --- | --- |
| 7KMČ/Kud./12/1 | Sportovně – rekreační areál, Zlín – Kudlov, pozemek naproti farmy č. p. 1082/9, 1082/6, 1082/7 Historie úkolu r. 1/2012 – 4/2015: viz předchozí zápisy Inf. odd. PP, 10/2015: vykoupený pozemek územím bez územ. plánu - řeší se vymezení funkčního využití parcely – Změna ÚP č. 2. Inf. 11/2015: Dle dohody s ved. odd. Prostorového plánování MMZ Ing. Tučkem je možné zahájit DUR. Informace předána p. Hájkové/ORIA, která zajistí objednání projektu ke zpracování DUR pro územní rozhodnutí. Inf. KMČ 15.2.2016: v současné době je zpracována studie, zpracování dokum. pro ÚŘ do konce 3/2016, dle ORIA navýšeno krytí o 150 tis. Kč na další část přípravy akce. Inf. ORIA + odd. PP, 3/2016: odhad fin. nákladů na realizaci areálu 5,8 mil. Kč vč. DPH dle projektanta, v ceně není zahrnuta provozní budova; nutný hydrogeologický průzkum (prověření zasakování, úroveň spodní vody, vliv na okolní pozemky atd), tento průzkum byl doporučen stavebním úřadem pro eliminaci případných problémů se sousedy v rámci územního řízení. KMČ 27.4.2016: Komise neschválila hydrogeologický průzkum, není v rámci UŘ potřebný. ORIA byla o stanovisku KMČ informována, čekáme na informace o dalším postupu. Inf. 8/2016: Lokalita je součástí změny ÚP č. 2: Probíhá územní řízení, nový KT: 31.10.2016 Inf. KMČ 12.10.2016: územní řízení čeká na nabytí právní moci. KMČ 30.11.2017: dodatečné schválení hydrogeolog. průzkumu, který proběhne během měsíce ledna 2017. KMČ 22.2.2017: z důvodu špatných klimatických podmínek průzkum dosud neproběhl. KT: 3/2017 Z: ORIA |
| 6KMČ/Kud/13/1 | Ul. K Dálnici, Průkop, Skalka II – opravy výtluků. Z: Ing. Poláček, OKaRDS – co nejdříve (nahlášeno v r. 2013) KMČ 12.11.2014: provedeno v ul. K Dálnici a částečně Průkop. Zbývající lokality – požadavek trvá - nahlášeno. Inf. KMČ 12.11.2015: většina výtluků provedena, včetně lokality pasek. KMČ 15.2.2016: s opravami se bude pokračovat v r. 2016 KMČ 22.2.2017: aktualizace výtluků během 3/2017 Z: OKaRDS – řeší dle nahlášení požadavků z kanceláře MČ |
| 3KMČ/Kud/14/1 | Oplocení dětského hřištěm, ul. K Dálnici. KMČ 12.11.2014: naceněno, bude zařazeno do návrhu priorit na r. 2015. KMČ 11.2.2015: schůzka na místě s tajemnicí bude 23.2.2015 KMČ 1.4.2015: KMČ souhlasí s oplocením pozemku hřiště nad i pod (zvýšení plotu) u bytového domu č. p. 593, dle návrhu OMZ na náklady KMČ – zařazeno do priorit 2015. KMČ nesouhlasí s výpůjčkou a odkupem pozemku pro p. Nováka – nahlášeno na OEaM (viz úkol níže). KMČ 9/2015: akce zařazena v prioritách MČ vč. fin. krytí - oplocení dolního hřiště navíc + nákup nové sítě na tenis, volejbal, Z: OMZ Inf. OMZ 3/2016, Ing. Trnavská: Priorita 8/2015 - Oplocení severní a severozáp. části dětského hřiště č. 393 – krytí 40 tis. Kč, bude fakturováno v r. 2016 Priorita 3/2016 - Oplocení sadu, doplnění fittnes prvků – krytí 540 tis. Kč, předpoklad realizace v r. 2016, oplocení DH 50 tis. Kč, oplocení sportoviště cca 250 tis. Kč, fitness prvky - trampolína 90 tis. Kč, cvičící stroje 2 ks á 50 tis. Kč, regenerace trávníku 50 tis. Kč. Inf. 8/2016: Instalace prvků je hotová, plot na spodním hřišti rovněž, další 2 prvky budou instalovány v září, domlouvají se nové sítě na spodní hřiště a na plochu pro badminton na horním hřišti. Inf. KMČ 12.10.2016: všechny prvky jsou instalovány, instalace sítí a umístění hřiště na petanggue na jaře 2017. KMČ 30.11.2017: schválení dalších prvků na posilování pro dospělé, instalace v r. 2017, nacenění OMZ. KMČ 22.2.2017: čekáme nacenění dalších prvků, zařazeno do priorit 2017. Z: OMZ |
| 3KMČ/Kud/14/2 | Oprava chodníku ul. Zelená, havarijní stav. KMČ 12.11.2014: provedena pouze malá lokální oprava, neřeší problém. Inf. OKaRDS 15.5.2015: místní šetření na místě proběhlo 14.4.2015. Projektová dokumentace na opravu chodníku byla zpracována v roce 2010, bez stavebního povolení. V loňském roce byla zadána revize projektu a objednáno vyřízení stavebního povolení, tak aby byla akce připravena k realizaci. Vlivem majetkových poměrů (soukromé pozemky pod chodníkem), dosud povolení není vydáno. Část pozemků je již vyřízena, o dalších se jedná. Předpoklad dokončení přípravy akce vč. SP do konce r. 2015. Rozpočtové náklady jsou cca. 2 mil. Kč. Realizace je možná ve dvou etapách nebo vcelku. Žádost OKaRDS o zařazení akce do priorit MČ a fin. spoluúčast, násl. by se mohlo jednat o případné spoluúčasti SMZ. V souvislosti s opravou chodníku by mohla být provedena i rekonstrukce VO. Předběžně konzultováno s panem Joklem, je třeba určit financování (TSZ, SMZ či z rozp. MČ). KMČ 9/2015: částečné financování rekonstrukce chodníku bude zařazeno do priorit na r. 2016, kdy by mělo dojít k rekonstrukci. Inf. Ing. Poláčka, 12/2015: probíhá PD na opravu chodníku i vybudování nového osvětlení v ul. Zelená, vč. odkupu pozemků pod stávajícím chodníkem. Inf. OKaRDS 3/2016: Rekonstrukce chodníku vč. nového veřejného osvětlení a opravy poškozeného měřiče rychlosti, odhad 2,4 mil. Kč, realizace možná do konce r. 2016. Částečné financování zařazeno do priorit na letošní rok, z rozpočtu MČ komise vyčleněna 1/3 nákladů, tj. 720 tis. Kč. Z: OKaRDS KMČ 27.4.2016: Komise projednávala návrh OKaRDS na prodloužení chodníku k budoucímu hřišti – až po les, při opravě chodníku ul. Zelená, návrhuje řešit chodník na druhé straně vozovky. Inf. 5/2016 schůzka nejlépe na místě, dohodne tajemnice. Inf. 8/2016: proběhlo výběrové řízení na opravu chodníku, v současné době se připravuje smlouva. Inf. KMČ 12.10.2016: zahájení stavby 10/2016. KMČ 30.11.2016: oprava ul. Zelená je dokončena, na jaře 2017 se bude pokračovat umístěním osvětlení VO. Z: OKaRDS |
| 6/KMČ/Kud/14/1 | Kudlovská dálnice – oprava komunikace v délce po chatovou oblast k Jaroslavicím směr do města, cca 500 m drceným starým asfaltem. Komise žádá o nacenění. 11.2.2015: rozšíření požadavku na vyčištění zeleně, srovnání pozemku až k hřišti u gymnázia. Tzv. kudlovská dálnice je celoročně využívána obyvateli celého Zlína k procházkám i jako cyklotrasa a trasa pro běžky, je potřeba ji vyřešit komplexně, dlouhodobě jsou zde vyjeté koleje a není udržována zeleň. Příslušné odbory žádáme o vyjádření, mělo by se jednat o investici velkého Zlína, nikoliv z prostředků KMČ Kudlov. Inf. OKaRDS 8/2015: Kudlovská dálnice bude v havarijních místech lokálně opravena tak, aby byl zajištěn bezpečný průjezd i průchod. OKaRDS 10/2015: Opravy kolejí a výtluků na této lesní komunikaci byly částečně provedeny. Návrh na komplexní řešení není vypracován, posun KT 1/2016. Inf. OKaRDS 4/2016: komplexní řešení – odhad cca 25 mil. Kč na celou délku cca 2,7 km – v současné době finančně nereálné; možnost dotačního titulu s dofin. z rozpočtu SMZ - řešení jako cyklostezka – znamenalo by omezení provozu pouze pro pěší a cyklisty – těžce řešitelné vzhledem k využívání komunikace vlastníkem lesa a zahrádkáři hledá se řešení – úprava cca 1,1 km spodního úseku. Z: OKaRDS KMČ 27.4.2016: Komise navrhuje umístění závory v místě u chatové oblasti, směr do Zlína ke gymnáziu, zabrání se tím dalšímu ničení zažité lesní cesty, zároveň navrhuje lokální opravu štěrkem nebo recyklátem v nejhorším úseku nad gymnáziem. Inf. 5/2016: nejlépe schůzka na místě, dohodne tajemnice Inf. 8/2016: Dosud neřešeno, pod svá křídla si vzal p. náměstek Novák a primátor p. Adámek, očekáváme jejich reakci. Inf. KMČ 12.10.2016: dle poslední tel. informace Ing. Poláčka z OKaRDS, bude řešeno na 2 etapy, I.část od Lesní čtvrti směr Kudlov po chatovou oblast bude řešena recyklátem jako zpevnění lesní cesty, II.část – od chatové oblasti bude zpevněná komunikace pro motorová vozidla, aby zůstal zachován příjezd k chatám. Termín zahájení zatím neznáme, stejně jako financování celé akce, závora by měla být umístěna ještě letos. KMČ 30.11.2017: dle posledních informací p. náměstka Nováka, bude potřeba na celou akci vyhotovit projekt, financování zatím neznáme. KMČ 22.2.2017: jedná se o akci p. náměstka Nováka, který se jí ujal osobně. Z: OKaRDS |
| 6/KMČ/Kud/15/1 | Špatný stav opěrné zídky na ul. Václavská u č. p. 236, p. Bočková žádá opravu, řešeno s Ing. Poláčkem a následně s Ing. Puchmeltrem, ten trvá na zhotoveni projektu opravy zídky. Finanční spoluúčast dohodnuta, KMČ počítá s finanční účastí z vyčleněných prostředků na opravy chodníků a komunikací na r. 2016. KMČ 8/2016: žádné nové informace, zatím bez změny Z: OKaRDS - bude řešeno v rámci priorit MČ 2016 – akce č. 5/2016, krytí PD 30 tis. Kč Inf. KMČ 12.10.2016: žádné nové skutečnosti nejsou známy, není řešeno KMČ 22.2.2017: opět urgence, žádné nové skutečnosti¨ Z: OKaRDS, Ing. Poláček |
| 1/KMČ/Kud/16/1 | Realizace opravy tzv. ul. „šikmá“ - odbočka z ul. Václavské, pozemek, který bránil opravě místní komunikace k domům, je v současné době vykoupen a je potřeba zahájit projektovou přípravu k této prioritě. Inf. 3/2016: návrh OKaRDS - zprac. PD + IČ pro rekonstrukci ul. "šikmá" cca 100 000 Kč, odhad realizace 1 - 1,5 mil. Kč - k vyjádření KMČ. KMČ 27.4.2016: Dle tel. hovoru s Ing. Poláčkem, je určitá možnost vyřešení situace použitím zatravňovacích desek, které fungují zároveň jako vsakovací. Úspora financí je vysoká, KMČ se přiklání k tomuto řešení, pokud je možné ho zde využít, jedná se o příjezd k 4 domům, je finančně nákladné zde uvažovat o živici jako povrchu. Žádáme prověření a nacenění tohoto řešení. Inf. KMČ 12.10.2016 + 22. 2. 2017 je odsouhlasená verze zatravňovacích desek na celém úseku, čekáme na přesnější nacenění opravy včetně plotu, není potřeba SP, jedná se o opravu a termín realizace!! Řešíme 3 roky!! Z: urgence – Ing. Poláček, OKaRDS |
| 2/KMČ/Kud/16/2 | Komise schválila v prioritách na r. 2016 spojku – chodník, z nové lokality na ul. K Dálnici, žádáme informace, zda byla akce zahájena, tj. zhotovení projektu, UŘ a SP. Inf. 8/2016: PD je zadána, provedení nejdříve jaro 2017 KMČ 22.2.2017: PD dosud není zpracována Z: OKaRDS |

2. Různé

Komise očekává urychlení akce „ Výstavba hřiště u farmy“, tato je nejvyšší prioritou, v další etapě je plánována multifunkční budova u tohoto hřiště, s realizací počítáme nejpozději do r. 2020.

3. Závěr

# Termín příštího jednání KMČ v dubnu - květnu 2017, bude upřesněno.

# Ve Zlíně 1.3.2017

Zapsala: Eva Neherová, tajemnice Komise místní části Kudlov

Ověřil: L. Novák, předseda Komise místní části Kudlov