# Z Á P I S  č. 1/2018

z jednání Komise místní části Kudlov konaného dne 28. 2. 2018

Přítomni:	E. Neherová, L. Novák, S. Pospíšilík, M. Lux, V. Najman,

L. Fajgarová

Omluveni:  M. Adámek, V. Dynka

Přítomna nadpol. většina, komise je usnášeníschopná.

___________________________________________________________

# Program:

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

# 2. Různé

# 3. Závěr

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání:

| Úkoly z minulých setkání: |  |
| --- | --- |
| 7KMČ/Kud./12/1 | Sportovně – rekreační areál, Zlín – Kudlov, pozemek naproti farmy č. p. 1082/9, 1082/6, 1082/7 Historie úkolu r. 1/2012 – 9/2016: viz předchozí zápisy Inf. KMČ 12.10.2016: územní řízení čeká na nabytí právní moci. KMČ 30.11.2016 – dodatečné schválení hydrogeologického průzkumu, který proběhne během měsíce ledna 2017 KMČ 22.2.2017 – z důvodu špatných klimatických podmínek průzkum dosud neproběhl KMČ 31.5.2017 – geologický průzkum je hotový, závěr z něj známe, je potřeba vybudovat vsakovací jímky pro hřiště i parkoviště, v současné době běží SP, ÚR je hotové. KMČ 18.9.2017 – současný stav projektu a zdůvodnění navýšení ceny bylo osobně předneseno na setkání komise, námitky žádné nebyly, projekt bude odevzdán v říjnu 2017 Ing. Hájkové, která přislíbila zahájení dalších kroků k realizaci na jaře 2018, tj. výběrové řízení na zhotovitele stavby. KMČ 28.2.2018 - čekáme na výběrové řízení a zahájení stavby Z: ORIA |
| 3KMČ/Kud/14/1 | OMZ – dětská hřiště Historie úkolu 2014 – 2016 – viz předchozí zápisy KMČ 31.5.2017 - na místě proběhla schůzka s p. Uvízlovou OMZ, letos se počítá s umístěním prvků na posilování, úpravou terénu a vybudování hřiště na petangue s úpravou okolí, umístěním laviček apod. KMČ 18.9.2017 – instalována hrazda na posilování, čekáme na umístění sloupků na síť na dolním hřišti, hřiště na petang čeká na realizaci. KMČ 28.2.2018 – sloupky na síť byly umístěny v listopadu, hřiště čeká na lepší počasí, zahájení na jaře. Z: OMZ |
| 3KMČ/Kud/14/2 | Oprava chodníku ul. Zelená, vč. VO, havarijní stav. Historie úkolu 2014 – 2016 – viz předchozí zápisy Z: OKaRDS 31.5.2017 opravy ul. Zelená je dokončena, na jaře 2017 se bude pokračovat umístěním osvětlení VO. - úkol splněn, můžeme vyřadit, chybí jen měřič rychlosti KMČ 18.9.2017 – VO je umístěné, měřič rychlosti stále chybí. KMČ 28.2.2018 – měřič rychlosti je umístěný, příště vyřadit z úkolů |
| 6/KMČ/Kud/14/1 | Kudlovská dálnice – oprava komunikace v délce po chatovou oblast k Jaroslavicím směr do města, cca 500 m drceným starým asfaltem. Komise žádá o nacenění. 11.2.2015: rozšíření požadavku na vyčištění zeleně, srovnání pozemku až k hřišti u gymnázia. Tzv. kudlovská dálnice je celoročně využívána obyvateli celého Zlína k procházkám i jako cyklotrasa a trasa pro běžky, je potřeba ji vyřešit komplexně, dlouhodobě jsou zde vyjeté koleje a není udržována zeleň. Příslušné odbory žádáme o vyjádření, mělo by se jednat o investici velkého Zlína, nikoliv z prostředků KMČ Kudlov. Inf. OKaRDS 8/2015: Kudlovská dálnice bude v havarijních místech lokálně opravena tak, aby byl zajištěn bezpečný průjezd i průchod. OKaRDS 10/2015: Opravy kolejí a výtluků na této lesní komunikaci byly částečně provedeny. Návrh na komplexní řešení není vypracován, posun KT 1/2016. Inf. OKaRDS 4/2016: komplexní řešení – odhad cca 25 mil. Kč na celou délku cca 2,7 km – v současné době finančně nereálné; možnost dotačního titulu s dofin. z rozpočtu SMZ - řešení jako cyklostezka – znamenalo by omezení provozu pouze pro pěší a cyklisty – těžce řešitelné vzhledem k využívání komunikace vlastníkem lesa a zahrádkáři hledá se řešení – úprava cca 1,1 km spodního úseku. KMČ 27.4.2016: Komise navrhuje umístění závory v místě u chatové oblasti, směr do Zlína ke gymnáziu, zabrání se tím dalšímu ničení zažité lesní cesty, zároveň navrhuje lokální opravu štěrkem nebo recyklátem v nejhorším úseku nad gymnáziem. Inf. 5/2016: nejlépe schůzka na místě, dohodne tajemnice Inf. 8/2016: Dosud neřešeno, pod svá křídla si vzal p. náměstek Novák a primátor p. Adámek, očekáváme jejich reakci. Inf. KMČ 12.10.2016: dle poslední tel. informace Ing. Poláčka z OKaRDS, bude řešeno na 2 etapy, I.část od Lesní čtvrti směr Kudlov po chatovou oblast bude řešena recyklátem jako zpevnění lesní cesty, II.část – od chatové oblasti bude zpevněná komunikace pro motorová vozidla, aby zůstal zachován příjezd k chatám. Termín zahájení zatím neznáme, stejně jako financování celé akce, závora by měla být umístěna ještě letos. KMČ 30.11.2016 – dle posledních informací p. náměstka Nováka, bude potřeba na celou akci vyhotovit projekt, financování zatím neznáme. KMČ 22.2.2017 – jedná se o akci p. náměstka Nováka, který se jí ujal osobně KMČ 18.9.2017 – zpracování projektu, realizace je plánovaná na tři etapy se zahájením nad gymnáziem, přesný termín neznáme. KMČ 28.2.2018 – KMČ žádá informace o zahájení I. etapy opravy. Inf. p. Novák, čl. RMZ: nyní probíhá projekční příprava. Technicky se bude jednat o úpravu účelové komunikace, která bude mít jako finální povrch makadam. S odborem životního prostředí řešíme, jak důkladná a velká bude úprava zeleně kolem komunikace. Jedná se hlavně o kácení. Projekčně je akce rozdělena do 3. etap. Tento rok bychom rádi získali stavební povolení. Akce bude nachystána a bude navržena do seznamu akcí pro rok 2019, takže v případě přidělení finančních prostředků je možno začít v roce 2019 realizovat I. etapu. Z: OKaRDS |
| 1/KMČ/Kud/16/1 | Realizace opravy tzv. ul. „šikmá“ - odbočka z ul. Václavské, pozemek, který bránil opravě místní komunikace k domům, je v současné době vykoupen a je potřeba zahájit projektovou přípravu k této prioritě. Inf. 3/2016: návrh OKaRDS - zprac. PD + IČ pro rekonstrukci ul. "šikmá" cca 100 000 Kč, odhad realizace 1 - 1,5 mil. Kč - k vyjádření KMČ. KMČ 27.4.2016: Dle tel. hovoru s Ing. Poláčkem, je určitá možnost vyřešení situace použitím zatravňovacích desek, které fungují zároveň jako vsakovací. Úspora financí je vysoká, KMČ se přiklání k tomuto řešení, pokud je možné ho zde využít, jedná se o příjezd k 4 domům, je finančně nákladné zde uvažovat o živici jako povrchu. Žádáme prověření a nacenění tohoto řešení. Inf. KMČ 12.10.2016: je odsouhlasená verze zatravňovacích desek na celém úseku, čekáme na přesnější nacenění opravy včetně plotu, není potřeba SP, jedná se o opravu a termín realizace!! Řešíme 3 roky!! KMČ 22.2.2017 – čekáme stále na opravu KMČ 31.5.2017 - během letních měsíců bude vybudován plot a zatravňovací desky. KMČ 18.9.2017 – stále není zahájení stavby KMČ 28.2.2018 – místní občané odmítli komunikaci ze zatravňovacích desek, v listopadu byla provedena nezbytná oprava, pokračování na jaře 2018. Z: OKaRDS |
| 2/KMČ/Kud/16/2 | Komise schválila v prioritách na r. 2016 spojku – chodník, z nové lokality na ul. K Dálnici, žádáme informace, zda byla akce zahájena, tj. zhotovení projektu, UŘ a SP. Inf. 8/2016: PD je zadána, provedení nejdříve jaro 2017 KMČ 31.5.2017 – zpracování PD je hotovo, čekáme realizaci během letních měsíců KMČ 18.9.2017 – realizace podzim 2017 KMČ 28.2.2018 – chodník je hotový, dokončení v listopadu 2017, příště z úkolů vyřadit |

2. Různé

Komise porovnala tabulky z r. 2017 -  vyúčtování a nové priority 2018.

Byla informována o stavu rozpracovaných akcí a zahájení přípravy na výstavbu multifunkčního domu.

Tajemnice po dohodě s komisí dohodne bruslení pro veřejnost, na základě objednávky.

Dále KMČ schválila nákup nových pivních setů v počtu 5ks, opravu stanového přístřešku, který je poškozený časem, schválila vyčlenění fin. prostředků na nejbližší akce, tj. Pálení čarodějnic se stavěním Májky 30.4.- 12 tis. Kč, Den plný her 23.5.- 18 tis. Kč, nákup fotoaparátu na dokumentování akcí, dataprojektor je v jednání.

Další akcí bude Svatojánská noc v červnu a slavnostní otevření hřiště, které, doufáme, vyjde do sv. Václava, kdy se bude konat Kudlovská pouť.

3. Závěr

# Termín příštího jednání KMČ v květnu 2018, bude včas upřesněn.

# Ve Zlíně 5.3.2018

Zapsala: Eva Neherová, tajemnice Komise místní části Kudlov

Ověřil: L. Novák, předseda Komise místní části Kudlov