Z Á P I S  č. 2/2018

**z jednání Komise místní části Kudlov konaného dne 22. 5. 2018**

**Přítomni:** E. Neherová, L. Novák, S. Pospíšilík, M. Lux,

L. Fajgarová

**Omluveni:** M. Adámek, V. Dynka, V. Najman

**Přítomna nadpol. většina, komise je usnášeníschopná.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Program:

**1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání**

**2. Různé**

**3. Závěr**

**1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkoly z minulých setkání:** | |  | |
| 7KMČ/Kud./12/1 | | **Sportovně – rekreační areál, Zlín – Kudlov,** pozemek naproti farmy č. p. 1082/9, 1082/6, 1082/7  Historie úkolu r. 1/2012 – 9/2016: viz předchozí zápisy  Inf. KMČ 12.10.2016: územní řízení čeká na nabytí právní moci.  KMČ 30.11.2016 – dodatečné schválení hydrogeologického průzkumu, který proběhne během měsíce ledna 2017  KMČ 22.2.2017 – z důvodu špatných klimatických podmínek průzkum dosud neproběhl  KMČ 31.5.2017 – geologický průzkum je hotový, závěr z něj známe, je potřeba vybudovat vsakovací jímky pro hřiště i parkoviště, v současné době běží SP, ÚR je hotové.  **KMČ 18.9.2017 – současný stav projektu a zdůvodnění navýšení ceny bylo osobně předneseno na setkání komise, námitky žádné nebyly, projekt bude odevzdán v říjnu 2017 Ing. Hájkové, která přislíbila zahájení dalších kroků k realizaci na jaře 2018, tj. výběrové řízení na zhotovitele stavby.**  **KMČ 28.2.2018 - čekáme na výběrové řízení a zahájení stavby**  **KMČ 22.5.2018 – stavba byla zahájena v květnu, areál zatím bez vody a elektřiny.**  **Z: ORIA, KT: 9/2018** | | |
| 3KMČ/Kud/14/1 | **OMZ – dětská hřiště**  **Historie úkolu 2014 – 2016 – viz předchozí zápisy**  KMČ 31.5.2017 - na místě proběhla schůzka s p. Uvízlovou OMZ, letos se počítá s umístěním prvků na posilování, úpravou terénu a vybudování hřiště na petangue s úpravou okolí, umístěním laviček apod.  KMČ 18.9.2017 – instalována hrazda na posilování, čekáme na umístění sloupků na síť na dolním hřišti, hřiště na petang čeká na realizaci.  **KMČ 28.2.2018 – sloupky na síť byly umístěny v listopadu, hřiště čeká na lepší počasí, zahájení na jaře.**  **KMČ 22.5.2018 – pokročilo se s horní částí hřiště, zemní práce, hřiště na petangué bude letos hotové, dokončení v září 2018**  Z: OMZ, KT: 9/2018 | |
| 6/KMČ/Kud/14/1 | **Kudlovská dálnice** – oprava komunikace v délce po chatovou oblast k Jaroslavicím směr do města, cca 500 m drceným starým asfaltem. Komise žádá o nacenění.  Historie úkolu r. 1/2015 – 8/2016: viz předchozí zápisy  **Inf. 8/2016:** Akci si pod svá křídla vzal p. náměstek Novák a primátor p. Adámek, očekáváme jejich reakci.  **KMČ 18.9.2017** – zpracování projektu, realizace je plánovaná na tři etapy se zahájením nad gymnáziem, přesný termín neznáme.  **Inf. 2/2018, p. Novák, čl. RMZ: nyní probíhá projekční příprava. Technicky se bude jednat o úpravu účelové komunikace, která bude mít jako finální povrch makadam. S odborem životního prostředí řešíme, jak důkladná a velká bude úprava zeleně kolem komunikace. Jedná se hlavně o kácení. Projekčně je akce rozdělena do 3. etap. Tento rok bychom rádi získali stavební povolení.**  **Akce bude nachystána a bude navržena do seznamu akcí pro rok 2019, takže v případě přidělení finančních prostředků je možno začít v roce 2019 realizovat I. etapu.**  **Z: OKaRDS** KT: 2/2019 | |

**2. Různé**

**Komise porovnala tabulky z r. 2017 - vyúčtování a nové priority 2018.**

**Byla informována o stavu rozpracovaných akcí.**

**Dohodla se na spolupráci s klubem Titan – turnaj na slavnostní otevření areálu hřiště na konci září v rámci Svatováclavské pouti.**

**3. Závěr**

**Termín příštího jednání KMČ bude včas upřesněn.**

Ve Zlíně 2. 6. 2018

Zapsala: Eva Neherová, tajemnice Komise místní části Kudlov

Ověřil: L. Novák, předseda Komise místní části Kudlov