# Z Á P I S  č. 3/2018

z jednání Komise místní části Lhotka a Chlum

konaného dne 30. 5. 2018

Přítomni: Jana Kadlčáková, Zdeňka Mikešová, Tomáš Zámorský, Patrik Vyoral,

Martin Hart, Michal Lubínek, Simona Tománková, Zdeněk Fryštacký

Roman Hanáček

Omluveni: Helena Frkalová, Bořek Chlud

Hosté:    p. Sieglová, p. Lukašík, p. Mikeš

________________________________________________________________________

# Program:

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

# 2. Akce v MČ – NMZ, s. r. o.

# 2.1. Studny, sport. areál

# 2.2. Objekt č. p. 68

# 3. Diskuse s občany, podněty

# 4. Různé, nové podněty

# 5. Závěr

# 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

| 5KMČ/Lh-Ch/11/6 | KMČ žádá o informaci o dalších krocích vedoucích k odkanalizování Lhotky. Historie úkolu 9/2011 – 5/2015 – viz předchozí zápisy KMČ 30.7.2015: Veřejnou vyhláškou ze dne 2.7.2015 oznámeno prodloužení platnosti stavebního povolení včetně prodloužení lhůty pro dokončení stavby do 31.12.2019. Inf. odd. koordinace projektů MMZ 27.10.2015: 8/2015 žádost o dotaci Ministerstva zemědělství ČR – zamítnuto, nesplněny podmínky dot. titulu. Ministerstvo životního prostředí ČR – možnost poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na výstavbu kanalizací. Sledujeme akt. možnosti. IS ORIA z 9.6.2016: výzva k předkládání projektů na kanalizace z OP ŽP 2014-20 vyhlášena 15.9.2016, v této lhůtě budou posouzeny podmínky dotace s parametry zpr. projektu; v případě naplnění podmínek a po schválení RMZ může být podána žádost o fin. podporu. Inf. ORIA 23. 6. 2017: ZMZ zamítlo podání žádosti o dotaci na kanalizaci Lhotka. Inf. odd. koordinace projektů 9. 10. 2017: vyhlášena výzva OPŽP, prověřujeme, zda je Zlín oprávněným žadatelem. KMČ 2.11.2017: ZMZ pro rok 2017 vzdalo pokus o získání dotace na kanalizaci Lhotka. Dotační titul nesplňoval kritéria ZMZ (maximální uznatelné náklady a vyšší spolufinancování). V dalším roce se bude žádat znovu s novými podmínkami (Úkol B2/14/8159). Z: odd. KP, ORIA, KT: 20.6.2018 |
| --- | --- |
| 5KMČ/Lh-Ch/11/7 | KMČ žádá o informaci, jak lze provést opravu 2 ks kamenných křížů v místní části Chlum. Historie úkolu od 9/2011 – viz předchozí zápisy KMČ 2.10.2014:Pozemek pod křížem v centru Chlumu je po dlouhodobých jednáních již naveden do vlastnictví SMZ. Pozemek pod křížem na křižovatce u č. p. 17 na Chlumu je v majetku rodiny Grošových – v řešení, v komp. OEaM. KMČ 26.3.2015:S platností nového občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb.) se situace komplikuje, je nutné buď najít vlastníka či jeho dědice a nebo vyčkat podle zákonných lhůt na propadnutí opuštěné nemovitosti státu. P. Šuráň se pokusí vyhledat vlastníky podle záznamů v archívech a podobně. KMČ 21.5.2015:27.4.2015 poslal OKaPP e-mailem oficiální vyjádření k opravě obou křížů + cenovou nabídku na opravu křížů.Předběžný odhad nákladů na rekonstrukci křížů činí 50 a 60 tis Kč. Pokoušíme se dohledat vlastníky. KMČ 22.9.2016: V září proběhlo místní šetření (Pavel Šuráň) s paní Ryndovou, zmapovali jsme situaci a stav všech křížů v M.Č. Lhotka Chlum, paní Ryndova provedla fotodokumentaci křížů i kaple ve Lhotce. Očekáváme akci ze strany Odboru kultury, KMČ je připravena podpořit Odbor kultury v dalších krocích. Od té doby bez reakce ze strany Odboru kultury i přes opakované e-mailové urgence. Inf. OKP 3/2017: p. Ryndová požádána o akt. IS. OKaPP 2.11.2017: OKaPP v současnosti zpracovává metodický dokument, ve kterém budou popsány kroky navádění drobných sakrálních staveb do majetku města za účelem jejich následné řádné údržby. Po jeho vypracování bude předložen RMZ materiál a na základě jeho schválení, bude jednoznačně stanoveno, zda je vůlí volených zástupců výše uvedené objekty nabírat do majetku SMZ. Lze předpokládat, že bude vůle v případě bezúplatného navedení, tzn. formou darovací smlouvy. Příp. přípravu a podpis smluv by zajišťovalo Oddělení pozemkové a nebytové správy OEaM MMZ. KMČ 2.11.2017: Komise vzala na vědomí zprávu OKaPP výše. Za KMČ: Ing. Pavel Šuráň Za MMZ: Ing. Ryndová, Odbor kultury a památkové péče MMZ KMČ 15.2.2018: Dle sdělení paní Doleželové (vedoucí OKaPP) bude mít od března 2018 MČ Lhotku-Chlum v kompetenci nová pracovnice. Pracovnice kanceláře MČ a předseda KMČ by se s novou paní rádi sešli na místě samém a prošli s ní místní část, aby byla informována o stavu a problémech v MČ. KMČ 26.4.2018: paní Soukupová, která má v kompetenci od 1.3.2018 MČ Lhotku-Chlum, poskytla tyto aktuální informace: V letošním roce proběhne ve Lhotce oprava sochy „Žena s dítětem“ (součástí fontány), kterou bude provádět restaurátorka Pavla Hradilová. Dále proběhne oprava keramické sochy „Práce a příroda“, kterou provede Filip Váp. OKaPP by chtěl letos provést ještě opravu Božích muk (kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 35693/7 – 1960), ale věc je zatím pouze v jednání. Z: OKaPP, KT: 20.6.2018 |

# 2. Akce v MČ (vč. priorit MČ)

# 2.1. Studny, sport. areál - NMZ, spol. s r. o.

# Požadavek na rekonstrukci studny ve sportovním areálu „Pod lesem“ (vlastník Nemovitosti města Zlína s r.o., parcelní číslo 1220). KMČ požaduje rekonstrukci této studny (vyčistit, zatěsnit, odkalit, ..). Do studny prosakuje povrchová voda, což zabraňuje využití studny pro zásobování areálu užitkovou vodou. Voda je nyní kalná a zapáchá. Majetek společnosti Nemovitostí Města Zlína s r.o.

KMČ 28.4.2016, informace od pana Štábla, OSaDŘ MMZ:

V areálu hřiště Lhotka se nacházejí celkem 3 studny, resp. 2 studny a jedna sběrná jímka. Havarijní stav provizorního poklopu byl zjištěn u sběrné jímky. Zde dojde 22.4.2016 k instalaci betonových PZD desek a tím k odstranění havarijního stavu. Následně dojde i k úpravě dalších staveb studní.

KMČ 19.5.2016: Sběrná jímka - prozatím opraveno položením PZ Desek a osazení poklopu, betonový potěr proveden nebyl.

# KMČ 23.2.2017: Horní studna, zásobující areál vodou v areálu pod lesem, bude zahrnuta do akce „Rekonstrukce budovy č. p. 68“, viz dále. Sběrná studna v dolní části areálu (blízko sběrné nádrže) byla v březnu rekonstruována podle návrhu NMZ. KT: 20.6.2018

# 2.2. Akce objekt č. p. 68

# Historie úkolu – viz zápisy z r. 2017

# KMČ 2. 11. 2017: KD zatím neproběhl, řešíme souběžně „klub seniorů“ (podmínky jeho vzniku a provozování). Dokončení rekonstrukce studny v areálu pod lesem řešíme s panem Štáblem.

# KMČ 15. 2. 2018: 9. 2. 2018 proběhl kontrolní den, řešíme celoplošnou fotografii na schodiště budovy. Proběhla prohlídka budovy členy KMČ. Další kontrolní dny ještě proběhnou.

# KMČ 26. 4. 2018: Dne 16. 3. 2018 byl poslán panu Štáblovi e-mail se seznamem „nedodělků“, bude monitorováno.

# Z: za KMČ p. Kadlčáková

# KT: 20. 6. 2018

# 3. Diskuse s občany, podněty

# Veřejného jednání v r. 2017 se zúčastnilo 7 občanů MČ Lhotka a Chlum. Informace o konání veřejného jednání komise byla v MČ zveřejněna způsobem v místě obvyklým.

# Nedořešené podněty a požadavky, které vyplynuly z diskuze s občany:

# Stále neprovedená úprava v rámci priority roku 2015 „úprava příkopu nad č. p. 80 až č. p. 63.“ Podle p. Černého údajně hotovo, nebylo tam ale od roku 2014 nic provedeno, prosíme o dokončení.

# KMČ: Prověří pracovnice KaMČ.

# KMČ 2. 11. 2017: Pan Moravec osloven e-mailem, prověří, na co bylo čerpáno a zdali byla akce provedena. Nacení případně nutné úpravy. Čekáme na mail.

# KMČ 15. 2. 2017: Dne 7. 2. 2018 přijel pan Moravec a arch. Vladyka do Lhotky. Pracovnice KaMČ a předseda KMČ s nimi prošli MČ a zrevidovali úkoly spadající pod Odbor koncepce a realizace dopravních staveb.

# KT: 20. 6. 2018

# Skládka v k. ú. Tečovice, provozovaná firmou Eurovia, neúměrně zatěžuje komunikaci ve Lhotce a na Chlum provozem. Snaha o ukončení provozu skládky. KMČ bude komunikovat přímo s vlastníky pozemků, na kterých se skládka nachází. Cílem je napadnout pravděpodobně neplatnou smlouvu o pronájmu mezi Eurovia a ZD Zlín v likvidaci. Skuteční vlastníci pozemků jsou kráceni na svých právech a vystaveni riziku právního postihu v případě, že Eurovia nebude provozovat skládku v souladu s platnými předpisy. Trvá. KT: 20. 6. 2018

4. Různé, nové podněty

- Nikdo ze členů KMČ neprojevil zájem převzít funkci předsedy.

# Točna na Chlumu – PROVĚŘIT zatravnění, finální terénní úpravy - pan Moravec prověřil dohodnutý rozsah zatravnění. Dle projektu měla být zatravněna pouze plocha 1 m od nového obrubníku v délce 75 m. Při předání stavby bylo shledáno, že zatravněno bylo dle projektu. Pokud bude potřeba další zatravnění, bude KMČ řešit s OMZ.

# Ořezy jmelí na 4 ks lip na návsi ve Lhotce:

- Akce byla provedena – dle arboristky OMZ MMZ je odborně provedena správně.

- Aktuálně se na ploše nachází 3 větší hromady ořezaného jmelí a větví, které by měly být odstraněny na náklady zhotovitele, tedy firmy Safe trees s.r.o.

- V objednávce na tuto akci ze dne 12. 3. 2018 vedené pod č. O180180077 je uvedeno, že součástí celé akce v ceně 30.976,-Kč vč. DPH (hrazeno z prostředků KMČ Lhotka-Chlum) je také úklid dřevní hmoty štěpkováním, dle příslibu firmy by měl být proveden úklid ve dnech 7. – 11. 5. 2018.

- Inf. KMČ 30.5.2018: Dřevní hmota byla uklizena, splněno.

- Studie rekonstrukce návsi ve Lhotce - ve Lhotce proběhly ve dnech    19. 3. 2018 a 4. 4. 2018 dvě jednání za přítomnosti Ing. Divily, Ing.  Hegmonové z OMZ a členů KMČ, týkající se Studie rekonstrukce návsi ve Lhotce. Zápisy z obou jednání jsou přílohou tohoto zápisu.

KT: 20.6.2018

- Založení klubu seniorů ve Lhotce – Z iniciativy paní Frkalové a paní Mikešové byla svolána dne 12. dubna 2018 v hasičské zbrojnici první schůzka seniorů, kteří podepsali Petici za založení klubu. Přípravný výbor informoval 26 přítomných občanů Lhotky a Chlumu                  o připravovaných akcích ke slavnostnímu otevření nově opraveného kulturního domu v den lhotské pouti – 1. 7. 2018.

Paní Mikešová hovořila o plánované výstavě z historie naší místní  části a o oslavách 90 let hasičů. Paní Frkalová mluvila o uvažovaném založení Klubu seniorů k uvedenému datu, nastínila možné klubové aktivity.

Senioři přislíbili spolupráci při zajišťování podkladů k výstavě, starých fotografií, obecních kronik.

Paní Frkalová a paní Mikešová navštívily za účelem shromáždění dalších materiálů archív na Klečůvce.

Druhá schůzka seniorů proběhla v hasičské zbrojnici 25. 4. 2018. Senioři přinesli staré fotografie na výstavu. Paní Frkalová si poznamenala první e-mailové a telefonické kontakty. Za účelem zveřejňování informací vytváří pan Siegel webové stránky naší místní části. Vznikl námět nafotit rodinné domy na Chlumu za účelem doplnění obecní kroniky.

KT: 20.6.2018

- Paní Mikešová navrhla na práci cestáře nového člověka.

Na základě tohoto podnětu proběhla v úterý 5. 6. 2018 kontrola místní části Lhotka-Chlum pracovnicí Odboru kanceláře primátora paní Jolanou Peškovou, která shledala, že je vše v pořádku, cestář si plní své povinnosti, tj. není nutné zvažovat ukončení jeho dohody. OKP doposud neeviduje žádné stížnosti na práci, resp. činnost cestáře.

Pracovnice KaMČ paní Kadlčáková navrhla variantu, aby byl cestář přítomen ze začátku každé schůzky KMČ kvůli případným podnětům na práci ze strany členů KMČ.

Schůzky KMČ se zúčastnili hosté:

p. Sieglová: projevila zájem stát se novým předsedou KMČ.

p. Lukašík: sleduje dění v KMČ

p. Mikeš: sleduje dění v KMČ

5. Závěr

Příští jednání KMČ Lhotka a Chlum se uskuteční ve středu dne 20. 6. 2018 v 18 hod. v hasičské zbrojnici ve Lhotce.

Ve Lhotce 1. 6. 2018

Zapsala: Jana Kadlčáková, tajemnice KMČ Lhotka – Chlum