- Z Á P I S  č. 5/2018

z jednání Komise místní části Lhotka a Chlum

konaného dne 2. 7. 2018

Přítomni: Pavla Juřenová (taj. KMČ), Zdeňka Mikešová, Patrik Vyoral, Roman

Hanáček, Martin Hart, Simona Tománková, Zdeněk Fryštacký, Helena

Frkalová, Bořek Chlud, Tomáš Zámorský

Omluveni: Michal Lubínek

Hosté:    p. Sieglová

________________________________________________________________________

- Program:

- 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

- 2. Akce v MČ – NMZ, s. r. o.

- 2.1. Studny, sport. areál

- 2.2. Objekt č. p. 68

- 3. Diskuse s občany, podněty

- 4. Různé, nové podněty

- 5. Závěr

- 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

| 5KMČ/Lh-Ch/11/6 | KMČ žádá o informaci o dalších krocích vedoucích k odkanalizování Lhotky. Historie úkolu 2011 – 2015 – viz předchozí zápisy IS ORIA z 9.6.2016: výzva k předkládání projektů na kanalizace z OP ŽP 2014-20 vyhlášena 15.9.2016, v této lhůtě budou posouzeny podmínky dotace s parametry zpr. projektu; v případě naplnění podmínek a po schválení RMZ může být podána žádost o fin. podporu. Prodloužení platnosti stavebního povolení včetně prodloužení lhůty pro dokončení stavby do 31.12.2019 Inf. ORIA 23. 6. 2017: ZMZ zamítlo podání žádosti o dotaci na kanalizaci Lhotka. Inf. odd. koordinace projektů 9. 10. 2017: vyhlášena výzva OPŽP, prověřujeme, zda je Zlín oprávněným žadatelem. KMČ 2.11.2017: ZMZ pro rok 2017 vzdalo pokus o získání dotace na kanalizaci Lhotka. Dotační titul nesplňoval kritéria ZMZ (maximální uznatelné náklady a vyšší spolufinancování). V dalším roce se bude žádat znovu s novými podmínkami (Úkol B2/14/8159). - KMČ - Z: odd. KP, ORIA, KT: 4.9.2018 |
| --- | --- |
| 5KMČ/Lh-Ch/11/7 | KMČ žádá o informaci, jak lze provést opravu 2 ks kamenných křížů v místní části Chlum. Historie úkolu od 9/2011 – viz předchozí zápisy KMČ 2.10.2014: Pozemek pod křížem v centru Chlumu je po dlouhodobých jednáních již naveden do vlastnictví SMZ. Pozemek pod křížem na křižovatce u č. p. 17 na Chlumu je v majetku rodiny Grošových – v řešení, v komp. OEaM. KMČ 26.3.2015: S platností nového občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb.) se situace komplikuje, je nutné buď najít vlastníka či jeho dědice a nebo vyčkat podle zákonných lhůt na propadnutí opuštěné nemovitosti státu. P. Šuráň se pokusí vyhledat vlastníky podle záznamů v archívech a podobně. KMČ 21.5.2015:27.4.2015 poslal OKaPP e-mailem oficiální vyjádření k opravě obou křížů + cenovou nabídku na opravu křížů.Předběžný odhad nákladů na rekonstrukci křížů činí 50 a 60 tis Kč. Pokoušíme se dohledat vlastníky. KMČ 22.9.2016: V září proběhlo místní šetření (Pavel Šuráň) s paní Ryndovou, zmapovali jsme situaci a stav všech křížů v M.Č. Lhotka Chlum, paní Ryndova provedla fotodokumentaci křížů i kaple ve Lhotce. Očekáváme akci ze strany Odboru kultury, KMČ je připravena podpořit Odbor kultury v dalších krocích. Od té doby bez reakce ze strany Odboru kultury i přes opakované e-mailové urgence. OKaPP 2.11.2017: OKaPP v současnosti zpracovává metodický dokument, ve kterém budou popsány kroky navádění drobných sakrálních staveb do majetku města za účelem jejich následné řádné údržby. Po jeho vypracování bude předložen RMZ materiál a na základě jeho schválení, bude jednoznačně stanoveno, zda je vůlí volených zástupců výše uvedené objekty nabírat do majetku SMZ. Lze předpokládat, že bude vůle v případě bezúplatného navedení, tzn. formou darovací smlouvy. Příp. přípravu a podpis smluv by zajišťovalo Oddělení pozemkové a nebytové správy OEaM MMZ. KMČ 26.4.2018: paní Soukupová, která má v kompetenci od 1.3.2018 MČ Lhotku-Chlum, poskytla tyto aktuální informace: - V letošním roce proběhne ve Lhotce oprava sochy „Žena s dítětem“ (součástí fontány), kterou bude provádět restaurátorka Pavla Hradilová. - Dále proběhne oprava keramické sochy „Práce a příroda“, kterou provede Filip Váp. - OKaPP by chtěl letos provést ještě opravu Božích muk (kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 35693/7 – 1960), ale věc je zatím pouze v jednání. KMČ 20.6.2018: Ke křížům, které se nacházejí na Chlumu, jsou vypracované podrobné restaurátorské zprávy od restaurátorky Pavly Hradilové, nicméně stále nejsou vyřešeny majetkové poměry, takže k restaurování nemůže dojít. Z: OKaPP, KT: 4.9.2018 |

- 2. Akce v MČ (vč. priorit MČ)

- 2.1. Studny, sport. areál - NMZ, spol. s r. o.

- Požadavek na rekonstrukci studny ve sportovním areálu „Pod lesem“ (vlastník Nemovitosti města Zlína s r.o., parcelní číslo 1220). KMČ požaduje rekonstrukci této studny (vyčistit, zatěsnit, odkalit, ..). Do studny prosakuje povrchová voda, což zabraňuje využití studny pro zásobování areálu užitkovou vodou. Voda je nyní kalná a zapáchá. Majetek společnosti Nemovitostí Města Zlína s r.o.

KMČ 28.4.2016, informace od pana Štábla, OSaDŘ MMZ:

V areálu hřiště Lhotka se nacházejí celkem 3 studny, resp. 2 studny a jedna sběrná jímka. Havarijní stav provizorního poklopu byl zjištěn u sběrné jímky. Zde dojde 22.4.2016 k instalaci betonových PZD desek a tím k odstranění havarijního stavu. Následně dojde i k úpravě dalších staveb studní.

KMČ 19.5.2016: Sběrná jímka - prozatím opraveno položením PZ Desek a osazení poklopu, betonový potěr proveden nebyl.

- KMČ 23.2.2017: Horní studna, zásobující areál vodou v areálu pod lesem, bude zahrnuta do akce „Rekonstrukce budovy č. p. 68“, viz dále. Sběrná studna v dolní části areálu (blízko sběrné nádrže) byla v březnu rekonstruována podle návrhu NMZ. KT: 4.9.2018

- 2.2. Akce objekt č. p. 68

- Historie úkolu – viz zápisy z r. 2017 – 2/2018

- KMČ 26. 4. 2018: Dne 16. 3. 2018 byl poslán panu Štáblovi e-mail se seznamem „nedodělků“, bude monitorováno.

- KMČ 20. 6. 2018: Kontrolní dny probíhají v pravidelných intervalech. Je monitorováno.

- Z: za KMČ p. Juřenová

- KT: 4. 9. 2018

- 3. Diskuse s občany, podněty

- Veřejného jednání v r. 2017 se zúčastnilo 7 občanů MČ Lhotka a Chlum. Informace o konání veřejného jednání komise byla v MČ zveřejněna způsobem v místě obvyklým.

- Nedořešené podněty a požadavky, které vyplynuly z diskuze s občany:

- Stále neprovedená úprava v rámci priority roku 2015 „úprava příkopu nad č. p. 80 až č. p. 63.“

- KMČ 15. 2. 2017: Dne 7. 2. 2018 přijel pan Moravec a arch. Vladyka do Lhotky. Pracovnice KaMČ a předseda KMČ s nimi prošli MČ a zrevidovali úkoly spadající pod Odbor koncepce a realizace dopravních staveb.

- KT: 4. 9. 2018

- Skládka v k. ú. Tečovice, provozovaná firmou Eurovia, neúměrně zatěžuje komunikaci ve Lhotce a na Chlum provozem. Snaha o ukončení provozu skládky. KMČ bude komunikovat přímo s vlastníky pozemků, na kterých se skládka nachází. Cílem je napadnout pravděpodobně neplatnou smlouvu o pronájmu mezi Eurovia a ZD Zlín v likvidaci. Skuteční vlastníci pozemků jsou kráceni na svých právech a vystaveni riziku právního postihu v případě, že Eurovia nebude provozovat skládku v souladu s platnými předpisy. Trvá. KT: 4. 9. 2018

4. Různé, nové podněty

- KMČ Lhotka-Chlum předkládá Zastupitelstu města Zlína návrh na jmenování nové členky KMČ. Navržena je paní Marie Sieglová. Všichni přítomní členové hlasovali pro zvolení paní Sieglové novou členkou KMČ. Současně se členové komise jednoznačně shodli, aby paní Sieglová, po schválení zastupitelstvem jako nová členka KMČ, byla navržena jako  předsedkyně KMČ. Tuto skutečnost RMZ a ZMZ bere již pouze na vědomí.

Pozn. OKP 7/2018: Nové členství schvaluje ZMZ. Návrh komise na zvolení nové členky KMČ bude předložen k odsouhlasení na jednání RMZ a následně ke schválení na nejbližší jednání ZMZ, které se bude konat 13. 9. 2018. V případě schválení členství se násl. volba předsedkyně KMČ předkládá RMZ a násl. ZMZ na vědomí (termín dalšího jednání ZMZ není zatím stanoven, po volbách do zastupitelstev obcí, které se konají ve dnech 5. - 6. 10. 2018, se předpokládá, že nejbližší jednání ZMZ proběhne v první pol. listopadu 2018).

Vzhledem k výše uvedenému je vhodné zvolit další termín jednání KMČ až po 13. 9. 2018.

- Točna na Chlumu – pan Moravec, OKaRDS,  prověřil dohodnutý rozsah zatravnění. Dle projektu měla být zatravněna pouze plocha 1 m od nového obrubníku v délce 75 m. Při předání stavby bylo shledáno, že zatravněno bylo dle projektu. Pokud bude potřeba další zatravnění, bude KMČ řešit s OMZ.

- Studie rekonstrukce návsi ve Lhotce - ve Lhotce proběhly ve dnech    19. 3. 2018 a 4. 4. 2018 dvě jednání za přítomnosti Ing. Divily, Ing.  Hegmonové z OMZ a členů KMČ, týkající se Studie rekonstrukce návsi ve Lhotce. Zápisy z obou jednání jsou přílohou zápisu č. 2/2018.

KMČ 20.6.2018: Aktuální vyčíslení nákladů na realizaci činí 5,5 mil. Kč – to je důležitá informace pro vedení města (proto bylo nutné zadat alespoň studii) Je potřeba aktuálně brát studii jako podklad pro všechny další, byť dílčí realizace na návsi (doplnění mobiliáře, apod.)Koordinace s projektem kanalizace. Hledání finančního krytí na realizaci, po přislíbení možno pokročit k vyššímu projektovému stupni, tj. projekt pro stavební povolení.

KT: 4. 9. 2018

5. Závěr

Příští jednání KMČ Lhotka a Chlum se uskuteční v září 2018, termín bude upřesněn dle potvrzení účasti jm. čl. ZMZ, členům KMČ bude oznámen s dostatečným předstihem.

Ve Lhotce 3. 7. 2018

Zapsala: Pavla Juřenová, tajemnice KMČ Lhotka – Chlum