Z Á P I S  č. 6/2019

z jednání Komise místní části Lhotka a Chlum konaného dne 27. 6. 2019

Přítomni: Ing. Pavla Juřenová (taj. KMČ), Marie Sieglová, Zdeňka Mikešová, Zdeněk Fryštacký, Helena Frkalová, Patrik Vyoral, Simona Tománková, Roman Hanáček, Tomáš Zámorský

Omluveni: Michal Lubínek, Bořek Chlud, Martin Hart

Host: p. Dvořáková (odbor kanceláře primátora), p. Šmíd (obyvatel Lhotky)

Obsah:

1	Aktuální úkoly a problémy k řešení	1

2	Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání	2

3	Akce v MČ (včetně priorit MČ)	10

4	Diskuse s občany, podněty	10

5	Různé	10

6	Závěr	12

# Aktuální úkoly a problémy k řešení

## Rekonstrukce chodníků

p. Šmíd (občan Lhotky) na začátku jednání KMČ vznesl dotaz, kdy se budou rekonstruovat chodníky u jeho domu?

Oprava chodníků směrem na Chlum bude pokračovat v roce 2020. Bude zařazeno do priorit.

## Dokončena rekonstrukce chodníku v délce 40 m2 směrem na Chlum

## Záměr na výpůjčku – zveřejnění na úřední desce (email 31. 5. 2019)

Záměr vypůjčit pozemek, uzavřít dodatek na pozemku p. č. 969, k. ú. Lhotka u Zlína.

Reakce členů KMČ musí být doručena nejpozději do dne uvedeného na záměru.

## Cenová nabídka na věšák do zasedačky (email 7. 6. 2019)

Cenová nabídka na výrobu a instalaci šatní stěny činí Kč 5 968,00.

Zámorský Tomáš vytvoří cenovou nabídku dle stejných dispozic.

KT: 12. 9. 2019

## Zkouška plošiny

Před zahájením jednání KMČ proběhla zkouška plošiny s Patrikem Vyoralem.

Plošina se zasekla a nešlo sjet dolů. Problém byl pravděpodobně způsoben tím, že nájezdová rampa byla níž než schodek.

Ing. Juřenová zajistí servis plošiny ve spolupráci s Patrikem Vyoralem.

KT: 12. 9. 2019

## Na podzim 2019 proběhne schůzka se zástupci Odboru dopravy a DSZO za účelem připomínkování stávajícího jízdního řádu linky č. 52.

Ing. Juřenová hlásí prostřednictvím VISO v pravidelných intervalech, aby občané nosili své připomínky do Kanceláře místní části ve Lhotce., následně připomínky předá DSZO.

KT: 12. 9. 2019

## Ořez keřů v parku

Při obhlídce 23. 5. 2019 návsi ve Lhotce s p. Hegmonovou připomenuto ořezání keřů v zatáčce zasahujícího do komunikace.

KMČ 27. 6. 2019 – stále neprovedeno

KT: 12. 9. 2019

## Rozdělení úkolů

p. Dvořáková (odbor kanceláře primátora) navrhla, že by členové KMČ si mohli rozdělit jednotlivé úkoly (oblasti) vzniklé z jednání KMČ k řešení.

Vyjádření a návrhy členů KMČ na příštím jednání.

KT: 12. 9. 2019

## Přehled vykázaných hodin pracovníka údržby (cestáře) a správce budovy

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Sieglová Marie vyžádala přehled vykázaných hodin pracovníka údržby (cestáře) a správce budovy. Členové KMČ se seznámili s počtem vykázaných hodin. Počet vykázaných hodin jim připadá vysoký.

Vyjádření pracovnice KaMČ Ing. Juřenové:

Všechny výkazy jsou psány dle skutečnosti. Ing. Juřenová neeviduje žádnou stížnost od občanů na práci cestáře.

E-mail pana Rozsypala (TSZ):

Dobrý den, paní Juřenová,

chtěl bych Vám poděkovat za práci Vašeho cestáře, který se tak pečlivě stará o údržbu a čistotu chodníků ve Lhotce. To, co jsem viděl na vlastní oči při kontrole Lhotky mi připadalo, jako by to dělal člověk na vlastním pozemku. Překvapilo mě, že takovou péči někdo věnoval veřejnému prostoru. Vyřiďte mu prosím mé poděkování.

S pozdravem

Jan Rozsypal

provozně technický pracovník

(čištění města, zimní údržba)

Sieglová Marie požádá o zaslání pracovního výkazu k vykázaným hodinám.

KT: 12. 9. 2019

OKP 6.. 8. 2019: Požadované informace zaslány dne 30.7.2019, OKP neeviduje žádnou stížnost na práci pracovníka na údržbu či na práci správce.

# Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

## Možnost umístění kontejneru na oblečení do Lhotky

KMČ 27. 6. 2019 – navrhnout umístění – členové KMČ navrhují umístění u současného stanoviště tříděného odpadu ve Lhotce.

KT: 12. 9. 2019

## Na Jižním Chlumu nejsou v období státních svátků až 5 týdnů vyváženy popelnice na komunální odpad

KMČ 27. 6. 2019 – dle p. Balajky (TSZ) se to stalo pouze jednou

## Bylo zrušeno cvičení jógy v sále multifunkční budovy kvůli Klubu seniorů?

Nebylo. V současnosti je období prázdnin a dovolených a je nastaven jiný režim. Částečně se cvičí venku (areál pod lesem). Dle vyjádření p. Baďurové bude od září jóga pokračovat, p. Frkalová se domluví s p. Baďurovou tak, aby se schůzky Klubu seniorů nepřekrývaly se cvičením jógy.

Pouze výjimečně je možné setkání seniorů v zasedačce.

KT: 12. 9. 2019

## Prořezání stromů ve Lhotce, které zasahují do drátů elektrického vedení

Při větru vypínají pravidelně světla veřejného osvětlení. Hlášeno na dispečink TS.

KMČ: 27. 6. 2019 – požadavek byl předán na Odbor dopravy

KT: 12. 9. 2019

## Chodník z Jižního Chlumu směrem do Louk – prořezání stromů okolo světel veřejného osvětlení

Není provedeno.

KMČ 27. 6. 2019 – požadavek byl předán na Odbor městské zeleně

KT: 12. 9. 2019

## Umístění nového herního prvku ve Lhotce

V prioritách 2019 bod 2. je vyčleněno 80 000,00 Kč na nový herní prvek ve Lhotce. Dle OMZ se neslučuje se zpracovanou architektonickou studií na úpravu prostoru návsi ve Lhotce.

OMZ nabízí řešení – výměnu stávajícího hracího prvku (domeček se skluzavkou) za nový hrací prvek Rob Roy Natura Torid 2 v celkové hodnotě cca 350 tis. Kč s realizací v roce 2020.

KMČ 23. 5. 2019: Cena herního prvku je příliš vysoká. Žádost o zaslání nabídky všech prvků OMZ a možnosti výběru jiného hracího prvku.

KMČ 27. 6. 2019: nabídka zaslána emailem 27. 5. 2019 – členové KMČ nevybrali jiný prvek. Bude řešeno ještě s p. Chludem.  Návrh – zda by se stávající domeček případně mohl přesunout na Chlum

KT: 12. 9. 2019

## Protékající kašna

Při obhlídce 23. 5. 2019 návsi ve Lhotce zjištěna protékající kašna.

Nahlášeno na místě OMZ k opravě.

KMČ 27. 6. 2019: aktuálně je kašna zcela bez vody a čerpadlo se pravděpodobně zadřelo. Na tradiční pouť 7. 7. 2019 zajistit, aby kašna fungovala. Oprava v rámci záruky.

KT: 12. 9. 2019

## Posečení trávníku na „horním konci“

Trávník byl posečen. Před poutí 7. 7. 2019 stejný požadavek.

KT: 12. 9. 2019

## Cenová nabídka – oprava nájezdu u cukrárny Lhotka-Chlum

Dne 21. 5. 2019 byla zaslána cenová nabídka na opravu nájezdu u cukrárny Lhotka – bod 10 priority 2019.

Varianta provedení zámková dlažba – 138 488,19 Kč

Varianta provedení asfaltobeton – 153 318,14 Kč

KMČ 23. 5. 2019: Členové KMČ se shodli na realizaci varianty zámková dlažba.

KMČ 27. 6. 2019: Termín realizace prověří u TSZ Ing. Juřenová.

KT: 12. 9. 2019

## Nová vývěska

Možnost pořízení nové vývěsky buď přímo na budovu, nebo k budově u přístupového chodníku.

Pozn. OKP: nadstandardní vývěsku je možno hradit z financí přidělených MČ

KMČ: Nacenění do priorit KMČ 2020.

## Úprava prostor tříděného odpadu ve Lhotce

Stanoviště tříděného odpadu ve Lhotce – je třeba vyrovnat povrch, na kterém kontejnery stojí. Bylo by možné terén vyrovnat v akci „Z“?

KMČ 23. 5. 2019: V řešení (TSZ, OŽPaZ)

KMČ 27. 6. 2019: Pracovníci TSZ a OŽPaZ provedli ve Lhotce místní šetření. Zjistili, že stanoviště je v dobrém technickém stavu. Doporučují projednat na Odboru dopravy stav přilehlé pěší komunikace. Odbor dopravy doporučuje zahrnout do priorit 2020.

Dle členů KMČ stanoviště není v dobrém technickém stavu, nevyhovuje účelu.

KT: 12. 9. 2019

## Výtluky

Výtluky byly opraveny jen ve Lhotce, na Chlumu vůbec.

KT: 12. 9. 2019

## Kanalizace Lhotka

Z minulých zápisů KMČ vyplývá informace, že povolení na realizaci kanalizace platí do 31. 12. 2019.

Informace byla předána panu Bednaříkovi (ORIA).

KMČ 23. 5. 2019: Urgence prodloužení stavebního povolení.

KMČ 27. 6. 2019: Členové KMČ požadují písemné stanovisko od p. Bednaříka, že je stavební povolení prodloužené.

KT: 12. 9. 2019

## Trávník

Realizace vysazení trávníku před multifunkční budovou ve Lhotce.

KMČ 23. 5. 2019: Bylo by možné upravit prostor v rámci „akce Z“? Bylo by možné proplatit náklady na dopravu, travní semeno, z financí KMČ?

Pozn. OKP 12. 6. 2019: výsadba trávníku bude zajištěna Nemovitostmi města Zlína do 31.7.2019.

KMČ 27. 6. 2019: Členové KMČ se shodli, že trávník bude vysazen na podzim 2019. (NMZ)

KT: 12. 9. 2019

## Úložný prostor

Prostor půdy: je dokončen v rozsahu dle objednávky. Centrální plocha je vybavena dřevěnou konstrukcí s dvojitým záklopem. Současně upravená plocha pro případné skladování se jeví jako dostačující, rozsah byl takto ještě konzultován s původním předsedou KMČ. U vlezu na půdu je provedeno opláštění OSB deskami, část úseku nebyla obložena. Požádali jsme o doplnění, bez vlivu na užívání prostor.

Zámorský Tomáš nacení instalaci fólie na zakrytí úložného prostoru.

KT: 12. 9. 2019

## Vybavení multifunkční budovy

Hygienické potřeby – na jednání KMČ a veřejná setkání bude doplňováno z OKP. Klub seniorů dostává prostředky z Odboru sociálních věcí. Knihovna má také své prostředky. Ostatní akce si řeší individuálně každý nájemník.

Vybavení kuchyňky – požadavky: skleničky na víno na stopce, sklenice na pivo, štamprle na slivovici, skleněné džbánky, menší misky, indukční podložku pod hrnce, otvírák na láhve, naběračka, prkénko. Sůl bude doplněna z OKP. Tabletu si řeší každý nájemník.

KMČ 23. 5. 2019: Nádobí + indukční podložka bude pořízeno z financí KMČ letos nebo v příštím roce. Zakoupí OVS  (z financí KMČ) nebo přímo členové KMČ? Priority 2020.

Pozn. OKP 12. 6. 2019: nutno nejdříve stanovit přesný seznam, nákup může zajistit OKP nebo členové KMČ dle dohody.

KT: 12. 9. 2019

## Klíče od multifunkční budovy

Členové KMČ opakovaně poukazují na potřebu jednoho klíče pro zástupce Klubu seniorů a jednoho klíče pro zástupce KMČ.

KMČ 25. 4. 2019: Z jednání se zástupci města vyplynula možnost půjčení klíče na delší dobu (na předávací protokol) z důvodu přípravy různých akcí KMČ (vánoční tvoření, betlém, mikuláš, atd.).  Dle členů KMČ je toto řešení nedostačující.

Další jednání se zástupci města budou probíhat.

KT: 12. 9. 2019

## Věšák v zasedací místnosti

Členové KMČ požadují doplnit věšák do zasedací místnosti.

KMČ 23. 5. 2019: Členové KMČ souhlasí s naceněním věšáku od stolaře, který by byl hrazen z financí KMČ. (panel na zeď s cca 13 háčky, umístění v zasedací místnosti vedle vstupních dveří)

KMČ 27. 6. 2019: Provedeno nacenění věšáku (stolař Martinec 5 968,- Kč). Členové s cenou nesouhlasí, Tomáš Zámorský udělá nové nacenění.

KT: 12. 9. 2019

## Sad Vesník

Sad Vesník byl vykraden, dle člena KMČ p. Harta bylo zcizeno 14 stromků. Pracovnice KaMČ prověří u OMZ, zda by bylo možné výsadbu doplnit.

KMČ 25. 4. 2019: OMZ výsadbu doplnil

KMČ 23. 5. 2019: Dotaz členů KMČ na výsledek šetření.

KTČ 27. 6. 2019: PČR vyšetřuje.

KT: 12. 9. 2019

## Úprava příkopu nad č. p. 80 až 63 ve Lhotce

Stále neprovedená úprava v rámci priorit roku 2015 „úprava příkopu nad č. p. 80 až 63“.

p. Moravec dohledal fakturu za čištění příkop ve Lhotce ze dne 8. 7. 2016 (viz emaily ze dne 27. 3. 2019). Vyfakturovaná částka je Kč 97 460,66.  Zhotovitel jsou TSZ, zastoupené p. Říhou. Práce byly placeny z rozpočtu SMZ, ne z rozpočtu KMČ Lhotka-Chlum. Práci přebíral p. Černý.

Podle členů KMČ se nejedná o příkopy nad č. p. 80 až 63. Členové KMČ požadují, aby přijel p. Černý do Lhotky a ukázal jim, který příkop byl vyčištěn.

Členové KMČ dohledali v prioritách roku 2014 bod 9. částku Kč 10 000,00 krytou z rozpočtu MČ na úpravu příkopu.

KMČ 23. 5. 2019: Ing. Juřenová kontaktovala telefonicky p. Černého, do Lhotky nepřijede. Pan Říha (TSZ) přijede, jakmile bude mít prostor.

KMČ 27. 6. 2019: Nacenění priority 2020.

## Uzavření zpevněné polní cesty do Tečovic

Obec Tečovice uzavřela zpevněnou polní cestu, která spojuje Chlum s Tečovicemi. Členové KMČ si stěžují, že nebyli předem informováni a nemohli se k tomu vyjádřit. Členové KMČ nesouhlasí s uzavřením polní cesty.

KMČ 7. 3. 2019: Proč nejde vyřešit stejným způsobem situaci na komunikaci ve Lhotce směr Hostišová?

KMČ 27. 6. 2019: Zábrany z polní cesty někdo odstranil. V případě znepřístupnění cesty na Chlum (např. popadané stromy) je Chlum odříznut (sanitka, hasiči). Proč nelze využívat vybudovanou cestu?

## Vyčištění příkop na Chlumu

Pan Moravec (OD) požádal pracovnici KaMČ o zařazení problematiky vyčištění příkop na Chlumu do jednání KMČ. Prosí o zavedení tohoto bodu do zápisu a výsledek vyjádření k tomuto bodu.

Jedná se o následující podnět z veřejného jednání RMZ s občany MČ Lhotka-Chlum (v roce 2018) - Zajistit pročištění zanesených příkopů v m. č. Chlum – při dešti velký problém s přívalem vody. OKP 23.4.- 18.6. 2018: bez IS ke zveř. OD 19.7. IS: Technické služby Zlín postupně příkopy čistí. Jsou zde ale takové, které si majitelé okolních domů zahrnuli a provedli přes ně nájezdy, nebo plochu zahrady. Tyto překážky zabraňují plynulému odtoku dešťových vod. Město toto řeší s KMČ Lhotka – Chlum. OKP 20.7.2018: prozatím bez IS ke zveř. OKP 26.7.2018: IS zveř. OD 9.8.: Na úkol bylo odpovězeno radním panem Novákem 19.7.2018 interním sdělením. Nyní se prověřují pozemky, na kterých odvodňovací příkop ležel a zvažují se varianty řešení s KMČ Lhotka – Chlum. Žádáme o posunutí termínu k 14.9.2018. OD 19.10. IS: Po přidělení finančních prostředků bude zadáno geodetem vytýčení hranic pozemků mezi vlastníky SMZ a soukromými subjekty a následně zváženo provedení obnovení příkopů v co největší míře. Jelikož se jedná o celou ulici, bude vytýčení nákladné, ale nezbytné. Jak je patrno, příkopy zavezli obyvatelé svévolně, aby si vytvořili vjezdy, nebo větší předzahrádky. Z důvodů složitého řešení situace žádáme o posunutí termínu úkolu do 15.12.2018, kdy bychom mohli s určitostí sdělit další kroky a stav. 10/2018: IS zveřejněno

Geodet provede vytýčení, vykolíkování, zakreslení do mapy rozdíly mezi cestou a hranou pozemku – musí být vyfoceno a zaznačeno na cestu, očekává se vytahování kolíků občany.

Otázkou je, jak se to sdělí místním občanům.

* oznámí se jim to schránky?

* a to hlavní, z čeho se to zaplatí?

Pan Moravec prosí o otevření na KMČ a o návrh, jakým způsobem se bude postupovat před realizací.

KMČ 10. 1. 2019: Členové KMČ navrhují, aby se v sále multifunkční budovy ve Lhotce uskutečnila informační schůzka s občany Chlumu. Na schůzce by měl být přítomen geodet a pan Moravec, kteří by odpověděli občanům na případné dotazy. Bylo by také vhodné oznámit to všem dotčeným občanům do schránky.

KMČ 23. 5. 2019: Objednání geodeta a dalších kroků

KMČ 27. 6. 2019: Termín realizace prověří Ing. Juřenová.

KT: 12. 9. 2019

## Prodloužení chodníku na par. č. 93/5 a 93/1

Mělo by být zaměřeno.

Zjistit stav zanesení do katastru.

Zjistit stav vypracování projektu a termín samotné realizace. Z: p. Moravec, OD

Informace předána na KMČ 31.8.2018: podáno na sloučené územní řízení a stavební povolení, v běhu.

29.11.2018: Schválen stavební záměr na stavbu "Zlín-Lhotka, nový chodník pro pěší" na pozemku par. č. 94/1 - prodloužení stávajícího chodníku v délce cca 47,5m, šíře 1,35m

KMČ 10.1.2019: Stavba je povolena, OD řeší finance.

KMČ 7.3.2019: Na tuto stavbu nebyly přiděleny odboru dopravy finanční prostředky. Odbor dopravy navrhuje chodník investovat z financí KMČ.

KMČ 25.4.2019: Zařazeno do priorit 2019. Dotaz členů KMČ na termín realizace.

KMČ 23.5.2019: P. Moravec zjistí, jestli bylo odsouhlaseno finanční krytí stavby v tabulce KMČ. Stavba má projektovou dokumentaci a veškerá povolení.

Pozn. OKP 12.6.2019: Akce je finančně kryta.

KMČ 27.6.2019: Termín realizace prověří Ing. Juřenová

KT: 12. 9. 2019

## Vyvěšení provozního řádu budovy + podmínky pronájmu sálu

Prověří pracovnice KaMČ Ing. Juřenová, OVS.

KMČ 10.1.2019: Dotaz na provozní řád budovy byl poslán e-mailem p. Špidlíkovi (OVS), zatím bez odpovědi. Bude urgováno. Vyvěšení podmínek pronájmu sálu zajistí Ing. Juřenová.

KMČ 7.3.2019: Podmínky pronájmu sálu jsou vyvěšeny. Dotaz na provozní řád budovy stále bez odpovědi. Bude opět urgováno.

KMČ 27.6.2019: Kolaudaci budovy prověří p. Dvořáková.

OKP: 6.8.2019: objekt nebylo nutné dle sdělení SÚ opětovně kolaudovat.

KT: 12. 9. 2019

## Dataprojektor

Členové KMČ navrhují, aby byl dataprojektor připevněn buď na pevno na stropě v sále multifunkční budovy, nebo byl pořízen trezor, do kterého by se dataprojektor uzamykal. Možná realizace při úpravě prostor půdy na skladový prostor - co nejmenší zásah do současného stavu. Zároveň je nutné pořídit prodlužky k dataprojektoru + 1 další prodlužku k případnému dalšímu využití (např. betlému).

KMČ 10.1.2019: Dotaz byl poslán e-mailem p. Špidlíkovi (OVS), zatím bez odpovědi. Bude urgováno.

KMČ 7.3.2019: Pan Špidlík poslal e-mailem nabídku dodávky, instalace, kabeláže a zapojení projektoru v multifunkční budově Lhotka-Chlum od firmy ROTES, naceněno na 16 755 Kč bez DPH. Firma Rotes variantu zasekání rozvodů do zdi neposkytuje. Paní Sieglová osloví jiného dodavatele.

KMČ 25.4.2019: p. Sieglová oslovila jiného dodavatele, který nacení připevnění dataprojektoru na pevno na strop sálu.

KT 12.9.2019

## Předávání veškerých staveb a akcí hrazených z financí KMČ

Členové KMČ požadují být u každého předání stavby (chodníky atd.), která bude hrazena z financí KMČ a také požadují vidět všechny podklady (faktury) před proplacením.

KMČ 10.1.2019: Podnět byl předán panu Moravcovi (OD)

KT 7.3.2019: Členové KMČ si stěžují, že nebyli přizvání k předání nového chodníku ke Chlumu.

KMČ 7.3.2019: Dle p. Moravce stále platí, žádá členy KMČ o navrhnutí pár termínů, aby byl vybrán jeden, který všem vyhovuje, a sešli jsme se.

## Kulturní dům ve Lhotce – nedodělky (p. Štábl)

Viz předchozí zápisy. Shrnutí:

- Schodolez – instalován – při zkoušce se zasekl, nutno seřídit (bod 1.5)

- Čistící zóna před vchodem do budovy – Odbor vnitřní správy p. Jelínek, Špidlík

- Trávník před budovou – podzim 2019 (bod 2.14)

- Výdejní okénko – až dle potřeb provozu

- Prostor půdy – překrytí výplně fólií (bod 2.15)

- Terén kolem budovy – hotovo

## Veřejné osvětlení v areálu pod lesem – havarijní stav

KMČ 18:10.2018: Podnět byl předán na TS Zlín.

KMČ 29.11.2018: Pan Kvaiser přislíbil přijet do Lhotky a s pracovnicí KaMČ Ing. Juřenovou zmonitorovat situaci, zatím tak neučinil. Bude urgováno.

Aktuálně také polámavé větve po velkém větru - nutno odstranit k vůli bezpečnosti.

KMČ: 10.1.2019: Pan Kvaiser stále do Lhotky nepřijel, bude urgováno. Podnět polámané větve byl předán na OMZ.

KMČ 7.3.2019: Pan Kvaiser přijel do Lhotky, přislíbil poslat nacenění opravy osvětlení v areálu pod lesem. Zatím nacenění neposlal. Bude urgováno.

Polámané větve zatím odstraněny nejsou. Podnět byl předán také p. Štáblovi jako zástupci Nemovitostí města Zlína.

KMČ 25.4.2019: Dle informací p. Kvaisera bylo osvětlení opraveno. Dotaz členů KMČ – proč nebyli přizváni k předání opravených světel?

Pan Štábl přislíbil v nejbližší době důkladné prořezání vrb v areálu Pod Lesem.

Aktuální stav prověří Fryštacký Zdeněk.

KMČ 27.6.2019: Osvětlení je opravené, ale nesplňuje revizi, není zabezpečené.

KT: 12. 9. 2019

## Lampa u č. p. 8, 35, 33 ve Lhotce

Viz předchozí zápisy z jednání KMČ

KMČ 25.4.2019: TSZ již nainstalovaly nové světlo. Světlo je moc citlivé na pohyb a svítí neúměrně dlouho. Funkčnost světla a úprava čidla bude řešena s TSZ.

Prověří pracovnice KaMČ Ing. Juřenová

KMČ 23.5.2019: Pan Kvaiser přijede do Lhotky, jakmile bude mít prostor.

KMČ 27.6.2019: Bude urgováno.

KT 12.9.2019

## Natření průlezek na dětských hřištích – OMZ

KMČ 18.10.2018: Paní Králové (odbor městské zeleně) přislíbila, že přijede do Lhotky, aby zmonitorovala stav průlezek.

KMČ 29.11.2018: paní Králová zmonitorovala stav průlezek, budou přetřeny na jaro 2019.

KMČ 25.4.2019: Dotaz, zda by bylo možno, aby průlezky přetřel cestář MČ + dotaz na výměnu písku v pískovišti pro děti.

KMČ 23.5.2019: Dle informací p. Králové přetře v nejbližší době průlezky zaměstnanec OMZ. Písek byl vyměněn v pískovištích ve Lhotce i na Chlumu.

KMČ 27.6.2019: Proč nejsou přetřeny průlezky na Chlumu?

Prověří Ing. Juřenová.

KT 12.9.2019

## Odkanalizování Lhotky (5KMČ/Lh-Dh/11/6)

KMČ žádá o informaci o dalších krocích vedoucích k odkanalizování Lhotky.

Historie úkolu 2011 – 2015 – viz předchozí zápisy

IS ORIA z 9.6.2016: výzva k předkládání projektů na kanalizace z OP ŽP 2014-20 vyhlášena 15.9.2016, v této lhůtě budou posouzeny podmínky dotace s parametry zpr. projektu; v případě naplnění podmínek a po schválení RMZ může být podána žádost o fin. podporu. Prodloužení platnosti stavebního povolení včetně prodloužení lhůty pro dokončení stavby do 31.12.2019.

Inf. ORIA 23. 6. 2017: ZMZ zamítlo podání žádosti o dotaci na kanalizaci Lhotka.

Inf. odd. koordinace projektů 9. 10. 2017: vyhlášena výzva OPŽP, prověřujeme, zda je Zlín oprávněným žadatelem.

KMČ 2.11.2017: ZMZ pro rok 2017 vzdalo pokus o získání dotace na kanalizaci Lhotka. Dotační titul nesplňoval kritéria ZMZ (maximální uznatelné náklady a vyšší spolufinancování). V dalším roce se bude žádat znovu s novými podmínkami (Úkol B2/14/8159).

KMČ 25.4.2019: Z minulých zápisů KMČ vyplývá informace, že povolení na realizaci kanalizace platí do 31. 12. 2019.

KMČ 23.5.2019: Informace byla předána p. Bednaříkovi (ORIA)

Z: odd. KP, ORIA, KT: 27.6.2019

## Oprava 2 ks kamenných křížů v místní části Chlum (5KMČ/Lh-Ch/11/7)

KMČ žádá o informaci, jak lze provést opravu 2 ks kamenných křížů v místní části Chlum.

Historie úkolu od 9/2011 – viz předchozí zápisy

OKaPP 2.11.2017: OKaPP v současnosti zpracovává metodický dokument, ve kterém budou popsány kroky navádění drobných sakrálních staveb do majetku města za účelem jejich následné řádné údržby. Po jeho vypracování bude předložen RMZ materiál a na základě jeho schválení, bude jednoznačně stanoveno, zda je vůlí volených zástupců výše uvedené objekty nabírat do majetku SMZ. Lze předpokládat, že bude vůle v případě bezúplatného navedení, tzn. formou darovací smlouvy. Příp. přípravu a podpis smluv by zajišťovalo Oddělení pozemkové a nebytové správy OEaM MMZ.

KMČ 26.4.2018: paní Soukupová, která má v kompetenci od 1.3.2018 MČ Lhotku-Chlum, poskytla tyto aktuální informace:

OKaPP by chtěl letos provést ještě opravu Božích muk (kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 35693/7 – 1960), ale věc je zatím pouze v jednání.

KMČ 20.6.2018: Ke křížům, které se nacházejí na Chlumu, jsou vypracované podrobné restaurátorské zprávy od restaurátorky Pavly Hradilové, nicméně stále nejsou vyřešeny majetkové poměry, takže k restaurování  nemůže dojít.

KMČ 25.4.2019: Dotaz členů KMČ na termín opravy Božích muk.

KMČ 23.5.2019:

Informace od p. Frydecké (OKaPP):

Co se týká Božích muk ve Lhotce, jedná se o kulturní památku, na jejíž obnovu je nutno žádat o závazné stanovisko památkové péče a jsou tedy na její obnovu kladeny vyšší požadavky. Na základě objednávky OKaPP byl vypracován restaurátorkou záměr obnovy. Nebyl však dostatečný (neobsahoval průzkumy atp.) pro posouzení Národním památkovým ústavem, který se vyjadřuje do řízení vedeného OKaPP MMZ. Nyní hledá OKaPP restaurátora, který by vypracoval záměr obnovy dle požadavků památkové péče. OKaPP oslovil další restaurátorku, která však nabídku odmítla.

Stále tedy hledají, kdo vypracuje kvalitní restaurátorský průzkum, který bude splňovat požadavky NPÚ a navíc bude i schopen práce realizovat.

Z: OKaPP, KT: 12.9.2019

## Pingpongový stůl + šachy

Šachy dodány.

Pingpongový stůl je objednán. Není možné jeho zapůjčení mimo objekt multifunkční budovy.

KT: 12. 9. 2019

## Návrhy a priority 2019

Viz schválené priority 2019

- Pořízení světelné tabule na multifunkční budovu ve Lhotce, která by zobrazovala čas, datum a teplotu vzduchu.

- Pořízení nových turistických map ve Lhotce a na Chlumu – na Chlum dodal novou turistickou mapu Oddělení cestovního ruchu a informací. Turistická mapa ve Lhotce je ve vlastnictví Klubu českých turistů, ve věci obnovení turistické mapy ve Lhotce osloví Klub českých turistů Ing. Juřenová.

KT: 12. 9. 2019

## Studny, sportovní areál – NMZ, spol. s r. o.

Viz přechozí zápisy.

KMČ 27. 6. 2019: ve studni je velmi špatná voda, povrchová voda teče do studny.

Výhledově je zde možnost detašovaného letního pracoviště DDM Astry. Astra si určuje správce. SDH Lhotka využívá areál od dubna do září. Klíče od brány do areálu má p. Kvaiser už cca půl roku – Ing. Juřenová mu již několikrát telefonovala ohledně vrácení klíčů, bude urgováno.

KT: 12. 9. 2019

## Akce objekt č. p. 68

Historie úkolu – viz zápisy z r. 2017 – 2/2018

V budově jsou stále nedodělky (viz zápisy KMČ).

Není kolaudace.

# Akce v MČ (včetně priorit MČ)

## Tradiční pouť ve Lhotce

Neděle 7. 7. 2019

## Noční hasičská soutěž

Sobota 28.9. - odpolední kýblovačka od 17:00 hod., noční soutěž zač. 21:30 hod. – areál pod lesem

## Říjen 2019 – Klub seniorů

Přednáška bioložky z Prahy – p. Vlkové na téma jedlé kytky a jedlé plevele. Bude vybíráno vstupné.

# Diskuse s občany, podněty

Veřejného jednání v r. 2017 se zúčastnilo 7 občanů MČ Lhotka a Chlum. Informace o konání veřejného jednání komise byla v MČ zveřejněna způsobem v místě obvyklým.

Nedořešené podněty a požadavky, které vyplynuly z diskuze s občany.

## Stále neprovedená úprava v rámci priority roku 2015 „úprava příkopu nad 
č. p. 80 až č. p. 63“

KMČ 15. 2. 2017: Dne 7. 2. 2018 přijel pan Moravec a arch. Vladyka do Lhotky. Pracovnice KaMČ a předseda KMČ s nimi prošli MČ a zrevidovali úkoly spadající pod Odbor koncepce a realizace dopravních staveb.

KMČ 26.9.2018: Bylo připomenuto panu Moravcovi. Bude provedeno při akci oprava chodníků od návsi směrem na Chlum.

KMČ 29.11.2018: Zatím provedeno nebylo, bude urgováno.

KMČ 10.1.2019: Zatím provedeno nebylo, bude opět urgováno.

KT: 23.5.2019

## Skládka v k. ú. Tečovice, provozovaná firmou Eurovia

Neúměrně zatěžuje komunikaci ve Lhotce a na Chlum provozem. Snaha o ukončení provozu skládky. KMČ bude komunikovat přímo s vlastníky pozemků, na kterých se skládka nachází. Cílem je napadnout pravděpodobně neplatnou smlouvu o pronájmu mezi Eurovia a ZD Zlín v likvidaci. Skuteční vlastníci pozemků jsou kráceni na svých právech a vystaveni riziku právního postihu v případě, že Eurovia nebude provozovat skládku v souladu s platnými předpisy. Trvá.

KT: 23. 5. 2019

# Různé

Dne 19.7.2018 proběhla ve Lhotce obchůzka priorit, spadající pod Odbor koncepce a realizace dopravních staveb za účasti pana Moravce (OD), p. Juřenové a p. Sieglové, ze které vyplynuly následující úkoly. Některé úkoly jsou již v realizaci nebo byly zahrnuty do priorit. Zůstávají nedořešené následující úkoly:

- Prodloužení chodníku na par. č. 93/5 – schválen stavební záměr. Řeší se realizace.

- Ořezání stromů u č. p. 79 (směr Hostišová – nad cestou (chodníkem) + světlo veřejného osvětlení v křižovatce) – nebyl proveden ořez kolem světla veřejného osvětlení v křižovatce.

- Oprava chodníků z návsi směr na Chlum – dokončení 40 m2 na jaře 2019 – dokončeno červen 2019.

- Oprava chodníku u č. p. 29 + příjezd na rampu k cukrárně – naceněno, schválena zámková dlažba. Řeší se realizace.

- Možnost odstranění vozidel na návsi – 2 možnosti řešení: 1. požádat majitele, aby si nepojízdná vozidla odtáhl na dvůr z místní komunikace. 2. bohužel budeme muset počkat, až budou splňovat definici vraku, pak zažádáme o odstranění.

- Havarijní stav sloupů v obci – dle majitele sloupů nejsou v havarijním stavu.

- Veřejné osvětlení v areálu pod lesem – havarijní stav – aktuálně řešeno na TS Zlín – opraveno, ale probíjí – nebezpečný stav.

- Lampa veřejného osvětlení u č.p. 8, 35, 33 ve Lhotce – stále svítí, není seřízeno.

## Studie rekonstrukce návsi ve Lhotce

Náklady na realizaci ve výši 5,5 mil. Kč. Při realizaci je důležitá koordinace s projektem kanalizace.

Není vyřešena otázka vysokých finančních nákladů a tím pádem časový horizont realizace.

Do priorit na rok 2019 zahrnuty nové herní prvky ve Lhotce i na Chlumu.

KMČ 7.3.2019: e-mail od paní Hegmonové ze dne 6.3.2019:

Dobrý den,

ve věci již hotové studie na náves ve Lhotce z IV/2018 a dalšího plánovaného využití sděluji za OMZ následující:

- tento dokument byl na náklady OMZ vytvořen z toho důvodu, aby byl určen směr a postup dalšího vývoje tohoto důležitého a centrálního prostoru ve  Zlíně – Lhotce; aby bylo zamezeno nekoncepčnímu využívání daného prostoru, naopak aby s ním bylo nakládáno citlivě s ohledem na genia loci místa;

- studie je pro nás směrodatná, nikoliv závazná;

- další stupeň projektové dokumentace bude zadán až po vyjasnění, resp. přiřazení finančních prostředků na rekonstrukci kanalizace;

- aktuálně nejsou uvolněny prostředky na rekonstrukci kanalizace v této konkrétní lokalitě;

- z tohoto hlediska OMZ doporučuje, i přesto, že v letošním roce není plánovaná rekonstrukce návsi, aby bylo v dalších směrech ohledně obsahu a funkčního využití návsi postupováno dle této studie. Pokud KMČ uvolní prostředky na revitalizaci návsi, nabízí se v souladu se studií pracovat na zkvalitnění dětského hřiště, nikoliv ovšem na rozšiřování a nekoncepčním umísťování dalších herních prvků.

KMČ 25.4.2019: Členové KMČ trvají na umístění nového herního prvku ve Lhotce v roce 2019.

Prověří Ing. Juřenová

KMČ 23.5.2019: Dne 23.5.2019 proběhla schůzka v parku ve Lhotce, které se zúčastnily: 
p. Hegmonová (OMZ), p. Sieglová a p. Juřenová.

Paní Hegmonová představila svůj návrh řešení prostoru v parku, který by byl v souladu se studií rekonstrukce návsi ve Lhotce. Předala paní Sieglové katalogový list herního prvku + rozpočet + její cenový propočet všech nákladů na plánovanou realizaci – nový herní prvek na návsi ve Lhotce – pro 
r. 2020 by byl v ceně 338 340,20 Kč  (s DPH).

Financování nového herního prvku navrhla p. Hegmonová následujícím způsobem:

Letos je vyčleněno v prioritách na nový herní prvek 80 000 Kč (ty by se převedly do r. 2020)

V roce 2020 vyčlenit z priorit 160 000,- (80 000 Kč + 80 000 Kč)

OMZ by dofinancoval ze svého rozpočtu zbývajících 100 000 Kč

Paní Hegmonová požádala o přednesení jejího návrhu na jednání KMČ.

Paní Sieglová přednesla členům KMČ návrh paní Hegmonové.

Člen KMČ pan Chlud představil členům KMČ svůj návrh na umístění nového herního prvku do parku (lanová pyramida v ceně cca 50 000, kterou vyhledal na internetu dle kriterií cena a vzdálenost firmy).

Ing. Juřenová pošle e-mailem členům KMČ materiály od p. Hegmonové.

Členové KMČ nechají finální závěr umístění nového herního prvku na návsi ve Lhotce na příští jednání KMČ (27.6.2019).

Členové KMČ se shodli na pořízení následujících parkourových prvků na hřiště na Chlum:

Vailt rails M (číslo produktu 220548) – 1ks, cena 35 284 Kč bez DPH

Chinning Bars For 2 (číslo produktu 175 011) – 1ks , cena 12 226 Kč bez DPH

KMČ: 27.6.2019: pan Chlud se omluvil z jednání KMČ, p. Sieglová jej obešle e-mailem.

Dotaz členů KMČ, zda by bylo možné přestěhovat stávající domeček, který je na dětském hřišti ve Lhotce, na dětské hřiště na Chlum.

Prověří Ing. Juřenová

KT: 12. 9. 2019

# Závěr

Příští veřejné jednání KMČ Lhotka a Chlum se uskuteční 12. 9. 2019 od 18:00 hodin v multifunkční budově ve Lhotce.

Ve Lhotce 28. 6. 2019

Zapsala: Pavla Juřenová, tajemnice KMČ Lhotka – Chlum

Ověřila: Marie Sieglová, předsedkyně KMČ Lhotka – Chlum