- Z Á P I S  č.  1/2017

z jednání Komise místní části Louky konaného dne 8. 2. 2017

Přítomni:  J. Květáková, K. Kozlová, L. Bednařík, A. Veitová,

M. Šebesta, F. Ingr, M. Kostková

Omluveni:  J. Bazelová (jm. člen ZMZ), J. Daněk

Přítomno 6 členů komise, komise je usnášeníschopná

Program:

- Zahájení

- Kontrola úkolů

- Závěr

1.Zahájení

Předsedkyně komise pí Květáková, přivítala přítomné členy a seznámila je s programem.

2. Kontrola úkolů

pí Květáková seznámila přítomné se stávajícími úkoly:

- Lokální úpravy chodníků na tř. T. Bati, které jsou ve velmi špatném stavu. Požadavek byl zařazen do investic na rok 2017.

Opravy již začaly, bude dále sledováno.

- Přesun stávajícího měřiče rychlosti na opačnou stranu, tzn. ve směru z Tečovic do Louk není možný. Byla vypracována prověřovací studie - umístění ostrůvku a odhad nákladů je cca l mil. Kč. Vzhledem k vysoké částce bylo požádáno o zařazení této akce do požadavků na investice nárok 2017.

Úkol bude dále sledován p. Šebestou.

- Úpravy Návsi v Loukách.

Podklady byly předány studiu Ellement, které se

touto problematikou bude zabývat.

Úkol trvá.

- Lávka k UNI HOBBY.

„Přístupový chodník k lávce pro pěší u UNI HOBY a

k Ternu“ - projekt dokončen.

Výkup pozemků byl ukončen. Vzhledem k tomu, že

akce není ještě finančně kryta, požádali jsme

písemně dne 10. 2. 2017 RMZ o její finanční

podporu, aby vybudování lávky mohlo začít ještě

v tomto roce.

Členové KMČ souhlasí uvolnit 800 tis. Kč

z rozpočtu pro místní část Louky.

3. Diskuse

pí Květáková:

- Možnost umístění vhodné značky – např. pozor na

zvýšený pohyb chodců a cyklistů na cyklostezce

v místech, kde navazuje na silnici vedoucí do

Louk. Značka byla umístěna. Úkol splněn.

- Vznesla požadavek na opravu přístupu na parkoviště u hřbitova. Jedná se o cca 5-8 schodů, které jsou v havarijním stavu a hrozí nebezpečí úrazu.

p. Ingr:

- Požaduje opravu pískoviště na dětském hřišti na Návsi a výměnu písku. Všechny požadované opravy včetně koše na odpadky byly provedeny. Oprava koše na odpadky byla provedena. Úkol splněn.

p. Šebesta:

- Upozornil na neodvezený materiál – půlka palety obrubníků – který zůstal po vybudování nového chodníku na ulici Zábrančí II. Bude informován pan Kubáč.

pí Kostková:

- Byl vznesen požadavek na umístění 2 ks veř. osvětlení za bývalou samoobsluhu. Vzhledem k tomu, že místo je neosvětleno, hrozí zde shromaždování kriminálních živlů. Umístěním osvětlení se toto riziko zmenší. Bylo zařazeno do priorit na rok 2017. Členové komise požadují alespoň částečnou finanční úhradu.

Bude ještě zařazeno do priorit a sloučeno s bodem 2/2014 – úprava Návsi Louky.

Pouť v Loukách se uskuteční 26. března 2017.

O organizaci byl opět požádán p. Chlud,

objednávka byla odeslána.

Členové komise schválili kompenzaci nákladů čl.

KMČ ve výši 3 000,-- Kč za rok 2016.

Členové komise schválili finanční příspěvek ve

výši 1 200,- Kč pro SDH Louky, a to na

akci pořádanou pro děti a dospělé – zdobení

kraslic, výroba velikonočních dekorací, pletení

pomlázek.

Členové komise schválili návrh priorit na rok

2017.

Pí Květáková:

- Poděkovala všem členům komise za účast a pozvala je na příští jednání KMČ, které se uskuteční ve středu 8. 3. 2017.

4. Závěr

Příští jednání komise se uskuteční 8. 3. 2017 v 17.30 h. ve společenské místnosti SDH Louky.

Ve Zlíně – Loukách 9. 2. 2017

Zapsala: Marie Kostková, tajemnice KMČ Louky

Ověřila: Jana Květáková, předsedkyně KMČ Louky