- Z Á P I S  č.  4/2017

z jednání Komise místní části Louky konaného dne 31. 5. 2017

Přítomni:  J. Květáková, K. Kozlová, J. Daněk, F. Ingr, M. Šebesta,

A. Veitová, M. Kostková

Omluveni:  L. Bednařík, J. Bazelová (jm. člen ZMZ)

Přítomno 6 členů komise, komise je usnášeníschopná.

Program:

- Zahájení

- Kontrola úkolů

- Závěr

1.Zahájení

Předsedkyně komise pí Květáková zahájila jednání, přivítala přítomné členy a seznámila je s programem.

2. Kontrola úkolů

pí Květáková seznámila přítomné se stávajícími úkoly:

- Lokální úpravy chodníků na tř. T. Bati, které jsou ve velmi špatném stavu. Rovněž je nutné upravit „sjezdy“ na přechodech pro chodce, kočárky a inv. vozíky.  Požadavek byl zařazen do investic na rok 2017.

Úkol trvá. Bude dále sledováno.

- Přesun stávajícího měřiče rychlosti na opačnou stranu, tzn. ve směru z Tečovic do Louk není možný. Byla vypracována prověřovací studie - umístění ostrůvku a odhad nákladů je cca l mil. Kč. Vzhledem k vysoké částce bylo požádáno o zařazení této akce do požadavků na investice na rok 2017.

Úkol bude dále sledován p. Šebestou.

- Úpravy Návsi v Loukách.

Podklady byly předány studiu Ellement, která se

touto problematikou bude zabývat.

Úkol trvá.

- Lávka k UNI HOBBY.

„Přístupový chodník k lávce pro pěší u UNI HOBY a

k Ternu“ - projekt dokončen.

Výkup pozemků byl ukončen. Vzhledem k tomu, že

akce ještě nebyla finančně kryta, požádali jsme

písemně dne 10. 2. 2017 RMZ o její finanční

podporu, aby vybudování lávky mohlo začít ještě

v tomto roce.

Členové KMČ souhlasí uvolnit 800 tis. Kč

z rozpočtu pro místní část Louky.

Zastupitelstvo města Zlína, které se uskutečnilo

23. 3. 2017, odsouhlasilo na výše uvedenou akci

finanční dotaci ve výši 3,5 mil. Kč. Členové

komise navrhují použít námi uvolněnou částku ve

výši 800 tis. Kč na opravu přístupového

chodníku.

Na RMZ bylo odsouhlaseno vyhlášení veřejné zakáz-

ky na zhotovitele. Zahájení výstavby lávky se

předpokládá v červenci až srpnu 2017.

V současné době se uskutečňuje výběr zhotovitele.

- Požadavek na opravu přístupu na parkoviště u hřbitova. Jedná se o cca 5-8 schodů, které jsou v havarijním stavu a hrozí nebezpečí úrazu. Požadavek na opravu byl předán p. Kubáčovi. Dle jeho názoru je možná varianta i ta, že schodiště se zruší a vydláždí se zbývající část chodníku až k cestě.

Úkol trvá.

- Vzhledem k tomu, že jsou po zimě poškozeny obrubníky a dešťové kanálky na chodnících, byl požádán p. Kubáč o zajištění jejich opravy.

Úkol trvá.

- Byl vznesen požadavek na umístění 2 ks veř. osvětlení za bývalou samoobsluhu. Vzhledem k tomu, že místo je neosvětleno, hrozí zde shromaždování kriminálních živlů. Umístěním osvětlení se toto riziko zmenší. Bylo zařazeno do priorit na rok 2017. Členové komise požadují alespoň částečnou finanční úhradu.

Bude ještě zařazeno do priorit a sloučeno s bodem 2/2014 – úprava Návsi Louky.

Dle vyjádření pí Michálkové o sloučení těchto dvou bodů (jedna nebo více akcí) rozhoduje ekonomický odbor v závislosti na charakteru akce (oprava, investice, provoz…). Požadavek o vyjádření bude předán p. Zlámalovi.

Dle sdělení p. Zlámala byl požádán pracovník TSZ o vyjádření, zda je možné veřejné osvětlení v tomto místě umístit.

Úkol trvá.

3. Diskuse

pí Květáková:

- Navrhuje k úpravě obrubníku na křižovatce ul. Chaloupky a Náves Louky zařadit i komunikaci u zastávky MHD na Růžové. Jedná se o sklopení chodníku, aby  bylo možné sjíždění s invalidními vozíky nebo kočárky.

pí Kostková:

- Hromadí se připomínky a dotazy na odplevelení chodníků a ostatních komunikací v místní části Louky. Vzhledem k tomu, že cestáři v současné době nemohou tuto činnost provádět, pokud nejsou patřičně proškoleni, budou tuto činnost provádět zástupci TS Zlín. Zatím není znám termín. Rovněž jsou připomínky ke způsobu sečení travnatých ploch. Zůstává po sečení velký nepořádek.

pí Květáková:            Poděkovala členům komise za účast a pozvala je

na Den dětí, který se uskuteční 3. 6. 2017

ve 14.00 hod. na hřišti v Loukách.

4. Závěr

Příští jednání komise se uskuteční 28. 6. 2017 v 17.30 h. ve společenské místnosti SDH Louky.

Ve Zlíně – Loukách 1. 6. 2017

Zapsala: Marie Kostková, tajemnice KMČ Louky

Ověřila: Jana Květáková, předsedkyně KMČ Louky