- Z Á P I S  č.  8/2017

z jednání Komise místní části Louky konaného dne 13. 12. 2017

Přítomni:  J. Květáková, K. Kozlová, J. Daněk, L. Bednařík, M. Šebesta,

F. Ingr, A. Veitová, M. Kostková

Hosté:	J. Bazelová (jm. člen ZMZ), pí L. Svobodová

Přítomno všech 7 členů komise a komise je usnášeníschopná.

Program:

- Zahájení

- Kontrola úkolů

- Diskuse

- Závěr

1.Zahájení

Jednání komise zahájila předsedkyně pí Květáková, přivítala přítomné a seznámila je s připraveným programem.

2. Kontrola úkolů

Pí Květáková seznámila přítomné se stávajícími úkoly:

Lokální úpravy chodníků na tř. T. Bati byly provedeny. Rovněž je nutné upravit „sjezdy“ na přechodech pro chodce, kočárky a inv. vozíky.  Požadavek byl sice zařazen do investic na rok 2017, ale zatím nebylo provedeno. Oprava obrubníků byla provedena, částečně i sklopení chodníku, zbývá provést sklopení chodníků na ulici Růžová.

Úkol trvá. Bude dále sledováno.

- Přesun stávajícího měřiče rychlosti na opačnou stranu, tzn. ve směru z Tečovic do Louk, není možný. Byla vypracována prověřovací studie - umístění ostrůvku a odhad nákladů je cca l mil. Kč. Vzhledem k vysoké částce bylo požádáno o zařazení této akce do požadavků na investice na rok 2017.

P. Šebesta bude zjišťovat výměry pozemků, které se musí odkoupit pro tuto akci od soukromých majitelů a za jakou cenu.

Úkol bude dále sledován p. Šebestou.

Termín: leden 2018

- Úpravy Návsi v Loukách.

Podklady byly předány studiu Ellement, která se

touto problematikou bude zabývat.

Úkol trvá.

- Lávka k UNI HOBBY.

Lávka byla dokončena, zbývá jen vybudovat

přístupový chodník – tato akce se uskuteční na

začátku příštího roku – 2018, po vyhlášení soutěže

na jeho zhotovení. Vzhledem k tomu, že přístup

k lávce je velmi rozbahněný, byl tento úsek

vysypán makadamem.

- Byl vznesen požadavek na umístění 2 ks veř. osvětlení za bývalou samoobsluhu. Vzhledem k tomu, že místo je neosvětleno, hrozí zde shromaždování kriminálních živlů. Umístěním osvětlení se toto riziko zmenší. Bylo zařazeno do priorit na rok 2017. Členové komise požadují alespoň částečnou finanční úhradu.

Bude ještě zařazeno do priorit a sloučeno s bodem 2/2014 – úprava Návsi Louky.

Dle vyjádření pí Michálkové o sloučení těchto dvou bodů (jedna nebo více akcí) rozhoduje ekonomický odbor v závislosti na charakteru akce (oprava, investice, provoz…). Požadavek  o vyjádření bude předán p. Zlámalovi.

Dle sdělení p. Zlámala byl požádán pracovník TSZ o vyjádření, zda je možné veřejné osvětlení v tomto místě umístit.

Další postup týkající se veřejného osvětlení bude řešen s p. Kubáčem a p. Moravcem.

Vzhledem k tomu, že úprava Návsi Louky je v nedohlednu, členové komise rozhodli, že umístění 2 ks veřejného osvětlení a úprava Návsi se nebude slučovat.

Zodpovídá: p. Šebesta

Úkol trvá.

3. Diskuse

pí Kostková:

Informovala přítomné o průběhu rozsvícení

vánočního stromu a Mikulášské nadílce. Obě akce

byly hodnoceny kladně.

Úprava kolem pomníku padlých byla objednána

kanceláří místní části Prštné na Odboru kultury

MMZ.

Dle vyjádření p. Macury bude provedeno v průběhu

příštího roku.

Úkol trvá.

P. Bednařík:

Informoval o instalaci zpomalovacích prvků

v ulici Pod Vinohrady, které nejsou umístěny před

žádným rodinným domem.

Rovněž je nutné umístění 1 ks veřejného

osvětlení.

Úkol trvá.

4. Závěr

Příští jednání komise se uskuteční 21. 2. 2018 v 17.30 h. ve společenské místnosti SDH Louky.

Zlín – Louky 20. 12. 2017

Zapsala: Marie Kostková, tajemnice KMČ Louky

Ověřila: Jana Květáková, předsedkyně KMČ Louky