# Z Á P I S  č.  4/2018

z jednání Komise místní části Louky konaného dne 6. 6. 2018

Přítomni: J. Květáková, K. Kozlová, L. Bednařík, F. Ingr, J. Daněk,

A. Veitová, tajemnice M. Kostková

Hosté:    J. Bazelová (jm. členka ZMZ)

Omluven:  M. Šebesta

Přítomno 6 členů komise, komise je usnášeníschopná.

Program:

- Zahájení

- Kontrola úkolů

- Diskuse

- Závěr

1. Zahájení

Jednání komise zahájila předsedkyně pí Květáková, přivítala přítomné a seznámila je s připraveným programem.

2. Kontrola úkolů

Pí Květáková seznámila přítomné se stávajícími úkoly:

- Lokální úpravy chodníků na tř. T. Bati byly částečně provedeny. Rovněž je nutné upravit „sjezdy“ na přechodech pro chodce, kočárky a inv. vozíky. Požadavek byl sice zařazen do investic na rok 2017, ale zatím nebylo provedeno. Oprava obrubníků byla provedena – opět jsou ale poškozeny, částečně i sklopení chodníku, zbývá provést čtyři sklopení chodníků na ulici Růžová. O řešení bude požádán p. Moravec. Úkol trvá. Bude dále sledováno.

  - Úpravy Návsi v Loukách.  Podklady byly předány studiu Ellement, které přislíbilo se touto problematikou zabývat v co možná nejkratším termínu. Úkol trvá.

  - Vybudování přístupového chodníku k lávce k Ternu. Studie se zařazením  veřejného osvětlení je  hotová, v současné době se řeší zhotovitel. Členové Komise místní části Louky jednomyslně odsouhlasili, že celý chodník bude ve stejné konstrukci jako pojízdná část před zatáčkou vlevo. TSZ nacení VO a poté budou práce na přístupové komunikaci zahájeny.

Dokončení celé akce se předpokládá do konce měsíce září t. r.

  - Byl vznesen požadavek na umístění 2 ks veř. osvětlení za bývalou samoobsluhu. Vzhledem k tomu, že místo je neosvětleno, hrozí zde shromaždování kriminálních živlů. Umístěním osvětlení se toto riziko zmenší. Bylo zařazeno do priorit na rok 2017. Komise místní části Louky se bude na této akci finančně podílet. Požadavek  o vyjádření byl předán p. Zlámalovi.

  - Dle sdělení p. Zlámala byl požádán pracovník TSZ o vyjádření, zda je možné veřejné osvětlení v tomto místě umístit. Stále čekáme  na vyjádření. Další postup týkající se veřejného osvětlení bude řešen s  p. Moravcem a p. Kvaiserem (TSZ). Zodpovídá: p. Šebesta, úkol trvá.

3. Diskuse

Pí Kostková:

  - Úprava pomníku padlých na hřbitově v Loukách byla objednána kanceláří místní části Prštné na Odboru kultury MMZ. Dle vyjádření p. Macury bude provedeno v průběhu tohoto roku. Úkol trvá.

  - 2. 6. 2018 se uskutečnil Den dětí ve spolupráci s SDH Louky a mysliveckým spolkem Včelín. Zúčastnilo se cca 156 dětí, program byl pestrý a děti byly spokojeny.

P. Bednařík:

  - Instalace zpomalovacích prvků v ulici Pod Vinohrady, které nejsou umístěny před žádným rodinným domem. Budou umístěny v blízkosti vjezdu TAŠ STAPA.

- Rovněž je nutné umístění 1 ks veřejného osvětlení v ul. Pod Vinohrady. Zodpovídá: p. Šebesta, úkol trvá.

- Obnovení nátěru zábradlí kolem potoka – velmi zrezivělé. Bude projednáno s p. Kubáčem.

P. Ingr:

- Upozornil na nutnost přemístění sloupku na lávce přes Dřevnici do Terna na cyklostezce, a to z bezpečnostních důvodů.

- Seznámil členy komise s požadavkem p. Učně – přístupová komunikace k lávce přes Dřevnici – má obavy, že se nedostane na své pozemky. Bude požádán p. Kubáč o odpověď.

Pí Květáková:

- Vzhledem k tomu, že oplocení dětského hřiště je velmi zdevastované, požádali jsme pí Uvízlovou, OMZ, o zjištění ceny oplocení. Odhad je cca 28 000,- Kč.  Členové komise odhlasovali provedení nového oplocení na dětském hřišti. (Pro: 5, proti: 0,                         zdržel se: 0)

- Oprava oplocení dětského hřiště má být provedena v měsíci červenci t. r. Celková částka za provedení oplocení bude cca 34 000,-- Kč včetně DPH.

4. Závěr

Příští jednání komise bude upřesněno během měsíce července 2018.

Zlín – Louky 13. 6. 2018

Zapsala: Marie Kostková, tajemnice KMČ Louky

Ověřila: Jana Květáková, předsedkyně KMČ Louky