# Z Á P I S  č.  7/2019

z jednání Komise místní části Louky konaného dne 20. 11. 2019

Přítomni: J. Květáková, K. Kozlová, L. Bednařík, J. Daněk,

O. Učeň, A. Veitová, F. Ingr, tajemnice M. Kostková

Omluven: M. Šebesta, p. Chalánek, p. Klajn (jm. člen ZMZ)

Hosté:   J. Bazelová (jm. členka ZMZ)

Přítomno 7 členů komise, komise je usnášeníschopná.

Program:

- Zahájení

- Kontrola úkolů

- Diskuse, různé

- Závěr

1. Zahájení

Jednání komise zahájila předsedkyně pí Květáková, přivítala přítomné členy a seznámila je s programem jednání.

2. Kontrola úkolů

Pí Květáková seznámila přítomné se stávajícími úkoly:

- Lokální úpravy chodníků na tř. T. Bati byly částečně provedeny. Rovněž je nutné upravit „sjezdy“ na přechodech pro chodce, kočárky a inv. vozíky. Požadavek byl zařazen do investic na rok 2017, ale zatím nebylo provedeno. Oprava obrubníků byla provedena – opět jsou ale poškozeny, částečně i sklopení chodníku, zbývá provést čtyři sklopení chodníků na tř. T. Bati. Bohužel by tyto úpravy zasáhly do hlavní komunikace a bude proto zapotřebí zadat realizační projekt a také záleží na ceně realizace.

Jedná se o přechody na tř. T. Bati. Bylo zadáno vyhotovení projektové dokumentace, je to požadavek ŘWD a bude použito i pro stanovení přechodného dopravního značení pro stavbu.

Úkol trvá a bude dále sledováno.   Zodpovídá: pí Květáková

  - Úpravy Návsi v Loukách. KMČ v r. 2018 odsouhlasila a vyčleňuje cca 100 000 Kč na studii úpravy návsi v Loukách (pro: 7, proti:0, zdržel se: 0). P. Moravec byl požádán o objednání studie.

Nabídka byla aktualizována, objednávka u fy Ellement je platná 
a je zveřejněna. Jednání s projektanty se uskutečnilo na místě samém 19. 9. 2019 od 14:00 hod. Jednání nad rozpracovanou dokumentací se uskutečnilo 13. 11. 2019 na Odboru dopravy MMZ za přítomnosti pí Dobešové a p. Říhy. Termín studie do konce listopadu t.r. a poté bude konzultace v KMČ.

Vyřizuje paní Dobešová, OD MMZ, referent investic.

Úkol trvá.                          Zodpovídá: p. Bednařík

- Vybudování přístupového chodníku k lávce k Ternu. Na základě požadavku Moravské vodárenské a soukromých subjektů bude obnovena přístupová cesta asfaltovým recyklátem. Tímto opatřením bude umožněn přístup k lávce chodcům a komunikaci budou moci používat jak MoVo, tak soukromí zemědělci. Opravy takovéto komunikace by měly být snadné a levné. Realizace by měla začít v jarních měsících tohoto roku. Veřejné osvětlení  bude provedeno. Vzhledem k tomu, že se blíží veřejné jednání občanů s představiteli radnice (listopad 2019) bude požádán p. Moravec, aby nám sdělil do 15. 11. 2019 časový harmonogram prací.

Požadujeme přepracování projektu dle sdělení TSZ tak, aby byl realizovatelný z důvodu umístění navrhovaných VO – kolize se stromy.

TS Zlín byla vystavena objednávka na provedení přívodu + 1 ks VO před stromy v zatáčce. Pí Dobešová nadále jedná s majitelem sousedního pozemku kvůli ořezu, nebo likvidaci stromů. Po odstranění bude dokončena realizace dalších lamp VO a následně upravena ploch cesty asfaltovým recyklátem.

Bude učiněn dotaz na p. Moravce,zda je vhodné a možné instalovat světla s LED osvětlením.

Úkol trvá.                         T: 27. 11. 2019

- V r. 2018 byl vznesen požadavek na umístění 2 ks veř. osvětlení za bývalou samoobsluhou. Dle sdělení p. Moravce v současné době se čeká na zaslání snížené cenové nabídky od TSMZ, které budou tuto zakázku provádět, jakmile tuto obdrží, zašle objednávku a práce mohou začít.

Dle sdělení p. Moravce byl požadavek na umístění 2 ks VO          předložen RMZ 1. 4. 2019. Zatím není realizováno, p. Daněk bude urgovat přímo na TSMZ. Objednávka na TSMZ byla zaslána.

Bude znovu dán požadavek do RMZ, aby bylo realizováno co nejdříve.

Má se realizovat v nejbližší době, řeší pí Dobešová OD MMZ.

Dle sdělení pí Dobešové je v současné době uzavřena smlouva s PETAS Petřík, s. r. o. Realizace bude do konce t. r.

Úkol trvá.                          Zodpovídá: p. Šebesta

  - Dále občané požadují umístění 1 ks odpadkového koše na nově budovaný přístupový chodník k lávce přes Dřevnici (může být i starší). Pan Drábek (cestář) souhlasí s vyprazdňováním odpadkového koše, který může být umístěn na VO.

Bude realizováno do konce t. r.

Úkol trvá.                           Zodpovídá: p. Učeň

3. Diskuse

p. Učeň:

- Požaduje odstranění navážky podél přístupového chodníku k lávce, po pravé straně směrem z Louk k lávce. Je to směs kamení, cihel, zeminy a trávy. Bude učiněn dotaz na p. Moravce a požádáno 
o odstranění.

Bude realizováno při instalaci VO a při úpravě cesty asfaltovým recyklátem.

Úkol trvá.                          Zodpovídá: p. Učeň

P. Bednařík:

  - Zpomalovací prvky v ulici Pod Vinohrady, které nejsou umístěny před žádným rodinným domem, byly instalovány v blízkosti vjezdu TAŠ STAPA. Bude požádán p. Hlaváč o provedení kontrolního měření rychlosti v uvedené lokalitě, zda umístění zpomalovacích prvků splnilo svůj účel.

25. 9. 2019 se uskuteční schůzka s občany ul. Chaloupky a Pod  Vinohrady. Pozvánky byly předány.

25. 9. 2019 se uskutečnila schůzka s občany se zástupci MMZ. Na tomto jednání přítomní občané souhlasili s navrženým řešením, tj. vybudování dalších retardérů v těchto ulicích a zjednosměrnění úseku mezi koncem obce Louky a začátkem obce Prštné, jak uvedli v zaslané petici MMZ.

Další fází je dotazníkové šetření (dále jen DS). V současné době

čekáme na stanovení rozsahu DS a jeho cenovou nabídku. Bude

učiněn dotaz na pí Dobešovou.

Pí Kostková:

Požadavky na drobné opravy, které mají provádět TSZ (objednávky prací zajišťuje p. Moravec):

- Nátěr zábradlí kolem Chlumského potoka – dokončení prací.

TS byly urgovány, do zimy ještě provádí nátěry mostů a lávek.

- Chybí rošty na chodnících od odpadových dešťových svodů, převážně se jedná o ulici Hasičská. Bude učiněn dotaz na p. Balajku, TSZ.

- Rošty na komunikaci u kašny – cesta na Suchý důl – poškozené. Bude opraveno po dokončení odvozu zeminy ze Suchého dolu.

Bude dotázán p. Balajka, zda je akce dokončena. Dle  jeho předběžného sdělení zatím ještě akce není ukončena, bude ukončena, až bude mrznout.

Rošty na Suchý důl byly opraveny v 6. měsíci, pokud se týká cesty tak TS opraví největší díry, stavební firma EUROVIA, která vozí ze Suchého dolu zeminu, provede po ukončení navážek opravy cest.

- Oprava chodníku u železniční trati.

Oprava vjezdu u železniční trati byla zadána do evidence TS Zlín. 30. 10. 2019. Předpokládaná oprava je na jaře roku 2020, a to z důvodu velkého množství akutnějších požadavků.

- Oprava obrubníku u stanoviště tříděného odpadu na Návsi v Loukách. Bylo by vhodné udělat sklopení sjezdu pro kontejnery, aby nedocházelo k poškození obrubníků.

Řešeno s TS Zlín, bude provedeno na jaře 2020.

- Výtluky na ulici Chaloupky – směr Prštné – pravá strana.

Hotovo.

Bude zasláno pí Dobešové (formou zápisu).

- Je nutné posílat odpovědi na zaslané záměry, odkupy, pronájmy či prodeje pozemků ve vlastnictví města.

- Rozsvícení vánočního stromu se uskuteční 30. 11. 2019 v 17.00 hod.

- Pouť  v Loukách se uskuteční 29. 3. 2020.

- Záměr pronajmout, vypůjčit, prodat pozemek p. č. 481/24 v k. ú. Louky nad  Dřevnicí (Mezivodí) o výměře 112m2 (obeznámení KMČ mimo jednání). Členové KMČ nevznesli žádné připomínky, KMČ tedy se záměry souhlasí.

- Záměr prodat část pozemku p. č. 828/54 k. ú. Louky nad Dřevnicí, obec Zlín o výměně do 80 m2 pro scelení pozemků p. č. 828/1 a p. č. 829/1 k. ú. Louky nad Dřevnicí (obeznámení KMČ mimo jednání). Bylo zasláno sdělení, že KMČ má požadavek na rekonstrukci části komunikace v ul. Záhumení V. Byla doporučena směna pozemků.

- Záměr vypůjčit pozemek p. č. 761/78 a p. č. 761/75 k. ú. Louky nad Dřevnicí (Záhumení V) o výměře do 4 m2 za účelem vybudování sjezdu na komunikace (obeznámení KMČ mimo jednání). Nebyly námitky, jen připomínka, že v prioritách je v plánu rozšíření komunikace na Záhumení V.

Pí Květáková:

- Požádala OŽPaZ MMZ pí Vašátkovou o opravu betonového krytu, který zakrývá studánku „Slanice“ na Podhoří ve Zlíně.

Práce na opravě probíhají.

- Byly odsouhlaseny priority na rok 2020 ve stejném rozsahu jako v loňském roce. Pro: 7, proti: 0, zdrželo se: O.

- Odkupy a pronájmy městských pozemků byly odsouhlaseny členy KMČ. Pro:7, proti: 0, zdržel se: 0.

- Do kanceláře MČ se v minulém týdnu dostavil p. Zetík, starosta SDH, s prosbou o finanční příspěvek na pořádání Mikulášské nadílky. Členové komise schválili částku ve výši 7 000,-- Kč. Pro:7, proti: 0, zdržel se: 0.

- Dále členové KMČ schválili zvýšenou částku na projektovou dokumentaci ul. Záhumení z 30 000,- Kč na 31 240,- Kč. Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.

- Byla odsouhlasena částka ve výši 5 000,- Kč na pronájem ledové plochy na tradiční bruslení dne 1. 1. 2020. Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.

- Rozsvícení stromu provede pí Květáková.

p. Učeň:

- Jaké má město záměry se skládkou Suchý důl?

Pí Kostková:

- Instalace vánočního osvětlení bude provedena v tomto týdnu.

4. Závěr

Příští jednání komise se uskuteční ve středu 11. 12. 2019 v 17.30 hod. na obvyklém místě.

Zlín – Louky 20. 11. 2019

Zapsala: Marie Kostková, tajemnice KMČ Louky

Ověřila: Jana Květáková, předsedkyně KMČ Louky