# Z Á P I S  č.1/20

z jednání Komise místní části Louky konaného dne 26. 2. 2020

Přítomni: J. Květáková, K. Kozlová, L. Bednařík, M. Šebesta, A. Veitová, O. Učeň,

Hosté:    	J. Bazelová (jm. členka ZMZ), Ing. arch. Ressová,

Ing. arch. Ondřej Stolařík (Ellement architects s.r.o.),

Ing. Říha, pí Dobešová (Odbor dopravy MMZ)

Nepřítomen: Milan Klajn (jm. člen ZMZ)

Přítomno 6 členů komise, komise je usnášeníschopná.

Program:

- Zahájení, schválení programu

- Prezentace studie „Náves“

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

- Informace z kanceláře MČ

- Priority KMČ na rok 2020

- Podněty a požadavky na změnu územního plánu

- Závěr

  - Zahájení, schválení programu

Jednání komise zahájila předsedkyně pí Květáková, přivítala přítomné členy a seznámila je s programem jednání.

  - Prezentace studie „Náves“

- viz bod č. 3

  - Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání:

- Lokální úpravy chodníků na tř. T. Bati byly částečně provedeny. Rovněž je nutné opravit „sjezdy“ na přechodech pro chodce, kočárky a inv. vozíky. Požadavek byl zařazen do investic na rok 2017, ale zatím nebylo provedeno. Oprava obrubníků byla provedena – opět jsou ale poškozeny, částečně i sklopení chodníku, zbývá provést čtyři sklopení chodníků na tř. T. Bati. Bohužel by tyto úpravy zasáhly do hlavní komunikace a bude proto zapotřebí zadat realizační projekt a také záleží na ceně realizace.

Jedná se o přechody na tř. T. Bati. Bylo zadáno vyhotovení projektové dokumentace, je to požadavek ŘSD a bude použito i pro stanovení přechodného dopravního značení pro stavbu.

Dle sdělení pí Dobešové projekt zatím nebyl zadán. Vzhledem k tomu, pokud nebude realizace zadána v prioritách KMČ, nebudou se vyčleňovat finanční prostředky na zrealizování.

Úkol trvá.								Z: Květáková

- Úprava Návsi v Loukách. KMČ v r. 2018 odsouhlasila a vyčleňuje cca 100.000,- Kč na studii úpravy Návsi v Loukách (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) P. Moravec byl požádán o objednání studie.

Nabídka byla aktualizována, objednávka u fy Ellement je platná a je zveřejněna. Jednání s projektanty se uskutečnilo na místě samém 19. 9. 2019 od 14.00 hod. Jednání nad rozpracovanou dokumentací se uskutečnilo 13. 11. 2019 na Odboru dopravy MMZ za přítomnosti pí Dobešové a p. Říhy. Termín studie do konce února 2020 a následně bude návrh prezentován v KMČ.

Komise byla seznámena se studií. Tato studie je řešena v širších prostorových vztazích. Pokud se komise rozhodne v pokračování na PD, může doplnit, např. jaká činnost se v tomto prostoru očekává. Navržená studie je akceptovatelná, pokud budou splněny připomínky, které komise má a tyto budou řešeny v další fázi projektu, proto požaduje doplnit zadání projektu. Na příštím jednání komise bude tato diskuse znovu otevřena k podání návrhů a připomínek členů komise, a to před zadáním projektové dokumentace. MMZ se bude podílet na financování z rozpočtu. Se studií je možno se seznámit v KaMČ Louky.

Úkol trvá.								Z: p. Bednařík

- Vybudování přístupového chodníku k lávce k Ternu. Na základě požadavku Moravské vodárenské a soukromých subjektů bude obnovena přístupová cesta asfaltovým recyklátem. Tímto opatřením bude umožněn přístup k lávce chodcům a komunikaci budou moci používat jak MoVo, tak soukromí zemědělci. Opravy takového komunikace by měly být snadné a levné. Realizace by měla začít v jarních měsících tohoto roku. Veřejné osvětlení bude provedeno.

Dle vyjádření pí Dobešové OD aktuálně probíhá šetření, zda jsou stromy na pozemku města či ve vlastnictví majitele sousedního pozemku. Pokud by majitel neměl námitky proti jejich pokácení, není problém VO instalovat.

Bude učiněn dotaz na pí Dobešovou ohledně termínu realizace.

Pí Dobešová na dnešním jednání komise sdělila toto:

„Po provedeném šetření bylo zjištěno, že několik stromů je na městském pozemku a jeden velký podléhá žádosti o odstranění. Na soukromém pozemku se nachází druhý strom, který jako v předchozím případě, taktéž podléhá žádosti o odstranění. Já mám plnou moc od majitele pozemku k podání žádosti o odstranění. Žádosti o povolení ke kácení byly podány na odbor životního prostředí. Pokud se stromy nepodaří pokácet v době vegetačního klidu, tak se nedají realizovat světla ani cesta a realizace akce se musí posunout.“

Úkol trvá:								Termín: 31. 3. 2020

- Dále občané požadují umístění 1 ks odpadkového koše na nově vybudovaný přístupový chodník k lávce přes Dřevnici (může být i starší). Pan Drábek (cestář) souhlasí s vyprazdňováním odpadkového koše, který může být umístěn na VO. Bude realizováno do konce roku 2019.

Koš byl umístěn v prosinci roku 2019.  Tento bod se pro příští zápisy vypouští.

- Rekonstrukce části komunikace v ul. Záhumení, roh mezi TSZ a fy Rovel (vč. rozšíření této komunikace a doplnění VO).  Pan Říha seznámil komisi s projektem a vzhledem k tomu, že by se muselo řešit vykoupení pozemků a složité majetkoprávní vztahy, i rozpočtové náklady jsou vysoké, proto nesplňuje očekávání. Komise se rozhodla tuto položku vyřadit z priorit. (Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0).  Tento bod se pro příští zápisy vypouští.

- P. Učeň požaduje odstranění navážky podél přístupového chodníku k lávce, po pravé straně směrem z Louk k lávce. Je to směs kamení, cihel, zeminy a trávy. Bude učiněn dotaz na p. Moravce a požádáno o odstranění.

Bude realizováno při instalaci VO a při úpravě cesty asfaltovým recyklátem.

Vzhledem k informacím, které jsou uvedeny v bodu „Přístupový chodník k lávce k Ternu“, nelze zatím realizovat.

Úkol trvá.								Z: p.Učeň

p. Bednařík:

- Zpomalovací prvky v ul. Pod Vinohrady, které nejsou umístěny před žádným rodinným domem, byly instalovány v blízkosti vjezdu TAŠ-STAPPA. Bude požádán p. Hlaváč o provedení kontrolního měření rychlosti v uvedené lokalitě, zda umístění zpomalovacích prvků splnilo svůj účel.

Schůzka s občany ul. Chaloupky a Pod Vinohrady se uskuteční 25. 9. 2019. Pozvánky byly předány.

Schůzka s občany ul. Chaloupky a Pod Vinohrady se uskutečnila 25. 9. 2019 se zástupci MMZ. Na tomto jednání přítomní občané souhlasili s navrženým řešením, tj. vybudování dalších retardérů v těchto ulicích a zjednosměrnění úseku mezi koncem obce Louky a začátkem obce Prštné, jak uvedli v zaslané petici MMZ.

Další fází je dotazníkové šetření (dále jen DS). V současné době čekáme na stanovení rozsahu DS a jeho cenovou nabídku. Bude učiněn dotaz na pí Dobešovou.

Dle sdělení pí Dobešové bude dotazníkové šetření – dle rozhodnutí p. náměstka Čížka – hrazeno z prostředků Odboru dopravy MMZ.

KMČ souhlasí s provedením dotazníkového šetření a žádá MMZ o vydání tiskové zprávy na téma: „Příprava zjednosměrní úseku mezi koncem místní části Louky a začátkem místní části Prštné“.

Členové KMČ odsouhlasili zařazení projektové dokumentace pro stavební povolení k akci „Zklidnění dopravy ul. Chaloupky a Pod Vinohrady“ do priorit r. 2019.

Zároveň vyčleňuje KMČ finanční prostředky na její krytí ve výši cca 22.000,- Kč (pro: 7, proti: 0, zdržel:0)

Projektová dokumentace byla zařazena do priorit roku 2019.

Dle sdělení pí Dobešové výsledky dotazníkového šetření byly zaslány na KaMČ k vyvěšení do vývěsek. Dále informovala emailem ze dne 17. 2. 2020 o vystoupení člena komise MČ Prštné na zastupitelstvu, který vyjádřil nesouhlas se zjednosměrněním mezi Loukami a Prštným. Projektová dokumentace byla zadána v lednu, termín do konce května letošního roku. (e-mail zpráva z 27. 2. 2020)

Pí Kostková:

Požadavky na drobné opravy, které mají provádět TSZ (objednávky prací zajišťuje p. Moravec)

- Nátěr zábradlí kolem Chlumského potoka – dokončení prací. TS byly urgovány, do zimy ještě provádí nátěry mostů a lávek.

Bude provedeno na jaře roku 2020.

- Chybí rošty na chodnících od odpadových dešťových svodů, převážně se jedná o ulici Hasičská. Bude učiněn dotaz na p. Balajku, TSZ.

Dle sdělení TSZ bude provedeno na jaře roku 2020.

- Rošty na komunikaci u kašny – cesta na Suchý důl – poškozené. Bude opraveno po dokončení odvozu zeminy ze Suchého dolu. Zatím odvoz zeminy stále pokračuje.

Rošty na Suchý důl byly opraveny v 6. Měsíci, pokud se týká cesty, tak TS opraví největší díry.

- Opravy chodníku u železniční trati.

Oprava vjezdu u železniční trati byla zadána do evidence TS Zlín 30. 10. 2019. Předpokládaná oprava je na jaře roku 2020, a to z důvodu velkého množství aktuálnějších požadavků.

- Opravy obrubníku u stanoviště tříděného odpadu na Návsi v Loukách. Bylo by vhodné udělat sklopení sjezdu pro kontejnery, aby nedocházelo k poškození obrubníků.

Řešeno s TS Zlín, bude provedeno na jaře 2020.

- Pouť v Loukách se uskuteční 29. 3. 2020.

  - Informace z kanceláře MČ:

- Rozdělení finanční částky 25. mil. Kč do MČ podle obyvatel k 1. 1. 2020. Do MČ Louky bylo přiděleno 1.140.000,- Kč.

- Ukončení zasílání poštovních poukázek pro zaplacení poplatku za psa a k výběru a zvýšení poplatků z TKO za rok 2020 (nově poplatník 600,- Kč, s úlevou 360,- Kč), které se uskuteční v KaMČ dne 14. 4. 2020 od 15.00 hod. do 17.30 hod.

- Možnosti kompenzací nákladů členů KMČ.

- Do KaMČ se dostavil p. Zetík a požádal o finanční příspěvek na dětský den, který pořádá SDH Louky ve dne 30. nebo 31. 5. 2020 (závislost na počasí).

  - Priority KMČ na r. 2020

Rekapitulace priorit KMČ za r. 2019 a návrh priorit pro r. 2020:

2/2014 Oprava chodníku od zastávky MHD Náves po ul. Zábrančí I. (oprava chodníku  v dl. cca 80 m, včetně chodníku u zastávky)

Tuto prioritu vyřadit a bude zahrnuta v bodu „Rekonstrukce ul. Náves Louky“. Částku 50.000,- Kč převést do rezervy. (Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)

12/2015 Přístupový chodník k lávce pro pěší k Ternu a Uni Hobby, Zlín-Louky

V roce 2019 k čerpání nedošlo. Stávající krytí 1.204.000,- Kč pro rok 2020 ponecháno.

(Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)

3/2017 VO, odbočka z Návsi

V roce 2019 kryto částkou 151.000,- Kč. Priorita realizována. Tuto prioritu vyřadit. 
(Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)

4/2017 Rekonstrukce části komunikace v ul. Záhumení (roh mezi TSZ a fy Rovel vč. rozšíření této komunikace a doplnění VO), studie

K čerpání v roce 2019 nedošlo. Stávající krytí 32.000,- Kč pro rok 2020 ponecháno. U této akce se počítá při realizaci dofinancováním z rozpočtu MMZ

Tuto prioritu vyřadit, a to z důvodu nesplněného očekávání a vysoké finanční náročnosti. (Pro 6, proti: 0, zdržel: 0)

3/2018 Rekonstrukce ul. Náves Louky (studie)

K čerpání v roce 2019 nedošlo. Stávající krytí 115.000,- Kč pro rok 2020 ponecháno. U této akce se počítá při realizaci dofinancováním z rozpočtu MMZ. Pokračování v úpravách stávající studie + PD + autorský dozor

(Pro: 6, proti: 0, zdržel: 0)

Podpora spol. aktivit v MČ (pouť)

V roce 2019 kryto částkou 70.000,- Kč, čerpáno 27.405,- Kč. V současné době zůstatek 32.000,- Kč. Na rok 2020 je navrženo krytí ve výši 70.000,- Kč, doplnit do této částky. 
(Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)

Podpora spol. aktivit v MČ – neinv. dotace SDH Louky na organizaci dětského dne

V roce 2019 čerpáno v plné výši krytí 10.000,- Kč. Pro rok 2020 navrženo a odsouhlaseno 10.000,- Kč.

(Pro: 6, proti: 0, zdržel: 0)

Provozní výdaje KMČ a KaMČ (občerstvení KMČ, kompenzace nákladů člena KMČ, pronájem ledové plochy)

V roce 2019 kryto ve výši 21.000,- Kč, čerpáno 11.479,- Kč. Pro rok 2020 navrženo a odsouhlaseno vyčlenění částky 15.000,- Kč.

(Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)

Osvětlení vánočního stromu – provoz (náklady na instalaci, montáž a demontáž, údržba, revize a spotř. el. energie)

V roce 2019 kryto částkou 8.000,- Kč s tím, že byla čerpána částka 1.580,- Kč. Pro rok 2020 navrženo dokrytí do částky 8.000,- Kč.

(Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)

Osvětlení vánočního stromu – nákup DHDM

V roce 2019 kryto částkou 12.000,- Kč. Priorita realizována a čerpána částka 11.236,- Kč. Dokrýt do částky 12.000,- Kč.

(Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)

Zůstatek finančních prostředků za r. 2019				3.737.000,- Kč

Přidělené finanční prostředky pro r. 2020				1.140.000,- Kč

Celkové finanční prostředky pro r. 2020				4.877.000,- Kč

Rezerva pro r. 2020							3.395.000,- Kč

Komise navrhuje zařadit do priorit aktualizaci stávající dokumentace křižovatky Záluští a Hasičská s ohledem na nové skutečnosti. Pouze projektová dokumentace.

(Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)

Komise navrhuje zařadit do priorit 1 ks VO u starého obchodu na Návsi v polovině příjezdové cesty k domům č.p. 456 a 459.

(Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)

Členové KMČ odsouhlasili finanční částku ve výši 22.000,- Kč na konání pouti v Loukách dne 29. 3. 2020.

(Pro: 6  proti: 0, zdržel se: 0)

Členové komise odsouhlasili priority na rok 2020 (viz výše)

(pro: 6  zdržel: 0  proti: 0)

  - Podněty a požadavky na změnu Územního plánu města Zlína na základě výzvy ze dne 27.1.2020

Členové komise vznesli následující požadavky:

- Zrušit SP 898, SP 900, a to z těchto důvodů:

SP 898 SP 900 – využití území pro smíšenou funkci – tato se nachází v poměrně obydlené oblasti s dalším výhledem na nové zóny pro územní bydlení.  Vede zde jediná komunikace, která je pro tyto účely nevyhovující, stále se navyšuje počet nákladních vozidel směřujících do bývalého areálu JZD. Komunikace je velmi úzká a neumožňuje ani současný průjezd osobních vozidel, nákladních vozidel. Chybí zde po celé délce chodník. Okolní domy trpí hlukem, narušená statika. Vzhledem k tendenci celkově snižovat tranzitní dopravu v Loukách a navíc snaha zjednosměrnění ul. Pod Vinohrady, je nežádoucí zvyšovat v této lokalitě plochy pro smíšenou výrobu a navyšovat tak v Loukách další pohyb nákladních vozidel. Vzhledem k majetkovým poměrům, další možné budoucí výstavbě nových domů v křižovatce ul. Hasičská x Záluští, není možné ani vylepšit.

V současné době není žádný jiný přístup k SP 898, SP 900 a následujících SP v této oblasti než z ul. Záluští.

- V případě realizace pravobřežní komunikace, nutno nachystat místo pro novou školku, hasičské hřiště, sportovní hřiště, a to z důvodu zvýšeného pohybu vozidel.

- Zrušit S0 950 a SP 78, neboť jde o úrodnou půdu a tuto zachovat. Výhledově rozšiřovat SO 390.

- Nepropojovat Chlumskou ul. Louky a Chlum, a to z důvodu, že jde o obydlenou část a není žádoucí zvýšený provoz vozidel.

  - Závěr

Návrh příštího jednání komise bude stanoven písemně.

Ve Zlíně dne 26. 2. 2020

Zapsala: Jana Květáková

Ověřil: Andrea Veitová