- Z Á P I S  č. 2 /2015

z jednání Komise místní části Lužkovice konaného dne 15. 6. 2015

Přítomní: Jiří Jurčák, Miroslav Albert, Jiří Ždanov, Ušela Michal, Zdeněk Richter – tajemník komise, Josef Novák – jm. čl. ZMZ

Omluveni: Stanislav Tichý, Richard Hvozdenský, Ing. Jiří Přemyslovský, Markéta Slováková

____________________________________________________________

Program:

- zahájení

- kontrola zápisu č. 1/2015

- investiční záměry

- priority 2015

- ostatní, různé podněty

- závěr

- 1. Zahájení

Jednání komise zahájil předseda p. Jiří Jurčák. Poté seznámil přítomné s programem jednání. Jednání se zúčastnili 4 členové komise, komise je usnášeníschopná.

2. Kontrola zápisu č. 1 /2015

3.  Projednání investičních záměrů v MČ Lužkovice

Hasičská zbrojnice

Historie úkolu – viz zápisy 2013 – 2014

KMČ 4.3.2015: Komise žádá informaci o časovém průběhu prací včetně způsobu jejich financování.

Z: Na odd. krizového řízení a obrany MMZ prověří tajemník komise p. Richter, T: do příštího jednání KMČ.

KMČ 15.6.2015: Dle informací pana Nováka byl dokončen projekt a bylo schváleno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Komise požaduje předložení projektové dokumentace.

4.  Priority r. 2015

- Opravy místních komunikací a veřejného osvětlení        400 000 Kč

- Provozní akce OMZ (převod zůstatku z r. 2014)            36 000 Kč

- Úprava návsi (v r. 2015 stanoviště tř. odpadu)           50 000 Kč

- Řešení přívalových a srážkových vod Hamberek             80 000 Kč

- Příprava PD multifunkční budovy (bude upřesněno NMZ, spol. s r.o.)

- Úprava bezpečnostních zábran a oplocení areálu hřiště, KMČ vyčleňuje     50 000 Kč

- Podpora společenských aktivit v MČ                       70 000 Kč

- Drobné nákupy, provozní výdaje                           10 000 Kč

- Vánoční osvětlení                                         5 000 Kč

10. Kompenzace nákladů člena KMČ                              4 000 Kč

Pozn.: odhad nákladů dle nacenění odborů MMZ, příp. upřesněno v průběhu roku

KMČ 4.3.2015: Bod 3 - úprava návsi – bylo dohodnuto s Ing. Poláčkem, že práce na úpravě návsi započnou až po dořešení financování cyklostezky, předpoklad rok 2016-2017. Komise ponechá fin. rezervu a uvolní ji až       po zahájení prácí na úpravě návsi včetně cyklostezky.

5. Ostatní

Veřejné osvětlení

Historie úkolu – viz zápisy 2013 – 2014

KMČ 4.3.2015: Byla dohodnuto s panem Joklem, že ve 12. týdnu proběhne schůzka na místě, kde by mělo dojít ke konečnému řešení (světlo k domu č. p. 115).

Reklamace nově zbudované kanalizace na návsi

Historie úkolu – viz zápisy 2013 – 2014

KMČ 4.3.2015: Jednání 17. 12. 2014 za účasti zástupců firmy KKS, VAK, projektanta pana Baara, zástupců MMZ – Ing. Říhy, Ing. Poláčka a KMČ – p. Jurčáka, p. Ždanova a p. Richtera. Bylo dohodnuto, že opravy propadlých asfaltových ploch budou opraveny v jarních měsících roku 2015. KMČ se nebude podílet na jejich financování.

Vybudování záchytného žlabu pro odvod podpovrchových vod do kanalizace u prodejny vzduchotechniky v horní části návsi bude záviset na ceně a možnostech finančního krytí těchto prací. Komise doporučuje zřídit tuto úpravu co nejdříve, aby se předešlo případným velkým materiálním škodám.

KMČ 15.6.2015: Ing. Poláček informoval o průběhu průzkumných prací, které byly dokončeny. V současné době se zpracovává návrh na čištění části potoka stavební úpravy tím vyvolané.

Odvod vod Hamberek

KMČ 4.3.2015: Dne 17. 12. 2014 byla projednána s Ing. Poláčkem situace pro řešení odvodů srážkových vod v lokalitě Hamberek. Ing. Poláček zajistí projektanta k řešení tohoto problému (priorita č. 3/2012).

KMČ 15.6.2015: Ing. Poláčkem byl předložen finanční odhad na projekt a následné vybudování nové komunikace a odvodňovacího žlabu. Předpokládané náklady 400 – 500 tisíc korun jsou příliš vysoké a komise zamítla tyto prostředky ze svého rozpočtu uvolnit. S Ing. Poláčkem bylo dohodnuto, že dojde pouze k opravě nejvíce poškozené části komunikace a k vyčištění stávajícího přírodního žlabu včetně jeho betonové části tak, aby celková částka nepřekročila již uvolněných 80 tisíc korun.

Odpadkové koše

KMČ 20.11.2014: KMČ žádá o přidání dvou kusů odpadkových košů na ulici kolem řeky Dřevnice směrem od mostu ke splavu.

KMČ 4.3.2015: Ing. Zlámal (OKaRDS) přislíbil dodání požadovaných odpadkových košů.

KMČ 15.6.2015: Odpadkové koše byly umístěny v dohodnutém prostoru. Kontrolou bylo zjištěno, že koš, který je pouze zapuštěn ocelovým profilem do terénu, je naprosto nedostatečně zabezpečený jak proti poškození (vychýlení), tak proti jeho vytažení ze země a příp. krádeži nebo vhození do řeky. Tajemník komise p. Richter upozorní Technické služby Zlín na tento nedostatek.

Investice v MČ

KMČ 4.3.2015: Předseda komise pan Jurčák seznámil přítomné s jednáním s náměstky primátora panem Bětákem a Landsfeldem ohledně požadovaných a přislíbených celků v naší místní části: úprava návsi, vybudování multifunkčního objektu a rekonstrukce hasičské zbrojnice. Bylo přislíbeno, že příslušné odbory se budou těmito požadavky zabývat.

Vzhledem k dlouholeté historii řešení těchto oprávněných požadavků občanů naší místní části a vzhledem k tomu, že byly vloženy do přípravných a projektových prací finanční prostředky i za přispění z fin. prostředků MČ, žádáme o sdělení konkrétních řešení těchto požadavků. Nám. Novák požádal komisi o předložení podrobné písemné zprávy k této problematice a přislíbil, že se jí bude vážně zabývat.

KMČ 15.6.2015: Předseda komise p. Jurčák podrobně informoval pana Nováka

(e-mailem) o této problematice a historii. Bylo nám řečeno, že se zastupitelé města Zlína těmito oprávněnými požadavky budou zabývat a v rámci finančních možností je budou ještě v průběhu tohoto volebního období řešit.

Různé

Výsadba ostrůvku

KMČ 15.6.2015: Paní Trnavská (OMZ) předložila návrh na úpravu a osazení ostrůvku Na Gruntech na točně trolejbusu. Komise se rozhodla tuto akci pozastavit kvůli stavebním pracím při opravě kanalizace, ale i kvůli poměrně vysokým nákladům. Předpokládáme, že by se rozsah prací buďto podstatně zmenšil nebo by bylo zvoleno jiné řešení.

Sečení

KMČ 15.6.2015: Komise přivítala zprávu o zvýšení počtu sečí. Ovšem není možné, aby první seč probíhala až na přelomu května a června, kdy je tráva přerostlá, zejména na návsi. Protože na tuto situaci upozorňujeme již několik let a problém se neustále opakuje, žádáme nikoliv o vysvětlení, jak tomu bylo dosud, ale návrh konkrétních opatření, jak tuto situaci vyřešit.

Komunikace „ Amerika „

KMČ 15.6.2015: Předseda komise pan Jurčák seznámil členy komise s předběžným jednáním Odboru městské zeleně a Odboru životního prostředí o úpravách a hospodaření na pozemcích v majetku obce a státu, které jsou v extravilánu městské části. Bylo nám sděleno, že město nedisponuje žádnými finančními prostředky na údržbu těchto pozemků a komunikací. Jelikož dochází jednak k devastaci těchto komunikací, o které se nikdo nestará, a zároveň je provoz na této komunikaci velmi nebezpečný (neomezená rychlost, pro přerostlou vegetaci naprostá nepřehlednost, kvůli nedostačující kontrole a snadné dostupnosti motorovými vozidly vznik černých skládek), žádáme o koordinační schůzku s příslušnými odbory, abychom se pokusili nějakým způsobem tuto situaci vyřešit (zákaz vjezdu mimo majitele pozemků a zemědělskou a lesní techniku, alespoň minimální údržbu a zpřehlednění nejnebezpečnějších úseků).

6. Závěr

Termín příštího jednání komise nebyl stanoven.

- V Lužkovicích dne 25. 6. 2015

- Zapsal: Zdeněk Richter, tajemník Komise místní části Lužkovice

- Odsouhlasil: Jiří Jurčák, předseda Komise místní části Lužkovice