- Z Á P I S  č. 4 /2015

z jednání komise místní části Lužkovice konaného dne 19. 11. 2015

Přítomní: Jiří Jurčák, Jiří Ždanov, Ušela Michal, Ing. Jiří Přemyslovský, Markéta Slováková, Miroslav Albert, Zdeněk Richter – tajemník komise, Josef Novák – jm. čl. ZMZ

Omluveni: Richard Hvozdenský, Stanislav Tichý

____________________________________________________________

Program:

- zahájení

- kontrola zápisu č. 2,3/2015

- investiční záměry

- priority 2016

- ostatní, různé podněty

- závěr

- 1. Zahájení

Jednání komise zahájil předseda p. Jiří Jurčák. Poté seznámil přítomné s programem jednání. Jednání se zúčastnilo 6 členů komise, komise je usnášeníschopná.

2. Kontrola zápisu č. 2,3 /2015

3.  Projednání investičních záměrů v MČ Lužkovice

Hasičská zbrojnice

Historie úkolu – viz zápisy 2013 – 2014

KMČ 4.3.2015: Komise žádá informaci o časovém průběhu prací včetně způsobu jejich financování.

KMČ 15.6.2015: Dle informací pana Nováka byl dokončen projekt a bylo schváleno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Komise požaduje předložení projektové dokumentace.

KMČ 24.9.2015: Byly započaty stavební práce.

KMČ 19.11.2015: Probíhají stavební práce. Termín dokončení do konce roku 2015 by měl být dodržen. Dotazem na dodavatele bylo zjištěno, že předmětem jeho dodávky není žádné vybavení ani kuchyňská linka nebo nábytek. KMČ rozhodla, že pro tyto účely vyčlení ze svého rozpočtu částku ve výši 50 000 Kč. Komise žádá o neprodlené jednání příslušných odborů se zástupci SDH Lužkovice o upřesnění vybavení hasičské zbrojnice, tak aby plnila svůj účel.

Inf. Ing. Hanáka, odd. křizového řízení a obrany MMZ, 15.12.2015: stavba předána, kolaudace objektu 5.1.2016. Vnitřní vybavení objektu bude řešeno - kryto v r. 2016, předpoklad převodu nemovitosti v r. 2016 do maj. NMZ, spol. s r. o., odd. KŘaO bylo informováno o plán. příspěvku na vnitř. vybavení 50 tis. Kč z rozp. MČ.

4.  Priority r. 2016

- Opravy místních komunikací a veřejného osvětlení        300 000 Kč

- Úprava návsi v Lužkovicích – II. etapa                  400 000 Kč

- Provozní akce OMZ                                        30 000 Kč

- Studie/PD – výstavba multifunkční budovy                100 000 Kč

- Hasičská zbrojnice–příspěvek na dovybavení budovy        50 000 Kč

- Podpora společenských aktivit v MČ                       70 000 Kč

- Drobné nákupy, provozní výdaje                           10 000 Kč

- Vánoční osvětlení                                         5 000 Kč

9. Kompenzace nákladů člena KMČ                              4 000 Kč

Pozn.: odhad nákladů dle nacenění odborů MMZ, příp. upřesněno v průběhu roku

KMČ 4.3.2015: Bod 3 - úprava návsi – bylo dohodnuto s Ing. Poláčkem, že

práce na úpravě návsi započnou až po dořešení financování cyklostezky,

předpoklad rok 2016-2017. Komise ponechá fin. rezervu a uvolní

ji až po zahájení prácí na úpravě návsi včetně cyklostezky.

KMČ 19.11.2015: Pan Novák seznámil komisi se začleněním části cyklostezky – náves do dotačních programů pro rok 2016.

5. Ostatní

Veřejné osvětlení

Historie úkolu – viz zápisy 2013 – 2014

KMČ 4.3.2015: Byla dohodnuto s panem Joklem, že ve 12. týdnu proběhne schůzka na místě, kde by mělo dojít ke konečnému řešení (světlo k domu č. p. 115).

KMČ 19.11.2015: Lampa veřejného osvětlení byla osazena na předem domluveném místě. Úkol splněn.

Reklamace nově zbudované kanalizace na návsi

Historie úkolu – viz zápisy 2013 – 2014

KMČ 4.3.2015: Jednání 17. 12. 2014 za účasti zástupců firmy KKS, VAK, projektanta pana Baara, zástupců MMZ – Ing. Říhy, Ing. Poláčka a KMČ – p. Jurčáka, p. Ždanova a p. Richtera. Bylo dohodnuto, že opravy propadlých asfaltových ploch budou opraveny v jarních měsících roku 2015. KMČ se nebude podílet na jejich financování.

Vybudování záchytného žlabu pro odvod podpovrchových vod do kanalizace u prodejny vzduchotechniky v horní části návsi bude záviset na ceně a možnostech finančního krytí těchto prací. Komise doporučuje zřídit tuto úpravu co nejdříve, aby se předešlo případným velkým materiálním škodám.

KMČ 15.6.2015: Ing. Poláček informoval o průběhu průzkumných prací, které byly dokončeny. V současné době se zpracovává návrh na čištění části potoka stavební úpravy tím vyvolané.

KMČ 24.9.2015: Úkol trvá – byl zaměřen ocelový rošt na nátok zatrubněného  potoka.

KMČ 19.11.2015: Ocelový rošt byl osazen a potok pročištěn. Nadále trvá požadovaná oprava propadlých asfaltových ploch.

Odvod vod Hamberek

KMČ 4.3.2015: Dne 17. 12. 2014 byla projednána s Ing. Poláčkem situace pro řešení odvodů srážkových vod v lokalitě Hamberek. Ing. Poláček zajistí projektanta k řešení tohoto problému (priorita č. 3/2012).

KMČ 15.6. 2015: Ing. Poláčkem byl předložen finanční odhad na projekt a následné vybudování nové komunikace a odvodňovacího žlabu. Předpokládané náklady 400 – 500 tisíc korun jsou příliš vysoké a komise zamítla tyto prostředky ze svého rozpočtu uvolnit. S ing. Poláčkem bylo dohodnuto, že dojde pouze k opravě nejvíce poškozené části komunikace a k vyčištění stávajícího přírodního žlabu včetně jeho betonové části, tak aby celková částka nepřekročila již uvolněných 80 tisíc korun.

KMČ 24.9.2015: Úpravy provedou technické služby o přesném termínu prací bude informovat pan Říha.

KMČ 19.11.2015: Panem Poláčkem bylo sděleno, že byla vybrána realizační firma, která opravu provede v rámci uvolněných finančních prostředků. Práce budou probíhat s ohledem na klimatické podmínky v následujících měsících.

Investice v MČ

KMČ 4.3.2015: Předseda komise pan Jurčák seznámil přítomné s jednáním s náměstky primátora panem Bětákem a Landsfeldem ohledně požadovaných a přislíbených celků v naší místní části: úprava návsi, vybudování multifunkčního objektu a rekonstrukce hasičské zbrojnice. Bylo přislíbeno, že příslušné odbory se budou těmito požadavky zabývat.

Vzhledem k dlouholeté historii řešení těchto oprávněných požadavků občanů naší místní části a vzhledem k tomu, že byly vloženy do přípravných a projektových prací finanční prostředky i za přispění z fin. prostředků MČ, žádáme o sdělení konkrétních řešení těchto požadavků.

Nám. Novák požádal komisi o předložení podrobné písemné zprávy k této problematice a přislíbil, že se jí bude vážně zabývat.

KMČ 15.6.2015: Předseda komise p. Jurčák podrobně informoval pana Nováka

(e-mailem) o této problematice a historii. Bylo nám řečeno, že se zastupitelé města Zlína těmito oprávněnými požadavky budou zabývat a v rámci finančních možností je budou ještě v průběhu tohoto volebního období řešit.

KMČ 24.9.2015: Pan Novák informoval komisi, že RMZ schválila přípravu projektu a následných prací v nejbližším období. KMČ projedná na setkání s občany jejich připomínky a návrhy k této věci.

KMČ 19.11.2015: Trvá.

Výsadba ostrůvku

KMČ 15.6.2015: Paní Trnavská (MZ) předložila návrh na úpravu a osazení ostrůvku Na Gruntech na točně trolejbusu. Komise se rozhodla tuto akci pozastavit kvůli stavebním pracím při opravě kanalizace, ale i kvůli poměrně vysokým nákladům. Předpokládáme, že by se rozsah prací buďto podstatně zmenšil nebo by bylo zvoleno jiné řešení.

KMČ 24.9.2015: Komise upozorňuje, že nebyly dosud zahájeny práce na opravách propadlin v místě nové kanalizace, tak jak bylo už několikrát přislíbeno. Řešení výsadby ostrůvku může následovat až po těchto pracích.

KMČ 19.11.2015: Propadliny v místě ostrůvku byly po opravě ucpání potoka opraveny. Případná eventuální výsadba bude řešena s OMZ v roce 2016 v menším rozsahu.

Komunikace „ Amerika „

KMČ 15.6.2015: Předseda komise pan Jurčák seznámil členy komise s předběžným jednáním městské zeleně a odborem životního prostředí o úpravách a hospodaření na pozemcích v majetku obce a státu, které jsou v extravilánu městské části. Bylo nám sděleno, že město nedisponuje žádnými finančními prostředky na údržbu těchto pozemků a komunikací. Jelikož dochází jednak k devastaci těchto komunikací o, které se nikdo nestará a zároveň je provoz na této komunikaci velmi nebezpečný (neomezená rychlost, pro přerostlou vegetaci naprostá nepřehlednost, kvůli nedostačující kontrole a snadné dostupnosti motorovými vozidly vznik černých skládek), žádáme o koordinační schůzku s příslušnými odbory, abychom se pokusili nějakým způsobem tuto situaci vyřešit ( zákaz vjezdu mimo majitele pozemků a zemědělskou a lesní techniku, alespoň minimální údržbu a zpřehlednění nejnebezpečnějších úseků).

KMČ 19.11.2015: Komise opakovaně žádá příslušný odbor o svolání koordinační schůzky, ze které  by vyplynuly konkrétní opatření uvedené v minulém zápisu.

Inf. Ing. Poláčka, 15.12.2015 - informace ke komunikaci „Amerika“, která se nachází v extravilánu nad místní částí Zlín-Lužkovice.

Tato komunikace není vedena v pasportu komunikací SMZ, nedohledali jsme ani doklady, ze kterých by bylo možno zjistit vlastníka této komunikace, která je umístěna na několika desítkách pozemků. Cca. 10 % délky je na pozemcích SMZ.

Jedná se o komunikaci s živičným povrchem. Povrch je místně popraskaný, trhliny jsou od mikrotrhlin až po šířku několika cm. V okolí komunikace jsou na několika místech náletové dřeviny, které zasahují do profilu komunikace.

Stanovení dopravního značení provádí silniční správní úřad. S umístěním zákazové značky by měli souhlasit všichni majitelé dotčených pozemků.

Jelikož komunikace není majetkem SMS, opravu a vyčištění krajnic jsme dosud nezajišťovali ani nenaceňovali.

Pokud budou zajištěny sdružené finanční prostředky na opravu, opravu můžeme zajistit.

Koordinační schůzce se nebráníme.

Fotbalové hřiště - účelová dotace na odkup soukromého pozemku

KMČ 24.9.2015: RMZ projednala žádost FK Lužkovice – Želechovice o jednorázovou účelovou dotaci na odkup částí pozemků na fotbalovém hřišti od soukromých vlastníků ve výši 100 000 Kč a požádala komisi o vyjádření k této záležitosti. Komise po projednání tuto žádost všemi přítomnými členy podpořila a odhlasovala, že uvolní pro tento účel ze svého rozpočtu částku ve výši 20 000 Kč.

Odůvodnění – jedná se o jediném sportovním areálu v lokalitě MČ Lužkovic, který slouží nejen ke sportovnímu, ale i ke kulturnímu vyžití občanů.

KMČ 19.11.2015: Dle informace pana Nováka v současné době probíhá posouzení a projednávání této dotace v Radě a Zastupitelstvu města Zlína.

Náletové dřeviny

KMČ 24.9.2015: Komise žádá příslušný odbor, aby projednal s povodím Moravy odstranění náletových dřevin na ochranných hrázích v korytě řeky Dřevnice, aby se zabránilo případným škodám při zvýšeném průtoku řeky.

KMČ 19.11.2015: Dle informací s OŽPaZ, který ověřil podnět u pracovníka správce toku Povodí Moravy, s.p., Ing. Kašpárka, který sdělil, že dřeviny tvořící překážku v toku budou odstraněny v průběhu vegetačního klidu po vyřízení potřebných povolení.

KMČ 19.11.2015: Komise děkuje všem pracovníkům MMZ, kteří se podíleli na řešení všech problémů a námětů v naší místní části za jejich vstřícný a aktivní přístup.

6. Závěr

Termín příštího jednání komise nebyl stanoven.

- V Lužkovicích dne 8.12.2015

- Zapsal: Zdeněk Richter, tajemník Komise místní části Lužkovice

- Odsouhlasil: Jiří Jurčák, předseda Komise místní části Lužkovice