Z Á P I S  č. 6 / 2019

z tematického jednání komise místní části Lužkovice konaného dne 31.7.2019

Přítomni:

KMČ:	Ing. Lucie Kopcová, Ing. Jiří Přemyslovský, Tomáš Ušela, Ing. Rudolf Babík, Miroslav Jančík, Ing. arch. Ivan Havlíček, Jaroslav Hustý, Miroslav Albert, Jiří Jurčák, Radim Masařík, Richard Hvozdenský

Pozvaní:	Zuzana Dědková

Tajemník:	Zdeněk Richter

ZMZ:	Mgr. Aleš Dufek čl. ZMZ, Miroslav Chalánek čl. ZMZ,

MMZ	Michaela Dvořáková (vedoucí Střediska komunikace s MČ), Michálková Monika, Mgr., DiS. (vedoucí Organizačního oddělení, komise MČ)

Projektové kanceláře:

K2 (Kort), Pšenčík&Semančík, ARS Projekt, Ellement

_________________________________________________________________________

Program:

- Prezentace objemových studií projektových kanceláří

- Další postup komise

- Další možný postup ve spolupráci s městem Zlín

Prezentace se zúčastnilo 11 členů komise.

1. Prezentace objemových studií

Na základě jednotného zadání, které obdržely projektové kanceláře 2.5.2019 byl stanoven termín odevzdání objednaných objemových studií na 17.7.2019.

Prezentace všech návrhů proběhla včetně obrazových vizualizací, tištěné materiály návrhů byly předány paní Kopcové.

Po jednom výtisku budou dostupné k nahlédnutí občanům v Kanceláři místní části po 22.8.2019.

2. Další postup komise

Členové komise připraví soupis svých připomínek, návrhů, či doporučení k prezentovaným návrhům. Připomínky by měly být konkrétní a postupně směřovat k možné finální podobě budovy.

Všechny připomínky budou zapracovány do stanoviska komise, které bude společně se čtyřmi návrhy zveřejněno a představeno obyvatelům Lužkovic (na webu / v kanceláři místní části).

3. Další možný postup ve spolupráci s městem Zlín

Komise místní části Lužkovice by ráda požádala Radu města Zlína o schválení výjimky z metodik soutěžení ve smyslu dalšího postupu přípravy projektu multifunkční budovy.

Jedná se o záměr pokračovat na jednom z předmětných návrhů tak, abychom se vyhnuli postoupení autorských práv další straně, kde by byl tak jako tak, potřebný autorský dohled. Chceme využít know-how, které do návrhu vnesl jeho autor. Chtěli bychom touto cestou dojít k finálnímu návrhu, který bude finančně akceptovatelný a tedy realizovatelný.

Termín dalšího setkání komise na toto téma byl stanoven na 22.8.2019, v 18:00 hodin.

V Lužkovicích dne 19.8.2019

Zapsala: Ing. Lucie Kopcová, předsedkyně Komise místní části Lužkovice