Z Á P I S  č. 2/2020

z jednání komise místní části Lužkovice konaného dne 12. 2. 2020

Přítomni:

KMČ:	Ing. Lucie Kopcová, Miroslav Jančík, Miroslav Albert, Jiří Jurčák, Richard Hvozdenský, Jaroslav Hustý

Tajemník:	Zdeněk Richter

MMZ:	Mgr. Aleš Dufek (člen RMZ), Miroslav Chalánek (člen RMZ), Michaela Dvořáková (MMZ)

Nepřítomni:	Ing. Jiří Přemyslovský, Ing. Rudolf Babík

Omluveni:	Ing. Tomáš Ušela, Ing. arch. Ivan Havlíček, Radim Masařík

_________________________________________________________________________

Program:

- Zahájení

- Informace k současnému stavu návrhu „Kulturního domu“

- Priority 2020 - 2022

- Ostatní

- Závěr

      - Zahájení

Jednání komise zahájila předsedkyně komise paní Kopcová. Jednání se zúčastnilo 6 členů komise. Komise je usnášeníschopná. Jednání se zúčastnili zástupci m. Zlína, p. Chalánek, p. Dufek, pí. Dvořáková. Tři členové komise se dopředu omluvili.

      - Informace k současnému stavu návrhu „Kulturního domu“

P. Chalánek informoval přítomné o plánovaném jednání RMZ dne 17.2.2020 Toto jednání Rady m. Zlína by mělo nahradit plánované jednání úzké skupiny komise s Radou města Zlína ve smyslu alokace finančních zdrojů na stavbu Kulturního domu.

Na této RMZ by měl p. Chalánek interpretovat preferovanou variantu KMČ o obestavěném prostoru 1600m3, viz zápis 12/2019:

Hlasování o preferované variantě:

Komise se dohodla, že ve smyslu dopočítaných údajů podporuje variantu o obestavěném prostoru 1600 m3 (tedy první přepracovaný návrh z 14.11.), s tím, že si přeje ponechat právo na drobné dispoziční úpravy v případě, že po prezentaci občanům nějaké připomínky vzniknou.

Hlasování: 10 členů pro, 1 se zdržel hlasování

Pan Chalánek předložil návrh, aby KMČ Lužkovice vyčlenila finanční prostředky a tím se finančně podílela na výstavbě kulturního domu.

Komise se dohodla, že finančně ze svého rozpočtu pokryje vypracování projektové dokumentace. Současný odhad je 230 tis. Kč. KMČ Lužkovice předpokládá vypracování dokumentace arch. Pšenčík&Semančík. Bude nutné cenu za vypracování studie ověřit u p. Pšenčíka, následně s ním diskutovat kapacity pro vypracování.

Komise se dohodla, že z rozpočtu pro r. 2020 uvolní částku 500 tis. Kč, z rozpočtu pro r. 2021 uvolní částku 500 tis. Kč jako finanční participaci na výstavbě budovy.

Do finanční participace se započítá i již vynaložená částka 128 tis. Kč za vypracování 4 variant územních studií.

V celkovém se součtu se tedy jedná o 1,358 mil Kč.

Hlasování: 6 členů komise pro, záměr bych schválen a bude zařazen do priorit.

V druhé polovině března proběhne seznámení občanů Lužkovic s návrhem budovy kulturního domu.

3. Priority pro 2020

Komise definovala jako hlavní prioritu pro nadcházející rok zahájení výstavby budovy Kulturního domu.

KMČ zahrnula do priorit vypracování investičního záměru na rekonstrukci komunikace Zádědina, Bařinka, Zahrady a Sádek (cena záměru 5 tis. Kč).

KMČ po schůzce s Odborem městské zeleně (15.1.2019) očekává stanovisko o pozemku u slepého ramene, kde by případně mohlo vzniknout dětské hřiště. Variantou je odkup pozemku.

Záměr umístit herní prvek na pozemek před hasičskou zbrojnici byl zastaven z důvodu zamítnutí E.ON (dráty nad pozemkem).

KMČ požaduje zařadit do priorit vyčištění krajnic komunikace ul. Šefranice a vyčleňuje finanční prostředky z rozpočtu komise ve výši cca 50 tis. Kč na spoluúčast při realizaci této akce. Odhad ceny za realizaci cca 120 - 130 tis. Kč. Cenovou nabídku předal Odboru dopravy p. Jurčák.

      - Ostatní

Cyklostezka

KMČ obdržela informaci, že cyklostezka Příluky-Lužkovice-Klečůvka je zkolaudována. Očekáváme umístění laviček, které bylo již odsouhlaseno a zahrnuto do priorit.

Náhrada vánočního stromu na návsi

Komise schválila návrh výsadby náhradního vánočního stromu. Výsadba stromu byla zahrnuta do priorit.

Deratizace

Požadujeme mimořádnou deratizaci z důvodu abnormálního rozmnožení hlodavců zejména v lokalitě Na Gruntech směrem na Zahrady, okolí Dřevnice.

Setkání MMZ s občany

Setkání proběhne 8.6.2020, od 18:00hodin.

Setkání KMČ s občany

Komise předpokládá prezentaci záměru výstavby „Kulturního domu“ občanům v druhé polovině března.

Informování občanů

Komise se dohodla vyvěsit zápis z jednání do vývěsních skříněk. Zápisy jsou uveřejňovány na webu MMZ www.zlin.eu/luzkovice. Informace jsou dostupné na www.luzkovice.cz.

      - Závěr

Termín příštího jednání komise nebyl zatím stanoven.

# V Lužkovicích dne 14. 2. 2020, zapsala: Ing. Lucie Kopcová, předsedkyně Komise místní části Lužkovice