Z Á P I S   č.  4/2015

z jednání Komise místní části Malenovice konaného dne 21. 9. 2015

Přítomni:	Ing. M. Kozák, R. Podešva, Ing. J. Durník, H. Janásková,

Ing. R. Hrubý, M. Vlčková, J. Salátová – tajemnice KMČ

Nepřítomni:	Ing. Konečný (omluven) M. Komárková (omluvena),

Ing. J. Šimonovská, J. Bařina, Ing. I. Valachová, Ing. M. Soldán

Hosté:      RNDr. B. Landsfeld (ZMZ), Mgr. R. Sedlář (MPZ)

__________________________________________________________________________

Program:

1. Zahájení, prezence, schválení programu

2. Kontrola dosud nezrealizovaných priorit 2012-2015

3. První návrh priorit na rok 2016

4. Různé

5. Trvající úkoly

6. Závěr

1. Zahájení, prezence, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno v 18.00 hod. v Klubu seniorů, ul. Mlýnská.

2. Kontrola dosud nezrealizovaných priorit 2012-2015

2.1. Rekonstrukce panelové komunikace (8/2012) včetně doplnění bodů

veřejného osvětlení (REALIZACE)

2.2. Rekonstrukce chodníků ul. Švermova – propojení s Jarolímkovým

náměstím (3/2013) (PD,SP + IČ)

2.3. Oprava chodníku ul. Sokolovská (2/2015) (REALIZACE)

2.4. Regenerace panelového sídliště – V. etapa (3/2015) (REALIZACE)

2.5. Rekonstrukce ul. Brigádnická – II. etapa (4/2015) (PD pro ÚR)

2.6. Doplnění laviček 16 ks (5/2015) dle zjednodušeného projektu

p. Sedlářové

2.7. Rekonstrukce spojovacího chodníku ul. Veselkové a ul. Nová

(7/2015)

2.8. Oprava chodníku ul. Zbrání (od ul. Žleby po ul. Polní I, II)

(8/2015) (PD,ÚR, PD,SP)

3. První návrh priorit na rok 2016

3.1. Doplnění veřejného osvětlení – 3 světla u bytových domů č. 1106 a

č. 1107.

3.2. Typové ohradníky okolo kontejnerů na komunální odpad – naplánovat

lokality (postupně každoročně doplňovat).

3.3. Doplnění VO na ul. Palackého (cca 100 m z ul. Masarykovy).

3.4. Spojovací chodník mezi Chelčického ul. a Tř. 3. května, mezi

rodinnými domy 573 a 574.

3.5. Vybudování nového chodníku na ul. Potěhníkova – rekonstrukce.

3.6. Vybudování nástupní plochy (namísto panelů) u zastávky

MHD – Kamenec II.

3.7. Zbudování přístupového chodníku z ul. Skalní k dětskému hřišti

Skalka.

O projednávaných bodech priorit se bude hlasovat na příštím jednání KMČ.

4. Různé

4.1. Člen komise, pan Podešva, vyslovil názor, že nově zbudované veřejné osvětlení na ul. Husova a ul. Tyršova se osvědčilo a v podobném duchu by měla pokračovat i další případná realizace VO – důležitá je instalace mimo vzrostlou zeleň.

4.2. Mgr. Sedlář upozornil na stížnosti občanů poukazujících na nedostatečnou bezpečnost chodníku na jednosměrné ul. Potěhníkova. Zařazeno do návrhu priorit pro r. 2016.

4.3. Ing. Hrubý poukázal na nutnost dořešení kanalizace (připojením k připravené přípojce) a následné dokončení zbývající části chodníku před rodinnými domy po levém břehu potoka Baláš.

4.4. RNDr. Landsfeld podal informaci o probíhajících výkupech pozemků  u hřbitova Malenovice – za účelem plánované kultivace lokality před tímto hřbitovem.

4.5. RNDr. Landsfeld informoval přítomné o stále nedořešené problematice týkající se bezpečného přístupu rodičů a žáků k 8.ZŠ na Komenského ul.

4.6. Ing. Durník upozornil na stále nepřehlednou křižovatku Tř. Svobody/ul. Husova ve směru vjezdu od Otrokovic. Dle jeho názoru je v těchto místech přes vzrostlou zeleň nedostatečný výhled.

4.7. Ing. Hrubý navrhuje svolat setkání se zástupci OPP MMZ, Střediska územního plánování, k seznámení se s jejich záměrem územního plánování MMZ v lokalitě „Podhradí Malenovice“.

5. Trvající úkoly

ROK 2014

| 1KMČ/Mal/14/2 | KMČ Malenovice požaduje, aby příslušný útvar MMZ zpracovával seznam dokončených akcí s uvedením data, kdy u nich končí záruční doba. V patřičném předstihu, před končící záruční lhůtou vždy zkontrolovat stav díla, zda se neprojevily vady, které je povinen zhotovitel odstranit. T: trvale |
| --- | --- |
| 3KMČ/Mal/14/4 | Chodník od restaurace U TETOURA k polesí (dílčí část ze studie Priorita č. 3/2013) – Ing. Hrubý nabízí realizaci tohoto chodníku z vlastních prostředků. KMČ navrhuje, aby příslušný odbor MMZ zajistil zadání zpracování nové PD u projekční kanceláře a příslušná povolení ÚR, SR, k realizaci stavby. Z: pracovník kanceláře MČ, příp. předseda KMČ projedná s OKaRDS T: 2015 |
| 3KMČ/Mal/14/6 | Realizace přijatých opatření u domu č. 951, ul. Tyršova, dle bodu 6.2. zápisu č. 3/2014. Z: pracovník kanceláře MČ, příp. předseda KMČ projedná s OKaRDS T: 2015 |

Rok 2015

| 1KMČ/Mal/15/1 | Komise vyčlenila pro r. 2015 částku 200 tis. Kč na "Drobné lokální opravy MK" (priorita č. 1/2015). Komise by chtěla být o průběžném čerpání, tj. o akcích, které se z těchto financí kryjí, během roku informována. Zároveň KMČ požaduje seznam realizovaných akcí s jejich vyúčtováním za r. 2015. Z: OKaRDS, vyúčt. v 1/2016 |
| --- | --- |
| 2KMČ/Mal/15/1 | Návrh vytvořit na MMZ centrální místo, které by evidovalo a koordinovalo výkopové práce, aby nedocházelo k opakovanému rozkopání zelených ploch a nově zbudovaných komunikací. T: trvale |
| 2KMČ/Mal/15/2 | Znovu byla otevřena otázka ohledně stavu ulic B. Smetany a Lidická, kde i po lokálních opravách v r. 2014 dochází k propadům vozovky. Návrh KMČ prověřit kvalitu spodního podloží a dle zjištěných výsledků provést případnou celkovou rekonstrukci těchto komunikací. Urgentní s ohledem na provoz autobusu MHD. Z: OKaRDS T: urgentní |
| 2KMČ/Mal/15/3 | Množí se požadavky občanů na vybudování veřejných WC v centru Malenovic. Nutno posoudit a vyhodnotit reálnost tohoto požadavku v současných podmínkách. Z: ORIA T: 2016 |
| 3KMČ/Mal/15/1 | Svolat setkání se zástupci OPP MMZ, Střediska územního plánování, k seznámení se s jejich záměrem ÚP MMZ pro lokalitu „Podhradí Malenovice“. Z: OPP T: 2016 |
| 3KMČ/Mal/15/2 | Křižovatka Tř. Svobody/ul. Husova ve směru vjezdu od Otrokovic je přes vzrostlou zeleň nepřehledná. Žádost o úpravu. Z: ORIA, OMZ T: 2016 |

6. Závěr

Jednání bylo ukončeno ve 21.00 hod. Termín příštího jednání 30.11.2015.

Ve Zlíně – Malenovicích, 25. 9. 2015

Zapsala: Vlčková Milena, Salátová Jitka, tajemnice KMČ Malenovice

Ověřil:  Ing. Metoděj Kozák, předseda KMČ