Z Á P I S   č.  3/2015

z jednání Komise místní části Malenovice konaného dne 29. 6. 2015

Přítomni:	Ing. M. Kozák, R. Podešva, J. Bařina, Ing. I. Valachová,

Ing. J. Durník, H. Janásková, Ing. M. Soldán, Ing. Hrubý,

M. Komárková, M. Vlčková, J. Salátová – tajemnice KMČ

Hosté:      RNDr. B. Landsfeld (ZMZ)

__________________________________________________________________________

Program:

1. Zahájení, prezence, schválení programu

2. Aktuální stav plnění priorit roku 2012 - 2014

3. Priority roku 2015

4. Různé

5. Trvající úkoly

6. Závěr

1. Zahájení, prezence, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno v 18.00 hod. v Klubu seniorů, ul. Mlýnská.         Přítomna nadpoloviční většina členů KMČ, 2 nepřítomni.  Program jednání odsouhlasen.

2. Aktuální stav plnění priorit roku 2012 - 2014

- 8/2012   Rekonstrukce panelové komunikace – realizaci bránil 			     technický problém s propustkem hráze Malenovického rybníku.

Bylo nalezeno nové technické řešení odvodnění komunikace

vyhovující požadavkům všech zainteresovaných partnerů. Bude

přistoupeno k realizaci v I. pol. 2016 v rámci priorit.

- 9/2012	Oprava chodníku ul. Pionýrů – realizace ukončena v r. 2015.

- 10/2012	Oprava chodníku ul. Kamenec – realizace ukončena v r. 2015.

S ohledem na náročné terénní podmínky lze realizaci hodnotit

jako velmi úspěšnou a kvalitní.

- 1/2013 	Regenerace panelového sídliště III. etapa – realizace

ukončena do konce června 2015. Zbývá odstranit

vyspecifikované vady a nedodělky, což v současné době

probíhá.

- 3/2013	Rekonstrukce chodníku ul. Švermova ( propojení

s Jarolímkovým náměstím) – v r. 2015 řešení PD pro ÚR.

- 1/2014	Oprava chodníku ul. Tyršova (úsek mezi domy č. 727 a 746)

– realizace ukončena v I. pol. 2015.

- 11/2014  Regenerace panelového sídliště – IV. etapa – dokončení

přípravy akce, VŘ – práce byly zahájeny 9/2015.

Předseda KM se účastní všech kontrolních dnů, jako tomu bylo

již u III. etapy.

3. Priority roku 2015

- 1/2015	Drobné opravy MK (vozovky, chodníky) – realizace dle

potřeby v průběhu r. 2015, soupis připravují pracovnice

kanceláří MČ Malenovice + členové KMČ, průběžně.

- 2/2015	Oprava chodníku ul. Sokolovská – PD + IČ v roce 2015,

předpokládaná realizace v r. 2016.

- 3/2015	Regenerace panel. sídliště – V. etapa - PD + IČ v roce

2015, předpokládaná realizace v r. 2016.

- 4/2015	Rekonstrukce ul. Brigádnická – II. etapa – studie + IČ.

- 5/2015	Doplnění laviček Malenovice – po projednání s žadateli je

zpracována situace umístění 15 laviček – realizace dle

finančního limitu v r. 2015.

- 6/2015	Rekonstrukce ul. Palackého – vypouští se, není dále

aktuální.

- 7/2015	Rekonstrukce spojovacího chodníku mezi ul. Veselkové a ul.

Nová – po projednání majetkoprávních vztahů bude rozhodnuto

o realizaci.

- 8/2015	Oprava chodníku ul. Zabrání – v r. 2015 PD + IČ,

předpokládaná realizace v r. 2016.

- 9,10,11,12,13,14,15/2015 – realizace dle potřeby v průběhu letošního

roku.

4. Různé

4.1. Ing. Kozák zmínil problematiku veřejného osvětlení na ul. Masarykova – severní strana za 2 bytovými domy – prověřit nutnost doplnění VO. Je zpracována PD.

4.2.  Ing. Kozák přednesl návrh vytvořit na MMZ centrální místo, které by evidovalo a koordinovalo výkopové práce, aby nedocházelo

k opakovanému rozkopání zelených ploch a nově zbudovaných komunikací.

4.3. RNDr. Landsfeld informoval o snaze iniciovat setkání s vedením ŘSD Zlín ohledně údržby pozemků mezi železniční tratí a silnicí I/49 a údržby pozemků u protihlukových stěn.

4.4. Znovu byla otevřena otázka ohledně stavu ulic B. Smetany a Lidická, kde i po lokálních opravách v r. 2014 dochází k propadům vozovky. Návrh KMČ prověřit kvalitu spodního podloží a dle zjištěných výsledků provést případnou celkovou rekonstrukci těchto komunikací. Urgentní s ohledem na provoz autobusu MHD!

4.5. Komenského ul. – návrh na částečné zjednosměrnění provozu. RNDr. Landsfeld se zúčastnil jednání se zástupcem státní správy na místě samém. Výsledek šetření bude oznámen cca do 3 týdnů.

4.6. Ing. Hrubý se vyjádřil pochvalně k probíhajícím rekonstrukcím  v Malenovicích. Znovu poukázal na problematiku „Podhradí“ a okolních lesů. Po uzavřených restitucích rodiny Grošovy navrhuje znovu zvážit možnost změny v Územním plánu města Zlína.

4.7. Ing. Kozák vyzval členy KMČ, aby si na příští zasedání komise připravili návrhy do plánu priorit na rok 2016.

4.8. Ing. Kozák vyzval členy KMČ, kteří z vážných důvodů nemohou pracovat v KMČ, aby své rozhodnutí oznámili na příštím jednání.

4.9. Množí se požadavky občanů na vybudování veřejných WC v centru Malenovic. Nutno posoudit a vyhodnotit reálnost tohoto požadavku v současných podmínkách.

5. Trvající úkoly

ROK 2013

| 2KMČ/Mal/13/2 | Byla projednána nutnost častějších vývozů odpadkových košů v lokalitě Malenovice (v současnosti 1x týdně – středa.) Frekventovaná místa: odpadkové koše u fit-hřiště vedle kina Květen, prostranství u pošty, parčík mezi Zahradní ul. a Milíčovou ul., u "šikmého chodníku" tj. 3 lavičky západně od MŠ tř. Svobody), prostranství u Belvederu. Z: ORIA (úkol předán na ORIA, Intradoc – Ing. Zlámal) KT: 31.7.2013 Inf. ORIA, Ing. Zlámal, 17.7.2013: V současné době se provádí vývoz odpadkových košů v místní části každý týden ve středu. Řešením častější četnosti vývozů v této MČ je rozšíření na vývoz odpadků v každém týdnu, ve dvou dnech. Např. v úterý a v pátek. Pro takto rozšířený rozsah vývozů odpadkových košů bude nutné přizpůsobit systém pro celou místní část Malenovice. Z tohoto důvodu a s ohledem na nově přibývající instalované odpadkové koše budeme na základě veškerých dalších připomínek k vývozu odpadkových košů, obdržených jak na statutárním městě Zlín, tak na společnosti TS Zlín nastavovat na r. 2014 a dál, aktualizované svozy odpadkových košů. O schválených trasách a termínech jednotlivých svozů budeme předem informovat jak na městských webových stránkách, přes tiskové informace, tak přes zástupkyně jednotlivých kanceláří MČ. Z: OKaRDS, úkol zůstává |
| --- | --- |

ROK 2014

| 1KMČ/Mal/14/2 | KMČ Malenovice požaduje, aby příslušný útvar MMZ zpracovával seznam dokončených akcí s uvedením data, kdy u nich končí záruční doba. V patřičném předstihu, před končící záruční lhůtou vždy zkontrolovat stav díla, zda se neprojevily vady, které je povinen zhotovitel odstranit. T: trvale, úkol zůstává |
| --- | --- |
| 3KMČ/Mal/14/4 | Chodník od restaurace U TETOURA k polesí (dílčí část ze studie Priorita č. 3/2013) – Ing. Hrubý nabízí realizaci tohoto chodníku z vlastních prostředků. KMČ navrhuje, aby příslušný odbor MMZ zajistil zadání zpracování nové PD u projekční kanceláře a příslušná povolení ÚR, SR, k realizaci stavby. Z: pracovník kanceláře MČ, příp. předseda KMČ projedná s OKaRDS T: 2015 |
| 3KMČ/Mal/14/6 | Realizace přijatých opatření u domu č. 951, ul. Tyršova, dle bodu 6.2. zápisu č. 3/2014. Z: pracovník kanceláře MČ, příp. předseda KMČ projedná s OKaRDS T: 2015 |

Rok 2015

| 1KMČ/Mal/15/1 | Komise vyčlenila pro r. 2015 částku 200 tis. Kč na "Drobné lokální opravy MK" (priorita č. 1/2015). Komise by chtěla být o průběžném čerpání, tj. o akcích, které se z těchto financí kryjí, během roku informována. Zároveň KMČ požaduje seznam realizovaných akcí s jejich vyúčtováním za r. 2015. Z: OKaRDS |
| --- | --- |
| 2KMČ/Mal/15/1 | Návrh vytvořit na MMZ centrální místo, které by evidovalo a koordinovalo výkopové práce, aby nedocházelo k opakovanému rozkopání zelených ploch a nově zbudovaných komunikací. T: trvale |
| 2KMČ/Mal/15/2 | Znovu byla otevřena otázka ohledně stavu ulic B. Smetany a Lidická, kde i po lokálních opravách v r. 2014 dochází k propadům vozovky. Návrh KMČ prověřit kvalitu spodního podloží a dle zjištěných výsledků provést případnou celkovou rekonstrukci těchto komunikací. Urgentní s ohledem na provoz autobusu MHD. Z: OKaRDS T: urgentní |
| 2KMČ/Mal/15/3 | Množí se požadavky občanů na vybudování veřejných WC v centru Malenovic. Nutno posoudit a vyhodnotit reálnost tohoto požadavku v současných podmínkách. Z: ORIA T: 2015 |

6. Závěr

Jednání bylo ukončeno ve 21.00 hod.

Termín příštího jednání je navržen na 21. 9. 2015 v 18.00 hodin.

Ve Zlíně – Malenovicích, 30. 6. 2015

Zapsala: Vlčková Milena, Salátová Jitka, tajemnice KMČ Malenovice

Ověřil:  Ing. Metoděj Kozák, předseda KMČ