Z Á P I S   č.  2/2015

z jednání Komise místní části Malenovice konaného dne 27. 4. 2015

Přítomni:	Ing. M. Kozák, R. Podešva, J. Bařina, Ing. I. Valachová,

Ing. J. Durník, H. Janásková, Ing. M. Soldán,

M. Vlčková, J. Salátová – tajemnice KMČ

Omluveni:	M. Komárková, Ing. J. Šimonovská

Hosté:      RNDr. B. Landsfeld

__________________________________________________________________________

Program:

1. Zahájení, prezence, schválení programu

2. Aktuální stav plnění priorit r. 2014

3. Priority r. 2015

4. Trvající úkoly

5. Závěr

1. Zahájení, prezence, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno v 18.00 hod. v Klubu seniorů, ul. Mlýnská.         Přítomna nadpoloviční většina členů KMČ, 2 členové omluveni.  Program jednání odsouhlasen.

2. Aktuální stav plnění priorit r. 2014

Z různých důvodů se nepodařilo v r. 2014 zrealizovat následující akce:

- 8/2012	Rekonstrukce panelové komunikace – technický problém 			s propustkem hráze Malenovického rybníku. Statické měření

provedeno, bude přistoupeno k realizaci.

- 9/2012	Oprava chodníku ul. Pionýrů – výkup pozemků je proveden,

vyřizuje se stavební povolení.

- 10/2012	Oprava chodníku ul. Kamenec – VŘ ukončeno, začátek

realizace na jaře 2015.

- 1/2014	Oprava chodníku ul. Tyršova – VŘ ukončeno, začátek

realizace na jaře 2015.

- 11/2014   Regenerace panelového sídliště – IV. etapa – drobné změny

v PD, dokončení přípravy akce, VŘ, zahájení realizace

v letošním roce.

- 1/2013 	Regenerace panelového sídliště III. etapa – zbývá dokončit

2 stavby – realizace do konce dubna 2015.

- 3/2013	Rekonstrukce chodníků ul. Švermova(propojení s Jarolímkovým

náměstím) – v r. 2015 PD pro ÚR + IČ.

3. Priority r. 2015

- 1/2015	Drobné opravy MK (vozovky, chodníky) – realizace dle

potřeby v průběhu r. 2015, soupis připraví pracovnice

kanceláří MČ Malenovice + členové KMČ (průběžně).

- 2/2015	Oprava chodníku ul. Sokolovská – PD + IČ v roce 2015,

předpokládaná realizace v r. 2016.

- 3/2015	Regenerace panel. sídliště – V. etapa - PD + IČ v roce

2015, předpokládaná realizace v r. 2016.

- 4/2015	Rekonstrukce ul. Brigádnická – II. etapa – studie + IČ.

- 5/2015	Vybudování chodníku ul. Švermova (směr Podhradí) – KMČ

doporučuje dočasně vyřadit z Priorit 2015(fin. krytí

ponechat v rezervě a po vyřešení majetkoprávních vztahů

znovu zařadit k realizaci). Zároveň komise doporučuje

věnovat nadále pozornost zkulturnění oblasti „Podhradí“,

aby byl zajištěn důstojný vzhled celého svahu, zejména pak

v prostoru okolo Památníku padlých ve II. světové válce.

V první fázi by bylo vhodné zpracovat koncepční studii

možných úprav daného prostoru.

- 6/2015	Doplnění laviček Malenovice – dle finančního limitu.

Návrh: KMČ ve spolupráci s p. Sedlářovou (projektová

kancelář A-S Zlín).

- 7/2015	Rekonstrukce ul. Palackého – bude řešeno pouze lokálně u

napojení na ul. Masarykova v rámci oprav výtluků.

- 8/2015	Rekonstrukce spojovacího chodníku mezi ul. Veselkové a ul.

Nová – z důvodu majetkoprávních vztahů akci zatím nelze

realizovat. Návrh KMČ: pouze předláždit stávající chodník.

Prověřit reálnost tohoto návrhu, popř. navrhnout jiné vhodné

řešení.

- 9/2015	Oprava chodníku ul. Zabrání – v r. 2015 PD + IČ,

předpokládaná realizace v r. 2016.

- 10/2015	Výkup pozemků před hřbitovem v Malenovicích – KMČ navrhuje

provést výkup pozemků po obou stranách přístupové cesty a

kultivaci zeleně, včetně doplnění parkovacích míst.

- 11,12,13,14,15/2015 – Realizace dle potřeby v průběhu letošního roku.

4. Trvající úkoly

ROK 2012

| 7KMČ/Mal/12/5 | KMČ požaduje urychlené vyhodnocení situace na ul. 3. května (zaslepená ulice po rekonstrukci komunikace I/49) a rozhodnutí o řešení na základě vyjádření KMČ (zápis KMČ č. 1/2012, bod 4.1.) a zpracované studie "Návrh organizace dopravy na ul. 3. května Malenovice". Z: ORIA KT: 3.12.2012 KMČ: úkol trvá, pokračování v PD v r. 2013 – příp. realizace KMČ 2/2014: Realizace je ve fázi stavebního řízení KMČ 2/2015: Člen komise, p. Bařina, navrhl zahrnout do priorit 2015 realizaci stavebních úprav na ul. 3. Května. Stavební povolení vydáno, rozpočet na akci činí cca 900 tis. Kč. (Trvající úkol z r. 2012 - 7KMČ/Mal/12/5). Návrh byl členy komise jednohlasně odsouhlasen, navazuje jako výstup na prioritu č. 17/2012 – zpracování techn.- provozní studie na vyřešení provozu na ul. 3. Května po rekonstrukci komunikace I/49. Úhrada z rezervy r. 2015. Variantu k realizaci – ze 3 návrhů – vybral odborný útvar OKaRDS MMZ. KMČ požaduje, aby při realizaci byly dořešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům v této oblasti. Z: OKaRDS (návrh vyřadit z příštího zápisu a zařadit do priorit 2015) |
| --- | --- |

ROK 2013

| 2KMČ/Mal/13/2 | Byla projednána nutnost častějších vývozů odpadkových košů v lokalitě Malenovice (v současnosti 1x týdně – středa.) Frekventovaná místa: odpadkové koše u fit-hřiště vedle kina Květen, prostranství u pošty, parčík mezi Zahradní ul. a Milíčovou ul., u "šikmého chodníku" tj. 3 lavičky západně od MŠ tř. Svobody), prostranství u Belvederu. Z: ORIA (úkol předán na ORIA, Intradoc – Ing. Zlámal) KT: 31.7.2013 Inf. ORIA, Ing. Zlámal, 17.7.2013: V současné době se provádí vývoz odpadkových košů v místní části každý týden ve středu. Řešením častější četnosti vývozů v této MČ je rozšíření na vývoz odpadků v každém týdnu, ve dvou dnech. Např. v úterý a v pátek. Pro takto rozšířený rozsah vývozů odpadkových košů bude nutné přizpůsobit systém pro celou místní část Malenovice. Z tohoto důvodu a s ohledem na nově přibývající instalované odpadkové koše budeme na základě veškerých dalších připomínek k vývozu odpadkových košů, obdržených jak na statutárním městě Zlín, tak na společnosti TS Zlín nastavovat na r. 2014 a dál, aktualizované svozy odpadkových košů. O schválených trasách a termínech jednotlivých svozů budeme předem informovat jak na městských webových stránkách, přes tiskové informace, tak přes zástupkyně jednotlivých kanceláří MČ. Z: OKaRDS KMČ 2/2015 – úkol zůstává |
| --- | --- |

ROK 2014

| 1KMČ/Mal/14/2 | KMČ Malenovice požaduje, aby příslušný útvar MMZ zpracovával seznam dokončených akcí s uvedením data, kdy u nich končí záruční doba. V patřičném předstihu, před končící záruční lhůtou vždy zkontrolovat stav díla, zda se neprojevily vady, které je povinen zhotovitel odstranit. T: trvale |
| --- | --- |
| 3KMČ/Mal/14/4 | Chodník od restaurace U TETOURA k polesí (dílčí část ze studie Priorita č. 3/2013) – Ing. Hrubý nabízí realizaci tohoto chodníku z vlastních prostředků. KMČ navrhuje, aby příslušný odbor MMZ zajistil zadání zpracování nové PD u projekční kanceláře a příslušná povolení ÚR, SR, k realizaci stavby. Z: pracovník kanceláře MČ, příp. předseda KMČ projedná s OKaRDS T: 2015 |
| 3KMČ/Mal/14/5 | Umístění sochy „Jaroslav Ignác Šternberk“ – zhotovení sochy zajistil Ing. Hrubý, který se obrací na KMČ o pomoc ve věci zajištění umístění této sochy na rozcestí u komunikace Žleby – č. parc. 65/I. Z: pracovník kanceláře MČ projedná na Odboru kultury a památkové péče (OKaPP) T: 2015 |
| 3KMČ/Mal/14/6 | Realizace přijatých opatření u domu č. 951, ul. Tyršova, dle bodu 6.2. zápisu č. 3/2014. Z: pracovník kanceláře MČ, příp. předseda KMČ projedná s OKaRDS T: 2015 |

Rok 2015

| 1KMČ/Mal/15/1 | Komise vyčlenila pro r. 2015 částku 200 tis. Kč na "Drobné lokální opravy MK" (priorita č. 1/2015). Komise by chtěla být o průběžném čerpání, tj. o akcích, které se z těchto financí kryjí, během roku informována. Zároveň KMČ požaduje seznam realizovaných akcí s jejich vyúčtováním za r. 2015. Z: OKaRDS |
| --- | --- |

5. Závěr

Byly projednány spol. akce v MČ – které se budou konat v 4-5/2015 – stavění a kácení májky, na nichž se KMČ organizačně podílí.

Jednání bylo ukončeno ve 21.00 hod.

Termín příštího jednání bude navržen dle potřeby a písemně oznámen.

Ve Zlíně – Malenovicích, 5. května 2015

Zapsala: Vlčková Milena, Salátová Jitka, tajemnice KMČ Malenovice

Ověřil:  Ing. Metoděj Kozák, předseda KMČ

Příloha: Priority MČ Malenovice 2015