Z Á P I S   č.  3/2018

z jednání Komise místní části Malenovice konaného dne 10.9.2018

Přítomni:	Ing. M. Kozák, R. Podešva, , J. Bařina, Ing. R.Hrubý,

H. Janásková, Ing. P. Sakin, Ing. M. Soldán,

J. Salátová, M. Vlčková – tajemnice KMČ

Nepřítomni:	Ing. J. Šimonovská Ing. I. Valachová, Ing. J. Durník

Hosté:      RNDr. B. Landsfeld (ZMZ)

Program:

1. Zahájení, prezence, schválení programu

2. Zakoupení a umístění celodřevěné vyřezávané lavice na hrad

v Malenovicích

3. Památná lípa ke 100. výročí vzniku Československa

4. Stav plnění realizace etap „Regenerace panelového sídliště

v Malenovicích“

5. Hostinec „Na horním“ na ul. J. Staši v Malenovicích

6. Vyhodnocení provozu prodloužené linky č. 51 MHD v Malenovicích

7. Trvající úkoly

8. Závěr

1. Zahájení, prezence, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno v 18 hod. v kanceláři MMZ – Klub seniorů, Mlýnská 845, Malenovice – sídliště.

Přítomno: 7 členů, nepřítomni 3 členové, z toho 2 členové omluveni,

1 host.

Jednání je usnášeníschopné. Navržený program odsouhlasený bez připomínek.

2. Zakoupení a umístění celodřevěné vyřezávané lavice na hrad

v Malenovicích

U příležitosti „Kácení máje“ v Malenovicích nabídl přítomný řezbář RNDr. Bedřichu Landsfeldovi zhotovení celodřevěné lavice s vyřezávanou soškou sovy. Cena 5 tis. Kč. Členové KMČ zhlédli na tabletu autentické provedení uvedeného lavičkového kompletu. Na základě zhlédnutí fotografie lavice bylo odsouhlaseno zakoupení lavice se sovou a současně bylo odsouhlaseno, že bude lavice umístěna na Malenovický hrad. Umístění projedná RNDr. Landsfeld se správou hradu.

Hlasování: pro – 7 hlasů, tj. všichni přítomní členové KMČ

3. Památná lípa, „Český národní symbol lípa“ ke 100. výročí

vzniku Československa – výsadba

KMČ přijímá návrh OMZ na výsadbu památné lípy v rámci akce ke 100. výročí Československa. Současně bylo – po diskusi a posouzení různých námětů na místo zasazení památné lípy – odsouhlaseno místo výsadby, a to: v parku na Jarolímkově náměstí. Přesné místo – bod umístění – dohodne předseda KMČ Ing. Kozák s Ing. Surovcovou z OMZ MMZ.

KMČ: 10.9.2018 – lípa bude umístěna v parku u sokolovny. V 10/2018 proběhne slavnostní akt u 100. lípy u příležitosti vyvrcholení oslav 100 let republiky.

Hlasování: pro – 7 hlasů, tj. všichni přítomní členové KMČ

4. Stav plnění realizace etap „Regenerace panelového sídliště“

a) 6. etapa má smluvně stanovený termín dokončení dílčích etap –

30. 6. 2018. Uvedený termín pro převzetí splněn.

b) 7. etapa – je vydáno územní rozhodnutí a požádáno o stavební

povolení – je připravována realizace (výběr dodavatele).

c) 8. etapa – bude provedeno vyspecifikování zbývajícího rozsahu pro

dokompletování realizace celé akce „REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ“.

5. Hostinec „Na horním“ na ul. J. Staši v Malenovicích

Na základě neoficiálních informací má skupina podnikatelů zájem odkoupit uvedený objekt a po jeho demolici realizovat na stejném místě výstavbu 3-podlažního bytového domu s garážemi v přízemí. Všichni přítomní členové KMČ se shodují na tom, že nelze s realizací takového záměru souhlasit. V případě stávajícího hostince se sice nejedná o památkově chráněný objekt, ale výstavbou vysokého bytového objektu by se znehodnotilo historické panorama Malenovic s památkově chráněnou stavbou, tj. s historickým objektem kostela a fary, kdy by došlo z prostoru náměstí k zastínění výhledu na ně. Dalším důvodem je skutečnost, že plocha, na které stavba hostince „Na horním“ stojí, je už v podstatě jediným vhodným místem, na kterém by bylo možné v budoucnu postavit objekt kulturního charakteru, pro který již není v historickém centru Malenovic jiné vhodné místo; je to již poslední vhodná, velmi cenná a dostatečně veliká plocha, která stavbu podobného charakteru umožní.

Doporučujeme také zpracování regulační studie, která by i výhledově stanovila jasné podmínky pro budoucí výstavbu v prostoru malenovického náměstí. Domníváme se, že by v ní mohly být definovány požadavky na zachování minimálně stávajícího rozsahu průhledů z náměstí na obě dominanty Malenovic - kostel a hrad.

Všichni přítomní, včetně hosta, se vyslovili proti realizaci záměru na výstavbu nového bytového domu namísto bývalého hostince „Na horním“ v Malenovicích.

Hlasování: pro – 7 hlasů, tj. všichni přítomní členové KMČ

6. Vyhodnocení provozu prodloužené linky č. 51 MHD v Malenovicích

KMČ očekává vyhodnocení půlročního zkušebního provozu a následně bude rozhodnuto o dalším postupu ve smyslu bodu 4.1. Zápisu č. 2/2017 ze dne 22.6.2017.

7. Trvající úkoly

Rok 2015

| 4KMČ/Mal/15/2 | Je nezbytné aktualizovat fotogalerii na internetových stránkách KMČ Malenovice. Stávající obsah již neodpovídá časovému vývoji od ustavení KMČ. Z: předseda a tajemnice KMČ Malenovice KT: r. 2018 |
| --- | --- |

Rok 2016

| 3KMČ/Mal/16/1 | KMČ doporučuje věnovat větší pozornost výběru dodavatelů na realizaci oprav a rekonstrukci komunikací, aby se vyloučily problémy, které nastaly z hlediska neplnění termínů a kvality při realizaci akce „Regenerace panelového sídliště - IV. etapa“. Věnovat více času na získání referencí na jednotlivé dodavatele, kteří se účastní soutěže na výběr dodavatele na realizaci. Z: OKaRDS, OP KT: trvale |
| --- | --- |

Rok 2017

| 2KMČ/Mal/17/1 | Nutnost řešení stávající situace s nově vysazenou zelení. Osazené záhony postrádají následnou péči a extrémně zarůstají plevelem. Aktuálně se jedná hlavně o zeleň vysazenou v rámci IV. etapy „Regenerace panelového sídliště“. Inf. OKaRDS, p. Kubáč, 17. 7. 2017: výsadba v rámci IV. etapy - násl. 5letá péče - zodp. realizační firma, ze strany OKaRDS – real. firma urgována, řešeno. Z: realizační firma + OKaRDS KT: průběžně |
| --- | --- |
| MČ/Mal/17/1 | Námět na vybudování kolumbaria na hřbitově v Malenovicích. KMČ doporučuje projednat tento námět s Pohřebnictvím Zlín – žádost o vyjádření, zda je možné toto v rámci daného prostoru zbudovat. OEaM 22.1.2018: projednáme s Pohřebnictvím Zlín, následně připravíme IS včetně info o aktuálním stavu výkupu pozemků před hřbitovem. Z: OEaM, 25.6. 2018: Od roku 2016 dosud probíhá regenerace hřbitova v Malenovicích. Regenerace hřbitova probíhá v několika etapách a týká se jak cest, chodníků, zeleně, tak centrální komunikace. V rámci této regenerace není počítáno s vybudováním kolumbária. Pohřebnictví Zlín, 18.6.2018: Výhledově, při splnění všech daných podmínek, lze se zřízením kolumbária na hřbitově v Malenovicích počítat. KT: 2019 |

Rok 2018

| 2KMČ/Mal/18/1 | KMČ Malenovice požaduje zpracování regulační studie, která by stanovila jasné podmínky pro budoucí výstavbu v prostoru malenovického náměstí. Domníváme se, že by v ní mohly být definovány požadavky na zachování minimálně stávajících průhledů na obě dominanty Malenovic, tj. kostel a hrad (viz bod č. 5 zápisu z jednání komise z 18.6.2018, reakce na informaci o záměru na výstavbu bytového domu v ul. J. Staši v lokalitě pod kostelem). Žádost o pís. vyjádření komp. odboru a člena RMZ. Z: odd. PP KT: 9/2018 |
| --- | --- |

8. Závěr

Jednání bylo ukončeno ve 20 hod. Termín příštího jednání bude stanoven dle potřeby.

Ve Zlíně – Malenovicích, 11.9.2018

Zapsala: Vlčková Milena

Ověřil:  Ing. Metoděj Kozák, předseda KMČ Malenovice