Z Á P I S   č.  1/2018

z jednání Komise místní části Malenovice konaného dne 20. 3. 2018

Přítomni:	Ing. M. Kozák, R. Podešva, Ing. J. Šimonovská, J. Bařina,

Ing. I. Valachová, H. Janásková, Ing. P. Sakin, Ing. M. Soldán, Ing. J. Durník

J. Salátová, M. Vlčková – tajemnice KMČ

Nepřítomni:	Ing. R.Hrubý

Hosté:      RNDr. B. Landsfeld (ZMZ), stm. P. Rohleder (MP Malenovice)

Program:

1. Zahájení, prezence, schválení programu

2. Kontrola plnění priorit 2017

3. Priority 2018

4. Různé

5. Trvající úkoly

6. Závěr

1. Zahájení, prezence, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno v 18.00 hod. v kanceláři MMZ, v Klubu seniorů, Mlýnská 845, Malenovice - sídliště.

Přítomno: 9 členů, 1 člen nepřítomen. Jednání je usnášeníschopné. Navržený program odsouhlasen bez připomínek.

2. Kontrola plnění priorit 2017

3/2013	- nově se člení na 3 části:

- stavební úpravy Švermova ul.

- rekonstrukce chodníků ul. Švermova – Jarolímkovo náměstí

1. část

- rekonstrukce chodníků ul. Švermova – Jarolímkovo náměstí

2. část

Realizace části 1 bude provedena v r. 2018, část 2 v roce

2019. Stavební úpravy Švermovy ulice budou, s ohledem na

Složitost, provedeny od cca 2019(dle dostupnosti fin.

prostředků).

4/2015	- řeší se smluvní vztahy s vlastníky pozemků, které nejsou

ve vlastnictví města Zlín, realizace přechází do r. 2018

7/2015	- vlastníci soukromých pozemků nesouhlasí s řešením v rámci

stávajícího chodníku, čeká se na možnou variantu vedení

chodníku přes bývalou benzínku

10/2015	- řeší se výkup soukromých pozemků

4/2016	- rozpracovány dílčí etapy, realizace akce ve skluzu,

dokončení do 6/2018

5/2016	- akce ve skluzu, realizace v první polovině r. 2018

6/2016	- posun realizace do r. 2019

8/2016	- realizace v r. 2018

3/2017	 - zahájení realizace v r. 2018

4/2017	 - přesun na r. 2018 (kapacitní důvody)

5/2017	 - přesun na r. 2018 (kapacitní důvody)

6/2017	 - přesun na r. 2018

7/2017	 - PD v r. 2018, povrch komunikace přebrousit a nový povrch

8/2017	 - posunuto na r. 2018 (zaměření a vyjasnění majetkových

vztahů)

3. Priority 2018

- Regenerace panelového sídliště – VIII. etapa – jedná se o

poslední etapu „Regenerace panel. sídliště“, v r. 2018

legislativní příprava, předpoklad v r. 2019 – VŘ, TD, AD,

realizace

- Oprava komunikací Malenovice

- Opravy chodníků Malenovice

- Činnost Komise MČ

- Podpora společenských aktivit v MČ Malenovice

- Nákup tonerů

- Osvětlení vánočních stromů – provoz

- DHDM – vánoční osvětlení Malenovice

Priority pro r. 2018 byly všemi přítomnými členy KMČ odsouhlaseny.

4. Různé

5.1. Předseda komise Ing. Kozák informoval o požadavku obyvatel lokality Svárovec na doplnění veřejného osvětlení.

5.2. Předseda komise Ing. Kozák seznámil a pozval přítomné na veřejné setkání občanů Malenovic, které pořádá Rada města Zlína. Setkání se uskuteční v pondělí 16. 4. 2018 v 18 hodin v jídelně 8. ZŠ Komenského.

5.3. RNDr. B. Landsfeld seznámil přítomné s aktuálním stavem řešení prostoru před malenovickým hřbitovem. Pokračují výkupy pozemků. Řeší se zbývající pozemky – složitější majetkoprávní vztahy (více vlastníků).

5.4. Byla odsouhlasena kompenzace vynaložených nákladů pro předsedu KMČ za r. 2017.

5.5. Komise se zabývala požadavkem občanů na zřízení veřejných WC v centru Malenovic. Komise doporučuje zvážit variantu „Vlídná WC“, která se osvědčila v zahraničí a v některých našich městech, jako např. Plzeň, Praha. Provozovatelé, které službu umožní, dostávají od radnice finanční odměnu (viz www.metro.cz, 21. září 2017). Tlak ze strany veřejnosti na zřízení veřejných WC v Malenovicích narůstá.

5. Trvající úkoly

Rok 2015

| 4KMČ/Mal/15/2 | Je nezbytné aktualizovat fotogalerii na internetových stránkách KMČ Malenovice. Stávající obsah již neodpovídá časovému vývoji od ustavení KMČ. Z: předseda a tajemnice KMČ Malenovice KT: r. 2018 |
| --- | --- |

Rok 2016

| 3KMČ/Mal/16/1 | KMČ doporučuje věnovat větší pozornost výběru dodavatelů na realizaci oprav a rekonstrukci komunikací, aby se vyloučily problémy, které nastaly z hlediska neplnění termínů a kvality při realizaci akce „Regenerace panelového sídliště - IV. etapa“. Věnovat více času na získání referencí na jednotlivé dodavatele, kteří se účastní soutěže na výběr dodavatele na realizaci. Z: OKaRDS, OP KT: trvale |
| --- | --- |

Rok 2017

| 1KMČ/Mal/17/5 | Komise požaduje revizi stavu kanalizačních přípojek (zejména ve „starých“ Malenovicích), návrh na doplnění. Inf.: předb. konzultováno s Ing. Bednaříkem z ORIA, KT k vyjádření 6/2017. Inf. ORIA 9. 7. 2017, Ing. Bednařík: při tel. konzultaci s předsedou komise M. Kozákem bylo dohodnuto, že se přijde podívat na dokumentaci, co máme. Nový KT: 24.07.2017 Inf. ORIA 19. 7. 2017, Ing. Bednařík: příprava odkanalizování "Podhradí" pokračuje, předseda komise na schůzku nepřišel. (ORIA navrhuje úkol vyřadit) KMČ 6.11.2017: termín schůzky dosud nebyl stanoven, vzhledem k tomu, že se jedná o závažný úkol z VS, bude problematika kanalizace ve staré části Malenovic dále sledována. KMČ navrhuje vypracování pasportu stávající situace odkanalizování. Nutno podchytit veškeré objekty, které jsou odkanalizovány do potoka. Žádáme o kontaktování předsedy a stanovení schůzky vč. přítomnosti projektanta. ORIA 23.3.2018: nabídka na schůzku ze strany ORIA stále trvá, nový KT: 21.5.2018 Z: ORIA KT: 5/2018 |
| --- | --- |
| 2KMČ/Mal/17/1 | Nutnost řešení stávající situace s nově vysazenou zelení. Osazené záhony postrádají následnou péči a extrémně zarůstají plevelem. Aktuálně se jedná hlavně o zeleň vysazenou v rámci IV. etapy „Regenerace panelového sídliště“. Inf. OKaRDS, p. Kubáč, 17. 7. 2017: výsadba v rámci IV. etapy - násl. 5letá péče - zodp. realizační firma, ze strany OKaRDS – real. firma urgována, řešeno. Z: realizační firma + OKaRDS KT: průběžně |
| 3KMČ/Mal/17/1 | Námět na vybudování kolumbaria na hřbitově v Malenovicích. KMČ doporučuje projednat tento námět s Pohřebnictvím Zlín – žádost o vyjádření, zda je možné toto v rámci daného prostoru zbudovat. OEaM 22.1.2018: projednáme s Pohřebnictvím Zlín, následně připravíme IS včetně info o aktuálním stavu výkupu pozemků před hřbitovem. Z: OEaM KT: 4/2018 |
| 3KMČ/Mal/17/2 | Návrh na dobudování stávajícího chodníku (částečně spojeného s cyklostezkou, vedoucího z Malenovic ke hřbitovu) v části od Hledinovského potoka směrem k prodejně OBI. Současně pročistit pás křovin podél chodníku souběžného s východní fasádou prodejny OBI. Prověřit majetkopr. poměry. Žádost o vyjádření, zda lze realizovat z rozp. SMZ. OKaRDS 4.1.2018: Veškeré pozemky pod zamýšleným chodníkem jsou společnosti Centro Zlín s.r.o., inf. předána do KMČ, ukončení úkolu. (Úkol z příštího zápisu vyřadit) |

6. Závěr

Jednání bylo ukončeno ve 20.30 hod. Termín příštího jednání bude určen dle potřeby.

Ve Zlíně – Malenovicích, 26.3.2018

Zapsala: Vlčková Milena, Jitka Salátová tajemnice KMČ Malenovice

Ověřil:  Ing. Metoděj Kozák, předseda KMČ Malenovice