Z Á P I S  č. 2/2019

z jednání Komise místní části Malenovice konaného dne 24.6.2019

Přítomni:	 Ing. M. Kozák, R. Podešva,  H. Janásková,

Ing. Pavel Sakin, Ing. I. Valachová, Ing. J. Šimonovská,

J. Bařina,

J. Salátová a M. Vlčková – tajemnice KM

Nepřítomni:	 Ing. Milan Soldán, Ing. R. Hrubý

## Hosté:       RNDr. B. Landsfeld (jm. čl. ZMZ), Michaela Dvořáková (OKP MMZ), Patrik Rohleder (MPZ)

Program:

1. Zahájení, prezence, schválení programu

2. Organizační změna na MMZ

3. Priority Malenovice rok 2019

4. Různé

5. Trvající úkoly

6. Závěr

1. Zahájení, prezence, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno v 18 hod. v kanceláři MMZ – v Klubu seniorů, Mlýnská 845, Malenovice sídliště.

Přítomno: 7 členů, 2 členové nepřítomni, 3 hosté.

Jednání se zúčastnila p. Michaela Dvořáková, vedoucí Střediska komunikace s místními částmi OKP, namísto p. Moniky Michálkové, která je pověřena jinými úkoly v rámci MMZ.

Jednání je usnášeníschopné.

Navržený program byl odsouhlasen bez připomínek.

2. Organizační změna na MMZ

Od poloviny března t.r. je novou vedoucí Střediska komunikace s místními částmi Odboru kanceláře primátora paní Michaela Dvořáková, která se nám dnes na našem jednání osobně představila a kterou tímto vítáme a budeme se těšit na dobrou vzájemnou spolupráci. Dosavadní vedoucí, paní Monice Michálkové z OKP děkujeme za velmi účinnou a podpůrnou desetiletou spolupráci.

3. Priority Malenovice rok 2019

č. 3/2013 – Stavební úpravy ul. Švermova Zlín - Malenovice – je vydáno územní rozhodnutí.

- Rekonstrukce chodníků ul. Švermova – Jarolímkovo náměstí – 1. část –

realizace bude ukončena do 30.6.2019

- Rekonstrukce chodníků ul. Švermova – Jarolímkovo nám. – 2. část –

realizace bude ukončena do 30.6.2019

č. 4/2015 – Rekonstrukce ul. Brigádnická II. etapa – práce komplikují majetkové poměry, práce pokračuje.

č. 7/2015 – Rekonstrukce spojovacího chodníku – setrvalý stav mezi 
ul. I. Veselkové a ul. Nová.

č. 6/2016 – Rekonstrukce chodníku mezi ul. Chelčického a tř. 3. května – zrealizováno.

č. 3/2017 – Regenerace panelového sídliště VII. etapa – zažádáno 
o dotaci z MPMR.

č. 4/2017 – Rekonstrukce ul. B. Smetany – pokračuje zajištění PD.

č. 6/2017 – Oprava chodníku ul. Bezručova – předpoklad realizace 
v r. 2019.

č. 7/2017 – Oprava komunikace a chodníku ul. Fügnerova – dokončení PD do konce r. 2019.

č. 8/2017 – Stavební úpravy ul. Zahradní čtvrť – urychlit projednání studie s obyvateli Zahradní čtvrti.

č. 1/2018 – Regenerace panelového sídliště VIII. etapa. Hlavní náplní této etapy bude rozmístění odpočinkových laviček, doplnění chybějících ohradníků okolo odpadkových kontejnerů a jedno dětské hřiště – upřesnění věcného rozsahu do konce r. 2019.

č. 3/2019 – Oprava chodníku ul. Polní – upřesnit zadání věcného rozsahu. Termín: 2019.

Takový je stav plnění naplánovaných priorit r. 2019 k dnešnímu dni.

Dle zkušeností pracovníků Odboru dopravy je v poslední době obtížné získat vhodné nabídky na realizaci vyprojektovaných staveb z důvodu nedostatečných a vyčerpaných dodavatelských kapacit. Tuto skutečnost jsme silně pocítili při realizaci 6. etapy „Regenerace panelového sídliště“. V neposlední řadě je nesmírně důležitá odborná úroveň prováděných prací.

4. Různé

4.1. Všichni členové KMČ si připraví vlastní návrh námětů pro další období z prostředí svého bydliště nebo i z celého regionu Malenovic. Náměty lze zaslat písemně průběžně buď předsedovi KMČ, nebo tajemnicím KMČ. Z námětů, po projednání při zasedání KMČ, budeme dle přidělených finančních limitů postupně doplňovat „Priority“ pro příští období. Termín: průběžně.

4.2. Připravit souhrn nezbytných stavebních a technických úprav:

komunikací (chodníků, vozovek), kanalizací, osvětlení v prostoru ulic Lidická, Polní I, II, B. Smetany, Svárovec, Kopaniny, Žleby.

Termín: 30.9.2019

4.3. Prověřit možnost osazení kontejnerů na kovový odpad v lokalitě Malenovice.

Termín: 30.9.2019

4.4. Doporučujeme prověřit možnost zatmavení střech skleněných přístřešků na zastávkách MHD proti slunečnímu záření (zejm. u polikliniky, nemocnice atd.).

4.5. Návrh doplnit odpadkové koše na prostranství k objektu Sportcentrum s restaurací a na prostranství mezi bytové domy Masarykova 1106 a 1107.

4.6. Členové komise odsouhlasili kompenzaci vynaložených nákladů pro předsedu KMČ Malenovice za rok 2018.

5. Trvající úkoly

Rok 2015

| 4KMČ/Mal/15/2 | Je nezbytné aktualizovat fotogalerii na internetových stránkách KMČ Malenovice. Stávající obsah již neodpovídá časovému vývoji od ustavení KMČ. Z: předseda a tajemnice KMČ Malenovice KT: r. 2019 |
| --- | --- |

Rok 2016

| 3KMČ/Mal/16/1 | KMČ doporučuje věnovat větší pozornost výběru dodavatelů na realizaci oprav a rekonstrukci komunikací, aby se vyloučily problémy, které nastaly z hlediska neplnění termínů a kvality při realizaci akce „Regenerace panelového sídliště - IV. etapa“. Věnovat více času na získání referencí na jednotlivé dodavatele, kteří se účastní soutěže na výběr dodavatele na realizaci. Z: OKaRDS, OP KT: trvale |
| --- | --- |

Rok 2017

| 2KMČ/Mal/17/1 | Nutnost řešení stávající situace s nově vysazenou zelení. Osazené záhony postrádají následnou péči a extrémně zarůstají plevelem. Aktuálně se jedná hlavně o zeleň vysazenou v rámci IV. etapy „Regenerace panelového sídliště“. Inf. OKaRDS, p. Kubáč, 17. 7. 2017: výsadba v rámci IV. etapy - násl. 5letá péče - zodp. realizační firma, ze strany OKaRDS – real. firma urgována, řešeno. Z: realizační firma + OKaRDS KT: průběžně |
| --- | --- |

Rok 2018

| 2KMČ/Mal/18/1 | KMČ Malenovice požaduje zpracování regulační studie, která by stanovila jasné podmínky pro budoucí výstavbu v prostoru malenovického náměstí. Domníváme se, že by v ní mohly být definovány požadavky na zachování minimálně stávajících průhledů na obě dominanty Malenovic, tj. kostel a hrad (viz bod č. 5 zápisu z jednání komise z 18.6.2018, reakce na informaci o záměru na výstavbu bytového domu v ul. J. Staši v lokalitě pod kostelem). Žádost o písemné vyjádření kompetentního odboru a člena RMZ. Info OKP 28.6.2019: návrh zadání zaslán KMČ k vyjádření. Z: odd. PP KT: 9/2019 |
| --- | --- |
| 3KMČ/Mal/18/2 | „Hospoda Horní“, ul. J. Staši – Komise MČ Malenovice doporučuje projednat možnost odkoupení nemovitosti za účelem využití prostor pro občany Malenovic, i s tím, že by KMČ přispěla částí finančních prostředků. Z: předseda KMČ + jm. čl. ZMZ, RNDr. Landsfeld (možnost projednat na RMZ) KT: 3/2019 |

Rok 2019

| 2KMČ/Mal/19/1 | Doporučujeme prověřit možnost zatmavení střech skleněných přístřešků na zastávkách MHD proti slunečnímu záření (zejm. u polikliniky, nemocnice, atd.). Z: OD KT: 9/2019 |
| --- | --- |
| 2KMČ/Mal/19/2 | Návrh doplnit odpadkové koše na prostranství k objektu Sportcentrum s restaurací a na prostranství mezi bytové domy Masarykova 1106 a 1107. Z: OD KT: 9/2019 |
| 2KMČ/Mal/19/3 | Prověřit možnost osazení dalších kontejnerů na kovový odpad v lokalitě Malenovice. Z: OŽP KT: 9/2019 |

6. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 20:30 hod. Termín příštího jednání bude stanoven dle potřeby.

Ve Zlíně – Malenovicích, 3.7.2019

Zapsala: Vlčková Milena

Ověřil:  Ing. Metoděj Kozák, předseda KMČ Malenovice