Z Á P I S  č. 3/2019

z jednání Komise místní části Malenovice konaného dne 7. 10. 2019

Přítomni:	 Ing. M. Kozák, R. Podešva, Ing. R. Hrubý,

Ing. Pavel Sakin, Ing. J. Šimonovská

J. Salátová a M. Vlčková – tajemnice KM

Nepřítomni:	 Ing. Milan Soldán, H. Janásková, Ing. I. Valachová, J. Bařina

## Hosté:       RNDr. B. Landsfeld (jm. čl. ZMZ)

Program:

1. Zahájení, prezence, schválení programu

2. Plnění plánu priorit roku 2019

3. Předběžný návrh priorit (pouze hlavní akce) na rok 2020

4. Různé

5. Trvající úkoly

6. Závěr

1. Zahájení, prezence, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno v 18:00 hod. v kanceláři MMZ – v Klubu seniorů, Mlýnská 845, Malenovice sídliště.

Přítomno: 5 členů, 4 členové nepřítomni, 1 host

Komise je usnášeníschopná.

Navržený program byl odsouhlasen bez připomínek.

2. Plnění plánu priorit roku 2019

Od počátku roku 2019 byly realizovány následující akce plánu priorit:

1. 3/2013 Rekonstrukce chodníku z ul. Švermova na nám. Jarolímkovo –

1. část

2. 3/2013 Rekonstrukce chodníku z ul. Švermova na nám. Jarolímkovo –

2. část

3. 6/2016 Rozšíření chodníku na ul. Potěhníkova.

4. 8/2016 Rekonstrukce spojovacího chodníku mezi ul. Chelčického a

třídou 3. května; spojovací chodník od č. p. 819 na tř. Svobody po

ul. Chelčického.

5. 6/2017 Oprava chodníku ul. Bezručova.

6. 3/2017 Regenerace panelového sídliště – 7. etapa.

V měsíci září 2019 Státní fond rozvoje bydlení schválil žádost o

udělení dotace na 7. etapu. Do konce roku 2019 bude proveden výběr

dodavatele na tuto stavbu a vlastní realizace se uskuteční v

r. 2020.

7. 3/2019 Dokončení opravy vodorovné části chodníku Sokolovská

navazující na ulici Polní I.

3. Předběžný návrh priorit (pouze hlavní akce) na rok 2020

V příštím roce by se mohly realizovat následující akce (pokud budou včas vyřízeny podklady):

- Regenerace panelového sídliště – 7. etapa (již bylo zahájeno výběrové            řízení, je finančně kryto)

- Rekonstrukce ulice I. Veselkové (orientační odhad na realizaci – cca 12 mil. Kč)

- Oprava komunikace a chodníku v ul. Fügnerova (orientační odhad na realizaci – cca 2 mil. Kč)

- Oprava komunikace v ul. Zabrání (orientační odhad na realizaci – cca 2,5 mil. Kč.)

4. Různé

4.1. Komise obdržela informaci o podnětu občanů Malenovic z ulic 
Svárovec, Sokolovská a Polní k řešení problémů vzniklých přívalovými dešti v prostoru uvedených částí Malenovic. Ve dnech 26. 8. 2019 
a 27. 8. 2019 byla uvedená část Malenovic postižena silnými přívalovými dešti, které způsobily nemalé škody tím, že došlo k zaplavení uvedených částí Malenovic vodou s bahnem. Řešením nepříznivé situace je pověřený OŽPaZ.

Komise MČ Malenovice doporučuje urychlené řešení situace, která se trvale v případě přívalových dešťů opakuje. Zařadit do sledovaných úkolů.

4.2. Komise obdržela informaci o změně majitele objektu bývalého Belvederu. Novým majitelem je firma MAJOR REAL s.r.o. Praha, Nusle, U Gymnazia 1234/3. Uvedená firma hledá vhodné využití získaného objektu.

4.3. Komise obdržela následující odpovědi na řešení následujících úkolů:

Úkol 2KMČ/Mal/19/1 Zatmavení střech přístřešků zastávek MHD

V průběhu zimy připravíme veřejnou soutěž na dodavatele cca 50 nových přístřešků, kde bude v podmínkách zatmavená střecha přístřešku. Pokud přístřešky, u kterých má požadavek na zatmavení nebudou předmětem soutěže, budeme to řešit samostatně tak, aby na příští léto tato úprava byla provedena (Ing. Vladimír Kučera, OD)

Úkol 2KMČ/Mal/19/2 Návrh doplnit odpadkové koše na prostranství k objektu Sportcentrum a na prostranství mezi byt. domy  Masarykova 1106 a 1107.

Veškeré podněty na osazení odpadkových košů byly zadány na TS Zlín. Technické služby postupně všechny osazují, mám informaci, že některé už jsou. (Pavel Moravec, OD)

Úkol 2KMČ/Mal/19/3 Prověřit možnost osazení dalších kontejnerů na kovový odpad v lokalitě Malenovice

Do Malenovic budou nově umístěny 3 kontejnery na kovy: stanoviště č. 106 na ul. Švermova, stanoviště č. 82 na ul. třída Svobody, a na ul. J. Staši v rámci nového stanoviště u nové bytovky. Celkem zde budou 4 kontejnery (se stan. č. 328 na ul. Tyršova) a i nadále mohou občané využívat sběrného dvora. (Bc. Agáta Zajíčková, OŽPaZ)

Komise děkuje jednotlivým odborům za zodpovědný přístup k vyřešení vzniklých problémů.

4.4. Úkol 2KMČ/Mal/18/1/10786 z KMČ Malenovice - Zpracování regulační studie pro Malenovice

Přesné zadání pro rozsah studie bude upřesněno při jednání s Ing. arch. Ivo Tučkem na jednání Komise MČ Malenovice dne 4. 11. 2019.

4.5. Uskutečnila se schůzka p. Michala Čížka (jm. čl. ZMZ) s Ing. M. Kozákem, na níž se p. Čížek stručně seznámil s navrhovanými prioritními akcemi pro r. 2020. Při této příležitosti informoval p. Čížek o záměru měst Zlín vybudovat před sídlištěm Malenovice na západní straně záchytné parkoviště.

4.6. Komise na dnešním jednání odsouhlasila na zajištění akce „Rozsvícení vánočních stromků v Malenovicích“ částku 40 až 50 tis. Kč + nákup 4 světelných řetězů.

4.7. Ing. Sakin doporučuje prověřit reálnost úkolu z Priorit č. 5/2017 Stavební úpravy ul. B. Smetany. Již v současné době způsobuje stávající šířka komunikace ul. B. Smetany problémy nedostatečnou šířkou při setkávání autobusu MHD s protijedoucími auty. Dále se musí prověřit šíře zamýšleného chodníku pro pěší podél ul. B. Smetany.

4.8. Urgentní požadavek občanů – instalovat 2 lavičky na zastávku MHD na ul. Tyršova – před domy č. p. 777 -779, kde nastupuje větší počet cestujících vyšší věkové kategorie.

4.9. Ing. Valachová, která byla z jednání omluvena, zaslala podněty k řešení:

- nutnost instalace odpadkových košů na nově zrealizovaných dětských hřištích – nové hřiště č. 270.

- provést pozemní dopravní značení – ohraničení parkovacích míst na ulici Tyršova po pravé straně, kde jsou neustále problémy se správným parkováním vozů. Komise MČ Malenovice doporučuje tyto úpravy provést 
i na ul. Husova, kde je situace podobná.

4.10. Ing. Šimonovská navrhuje připojit Malenovice k celonárodní akci „Česko zpívá koledy“ se stanovištěm před poštou a pod Belvederem.

4.11. Členům KMČ Malenovice byly od posledního zápisu předány celkem 
3 materiály – Záměry - z Odboru majetkové správy MMZ, ke kterým se Komise MČ nevyjádřila.

5. Trvající úkoly

Rok 2015

| 4KMČ/Mal/15/2 | Je nezbytné aktualizovat fotogalerii na internetových stránkách KMČ Malenovice. Stávající obsah již neodpovídá časovému vývoji od ustavení KMČ. Z: předseda a tajemnice KMČ Malenovice KT: r. 2019 |
| --- | --- |

Rok 2016

| 3KMČ/Mal/16/1 | KMČ doporučuje věnovat větší pozornost výběru dodavatelů na realizaci oprav a rekonstrukci komunikací, aby se vyloučily problémy, které nastaly z hlediska neplnění termínů a kvality při realizaci akce „Regenerace panelového sídliště - IV. etapa“. Věnovat více času na získání referencí na jednotlivé dodavatele, kteří se účastní soutěže na výběr dodavatele na realizaci. Z: OKaRDS, OP KT: trvale |
| --- | --- |

Rok 2017

| 2KMČ/Mal/17/1 | Nutnost řešení stávající situace s nově vysazenou zelení. Osazené záhony postrádají následnou péči a extrémně zarůstají plevelem. Aktuálně se jedná hlavně o zeleň vysazenou v rámci IV. etapy „Regenerace panelového sídliště“. Inf. OKaRDS, p. Kubáč, 17. 7. 2017: výsadba v rámci IV. etapy - násl. 5letá péče - zodp. realizační firma, ze strany OKaRDS – real. firma urgována, řešeno. Z: realizační firma + OD KT: průběžně |
| --- | --- |

Rok 2018

| 2KMČ/Mal/18/1 | KMČ Malenovice požaduje zpracování regulační studie, která by stanovila jasné podmínky pro budoucí výstavbu v prostoru malenovického náměstí. Domníváme se, že by v ní mohly být definovány požadavky na zachování minimálně stávajících průhledů na obě dominanty Malenovic, tj. kostel a hrad (viz bod č. 5 zápisu z jednání komise z 18.6.2018, reakce na informaci o záměru na výstavbu bytového domu v ul. J. Staši v lokalitě pod kostelem). Žádost o písemné vyjádření kompetentního odboru a člena RMZ. Info OKP 28.6.2019: návrh zadání zaslán KMČ k vyjádření. Z: odd. PP KT: 9/2019 KaMČ: viz úkol 4.4. Zápisu |
| --- | --- |
| 3KMČ/Mal/18/2 | „Hospoda Horní“, ul. J. Staši – Komise MČ Malenovice doporučuje projednat možnost odkoupení nemovitosti za účelem využití prostor pro občany Malenovic, i s tím, že by KMČ přispěla částí finančních prostředků. Z: předseda KMČ + jm. čl. ZMZ, RNDr. Landsfeld (možnost projednat na RMZ) KT: 3/2019 |

Rok 2019

| 2KMČ/Mal/19/1 | Doporučujeme prověřit možnost zatmavení střech skleněných přístřešků na zastávkách MHD proti slunečnímu záření (zejm. u polikliniky, nemocnice, atd.). Z: OD KT: 9/2019 KaMČ: viz úkol 4.3. Zápisu |
| --- | --- |
| 2KMČ/Mal/19/2 | Návrh doplnit odpadkové koše na prostranství k objektu Sportcentrum s restaurací a na prostranství mezi bytové domy Masarykova 1106 a 1107. Z: OD KT: 9/2019 KaMČ: viz úkol 4.3. Zápisu |
| 2KMČ/Mal/19/3 | Prověřit možnost osazení dalších kontejnerů na kovový odpad v lokalitě Malenovice. Z: OŽP KT: 9/2019 KaMČ: viz úkol 4.3. Zápisu |
| 3KMČ/Mal/19/1 | Provést pozemní dopravní značení – ohraničení parkovacích míst na ulici Tyršova po pravé straně, kde jsou neustále problémy se správným parkováním automobilů. Komise MČ Malenovice doporučuje tyto úpravy provést i na ul. Husova, kde je situace podobná. Z: OD KT: r. 2019 |
| 3KMČ/Mal/19/2 | Nutnost instalace odpadkových košů na nově zrealizovaných dětských hřištích – nové hřiště č. 270 Z: OMZ KT: r. 2019 |
| 3KMČ/Mal/19/3 | Prověřit reálnost úkolu z Priorit č. 5/2017 - Stavební úpravy ul. B. Smetany. Již v současné době způsobuje stávající šířka komunikace ul. B. Smetany problémy nedostatečnou šířkou při setkávání autobusu MHD s protijedoucími auty. Dále se musí prověřit šíře zamýšleného chodníku pro pěší podél ul. B. Smetany. Z: OD KT: r. 2019 |
| 3KMČ/Mal/19/4 | Instalovat 2 lavičky na zastávku MHD na ul. Tyršova – před domy č.p. 777-779, kde nastupuje větší počet cestujících vyšší věkové kategorie. Z: OD KT: r. 2019 |
| 3KMČ/Mal/19/5 | Návrh připojit Malenovice k celonárodní akci „Česko zpívá koledy“ se stanovištěm před poštou a pod Belvederem. Z: KT: r. 2019 |

6. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 20:30 hod.

Termín příštího jednání: 4. 11. 2019

Ve Zlíně – Malenovicích, 18. 10. 2019

Zapsala: Vlčková Milena

Ověřil:  Ing. Metoděj Kozák, předseda KMČ Malenovice