Z Á P I S  č. 1/2020

z jednání Komise místní části Malenovice konaného dne 24.2.2020

Přítomni:	Ing. M. Kozák, R. Podešva, Ing. R. Hrubý, H. Janásková, Ing. P. Sakin, J. Bařina, 
Ing. I. Valachová, Ing. M. Soldán
J. Salátová a M. Vlčková – tajemnice KMČ

Omluveni:	Ing. J. Šimonovská

## Hosté:	RNDr. B. Landsfeld (jm. čl. ZMZ), Jaroslav Kubáč (OD MMZ), Marcela Sedlářová (Projektová kancelář A-S)

Program:

1. Zahájení, prezence, schválení programu a přivítání hostů –

RNDr. B. Landsfeld, p. Sedlářová a p. Kubáč

2. Přehled plnění priorit r. 2019

3. Priority pro rok 2020 - seznámení s vybranými důležitými akcemi

4. Různé

5. Trvající úkoly

6. Závěr

1. Zahájení, prezence, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno v 18:00 hod. v kanceláři MMZ – v Klubu seniorů, Mlýnská 845, Malenovice sídliště.

Přítomno: 8 členů, 1 člen omluven, 3 hosté

Komise je usnášeníschopná.

Navržený program byl odsouhlasen bez připomínek.

2. Přehled plnění priorit r. 2019

Rozsah plnění je zcela shodný s plněním dle Zápisu KMČ č. 3/2019 ze dne 7.10.2019, bod 2, žádná změna již do konce roku 2019 nenastala.

3. Priority pro rok 2020 - seznámení s vybranými důležitými akcemi

- u nichž se předpokládá zahájení realizace v roce 2020.

V rámci tohoto bodu programu seznámili - projektantka Marcela Sedlářová a Jaroslav Kubáč (OD – odd. investic MMZ) - přítomné členy KMČ s technickým řešením a finančním zajištěním následujících akcí. Jedná se o akce, u kterých je již vydáno stavební povolení, nebo se předpokládá jeho vydání v dohledné době.

3.1. Regenerace panelového sídliště – 7. etapa (priorita 3/2017)

Tato stavba bude zahájena v březnu 2020 s plánovaným investičním nákladem 17 mil. Kč. Důvodem odkladu zahájení akce bylo čekání na rozhodnutí o přidělení dotace z fondu MMR. Kladné rozhodnutí bylo oznámeno až v roce 2020. Realizace 7. etapy se odehrává ve dvou částech Malenovic. Jedna část se realizuje v prostoru „U sídliště“ a druhá v prostoru mezi ulicí Milíčova a mateřskou školkou na ul. Zahradní.

První stavba řeší komunikace, parkovací stání, chodník a hřiště.

Druhá stavba řeší hřiště a chodníky.

3.2. Rekonstrukce ul. I. Veselkové (priorita 4/2017)

Je požádáno o stavební povolení. Jedná se o komplexní stavební úpravy komunikace, parkovací stání, chodníky a vjezdy, zeleň. Cena dle PD

13,5 mil. Kč. Po vydání stavebního povolení je možné zahájit výběrové řízení na dodavatele.

3.3. Oprava komunikace a chodníku ul. Fügnerova (priorita 7/2017)

Je požádáno o stavební povolení. Jedná se o rekonstrukci chodníků a vjezdů a nový povrch vozovky. Cena dle PD 2,4 mil. Kč.

3.4. Oprava komunikace v ul. Zabrání (priorita 4/2019)

Je požádáno o stavební povolení. Cena dle PD 3,05 mil. Kč. Po vydání stavebního povolení bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele.

3.5. Stavební úpravy ul. B. Smetany (priorita 5/2017)

Zpracovává se PD.

3.6. Stavební úpravy ul. Zahradní čtvrť (priorita 8/2017)

Členové KMČ byli detailně seznámeni s návrhem na řešení této priority.

V roce 2019 byla zpracována studie. KMČ předpokládá, že v dohledné době budou občané bydlící v této části Malenovic seznámeni s navrženým řešením a následně bude upřesněn další postup.

3.7. V letošním roce bude zahájena příprava na poslední, tj. 8. etapu „Regenerace panelového sídliště“ (priorita 1/2018)- lavičky, zpevněné plochy pro ohradníky okolo kontejnerů na odpady, vlastní ohradníky, atd.

3.8. Stavební úpravy ul. Švermova, Zlín - Malenovice

Pro tuto akci je vydáno územní rozhodnutí. Realizace bude v závislosti na finančních prostředcích a na spoluúčasti ŘSZK (4 až 5 mil. z ceny realizace), předpoklad dofinancování z rozpočtu SMZ. V letošním roce bude požádáno o stavební povolení, předpoklad realizace r. 2021.

3.9. Rozšíření chodníku ul. Potěhníkova ( priorita č. 6/2016)

Akce je dokončena. P. Kubáč z odboru dopravy, odd. investiční akce zpracuje výzvu k opravě odtoků pro místní občany, kteří tuto povinnost nemají splněnu. Výzva bude předána do jejich schránek.

3.10. Rekonstrukce ul. Brigádnická II. etapa (priorita č. 4/2015)

Nedořešeny smluvní vztahy s vlastníky cizích pozemků. Po jejich dořešení možné dokončení PD a IČ pro stavební povolení.

3.11. Schválená tabulka priorit je přílohou zápisu.

4. Různé

4.1. Komise místní části Malenovice navrhuje prověřit možnost posunutí zastávky Malenovice Sokolovská na ul. Sokolovská směrem nahoru k objektu Hospic Hvězda, popř. na ul. Polní. V tomto úseku na lince MHD č. 51 je dlouhá trasa bez zastávky, je zde větší koncentrace lidí i spádová lokalita pro území Svárovec. Stávající zastávky Malenovice Sokolovská a Malenovice hřiště jsou v krátké vzdálenosti od sebe. Za tím účelem KMČ zařadí do priorit zpracování prověřovací studie posunutí zastávky, včetně projednání majetkových vztahů.

4.2. KMČ vyčleňuje na činnost KMČ pro rok 2020 částku ve výši 14 tis. Kč. Z této částky bude uhrazena tzv. kompenzace úhrady nákladů předsedovi KMČ ve výši 3 tis. Kč.

4.3. KMČ vyčleňuje na činnost společenských aktivit v místní části pro r. 2020 částku ve výši 100 tis. Kč.

4.4. Členům KMČ Malenovice bylo od zápisu KMČ 3-2019 předáno celkem  8 materiálů k případnému vyjádření: 7 Záměrů z Odboru majetkové správy MMZ, 1 materiál z odd. prostorového plánování – podněty a požadavky na změnu ÚP Zlín.

K uvedeným materiálům neměli členové KMČ Malenovice žádné připomínky ani podněty.

5. Trvající úkoly

Rok 2015

| 4KMČ/Mal/15/2 | Je nezbytné aktualizovat fotogalerii na internetových stránkách KMČ Malenovice. Stávající obsah již neodpovídá časovému vývoji od ustavení KMČ. Z: předseda a tajemnice KMČ Malenovice KT: r. 2019 KaMČ: podklady k aktualizaci fotogalerie předány 12/2019 |
| --- | --- |

Rok 2016

| 3KMČ/Mal/16/1 | KMČ doporučuje věnovat větší pozornost výběru dodavatelů na realizaci oprav a rekonstrukci komunikací, aby se vyloučily problémy, které nastaly z hlediska neplnění termínů a kvality při realizaci akce „Regenerace panelového sídliště – IV. etapa“. Věnovat více času na získání referencí na jednotlivé dodavatele, kteří se účastní soutěže na výběr dodavatele na realizaci. Z: OD, OP KT: trvale |
| --- | --- |

Rok 2017

| 2KMČ/Mal/17/1 | Nutnost řešení stávající situace s nově vysazenou zelení. Osazené záhony postrádají následnou péči a extrémně zarůstají plevelem. Aktuálně se jedná hlavně o zeleň vysazenou v rámci IV. etapy „Regenerace panelového sídliště“. Inf. OD, p. Kubáč, 17. 7. 2017: výsadba v rámci IV. etapy – násl. 5letá péče – zodp. Realizační firma, ze strany OKaRDS – real. Firma urgována, řešeno. Z: realizační firma + OD KT: trvale |
| --- | --- |

Rok 2018

| 2KMČ/Mal/18/1 | KMČ Malenovice požaduje zpracování regulační studie, která by stanovila jasné podmínky pro budoucí výstavbu v prostoru malenovického náměstí. Domníváme se, že by v ní mohly být definovány požadavky na zachování minimálně stávajících průhledů na obě dominanty Malenovic, tj. kostel a hrad (viz bod č. 5 zápisu z jednání komise z 18.6.2018, reakce na informaci o záměru na výstavbu bytového domu v ul. J. Staši v lokalitě pod kostelem). Žádost o písemné vyjádření kompetentního odboru a člena RMZ. Info OKP 28.6.2019: návrh zadání zaslán KMČ k vyjádření. Z: odd. PP KT: 9/2019 KaMČ: viz úkol 4.4. Zápisu 3-2019 KMČ Malenovice KMČ: 4.11.2019 schůzka s Ing. arch. Ivo Tučkem OPP MMZ k vyložení problematiky a upřesnění rozsahu zadání studie. |
| --- | --- |
| 3KMČ/Mal/18/2 | „Hospoda Horní“, ul. J. Staši – Komise MČ Malenovice doporučuje projednat možnost odkoupení nemovitosti za účelem využití prostor pro občany Malenovic, i s tím, že by KMČ přispěla částí finančních prostředků. Z: předseda KMČ + jm. čl. ZMZ, RNDr. Landsfeld (možnost projednat na RMZ) KT: 3/2019 |

Rok 2019

| 2KMČ/Mal/19/1 | Doporučujeme prověřit možnost zatmavení střech skleněných přístřešků na zastávkách MHD proti slunečnímu záření (zejm. u polikliniky, nemocnice, atd.). Z: OD KT: 9/2019 KaMČ: viz úkol 4.3. Zápisu 3-2019 KMČ Malenovice |
| --- | --- |
| 2KMČ/Mal/19/2 | Návrh doplnit odpadkové koše na prostranství k objektu Sportcentrum s restaurací a na prostranství mezi bytové domy Masarykova 1106 a 1107. Z: OD KT: 9/2019 KaMČ: viz úkol 4.3. Zápisu 3-2019 KMČ Malenovice OD: Zadána objednávka spec. odpadkových košů k budově Sportcentra 11/2019. Odpadkové koše mezi byt. domy 1106 a 1107 doplněny v počtu 2 ks. |
| 2KMČ/Mal/19/3 | Prověřit možnost osazení dalších kontejnerů na kovový odpad v lokalitě Malenovice. Z: OŽPaZ KT: 9/2019 KaMČ: viz úkol 4.3. Zápisu 3-2019 KMČ Malenovice |
| 3KMČ/Mal/19/1 | Provést pozemní dopravní značení – ohraničení parkovacích míst na ulici Tyršova po pravé straně, kde jsou neustále problémy se správným parkováním automobilů. Komise MČ Malenovice doporučuje tyto úpravy provést i na ul. Husova, kde je situace podobná. Z: OD KT: r. 2019 OD: 1/2020 Na ulici Tyršova je parkovací záliv oddělen od zbytku komunikace přerušovanou čarou č. V10d. Tu bohužel nelze kombinovat s vyznačením jednotlivých parkovacích boxů pro podélné stání pomocí vodorovného dopravního značení č. V10a. Pokud bychom tedy chtěli označit jednotlivé parkovací boxy v parkovacím zálivu pro podélné stání (V10a), byli bychom nuceni odstranit stávající přerušovanou čáru V10d oddělující parkovací pruh od průběžného pruhu komunikace. Vzhledem k tomu, že značení bylo provedeno trvanlivým a poměrně nákladným provedením „plast“, je toto značení zatím stále ve velmi dobrém stavu a jeho odstranění by bylo v tuto chvíli jednak komplikované, ale především nehospodárné. Je také třeba vzít v potaz skutečnost, že revitalizace sídliště je prováděna z dotačních titulů, které na sebe vážou určitou dobu udržitelnosti projektu, po kterou by se nemělo do stavby zasahovat (tedy odstraňovat cokoli, co bylo součástí). Z tohoto důvodu nemůžeme Vaší žádosti v současné době vyhovět. Navrhuji počkat a zvážit vyznačení jednotlivých parkovacích boxů až ve chvíli, kdy bude stávající vodorovné dopravní značení v ulici Tyršova špatně zřetelné a bude nutná jeho obnova (odhaduji cca za 2 až 3 roky). Co se pak týče ul. Husova, tak tam bohužel nelze oficiálně parkovací místa vůbec vyznačit, protože šířka této obousměrné komunikace neumožňuje legální stání. |
| 3KMČ/Mal/19/2 | Nutnost instalace odpadkových košů na nově zrealizovaných dětských hřištích – nové hřiště č. 270 Z: OMZ KT: r. 2019 a průběžně KaMČ: hřiště č. 270 - koš instalován |
| 3KMČ/Mal/19/3 | Prověřit reálnost úkolu z Priorit č. 5/2017 – Stavební úpravy ul. B. Smetany. Již v současné době způsobuje stávající šířka komunikace ul. B. Smetany problémy nedostatečnou šířkou při setkávání autobusu MHD s protijedoucími auty. Dále se musí prověřit šíře zamýšleného chodníku pro pěší podél ul. B. Smetany. Z: OD KT: r. 2019 OD 13.2.2020 e-mail Kubáč: Projektová dokumentace stavebních úprav v ulici Smetanova se zpracovává na základě studie, která řešila prověření stávajících a návrh nových pěších i vozidlových komunikací (ulice Smetanova, Polní, Sokolovská, Lidická a Kopaniny). V současné době jsou tyto komunikace v řešené lokalitě v nevyhovujícím stavu jak z hlediska destrukcí povrchu, tak z větší části nevyhovujícím šířkovým uspořádáním, které nesplňuje normové požadavky na obousměrný provoz. Největším nedostatkem řešeného území je absence chodníků pro pěší, což představuje výraznou bezpečnostní závadu. Navrhované řešení úpravy uličního profilu v ulici Smetanova včetně ponechání obousměrného dopravního režimu a trasy vozidel MHD bylo schváleno na KMČ Malenovice a na dopravním inspektorátu PČR. Ulice Smetanova se tedy řeší především v zájmu bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, vedení autobusové linky touto ulicí je druhořadá záležitost. |
| 3KMČ/Mal/19/4 | Instalovat 2 lavičky na zastávku MHD na ul. Tyršova – před domy č.p. 777-779, kde nastupuje větší počet cestujících vyšší věkové kategorie. Z: OD KT: r. 2019 KaMČ: splněno |
| 3KMČ/Mal/19/5 | Návrh připojit Malenovice k celonárodní akci „Česko zpívá koledy“ se stanovištěm před poštou. Z: OCRaI KT: r. 2019 KaMČ: projednáno s organizátory, akce je podmíněna vytvořením skupiny zájemců k tomuto účelu |
| 4KMČ/Mal/19/1 | Komise MČ Malenovice souhlasí s vymezeným zadáním „Regulační studie Malenovice – historické centrum“ v dohodnutém rozsahu a požaduje po zpracovateli průběžné informace o průběhu realizace „Regulační studie“, nejlépe formou konzultací s Komisí MČ Malenovice. Z: OPP KT: průběžně |

4. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 20:30 hod.

Termín příštího jednání: dle potřeby

Ve Zlíně – Malenovicích, 24.2.2020

Zapsala: Vlčková Milena

Ověřil:  Ing. Metoděj Kozák, předseda KMČ Malenovice