# Z Á P I S  č. 6/2017

z jednání Komise místní části Mladcová

konaného dne 25. 10. 2017 v 17.00 hod. v budově hasič. zbrojnice

Přítomni: p. Krobathová, Mgr. O. Struška, p. Machač, MUDr. Kúřil,

p. Kattauer, p. Pospíšil

Omluveni: p. Trlida, p. Vítek, p. J. Struška, p. Gabriel,

p. Kopečková

Hosté:    Ing. Štětkář (ZMZ), Ing. Venený, p. Michálková (OKP)

__________________________________________________________________________

Program:

- Úvod

- Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

- Nové úkoly

- Informace od p. Moravce

- Různé

- Závěr

- Úvod

Přivítání členů komise a hostů. Představení nové tajemnice Ireny Krobathové ml. jako nástupkyně p. Krobathové v její funkci.

Není přítomna nadpoloviční většina členů komise, komise není usnášeníschopná.

- Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

| 3KMČ/Ml/15/1 | Požádat o umístění zrcadla na křižovatku ul. Návesní a Stráně, u fa Kyklop. Z: p. J. Gabriel + Ing. Hlaváč, odd. realizace OKaRDS MMZ Úkol trvá, v řešení (odstranění keřů, aby nebránilo ve výhledu při výjezdu. Pan Šarman chce řešit situaci umístěním zrcadla na zeď). Inf 29. 3. 2017: pracovníci OMZ MMZ provedli úpravu živého plotu - snížení zabezpečující výhled řidiče motorového vozidla vyjíždějícího z místní komunikace na ulici Stráně na silnici ulice Návesní. Inf 12. 7. 2017: v druhé polovině letošního roku se předpokládá realizace dotčené křižovatky, kdy se předpokládá vyřešení výhledu pří výjezdu z ul. Stráně. Inf 20. 9. 2017: podle p. J. Nováka (RMZ) bude realizace stavby zahájena koncem roku 2017 nebo začátkem roku 2018 (podle povětrnostních podmínek). p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017 : zrcadlo je součástí probíhající stavby, jinak platí slova pana Nováka. Úkol trvá |
| --- | --- |
| 2KMČ/Ml/16/1 | Požádat o umístění zrcadla nebo jiné řešení na křižovatku ul. U Hřiště (směr Rádio Zlín). Z: p. Krobathová + Ing. Hlaváč, OKaRDS MMZ Úkol trvá, v řešení (možným řešením je dopravní značení určující přednost v jízdě). Po kontrole Ing. Hlaváčem je nejlepší varianta dát dopravní značku „STOP“. Členové souhlasí, protože dop. značení zpomalí projíždějící automobily. Úkol trvá - Ing. Hlaváč, OKaRDS podá žádost na PČR. Inf 20. 9. 2017: PČR souhlasí. Čeká se na potvrzení p. Hapáka z OSaDŘ. p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017 : podané u pana Hapáka (OSaDŘ), čekáme na povolení. Úkol trvá |
| 5KMČ/Ml/16/1 | Pročištění kanálu od dubu ke Zbožensku (pod lesem). Z: p. Krobathová Inf. 12. 7. 2017: čištění kanálu je částečně hotové, ale p. Kopečková požádala p. Moravce o důkladnější. Dále požádala o opravu prasklé komunikace na Zbožensku za mostem (pod výcvikovým prostorem pro psy). KT: 9/2017 p. Krobathová + OKaRDS, p. Moravec Inf. 20. 9. 2017: ve věci čištění kanálu beze změny. P. Moravec vyřídil opravu prasklé komunikace na Zbožensku za mostem. p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017 : zadáno na TS Zlín. Úkol trvá |
| 5KMČ/Ml/17/1 | Oprava obrubníků pod parkovištěm u fotbalového hřiště. Oprava obrubníků nad rehabilitací Váhy (ul. Návesní). Z: p. Krobathová + OKaRDS, p. Moravec p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017: provedu pár fotek a zadám na TS. Úkol trvá |

- Nové úkoly

| 6KMČ/Ml/18/1 | Propadlý kanál u školky Z: p. Krobathová Prověřit stav, dále zadat na příslušný orgán – OKaRDS. |
| --- | --- |

- Informace od p. Moravce (technik, OKaRDS)

ze dne 18.9.2017 + doplnění stávajícího stavu k 25.10.2017

- Chodník ke hřbitovu: probíhal stále boj s pozemky, je čerstvě dořešeno, proběhlo na zastupitelstvu, do půlky příštího týdne by měly být smlouvy (pozemky) podepsány, pak se předá projektantovi pro stavební povolení. Dal jsem požadavek na finanční krytí r. 2018 –realizace /s poznámkou z pohledu bezpečnosti/.

p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017 : smlouvy podepsány, předány panu Vladykovi (projektant), který to zapracoval a podal před týdnem pro změnu územního řízení na komunikaci.

- Opěrné zídky okolo hlavní komunikace: dal jsem požadavek na finanční krytí r. 2018 – realizace.

p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017 : viz info výše, trvá.

- Veřejné osvětlení: ul. Nadhumení – žádost o rozhodnutí stavebním úřadem byla vrácena zpět pro nedodání propadlých dokladů, zažádal jsem znovu s přiložením chybějících, nebo opravených ul. Přední – zahrnut požadavek na finanční krytí pro rok 2018.

p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017:  na vyřizování VO ul. Nadhumení skončily další vyjadřovačky, podávám na instituce, počítám provedení na jaro 2018.

- Oprava zídky ul. Stráně – Návesní: dal jsem požadavek na rok 2018, s poznámkou havarijní stav, letos křižovatka, opěrná stěna by byla jako „stavba 2“ po jejím dokončení.

p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017 : viz info výše, trvá.

- Křižovatka Pod Babou: silnice je majetek ŘSZK, o úpravě neuvažuji, ještě se pokusím o jednání.

p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017 : viz info výše, ŘSZK o úpravě neuvažují a nebude se provádět.

- Křižovatka silnice III/49016 a ul. Stráně (u fa Kyklop) Stráně: stav před začátkem stavby – SOD SWIETELSKÝ, podepsaná oboustranně, vyřizují PDZ, zahájení ihned po vyřízení TDI, fa IS PROJEKT, Ing. Fučík. Pan Moravec (OKaRDS) poslal na vědomí situační plán na tuto akci. Jedná se o jednu z hlavních priorit MČ, na níž byl z rozpočtu MČ v r. 2017 vyčleněn fin. přízpěvek, vzhledem k fin. náročnosti spolufinancováno z rozpočtu SMZ.

p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017 : viz info výše, trvá, stavba se provádí.

- Rekonstrukce ul. Stráně II. etapa: zpracovává projektant                     ve spolupráci s p. Gabrielem

p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017 : viz info výše, trvá.

- Rekonstrukce zp. ploch v ul. F. Bartoše: požadavek na krytí pro rok 2018.

p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017 : viz info výše, trvá.

- Různé

Z jednání komise vzešlo několik úkolů a závěrů – shrnutí v následujících odrážkách:

- Požádat o vyjádření p. Moravce k prioritám komise – splněno, doplněno do zápisu č. 6/2017.

- Dotaz ohledně kanalizace u výstavby chodníku Vinohrádek – hřbitov, ověření – úkol trvá

- KMČ se shodla a určila své priority na další rok následovně – chodník ke hřbitovu, dokončení křižovatky u Kyklopa, zídka, následně vytváření finanční rezervy na II. etapu ul. Stráně. Bude znova projednáno, až bude KMČ usnášeníschopná

- Návrh komise napsat dopis RMZ, resp. p. Novákovi, ohledně kritického stavu opěrné zdi kolem hlavní komunikace. Po konzultaci s předsedou KMČ p. Gabrielem oficiální žádost za KMČ sepíše I. Krobathová (až po veřejném setkání, které proběhne na Mladcové dne 27.11.2017).        M. Michálková z OKP zkontroluje a zajistí předání na jednání RMZ.

6.  Závěr

Příští jednání KMČ Mladcová se uskuteční ve středu 29. 11. 2017 v 17.00 hod. v budově hasičské zbrojnice.

Zapsala: I. Krobathová, tajemnice KMČ Mladcová

Ověřil: J. Gabriel, předseda KMČ Mladcová

Ve Zlíně: 30. 10. 2017