# Z Á P I S  č. 5/2017

z jednání Komise místní části Mladcová

konaného dne 20. 9. 2017 v 17.00 hod. v budově hasič. zbrojnice

Přítomni: p. Gabriel, p. Krobathová, Mgr. O. Struška, p. Kopečková,

p. Machač, MUDr. Kúřil, p. Kattauer

Omluveni: p. Trlida, p. Vítek, p. Vyroubal, p. J. Struška,

p. Pospíšil

Hosté:    Ing. Štětkář (ZMZ), Ing. Točev (ZMZ), Ing. Venený

__________________________________________________________________________

Program:

- Úvod

- Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

- Nové úkoly

- Informace od p. Moravce

- Různé

- Závěr

- Úvod

Přivítání členů komise a hostů. Je přítomna nadpoloviční většina

členů komise, komise je usnášeníschopná.

- Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

| 8KMČ/ML/14/2 | Oslovit Ing. Hlaváče (odd. realizace, OKaRDS MMZ) – v ul. Na Drahách je dopravní značení, které neumožňuje průjezd na Mladcovou. KMČ chce požádat o propojení místních částí. Inf 12. 7. 2017: projedná se na komisi 20. 9. 2017, jestli je zájem i nadále o průjezd na Mokrou. Z: p. Gabriel Inf 20. 9. 2017: projednáno na komisi 20. 9. 2017, není zájem o průjezd na Mokrou (p. Krobathová předá tuto informaci Ing. Hlaváčovi). Úkol bude z příštího zápisu vyřazen |
| --- | --- |
| 3KMČ/Ml/15/1 | Požádat o umístění zrcadla na křižovatku ul. Návesní a Stráně, u fa Kyklop. Z: p. J. Gabriel + Ing. Hlaváč, odd. realizace OKaRDS MMZ Úkol trvá, v řešení (odstranění keřů, aby nebránilo ve výhledu při výjezdu. Pan Šarman chce řešit situaci umístěním zrcadla na zeď). Inf 29. 3. 2017: pracovníci OMZ MMZ provedli úpravu živého plotu - snížení zabezpečující výhled řidiče motorového vozidla vyjíždějícího z místní komunikace na ulici Stráně na silnici ulice Návesní. Inf 12. 7. 2017: v druhé polovině letošního roku se předpokládá realizace dotčené křižovatky, kdy se předpokládá vyřešení výhledu pří výjezdu z ul. Stráně. Inf 20. 9. 2017: podle p. J. Nováka (RMZ) bude realizace stavby zahájena koncem roku 2017 nebo začátkem roku 2018 (podle povětrnostních podmínek). Úkol trvá |
| 2KMČ/Ml/16/1 | Požádat o umístění zrcadla nebo jiné řešení na křižovatku ul. U Hřiště (směr Rádio Zlín). Z: p. Krobathová + Ing. Hlaváč, OKaRDS MMZ Úkol trvá, v řešení (možným řešením je dopravní značení určující přednost v jízdě). Po kontrole Ing. Hlaváčem je nejlepší varianta dát dopravní značku „STOP“. Členové souhlasí, protože dop. značení zpomalí projíždějící automobily. Úkol trvá - Ing. Hlaváč, OKaRDS podá žádost na PČR. Inf 20. 9. 2017: PČR souhlasí. Čeká se na potvrzení p. Hapáka z OSaDŘ. Úkol trvá |
| 5KMČ/Ml/16/1 | Pročištění kanálu od dubu ke Zbožensku (pod lesem). Z: p. Krobathová Inf. 12. 7. 2017: čištění kanálu je částečně hotové, ale p. Kopečková požádala p. Moravce o důkladnější. Dále požádala o opravu prasklé komunikace na Zbožensku za mostem (pod výcvikovým prostorem pro psy). ( KT: 9/2017 p. Krobathová + OKaRDS, p. Moravec Inf. 20. 9. 2017: ve věci čištění kanálu beze změny. P. Moravec vyřídil opravu prasklé komunikace na Zbožensku za mostem. Úkol trvá |

- Nové úkoly

| 5KMČ/Ml/17/1 | Oprava obrubníků pod parkovištěm u fotbalového hřiště. Oprava obrubníků nad rehabilitací Váhy (ul. Návesní). Z: p. Krobathová + OKaRDS, p. Moravec |
| --- | --- |

- Informace od p. Moravce (technik, OKaRDS)

ze dne 18. 9. 2017

- Chodník ke hřbitovu: probíhal stále boj s pozemky, je čerstvě dořešeno, proběhlo na zastupitelstvu, do půlky příštího týdne by měly být smlouvy (pozemky) podepsány, pak se předá projektantovi pro stavební povolení. Dal jsem požadavek na finanční krytí r. 2018 –realizace /s poznámkou z pohledu bezpečnosti/.

- Opěrné zídky okolo hlavní komunikace: dal jsem požadavek na finanční krytí r. 2018 – realizace.

- Veřejné osvětlení: ul. Nadhumení – žádost o rozhodnutí stavebním úřadem byla vrácena zpět pro nedodání propadlých dokladů, zažádal jsem znovu s přiložením chybějících, nebo opravených ul. Přední – zahrnut požadavek na finanční krytí pro rok 2018.

- Oprava zídky ul. Stráně – Návesní: dal jsem požadavek na rok 2018, s poznámkou havarijní stav, letos křižovatka, opěrná stěna by byla jako „stavba 2“ po jejím dokončení.

- Křižovatka Pod Babou: silnice je majetek ŘSZK, o úpravě neuvažuji, ještě se pokusím o jednání.

- Křižovatka silnice III/49016 a ul. Stráně (u fa Kyklop) Stráně: stav před začátkem stavby – SOD SWIETELSKÝ, podepsaná oboustranně, vyřizují PDZ, zahájení ihned po vyřízení TDI, fa IS PROJEKT, Ing. Fučík. Pan Moravec (OKaRDS) poslal na vědomí situační plán na tuto akci. Jedná se o jednu z hlavních priorit MČ, na níž byl z rozpočtu MČ v r. 2017 vyčleněn fin. přízpěvek, vzhledem k fin. náročnosti spolufinancováno z rozpočtu SMZ.

- Rekonstrukce ul. Stráně II. etapa: zpracovává projektant                     ve spolupráci s p. Gabrielem

- Rekonstrukce zp. ploch v ul. F. Bartoše: požadavek na krytí pro rok 2018.

- Různé

Člen KMČ p. Vyroubal oznámil ukončení svého členství v KMČ. Komise mu děkuje za jeho práci v komisi k vylepšení naší místní části.

6.  Závěr

Příští jednání KMČ Mladcová se uskuteční ve středu 25. 10. 2017 v 17.00 hod. v budově hasičské zbrojnice.

Zapsala: I. Krobathová, tajemnice KMČ Mladcová

Ověřil: J. Gabriel, předseda KMČ Mladcová

Ve Zlíně: 2. 10. 2017