- Z Á P I S  č. 3/2017

z jednání Komise místní části Mladcová

konaného dne 3. 5. 2017 v 17.00 hod. v budově hasič. zbrojnice

Přítomni: p. Krobathová, p. Gabriel, p. J. Struška, p. Kopečková,

MUDr. Kúřil, p. Trlida, p. Machač, p. Vítek,

p. O. Struška, p. Vyroubal, p. Kattauer, p. Pospíšil

Omluveni: Ing. Točev (ZMZ)

Hosté:    p. Novák (člen RMZ), Ing. Štětkář (ZMZ),

Ing. Venený

__________________________________________________________________________

Program:

- Úvod

- Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

- Odhlasování fin. příspěvku na rekonstrukci křižovatky ul. Stráně

- Různé

- Závěr

- Úvod

Přivítání členů komise a hostů. Jsou přítomni všichni členové komise, komise je usnášeníschopná.

- Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

| 8KMČ/ML/14/2 | Oslovit Ing. Hlaváče (odd. realizace, OKaRDS MMZ) – v ul. Na Drahách je dopravní značení, které neumožňuje průjezd na Mladcovou. KMČ chce požádat o propojení místních částí. Z: p. Gabriel, úkol trvá KT: 3.5.2017 |
| --- | --- |
| 3KMČ/Ml/15/1 | Požádat o umístění zrcadla na křižovatku ul. Návesní a Stráně, u fa Kyklop. Z: p. J. Gabriel + Ing. Hlaváč, odd. realizace OKaRDS MMZ Úkol trvá, v řešení (odstranění keřů, aby nebránilo ve výhledu při výjezdu. Pan Šarman chce řešit situaci umístěním zrcadla na zeď). Inf 29.3.2017: pracovníci OMZ MMZ provedli úpravu živého plotu - snížení zabezpečující výhled řidiče motorového vozidla vyjíždějícího z místní komunikace na ulici Stráně na silnici ulice Návesní. |
| 2KMČ/Ml/16/1 | Požádat o umístění zrcadla nebo jiné řešení na křižovatku ul. U Hřiště (směr Rádio Zlín). Z: p. Krobathová + Ing. Hlaváč, OKaRDS MMZ Úkol trvá, v řešení (možným řešením je dopravní značení určující přednost v jízdě). Po kontrole Ing. Hlaváčem je nejlepší varianta dát dopravní značku „STOP“. Členové souhlasí, protože dop. značení zpomalí projíždějící automobily. Ing. Hlaváč předá žádost na MP. |
| 5KMČ/Ml/16/1 | Pročištění kanálu od dubu ke Zbožensku (pod lesem). Z: p. Krobathová Čištění kanálu by mělo být tento týden podle počasí. |

- Odhlasování fin. příspěvku KMČ na rekonstrukci křižovatky silnice III/49016 a ul. Stráně

Všichni členové KMČ souhlasí s fin. příspěvkem z rozpočtu MČ 1 500 000,- Kč.

Členové KMČ souhlasí s fin. příspěvkem i v roce 2018 podle možností.

Členové KMČ Mladcová žádají, aby p. Krobathová po konzultaci s předsedou komise p. Gabrielem zaslala na SMZ k rukám člena RMZ p. Nováka žádost na projednání finančního příspěvku z rozpočtu SMZ na akci „Rekonstrukce křižovatky silnice III/49016 a ul. Stráně. Komise je připravena se na akci finančně spolupodílet, v rámci fin. možností rozpočtu MČ.

Pan Novák dále informoval o všech připravovaných akcích. Další důležitou prioritou i nadále zůstává chodník ke hřbitovu, na které se pokračuje v přípravě.

4. Různé

- Nové priority 2017 - odhlasováno na jednání č. 5/2016 v listopadu. 2016).  Rozpracované priority - v minulém období zadané akce zůstávají.

- Další požadavky z jednání 29. 3. 2017:

- Požadavek na spojovací chodník ul. čt. Fr. Bartoše-Mokrá (spojovací chodník – část k dodělání, která nebyla původně řešena).

- Požadavek na chodník, ul. Kalinová (žádost o nacenění).

- Požadavek na veř. osvětlení a průjezd pro kočárky okolo chodníku čt. Fr. Bartoše - Mokrá (odhad nákladů na zpracování PD).

Pozn.: tři výše uvedené nové požadavky budou přesunuty – řešeny v rámci priorit 2018 – vzhledem k vyčerpání fin. rezervy v souvislosti s příspěvkem na rek. křižovatky.

- Úprava oplocení víceúčelového hřiště v užívání FK Mladcová – původně odhlasován příspěvek cca 60 tis. Kč - dle inf. odd. PKaS MMZ – po prověření – budou celkové náklady vč. DPH 70.844 Kč – podepsaná objednávka, krytí z rozp. MČ ve výši 71 tis. Kč.

5. Závěr

Příští jednání KMČ Mladcová se uskuteční ve středu 12. 7. 2017 v 17.00 hod. v budově hasičské zbrojnice.

Zapsala: I. Krobathová, tajemnice KMČ Mladcová

Ověřil: J. Gabriel, předseda KMČ Mladcová

Ve Zlíně: 3. 5. 2017