- Z Á P I S  č. 1/2018

z jednání Komise místní části Mladcová

konaného dne 14. 2. 2018 v 17.00 hod. v budově hasič. zbrojnice

Přítomni: p. Gabriel, p. Kattauer, p. Kopečková, MUDr. Kúřil,       p. Machač, p. Strušková, Ing. O. Struška, p. Struška J.,   p. Trlida, p. Vítek

Omluveni: p. Pospíšil

Hosté:    p. Grácová, p. Michálková (OKP MMZ), p. Moravec (OKaRDS MMZ), p. Smejkal, Ing. Štětkář (jm. čl. ZMZ), Mgr. Točev (jm. čl. ZMZ), Ing. Venený

__________________________________________________________________________

Program:

- Úvod

- Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

- Různé

- Závěr

- Úvod

Přivítání členů komise a hostů.

Je přítomna nadpoloviční většina členů komise, komise je usnášeníschopná.

Slečna Krobathová k 15. 1. 2018 ukončila svou činnost pracovníka kanceláře MČ, na její pozici nastoupila paní Strušková, kterou členům KMČ představila paní Michálková.

Paní Michálková rovněž představila členům KMČ vyúčtování priorit 2017, naceněný seznam priorit 2018 vč. fin. prostředků schválených ZMZ pro r. 2018. Nevyčerpané finance z předchozího roku byly převedeny do r. 2018, celkový rozpočet činí 3,4 mil. Kč, z toho část je již vázána na rozpracované akce.

Dále paní Michálková vyjádřila prosbu ke KMČ pro nalezení využití budovy v MŠ Mladcová, tzv. „domečku“, návrh komise bude předán na OŠ.

Schválil se finanční příspěvek na akci Hoblovačka „Dětský den na Mladcové“ z financí MČ. Rovněž KMČ souhlasí s vybudováním víceúčelového sportovního hřiště, ovšem bez finanční podpory z rozpočtu MČ. KMČ v současné době upřednostňuje realizaci vybudování chodníku ke hřbitovu.

Jednání KMČ se účastnil pan P. Smejkal s paní Grácovou, kteří vyjádřili požadavky na členy KMČ. Hlavní problém vidí v havarijním stavu opěrné zídky na ul. Návesní – Stráně. Pan Smejkal zdokumentoval havarijní stav zídky, který bude součástí tohoto zápisu.

- Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

| 3KMČ/Ml/15/1 | Požádat o umístění zrcadla na křižovatku ul. Návesní a Stráně, u fa Kyklop. Z: p. J. Gabriel + Ing. Hlaváč, odd. realizace OKaRDS MMZ Úkol trvá, v řešení (odstranění keřů, aby nebránilo ve výhledu při výjezdu. Pan Šarman chce řešit situaci umístěním zrcadla na zeď). Inf 29. 3. 2017: pracovníci OMZ MMZ provedli úpravu živého plotu - snížení zabezpečující výhled řidiče motorového vozidla vyjíždějícího z místní komunikace na ulici Stráně na silnici ulice Návesní. Inf 12. 7. 2017: v druhé polovině letošního roku se předpokládá realizace dotčené křižovatky, kdy se předpokládá vyřešení výhledu pří výjezdu z ul. Stráně. Inf 20. 9. 2017: podle p. J. Nováka (RMZ) bude realizace stavby zahájena koncem roku 2017 nebo začátkem roku 2018 (podle povětrnostních podmínek). p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017 : zrcadlo je součástí probíhající stavby, jinak platí slova pana Nováka. p. Moravec, 14.2.2018 : očekávaný konec stavby je v polovině roku 2018 Úkol trvá |
| --- | --- |
| 2KMČ/Ml/16/1 | Požádat o umístění zrcadla nebo jiné řešení na křižovatku ul. U Hřiště (směr Rádio Zlín). Z: p. Krobathová + Ing. Hlaváč, OKaRDS MMZ Úkol trvá, v řešení (možným řešením je dopravní značení určující přednost v jízdě). Po kontrole Ing. Hlaváčem je nejlepší varianta dát dopravní značku „STOP“. Členové souhlasí, protože dop. značení zpomalí projíždějící automobily. Úkol trvá - Ing. Hlaváč, OKaRDS podá žádost na PČR. Inf 20. 9. 2017: PČR souhlasí. Čeká se na potvrzení p. Hapáka z OSaDŘ. p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017 : podané u pana Hapáka (OSaDŘ), čekáme na povolení. Osazeno dopravním značením upravujícím přednost v jízdě. Úkol splněn, z příštího zápisu vyřadit |
| 5KMČ/Ml/16/1 | Pročištění kanálu od dubu ke Zbožensku (pod lesem). Inf. 12. 7. 2017: čištění kanálu je částečně hotové, ale p. Kopečková požádala p. Moravce o důkladnější. Dále požádala o opravu prasklé komunikace na Zbožensku za mostem (pod výcvikovým prostorem pro psy). Inf. 20. 9. 2017: ve věci čištění kanálu beze změny. P. Moravec vyřídil opravu prasklé komunikace na Zbožensku za mostem. p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017 : zadáno na TS Zlín. KT: 4/2018, Z: p. Strušková + OKaRDS, p. Moravec Úkol trvá |
| 5KMČ/Ml/17/1 | Oprava obrubníků pod parkovištěm u fotbalového hřiště. Oprava obrubníků nad rehabilitací Váhy (ul. Návesní). p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017: provedu pár fotek a zadám na TS. KT: 4/2018, Z: p. Strušková + OKaRDS, p. Moravec Úkol trvá |
| 6KMČ/Ml/18/1 | Propadlý kanál u školky. Prověřit stav, dále zadat na příslušný orgán. Z: p. Strušková + OKaRDS, p. Moravec Úkol splněn, z příštího zápisu vyřadit |

- Různé

- Z jednání komise vzešlo několik úkolů a závěrů – shrnutí v násl. odrážkách (stále trvá):

- KMČ se shodla a určila pořadí priorit na další období následovně – chodník ke hřbitovu, dokončení křižovatky u Kyklopa, řešení havarijního stavu opěrné zdi, následně vytváření fin. rezervy na II. etapu ul. Stráně.

- Cyklostezka u Stavjani, stará Mladcovská cesta - díky rekonstrukci domu došlo k poškození cyklostezky, majitel rekonstruující dům má jako povinnost uvést stezku do původního stavu, je třeba dohlédnout na situaci. Z: p. Strušková + OKaRDS, p. Moravec

- Členové vyzváni, aby podali podněty k práci cestáře, cílem je zvýšit efektivitu práce cestáře, zapojit více občany.

- Řešení přechodu pro chodce či možnost omezení rychlosti u školky - podáno více návrhů, od Městské policie Zlín až po znovuzaložení radaru při příjezdu do obce (potřeba opět postavit sloupy veřejného osvětlení), Z: Z: p. Strušková + OKaRDS, p. Moravec bude prověřovat možnosti.

- Kvůli havarijnímu stavu mostu na Zbožensku zadána projektová dokumentace, KMČ bude informována.

- Stavba objektu SO 05 – víceúčelové hřiště, které je částí stavby pod názvem: ,,Turistické a Sportovní centrum sport klub Zlín- Mladcová“ má platné územní a stavební povolení. V dané záležitosti zastupuje statutární město Zlín Ing. Ivo Divoký, odbor městské zeleně MMZ. P. Gabriel projedná s Ing. Divokým další postup, pričemž v tomto roce a v roce 2019 se KMČ Mladcová nebude na realizaci stavby finančně podílet.

- Mgr. Michaela Doleželová požádala členy KMČ o součinnost při získání informací o památníku obětem I. a II. světové války, který se beze jmen obětí nachází u mateřské školy. Pan Jiří Struška dohledá, zda v dané věci není zmínka v ,,Kronice Mladcové od Stanislava Štětkáře“. Součastně p. Strušková vyvěsila žádost o součinnost obyvatel Mladcové ve vývěsních skříňkách na nástupních stanicích MHD – U Hřiště a Bartošův Dům.

4.  Závěr

Kvůli projednání dalších požadavků pana Smejkala byla dohodnuta mimořádná schůzka KMČ, určená pro řešení sepsaných požadavků p. Smejkala, na středu 7. 3. 2018 v 16.00 hod. v budově hasičské zbrojnice.

Standardní schůzka KMČ proběhne ve středu 4. 4. 2018 v 17.00 hod. v budově hasičské zbrojnice.

Zapsala: K. Strušková, tajemnice KMČ Mladcová

Ověřil: J. Gabriel, předseda KMČ Mladcová

Ve Zlíně dne 16. 2. 2018

Přílohy zápisu: 3x foto, opěrná zeď ul. Návesní