- Z Á P I S  č. 2/2018

z jednání Komise místní části Mladcová

konaného dne 4. 4. 2018 v 17.00 hod. v budově hasič. zbrojnice

Přítomni: p. Gabriel, p. Kattauer, p. Kopečková, p. Strušková, Ing. O. Struška, p. Struška J., p. Vítek

Omluveni: p. MUDr. Kúřil, p. Machač, p. Pospíšil, p. Trlida

Hosté:    Ing. Štětkář (jm. čl. ZMZ), Mgr. Točev (jm. čl. ZMZ),

Ing. Venený

__________________________________________________________________________

Program:

- Úvod

- Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

- Různé

- Závěr

- Úvod

Přivítání členů komise a hostů.

Je přítomna nadpoloviční většina členů komise, komise je usnášeníschopná.

Na minulé schůzi p. Michálková, OKP, vyjádřila prosbu ke KMČ pro nalezení využití budovy v MŠ Mladcová, tzv. „domečku“, návrh komise bude předán na OŠ. P. Strušková po domluvě s předsedou p. Gabrielem osloví p. ředitelku MŠ na Mladcové, zda by „domeček“ nevyužila k potřebám MŠ.

Minulé schůze se účastnil p. Smejkal, který si stěžoval na havarijní stav opěrné zídky na ul. Návesní. KMČ Mladcová má uvedenou akci v prioritách, z finančních prostředků MČ byla hrazena legislativní příprava akce, ale vzhledem k finanční náročnosti příp. realizace není možné akci zrealizovat z fin. pr. MČ. Jelikož KMČ neumí v této záležitosti více pomoci, předala stav na příslušný orgán.

- Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

| 3KMČ/Ml/15/1 | Požádat o umístění zrcadla na křižovatku ul. Návesní a Stráně, u fa Kyklop. Z: p. J. Gabriel + Ing. Hlaváč, odd. realizace OKaRDS MMZ Úkol trvá, v řešení (odstranění keřů, aby nebránilo ve výhledu při výjezdu. Pan Šarman chce řešit situaci umístěním zrcadla na zeď). Inf 29. 3. 2017: pracovníci OMZ MMZ provedli úpravu živého plotu - snížení zabezpečující výhled řidiče motorového vozidla vyjíždějícího z místní komunikace na ulici Stráně na silnici ulice Návesní. Inf. 12. 7. 2017: v druhé polovině letošního roku se předpokládá realizace dotčené křižovatky, kdy se předpokládá vyřešení výhledu pří výjezdu z ul. Stráně. Inf. 20. 9. 2017: podle p. J. Nováka (RMZ) bude realizace stavby zahájena koncem roku 2017 nebo začátkem roku 2018 (podle povětrnostních podmínek). p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017: zrcadlo je součástí probíhající stavby, jinak platí slova pana Nováka. p. Moravec, 14.2.2018: očekávaný konec stavby je v polovině roku 2018 Úkol trvá |
| --- | --- |
| 5KMČ/Ml/16/1 | Pročištění kanálu od dubu ke Zbožensku (pod lesem). Inf. 12. 7. 2017: čištění kanálu je částečně hotové, ale p. Kopečková požádala p. Moravce o důkladnější. Dále požádala o opravu prasklé komunikace na Zbožensku za mostem (pod výcvikovým prostorem pro psy). Inf. 20. 9. 2017: ve věci čištění kanálu beze změny. P. Moravec vyřídil opravu prasklé komunikace na Zbožensku za mostem. p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017 : zadáno na TS Zlín. Inf. 3. 4. 2018: čištění kanálu je částečně hotové, postupně se dočišťuje. KT: 4/2018, Z: p. Strušková + OKaRDS, p. Moravec Úkol trvá |
| 5KMČ/Ml/17/1 | Oprava obrubníků pod parkovištěm u fotbalového hřiště. Oprava obrubníků nad rehabilitací Váhy (ul. Návesní). p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017: provedu pár fotek a zadám na TS. Inf. 3. 4. 2018: Obrubník nad rehabilitací Váhy je spravený. Obrubník u fotbalového hřiště - úkol stále trvá. KT: 4/2018, Z: p. Strušková + OKaRDS, p. Moravec Úkol trvá |

- Nové úkoly

| 2KMČ/Ml/18/1 | Oprava podélného kanálu u MŠ Mladcová ulice U Hřiště. Inf. 4. 4.2018: Čeká se na dodání stabilnější konstrukce kanálu. Z: p. Strušková, odpovědný p. Říha TS Zlín Úkol trvá |
| --- | --- |

- Různé

- Z jednání komise vzešlo několik úkolů a závěrů – shrnutí v násl. odrážkách (stále trvá):

- KMČ se shodla a určila pořadí priorit na další období následovně – chodník ke hřbitovu, dokončení křižovatky u Kyklopa, řešení havarijního stavu opěrné zdi, následně vytváření fin. rezervy na II. etapu ul. Stráně.

- Cyklostezka u Stavjani, stará Mladcovská cesta - díky rekonstrukci domu došlo k poškození cyklostezky, majitel rekonstruující dům má jako povinnost uvést stezku do původního stavu, je třeba dohlédnout na situaci. Z: p. Strušková + OKaRDS, p. Moravec

Inf. 4/2018: Stále probíhá rekonstrukce domu, z tohoto důvodu nebyla cyklostezka uvedena majiteli do původního stavu.

- Řešení přechodu pro chodce či možnost omezení rychlosti u školky - podáno více návrhů, od Městské policie Zlín až po znovuzaložení radaru při příjezdu do obce (potřeba opět postavit sloupy veřejného osvětlení), Z: Z: p. Strušková + OKaRDS, p. Moravec bude prověřovat možnosti.

Inf. 4/2018: Řeší se stále problém s kanalizací, jakmile bude znám stav, přistoupí se k dalším opatřením vedoucím k vyřešení dopravní situace u školky.

- Kvůli havarijnímu stavu mostu na Zbožensku zadána projektová dokumentace, KMČ bude informována.

- Stavba objektu SO 05 – víceúčelové hřiště, které je částí stavby pod názvem: ,,Turistické a Sportovní centrum sport klub Zlín- Mladcová“ má platné územní a stavební povolení. V dané záležitosti zastupuje statutární město Zlín Ing. Ivo Divoký, Odbor městské zeleně MMZ. P. Gabriel projedná s Ing. Divokým další postup, přičemž v tomto roce a v roce 2019 se KMČ Mladcová nebude na realizaci stavby finančně podílet.

- Mgr. Michaela Doleželová, OKaPP MMZ, požádala členy KMČ o součinnost při získání informací o památníku obětem I. a II. světové války, který se beze jmen obětí nachází u mateřské školy. Pan Jiří Struška dohledá, zda v dané věci není zmínka v ,,Kronice Mladcové od Stanislava Štětkáře“. Součastně p. Strušková vyvěsila žádost o součinnost obyvatel Mladcové ve vývěsních skříňkách na nástupních stanicích MHD – U Hřiště a Bartošův Dům.

Inf. 4/2018: Informace nejsou k dispozici v kronice Mladcové od Stanislava Štětkáře, ani v Archívu na Klečůvce. Občané se k dané problematice nevyjádřili i přes uveřejnění ve vývěsních skříňkách. KMČ se dohodla, že památník ponechá, obsah bude upraven dle možností.

- P. Struška upozornil na nefunkční měřič rychlosti na ul. Vinohrádek. P. Strušková zadala p. Hlaváčovi k vyřešení.

- KMČ požaduje dořešit projekt řešení sjezdu u ul. Návesní na ul. Stráně. Z: za KMČ p. Strušková, p. Gabriel, OKaRDS – p. Moravec

- P. Kopečková požaduje zjistit odpovědnou osobu za vodovodní přípojku na skládku Suchý Důl a dále požaduje zjistit možnost změny klasifikace z vodovodní přípojky na vodovodní řad, aby bylo možno k němu připojit domácnosti ze Zboženska, které jsou doposud závislé na studnách.

Z: p. Strušková – dotaz na OŽPaZ, odd. vodního hospodářství

4.  Závěr

Schůzka KMČ proběhne ve středu 6. 6. 2018 v 17.00 hod. v budově hasičské zbrojnice.

Zapsala: K. Strušková, tajemnice KMČ Mladcová

Ověřil: J. Gabriel, předseda KMČ Mladcová

Ve Zlíně dne 8. 4. 2018