# Z Á P I S  č. 3/2018

z jednání Komise místní části Mladcová

konaného dne 6. 6. 2018 v 17.00 hod. v budově hasič. zbrojnice

Přítomni: p. Gabriel, p. Kattauer, p. Kopečková, p. Machač, p. Pospíšil, p. Strušková, Ing. O. Struška, p. Struška J.

Omluveni: p. MUDr. Kúřil, p. Trlida, p. Vítek

Hosté:    p. Belhová, p. Knápek, p. Kreizla, p. Smejkal, Ing. Štětkář (jm. čl. ZMZ), Mgr. Točev (jm. čl. ZMZ), Ing.  Venený

__________________________________________________________________________

Program:

- Úvod

- Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

- Nové úkoly

- Různé

- Závěr

- Úvod

Přivítání členů komise a hostů.

Je přítomna nadpoloviční většina členů komise, komise je usnášeníschopná.

Na jednání KMČ 14. 2. 2018 paní Michálková z OKP MMZ vyjádřila prosbu ke KMČ pro nalezení využití budovy v MŠ Mladcová, tzv. „domečku“. Paní Strušková oslovila p. ředitelku MŠ na Mladcové ohledně „domečku“, která     o daný objekt neprojevila zájem z důvodu nemožnosti využití pro účely MŠ.

KMČ se zúčastnili pět hostů z řad občanů.

P. Knápek si v první řadě stěžoval na špatné projektové řešení rekonstrukce ul. Stráně. P. Gabriel ho pozval na kontrolní den, který proběhne 11. 6. 2018 v 9 hod., kde se bude moci p. Knápek více seznámit se stávající situací.

P. Knápek, p. Smejkal a p. Kreizla upozornili na havarijní stav opěrné zídky na ul. Návesní. Na tuto skutečnost opakovaně upozorňujeme Odbor koncepce a realizace dopr. staveb MMZ (OKaRDS) a žádáme o sdělení, jak bude tato situace řešena. Občané navíc upozornili, že při dešti dochází         ke špatnému odvodu srážek, které zatékají do obytných prostor p. Smejkala a p. Kreizla.

P. Gabriel na základě podnětu od občanů a komise místní části kontaktoval Odbor Životního prostředí a zemědělství MMZ z důvodu prověření situace      u firmy Alpiq zabývající se uložením stabilizátu, kvůli dokončení stavby podle stavebního povolení a dodržování podmínek stavebního povolení.

Na schůzi KMČ byla po schválení všech členů KMČ představena nová zájemkyně o členství v KMČ paní Dagmar Belhová. Návrh na její členství bude předložen ke schválení RMZ a násl. na nejbližší jednání ZMZ (13. 9. 2018).

- Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

| 3KMČ/Ml/15/1 | Požádat o umístění zrcadla na křižovatku ul. Návesní a Stráně, u fa Kyklop. Z: p. J. Gabriel + Ing. Hlaváč, odd. realizace OKaRDS MMZ Úkol trvá, v řešení (odstranění keřů, aby nebránilo ve výhledu při výjezdu. Pan Šarman chce řešit situaci umístěním zrcadla na zeď). Inf 29. 3. 2017: pracovníci OMZ MMZ provedli úpravu živého plotu - snížení zabezpečující výhled řidiče motorového vozidla vyjíždějícího z místní komunikace na ulici Stráně na silnici ulice Návesní. Inf 12. 7. 2017: v druhé polovině letošního roku se předpokládá realizace dotčené křižovatky, kdy se předpokládá vyřešení výhledu pří výjezdu z ul. Stráně. Inf 20. 9. 2017: podle p. J. Nováka (RMZ) bude realizace stavby zahájena koncem roku 2017 nebo začátkem roku 2018 (podle povětrnostních podmínek). p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017 : zrcadlo je součástí probíhající stavby, jinak platí slova pana Nováka. p. Moravec, 14.2.2018 : očekávaný konec stavby je v polovině roku 2018 Úkol trvá |
| --- | --- |
| 5KMČ/Ml/16/1 | Pročištění kanálu od dubu ke Zbožensku (pod lesem). Inf. 12. 7. 2017: čištění kanálu je částečně hotové, ale p. Kopečková požádala p. Moravce o důkladnější. Dále požádala o opravu prasklé komunikace na Zbožensku za mostem (pod výcvikovým prostorem pro psy). Inf. 20. 9. 2017: ve věci čištění kanálu beze změny. P. Moravec vyřídil opravu prasklé komunikace na Zbožensku za mostem. p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017 : zadáno na TS Zlín. Inf. 3. 4. 2018: čištění kanálu je částečně hotové, postupně se dočišťuje. KT: 6/2018, Z: p. Strušková + OKaRDS, p. Moravec Úkol trvá |
| 5KMČ/Ml/17/1 | Oprava obrubníků pod parkovištěm u fotbalového hřiště. Oprava obrubníků nad rehabilitací Váhy (ul. Návesní). p. Moravec, OKaRDS, 25.10.2017: provedu pár fotek a zadám na TS. Inf. 3.4.2018: Obrubník nad rehabilitací Váhy je spravený. Obrubník u fotbalového hřiště - úkol stále trvá. KT: 6/2018, Z: p. Strušková + OKaRDS, p. Moravec Úkol trvá |
| 2KMČ/M4/18/1 | Oprava podélného kanálu u MŠ Mladcová ulice U Hřiště. Inf. 4.4.2018: Čeká se na dodání stabilnější konstrukce kanálu. Z: p. Strušková, odpovědný p. Říha TS Zlín, KT: 6/2018 Úkol trvá |

- Nové úkoly

| 3KMČ/Ml/18/1 | Oprava chodníku u firmy Kyklop. Bude prověřeno, zda lze opravu provést prostřednictvím místního cestáře, příp. zajistit potřebný materiál z OKaRDS. Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Z: OKaRDS, p. Moravec + KMČ, p. Strušková |
| --- | --- |
| 3KMČ/Ml/18/2 | Zpevnění lesní cesty i s odvodněním u D-Plastu v návaznosti na ul. Jalovčí. Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Z: OKaRDS, p. Moravec + za KMČ p. Gabriel |

- Různé

- Z jednání komise vzešlo několik úkolů a závěrů – shrnutí v násl. odrážkách (stále trvá):

- KMČ se shodla a určila pořadí priorit na další období následovně – chodník ke hřbitovu, dokončení křižovatky u Kyklopa, řešení havarijního stavu opěrné zdi, následně vytváření fin. rezervy na II. etapu ul. Stráně.

- Cyklostezka u Stavjani, stará Mladcovská cesta - díky rekonstrukci domu došlo k poškození cyklostezky, majitel rekonstruující dům má jako povinnost uvést stezku do původního stavu, je třeba dohlédnout na situaci. Z: p. Strušková + OKaRDS, p. Moravec

Stále probíhá rekonstrukce domu, z tohoto důvodu nebyla cyklostezka uvedena majiteli do původního stavu.

- Řešení přechodu pro chodce či možnost omezení rychlosti u školky - podáno více návrhů, od Městské policie Zlín až po znovuzaložení radaru při příjezdu do obce (potřeba opět postavit sloupy veřejného osvětlení), Z: Z: p. Strušková + OKaRDS, p. Moravec bude prověřovat možnosti.

Řeší se stále problém s kanalizací, jakmile bude znám stav, přistoupí se k dalším opatřením vedoucím k vyřešení dopravní situace u školky.

- Kvůli havarijnímu stavu mostu na Zbožensku zadána projektová dokumentace, KMČ bude informována.

- P. Struška upozornil na nefunkční měřič rychlosti na ul. Vinohrádek. P. Strušková zadala p. Hlaváčovi k vyřešení.

- P. Kopečková požaduje zjistit odpovědnou osobu za vodovodní přípojku na skládku Suchý Důl, a dále požaduje zjistit možnost změny klasifikace z vodovodní přípojky na vodovodní řad, aby bylo možno k němu připojit domácnosti ze Zboženska, které jsou doposud závislé na studnách.

Úkol trvá, p. Gabriel zjišťuje podrobnosti

- P. Pospíšil a KMČ požaduje osazení dopravního značení Zákaz zastavení na ul. Stráně od družstva směrem na ul. Jahodová. Z: p. Stružková – požadavek předá Ing. Hlaváčovi, OKaRDS

- KMČ z důvodu nového osazení el. vedení kabelů do země a zrušení stávajících sloupů na ul. Prostřední až po ul. U Hřiště upozorňuje na tento stav, a žádá o osazení novými sloupy, na které bude umístěno veřejné osvětlení i hlásiče místního rozhlasu. Se zást. firmy jednal p. Gabriel, nutno prověřit veřejné osvětlení (OKaRDS) a hlásiče VISO (spadá pod odd. KŘaO MMZ).

5.  Závěr

Mimořádná schůzka proběhne 20. 6. 2018.

Další jednání KMČ proběhne ve středu 19. 9. 2018 v 17.00 hod. v budově hasičské zbrojnice.

Zapsala: K. Strušková, tajemnice KMČ Mladcová

Ověřil: J. Gabriel, předseda KMČ Mladcová

Ve Zlíně dne 8. 6. 2018