- Z Á P I S  č. 4/2019

z jednání Komise místní části Mladcová

konaného dne 11. 9. 2019 v 17:00 hod. v budově hasič. zbrojnice

Přítomni: p. Belhová, p. Gabriel, p. Kopečková, p. Kattauer, MUDr. Kúřil, p. Machač, p. Pospíšil, p. Strušková, p. Struška

Omluveni: p. Schneider (jm. čl. ZMZ), Ing. O. Struška

Hosté:	Ing. Jaroš (jm. čl. ZMZ), p. Chalánek (jm. čl. RMZ), 
Ing. Staroba (OD)

__________________________________________________________________________

Program:

- Úvod

- Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

- Různé

- Závěr

- Úvod

Přivítání členů komise a hostů.

Je přítomna nadpoloviční většina členů komise, komise je usnášeníschopná.

Dne 5. 9. 2019 proběhla schůzka pana předsedy Gabriela s panem Čížkem, členem rady, který má v kompetenci dopravu. Na setkání se řešily především priority komise místní části Mladcová. Nejdůležitější informace z tohoto setkání jsou:

1) Vybudování chodníku ke hřbitovu - tato akce je pro město velice nákladná, hledají se náhradní řešení jako vybudování zastávek a točny 
u hřbitova. Jako druhá varianta se nabízí vybudování lesní cesty kolem ulice Jalovčí za firmou D-Plast. Prioritní však zůstává možnost zavedení MHD.

2) Stráně II. Etapa - po domluvě s panem Čížkem by se projekt Stráně rozdělil na několik etap, kdy by první prioritní etapa představovala vybudování chodníku po ulici Stráně pro bezpečnost obyvatel.

3) Opěrná zeď ul. Návesní-Stráně - město se chce dohodnout z ŘSZK, že by 1/3 zafinancovalo město a 2/3 ŘSZK. Situace by se měla řešit v příštím roce.

Ing. Jaroš s panem Chalénkem sdělili komisi zprávu, že se pokusí 
v příštím roce uvolnit peníze na vybudování chodníku ke hřbitovu na ul. Vinohrádek. Komise i po jednání s panem Čížkem nerezignuje na výstavbu chodníku ke hřbitovu. I přes možnost náhradních řešení viz bod 1.  Komise považuje za nejlepší řešení vybudování chodníku včetně stavebních úprav, šířkových parametrů silnice ve správě ŔSZK, za finanční spoluúčasti vlastníka silnice III. Třídy. Komise souhlasí 
s použitím části finančních prostředků poskytovaných městem na financování priorit místní části Mladcová.

Některým členům komise se vybudování chodníku zdá příliš nákladné a myslí si, že by bylo lepší financovat peníze do realizace etapy Stráně II, a proto proběhlo hlasování:

VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU UL. VINOHRÁDEK: pro: 6, proti: 3

REKONSTRUKCE ETAPY STRÁNĚ II: Pro: 3, proti: 6

Vybudování chodníku ke hřbitovu zůstává i nadále pro komisi prioritní.

- Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

| 3KMČ/Ml/18/2 | Zpevnění lesní cesty i s odvodněním u D-Plastu v návaznosti na ul. Jalovčí. Z: OD, p. Moravec + za KMČ p. Gabriel + TS ZLÍN Inf. 22.5.2019: Úkol trvá Inf. 11.9.2019: příprava na realizaci, p. Moravec + p. Sluštík, úkol stále trvá |
| --- | --- |

- Různé

Z jednání komise vzešlo několik úkolů a závěrů – shrnutí v násl. odrážkách (stále trvá):

- P. Strušková po domluvě s p. Šrámkem (Odbor kultury a památkové péče) sdělila komisi návrh pamětní desky u mateřské školy, který zní:  „PAMÁTCE OBČANŮM MLADCOVÉ PADLÝM V I. A II. SVĚTOVÉ VÁLCE”.  Komise s tímto návrhem souhlasí.

- Kvůli havarijnímu stavu mostu na Zbožensku probíhá rekonstrukce, která by měla trvat do konce měsíce října. Na základně rekonstrukce mostu je veden hlavní dopravní tah přes ul. Stráně, kde je omezena rychlost na 30. Komise žádá vozy TS Zlín, aby respektovaly označení rychlosti. P. Strušková a p Jaroš kontaktují p. Balajku z TS.

Komise zároveň požaduje zjistit, zda by bylo možné ponechat omezení rychlosti na ul. Stráně natrvalo. P. Strušková zjistí u p. Hlaváče

- Členka komise upozornila na výtluky ve vozovce u domu č.p. 7 a dále. P. Strušková předá p. Moravcovi

5.  Závěr

Další jednání KMČ proběhne ve středu 6. 11. 2019 v 17:00 hod. v budově hasičské zbrojnice.

Zapsala: K. Strušková, tajemnice KMČ Mladcová

Ověřil: J. Gabriel, předseda KMČ Mladcová

Ve Zlíně dne 20. 9. 2019