Z Á P I S   č. 1/2017

Z jednání Komise místní části Prštné

konaného dne 1. února 2017 od 17,00 hod.

Přítomni: Ing. arch. Roman Němec, Alois Štětkář, Ing. Jiří Slíva, Miloslav Urbanec, Ing. Zdeněk Vachala, Zdenek Rožnovják, Ing. Lubomír Žák, Hana Ondruchová, Pavel Kohn, Romana   Janotová (tajemnice KMČ)

Hosté:    Svatava Juráková (jm. členka ZMZ pro MČ Prštné),

Mgr. Monika Michálková (OKP MMZ),

Mgr. Tomáš Lang (OKP MMZ)

Omluveni: Eva Pavlíková, Pavel Samohýl

Program:

1.  Zahájení,  schválení programu

2.  Hlasování pro nového člena KMČ

3.  Kontrola úkolů dle zápisu z min. jednání

4.  Připomínky, diskuse

5.  Závěr

- Zahájení, prezence, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno v 17.00 hod. ve společenské místnosti SDH v Prštném.

Pan Tomáš Lang představil komisi novou pracovnici kanceláře MČ Prštné a současně tajemnici komise, paní Romanu Janotovou.

Předseda komise Ing. Vachala přivítal přítomné členy a hosty a seznámil je s programem jednání.

Přítomno: nadpoloviční většina, tj. 8 členů KMČ, jednání je usnášeníschopné. Program jednání odsouhlasen všemi přítomnými.

Hlasování pro návrh na nového člena KMČ pana Ing. Lubomíra Žáka  proběhlo v počtu 7 hlasů pro, 1 hlas proti (bude projednáno v RMZ 20.3.2017, násl. ZMZ).

- Kontrola úkolů

| 2/2016/2 | Návrh na dopravní značení pro větší bezpečnost dětí při přecházení komunikace ul. Náves na zastávku MHD (školní autobus.) Inf.KMČ 7.6.2016: dle sdělení OKaRDS připravován projekt na zavedení pravidelné linky MHD, v rámci kterého bude řešena i tato zastávka. Komise MČ bude s tímto projektem seznámena. Inf. KMČ 20.9.2016: Ing. Vachala projednal s prac. OKaRDS. Komise požaduje seznámení s PD s možností připomínkování řešení dopr. – bezpečnostních opatření. Žádost o průběžné inf. od OKaRDS. Inf. Ing. Zlámal, OKaRDS 27.10.2016: V současné chvíli se dopracovává projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Vlastní realizaci předpokládáme začátkem příštího roku (cca duben 2017). Možnost seznámit se s projektovou dokumentací lze na Odboru koncepce a realizace dopravních staveb (ul. L. Váchy 602, kancelář č. 427), nebo na vyžádání předložit na pracovním zasedání Komise místní části Prštné. Inf. KMČ 1.11.2016: Úkol trvá, od Ing. Zlámala zajistí PD na příští jednání KMČ p. Jedková Z: p. Štětkář, Ing. Vachala + Ing. Zlámal, OKaRDS Inf. 1.2.2017: Úkol trvá, jednání s patřičnými úseky a odbory odloženo na 8.2.2017 v 8.00 hodin na L. Váchy. Účast na jednání za KMČ přislíbil pan Alois Štětkář. |
| --- | --- |
| Š | Členové komise MČ navrhují v celé místní části Prštné „zklidnění dopravní zóny na 30 km/h“ a umístění dopravních značek. Inf. KMČ 7.6.2016: Ing. Vachala projednal s Ing. Hlaváčem z OKaRDS, bude předložen návrh k posouzení DI PČR. Inf. 20.9.2016: KMČ žádá pís. vyjádření DI PČR. Inf. Ing. Hlaváč, OKaRDS 27.10.2016: OKaRDS projednal návrh na jednání pracovní skupiny se zástupci OSaDŘ a DI PČR a skupina se usnesla, že plošné omezení rychlosti na 30 km/h považuje za neopodstatněné. Nyní bude ještě projednána varianta snížení rychlosti v ul. Pod Strání. O písemné vyjádření DI PČR by bylo nutno zvlášť požádat přímo DI PČR. Návrh byl projednán pouze ústně v rámci pravidelného jednání pracovní skupiny. Inf. 1.11.2016: Členové komise nesouhlasí s vyjádřením pracovní skupiny se zástupci OSaDŘ a DI PČR. KMČ žádá o schůzku s náměstkem panen Novákem a zástupci OSaDŘ a DI PČR. Předmětem jednání bude snížení rychlosti na 30Km/h. Z: Ing. Vachala + Ing. Hlaváč, OKaRDS Inf. 1.2.2017: Úkol trvá - jednání s patřičnými úseky a odbory 8.2.2017 v 8.00 hodin na L.Váchy. Účast na jednání za KMČ přislíbil pan Alois Štětkář. |
| 2/2016/4 | Reklamace chodníku v ul. Pod Strání, propojení nového chodníku ul. Pod Strání (zařazeno do priorit r. 2016, „majetkové vypořádání pozemků“) Inf. p. Kubáč, OKaRDS 24.10.2016: - reklamace – dle sdělení zhotovitele bude oprava míst, kde se tvoří kaluže, odstraněna zítra, tj. 25.10.2016, - vypořádání pozemků se řeší v rámci projektu propojení chodníků tak, jako u jiných staveb. Inf. 1.11.2016: Dne 2.11.2016 bylo předáno „OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ „ Propojení chodníku – ul. Pod Strání. - Dle zhotovitele chodníku mezi ul. Pod Strání a Jateční budou reklamované nedostatky opraveny po skončení zimního období nejpozději do 30.5.2017. Subdodavatel, který realizoval živičný povrch, se zhotovitelem díla přestal komunikovat (na podzim jenom sliboval, že nedostatky odstraní), proto bude zhotovitel řešit opravu jinou firmou. - Propojení chodníku ul. Pod Strání – je vydáno územní rozhodnutí, vypracují se a schválí v RMZ kupní smlouvy s vlastníky dotčených pozemků, následně bude požádáno o stavební povolení. Z: Ing. Němec + p. Kubáč, OKaRDS Inf. 1.2.2017: Úkol trvá, dle zhotovitele chodníku mezi ul. Pod Strání a Jateční budou reklamované nedostatky opraveny po skončení zimního období nejpozději do 30.5.2017. |
| 2/2016/5 | Dotaz na člena ZMZ pana Markytána, jak probíhá řešení chodníku pro pěší na ul. Hrabůvky. Inf. 18.4.2016: dle sdělení pana Markytána – věc prozatím v řešení. Inf. p. Kubáč, OKaRDS 24.10.2016: Vlastníci dotčených pozemků byli osloveni. S realizací chodníku někteří souhlasili, někteří nesouhlasili a někteří vůbec neodpověděli. Projektant zpracovává rekapitulaci uvedených vyjádření, které bude následně předáno p. Markytánovi. Inf. 1.11.2016: Dle předložené dokumentace p. Markytánem, úkol vykoupení pozemků stále trvá. Ještě jednou budou oslovení vlastníci dotčených pozemků, kteří neodpověděli nebo nesouhlasili, v případě stejného výsledku bude akce ukončena. Z: p. Kubáč, OKaRDS Inf.1.2.2017 připomínka pana Ing. Němce, že chodník byl součástí minulé projektové dokumentace, kterou zkusí zajistit. |
| 3/2016/1 | KMČ navrhuje umístění zrcadla na velmi frekventovanou a nepřehlednou křižovatku „Náves, Pod Strání, Nad Humny“ Úkol shodný s požadavkem z veřejného setkání RMZ s občany MČ Prštné z března 2015. K požadavku kancelář MČ obdržela IS OKaRDS z 26.3.2015: Umístění dopravního zrcadla konzultováno s Ing. Hapákem a DI PČR. Dle našeho názoru není v tomto případě umístění dopravního zrcadla vhodným řešením. V tomto konkrétním případě je žádoucí, aby se řidič plně věnoval dopravní situaci a dění na komunikaci a nespoléhal na dopravní zrcadlo, které má své negativa (např. zamlžování, námraza, zkreslování vzdálenosti, mrtvé úhly). Vzhledem k výše uvedenému o umístění dopravního zrcadla neuvažujeme. KMČ 20.9.2016: KMČ žádá přehodnocení výše uvedeného stanoviska OKaRDS, v minulosti v místě zrcadlo bylo, prosíme o pís. vyjádření DI PČR. Inf. Ing. Hlaváč, OKaRDS 27.10.2016: OKaRDS i OSaDŘ trvá na svém stanovisku z 26.3.2015. V daném místě by zrcadlo mohlo situaci zhoršit. Za současného stavu je řidič nucen vjíždět do křižovatky velmi opatrně, ale při umístění zrcadla by se spoléhal na to, že případné přijíždějící vozidlo uvidí v zrcadle a nebyl by tedy tolik obezřetný. A např. cyklista, který na rozdíl od aut ve dne nesvítí, by v tomto zrcadle byl velmi snadno přehlédnutelný. O písemné vyjádření DI PČR by bylo nutno zvlášť požádat přímo DI PČR. Návrh byl projednán pouze ústně v rámci jednání pracovní skupiny. Inf. KMČ 1.11.2016: Členové KMČ nesouhlasí s vyjádřením Ing. Hlaváče. Vzhledem k velmi nepřehledné křižovatce členové žádají o nové projednání návrhu na umístění zrcadla na pracovní schůzce se zástupci OKaRDS i OSaDŘ . Z: Ing. Vachala + Ing. Hlaváč, OKaRDS Inf. 1.2.2017: Úkol trvá - jednání s patřičnými úseky a odbory 8.2.2017 v 8.00 hodin na L. Váchy. Účast na jednání za KMČ přislíbil pan Alois Štětkář. |
| 3/2016/2 | Z důvodu nové výstavby rodinných domů komise požaduje přemístění retardéru na ul. Pod Strání (směr do Louk) o cca 5 m , tj. za výstavbu, a jeho výměnu za „účinnější“. Stávající retardér neplní funkci zpomalení dopravy. KMČ 20.9.2016: Výměna retardéru proběhla, ale na původním místě. KMČ žádá přehodnocení umístění dle výše uvedeného požadavku, tj. za zástavbu RD. Inf. Ing. Hlaváč, OKaRDS 27.10.2016: Současné umístění retardéru bylo primárně zvoleno s ohledem na žádoucí zpomalení vozidel bezprostředně před zatáčkou v úzkém a nepřehledném prostoru na začátku ul. Pod Strání tak, aby do této zatáčky ve zúženém prostoru řidič vjížděl minimální rychlostí. Vzhledem k této skutečnosti by byl posun retardéru kontraproduktivní, a proto s ním nesouhlasíme. I za stávajícího umístění je řidič jedoucí od Louk nucen postupně zpomalovat, takže do nově zbudované křižovatky vjíždí již sníženou rychlostí. Inf. KMČ 1.11.2016: KMČ s umístěním retardéru na stávajícím místě komunikace nesouhlasí. Pravděpodobně se Ing. Hlaváč vyjádřil k jinému retardéru. Na uvedeném místě, kde požadujeme posunout retardér, není žádná zatáčka, ani zúžení. viz obr.1 Z: Vachala + OKaRDS, Ing. Hlaváč Inf. 1.2.2017 - Úkol trvá - jednání s patřičnými úseky a odbory 8.2.2017 v 8.00 hodin na L. Váchy. Účast na jednání za KMČ přislíbil pan Alois Štětkář. |
| 3/2016/3 | V době od 11:00 do 13:00 je před hostincem Beseda neustále porušován zákon o provozu na pozemních komunikacích nesprávným parkováním. Auta parkuji na plné čáře i na protilehlém chodníku, a tím ohrožují bezpečnost a omezují plynulost dopravy. Inf. p. Jedková, KaMČ, 7.6.2016: řešeno s MPZ několikrát, prováděny občasné kontroly, neúčinné. Inf. Ing. Vachaly 9/2016: řešeno na místě s Ing. Hlaváčem z OKaRDS MMZ. Situace v poledne neúnosná, občasné hlídky MPZ neúčinné. Navrženo dopr. – bezpečnostní opatření – KMČ žádá OKaRDS o konzultaci a možnost připomínkovat konečný návrh dopr.- bezpečnostních opatření. Inf. Ing. Hlaváč, OKaRDS 27.10.2016: KMČ byl předložen vypracovaný návrh na instalaci DZ. Nutno vzít v úvahu, že zásobování hostince probíhá z ul. Náves, kde je umístěn zásobovací otvor do sklepa a umístění zákazu zastavení i do tohoto prostoru by zásobování pravděpodobně znemožnilo. Alternativou by bylo zvážit vytvoření podélných parkovacích stání na úkor části stávajícího chodníku, který je zbytečně široký. Prosím KMČ o posouzení předloženého návrhu umístění DZ a o písemné stanovisko. Inf. KMČ 1.11.2016: Členové komise nesouhlasí s předloženým vypracovaným návrhem na instalaci DZ. Komise žádá o pracovní schůzku se zástupci OKaRDS a PČR, kde projednají návrhy řešení vedoucí k vyřešení uvedeného problému nesprávného parkováni v době 11:00-13:00. Z: Vachala + OKaRDS, Ing. Hlaváč Inf. 1.2.2017 - Úkol trvá - jednání s patřičnými úseky a odbory 8.2.2017 v 8.00 hodin na L.Váchy. Účast na jednání za KMČ přislíbil pan Alois Štětkář. |
| 3/2016/4 | Dle sdělení Ing. arch. Němce, je nutná oprava prasklé komunikace na ul. Vinohrady. Při této opravě je nutné opravit kanalizační vpusti. p. Jedková 20.9.2016: dle sdělení p. Kubáče bude závada odstraněna v průběhu měsíce října. Inf. p. Kubáč, OKaRDS 24.10.2016: Oprava je objednána u TSZ, budeme urgovat. Inf. 1.11.2016: Oprava stále není provedena, úkol trvá. Z: p. Jedková + OKaRDS, p. Kubáč Inf. 1.2.2017 : úkol splněn - trhliny ve vozovce včetně uličních vpustí byly opraveny. (z příštího zápisu vyřadit) |
| 3/2016/5 | Pracovnice KMČ paní Jedková upozornila p. Kubáče z OKaRDS na poškozený (propadlý) chodník z obou stran komunikace k nové výstavbě v ul. Pod Strání. Při dešti nelze komunikaci přejít na druhou stranu, aniž by občan nemusel vstoupit do frekventované komunikace. p. Jedková 7.6.2016: dle sdělení p. Kubáče bude řešeno po dostavbě posledního RD v ulici. Inf. p. Kubáč, OKaRDS 24.10.2016: Oprava je objednána u TSZ, budeme urgovat. Inf. 1. 11.2016: Dle sdělení pana Kubáče, oprava bude provedena v měsíci listopadu. Z: p. Jedková + p. Kubáč OKaRDS Inf. 1.2.2017: Oprava poškozeného chodníku byla provedena, propad ve vozovce bude opraven po skončení zimního období v rámci oprav výtluků, úkol trvá. |
| 3/2016/6 | Prosakující studna v ul. Nad Humny, pracovnice kanceláře MČ Prštné nahlásila na TSZ p. Balajkovi. Inf. p. Jedková, KaMČ, 7.6.2016: dle sdělení p. Balajky z TSZ bude závada odstraněna v průběhu měsíce června – pročištění odtoku studny. Inf. p. Jedková, KaMČ, 20.9.2016: Dle sdělení TSZ byl pročištěn odtok studny, ale bylo zjištěno, že studna prosakuje nadále. Byla kontaktována RNDr. Vašátková z OŽPaZ MMZ - bylo přislíbeno odstranění této závady, po dořešení fin. krytí opravy. Inf. RNDr. Vašátkové, OŽPaZ MMZ 26.10.2016: RO ke krytí opravy schváleno v RMZ 24.10.2016, zjišťována příčina, hledá se řešení – předpoklad opravy v průběhu příštího měsíce. Inf. KMČ 1.11.2016: Finanční krytí na opravu studny v ul. Nad Humny bylo schváleno RMZ 24.10.2016. RNDr Vašátková přislíbila opravu v měsíci listopadu. Z: p. Jedková + RNDr. Vašátková, OŽPaZ Inf. 1.2.2017 pan Ing. Němec zajišťuje opravu, úkol trvá, oprava se bude řešit po skončení zimního období. |
| 3/2016/8 | Rekonstrukce ul. Náves za pohostinstvím „Beseda“. Tuto rekonstrukci KMČ Prštné navrhuje do investičních akcí již několik let. Žádáme RMZ v roce 2017 o zařazení akce do plánu investičních akcí SMZ. V této části je ve velmi špatném stavu kanalizace. Inf. OKP 7.6.2016: - na základě podnětu kanceláře MČ evidujeme požadavek - na investici od r. 2006, - každoročně uvádíme v požadavcích na zařazení do návrhu rozpočtu SMZ, - ORIA – odhad nákladů z r. 2008 – cca 2 mil. Kč - KMČ doporučujeme zvážit zařazení přípravy akce do plánu priorit, se jm. čl. ZMZ + komp. odborem, příp. komp. náměstkem projednat požadavek na budoucí investici a příp. fin. spoluúčast z rozp. SMZ. Inf. Ing. Vachala 25.10.2016: KMČ na dalším jednání projedná zařazení legisl. přípravy akce do priorit na r. 2017. Inf. KMČ 1.11.2016: Vyhotovení projektové dokumentace ul. Náves za poh. „BESEDA“ bude zařazena do priorit r. 2017. Z: Ing. Vachala + p. Kubáč, OKaRDS Inf.1.2.2017 tento úkol byl zařazen do PRIORIT 2017 (návrh na vyřazení ze zápisu, bude evidováno v prioritách) |
| 3/2016/9 | Rekonstrukce chodníku ulice Nábřeží, tj. od světelné křižovatky u mostu přes řeku Dřevnici po areál využívaný společností Manag, zařazeno do priorit 2016. Inf. p. Kubáč, OKaRDS 24.10.2016: stavba probíhá, realizace DIPS Zlín, s.r.o. Inf. KMČ 1.11.2016: Rekonstrukce chodníku bude dokončena v měsíci listopadu. Z: Ing. Vachala + p. Kubáč, OKaRDS Inf. 1.2.2017 Úkol trvá, stavba je hotova, v jarních měsících se pouze přemístí jeden sloup veřejného osvětlení (u Managu) |
| 3/2016/12 | P. Urbanec navrhuje úpravu dopravního značení v případě komunikace spojující ulice U Sokolovny a Nábřeží. Při dopravní špičce dochází z kapacitních důvodů světelné křižovatky k přesměrování dopravy do ulice U Sokolovny, přičemž jsou zde z hlediska bezpečnosti dvě exponovaná místa – tj. dětské sportovní hřiště a sportovní hala (Sokolovna). Z: p. Urbanec + OKaRDS Inf. KMČ 20.9.2016: Uvedením světelné křižovatky v Prštném (ul. Nábřeží) do provozu došlo, vzhledem k propustnosti a dopravnímu zatížení k přesměrování části dopravy z ulice Nábřeží do ulice U Sokolovny. Vysoká frekvence průjezdu osobních i nákladních vozidel (jízda v protisměru), případně nedodržování povolené rychlosti způsobují kolizní situace v ul. U Sokolovny a zvyšují riziko nehod (dětské hřiště, u tělocvičny). Na OKaRDS MMZ byla ze strany občanů podána žádost o řešení dopravní situace s návrhem označení ul. U Sokolovny jako „ulice slepá“ - označení dopravní značkou IP10a s příjezdem a výjezdem do ulice Přímá/Náves. KMČ žádá OKaRDS o konzultaci, průb. informace a možnost připomínkovat konečný návrh dopr.- bezpečnostního opatření. Inf. Ing. Hlaváč, OKaRDS 27.10.2016: Na základě petice obyvatel ul. U Sokolovny byly vypracovány dva návrhy řešení situace. Tyto byly předloženy obyvatelům, jichž se plánovaná úprava dotkne, přičemž cca 90% dotazovaných se přiklonilo k návrhu č. 1, tj. k zaslepení části ulice Nábřeží pomocí sloupků. Vítězná varianta byla zaslána KMČ. Inf. KMČ 1.11.2016: Komise byla seznámena a bere na vědomí návrh pana Urbance s přesměrováním dopravy v ul. U Sokolovny. Z: Urbanec + OKaRDS, Ing. Hlaváč Inf. 1.2.2017 - Úkol trvá - jednání s patřičnými úseky a odbory 8.2.2017 v 8.00 hodin na L.Váchy. Účast na jednání za KMČ přislíbil pan Alois Štětkář. |

- Připomínky, diskuse

Členové komise v diskusi projednali své návrhy a podněty, související s návrhy PRIORIT  na rok 2017.

Členové jednohlasně schválili navržené PRIORITY na r. 2017.

Bod 1/ Vypracovat projektovou dokumentaci na komunikaci NÁVES za

pohostinstvím BESEDA.

Bod 2/ Vypracovat projektovou dokumentaci na komunikaci ul. Pod

Strání směr k nové výstavbě.

Bod 3/ Osvětlení nového chodníku v ul. Pod Strání.

Bod 4/ Drobné opravy komunikací.

Bod 5/ Podpora společenských aktivit v MČ.

Bod 6/ Provozní výdaje související s činností a techn. vybavením

cestáře, zjištění odpracovaných  hodin dle dohody, popřípadě

zajištění výpomoci.

Další inf.:

- řešení publikace k výročí 620 let obce Prštné, domluva s panem              Pánkem a paní Pešatovou na projednání s KMČ, termín zajistí              pí. Janotová,

- prac. kanc. MČ dále zajistí informace pro komisi o možnostech grantů z Odboru kultury a památkové péče MMZ.

- Závěr

Jednání bylo ukončeno v 19,00 hodin.

Příští zasedání komise se uskuteční v termínu dle domluvy s panem Kubáčem a panem Hlaváčem z OKaRDS, předpokl. počátek 3/2017 (bude upřesněno).

Prštné, dne 2.února 2017

Zapsala: Romana Janotová, tajemnice KMČ

Ověřil:  Ing. Zdeněk Vachala, předseda KMČ

obr.1