Z Á P I S   č. 5/2017

Z jednání Komise místní části Prštné

konaného dne 6. září 2017 od 17.00 hodin

Přítomni: Ing. Zdeněk Vachala, Ing. arch. Roman Němec,

Alois Štětkář, Ing. Jiří Slíva, Miloslav Urbanec, Zdenek

Rožnovják, Hana Ondruchová, Eva Pavlíková, Pavel Samohýl,

Romana Janotová (tajemnice KMČ)

Omluveni : Ing. Lubomír Žák, Pavel Kohn

Hosté:    Svatava Juráková (jm. členka ZMZ pro MČ Prštné)

Program:

1.  Zahájení

2.  Projednání jednotlivých bodů

4.  Připomínky, diskuse

5.  Závěr

- Zahájení

Jednání KMČ bylo zahájeno v 17.00 hod. ve společenské místnosti SDH v Prštném. Předseda komise Ing. Vachala přivítal přítomné členy a hosty a seznámil je s programem jednání.

Přítomno: 9 členů KMČ, jednání je usnášeníschopné. Program jednání odsouhlasen všemi přítomnými.

- Kontrola úkolů

| 2/2016/2 | Návrh na dopravní značení pro větší bezpečnost dětí při přecházení komunikace ul. Náves na zastávku MHD (školní autobus.) Inf.KMČ 7.6.2016: dle sdělení OKaRDS připravován projekt na zavedení pravidelné linky MHD, v rámci kterého bude řešena i tato zastávka. Komise MČ bude s tímto projektem seznámena. Inf. KMČ 20.9.2016: Ing. Vachala projednal s prac. OKaRDS. Komise požaduje seznámení s PD s možností připomínkování řešení dopr. – bezpečnostních opatření. Žádost o průběžné inf. od OKaRDS. Inf. Ing. Zlámal, OKaRDS 27.10.2016: V současné chvíli se dopracovává projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Vlastní realizaci předpokládáme začátkem příštího roku (cca duben 2017). Možnost seznámit se s projektovou dokumentací lze na Odboru koncepce a realizace dopravních staveb (ul. L. Váchy 602, kancelář č. 427), nebo na vyžádání předložit na pracovním zasedání Komise místní části Prštné. Inf. KMČ 1.11.2016: Úkol trvá, od Ing. Zlámala zajistí PD na příští jednání KMČ p. Jedková Z: p. Štětkář, Ing. Vachala + Ing. Zlámal, OKaRDS Inf. 1.2.2017: Úkol trvá, jednání s patřičnými úseky a odbory odloženo na 8.2.2017 v 8.00 hodin na L. Váchy. Účast na jednání přislíbil pan Alois Štětkář. Inf. 1.3.2017 diskutováno s hosty OKaRDS MMZ. Inf. 4.4.2017 Komisi byl předložen zápis z jednání, které se uskutečnilo 8.2.2017 a se kterým nesouhlasí. Tento bod se bude opět projednávat. Z.: R. Němec, Z. Rožnovják Inf. 6.9.2017: Případné řešení až při realizaci stavebních úprav spojených se zřízením zastávky MHD. Za účelem zpomalení vozidel umístit montovaný retardér - nejlépe do místa u křižovatky s ul. Cyklistickou, kde nejsou obytné domy. Pokud by se tomu nebránili obyvatelé přilehlých domů, retardér by se mohl dát i blíže k Návsi. Pokud by se takové řešení ukázalo časem jako nedostačující, bylo by nutno jít cestou výstavby zvýšeného místa pro přecházení. |
| --- | --- |
| 2/2016/3 | Členové komise MČ navrhují v celé místní části Prštné „zklidnění dopravní zóny na 30 km/h“ a umístění dopravních značek. Inf. KMČ 7.6.2016: Ing. Vachala projednal s Ing. Hlaváčem z OKaRDS, bude předložen návrh k posouzení DI PČR. Inf. 20.9.2016: KMČ žádá pís. vyjádření DI PČR. Inf. Ing. Hlaváč, OKaRDS 27.10.2016: OKaRDS projednal návrh na jednání pracovní skupiny se zástupci OSaDŘ a DI PČR a skupina se usnesla, že plošné omezení rychlosti na 30 km/h považuje za neopodstatněné. Nyní bude ještě projednána varianta snížení rychlosti v ul. Pod Strání. O písemné vyjádření DI PČR by bylo nutno zvlášť požádat přímo DI PČR. Návrh byl projednán pouze ústně v rámci pravidelného jednání pracovní skupiny. Inf. 1.11.2016: Členové komise nesouhlasí s vyjádřením pracovní skupiny se zástupci OSaDŘ a DI PČR. KMČ žádá o schůzku s náměstkem panen Novákem a zástupci OSaDŘ a DI PČR. Předmětem jednání bude snížení rychlosti na 30Km/h. Ing. Hlaváč, OKaRDS Inf. 1.2.2017 - Úkol trvá - jednání s patřičnými úseky a odbory 8.2.2017 v 8.00 hodin na L. Váchy. Účast na jednání přislíbil pan Alois Štětkář. Inf. 5. 4. 2017: Komisi byl předložen zápis z jednání, které se uskutečnilo 8. 2. 2017 a se kterým nesouhlasí. Tento bod se bude opět projednávat. Inf. 6.9.2017: Úkol trvá Z.: R. Němec, Z. Rožnovják + Ing. Hlaváč, OKaRDS |
| 2/2016/4 | Reklamace chodníku v ul. Pod Strání, propojení nového chodníku ul. Pod Strání (zařazeno do priorit r. 2016, „majetkové vypořádání pozemků“) Inf. p. Kubáč, OKaRDS 24.10.2016: reklamace – dle sdělení zhotovitele bude oprava míst, kde se tvoří kaluže, odstraněna zítra, tj. 25.10.2016, vypořádání pozemků se řeší v rámci projektu propojení chodníků tak, jako u jiných staveb. Inf. 1.11.2016: Dne 2.11.2016 bylo předáno „OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ „ Propojení chodníku – ul. Pod Strání. Dle zhotovitele chodníku mezi ul. Pod Strání a Jateční budou reklamované nedostatky opraveny po skončení zimního období nejpozději do 30.5.2017. Subdodavatel, který realizoval živičný povrch, se zhotovitelem díla přestal komunikovat (na podzim jenom sliboval, že nedostatky odstraní), proto bude zhotovitel řešit opravu jinou firmou. Propojení chodníku ul. Pod Strání – je vydáno územní rozhodnutí, vypracují se a schválí v RMZ kupní smlouvy s vlastníky dotčených pozemků, následně bude požádáno o stavební povolení. Z: Ing. Němec + p. Kubáč, OKaRDS Inf. 1.2.2017 Úkol trvá, dle zhotovitele chodníku mezi ul. Pod Strání a Jateční budou reklamované nedostatky opraveny po skončení zimního období nejpozději do 30. 5. 2017. Inf. 1.3.2017: diskutováno s hosty OKaRDS MMZ Inf. 6.9.2017: Zhotovení slíbeno do konce roku 2017 Z: za OKaRDS p. Moravec + za KMČ p. Němec |
| 3/2016/1 | KMČ navrhuje umístění zrcadla na velmi frekventovanou a nepřehlednou křižovatku „Náves, Pod Strání, Nad Humny“ Úkol shodný s požadavkem z veřejného setkání RMZ s občany MČ Prštné z března 2015. K požadavku kancelář MČ obdržela IS OKaRDS z 26.3.2015: Umístění dopravního zrcadla konzultováno s Ing. Hapákem a DI PČR. Dle našeho názoru není v tomto případě umístění dopravního zrcadla vhodným řešením. V tomto konkrétním případě je žádoucí, aby se řidič plně věnoval dopravní situaci a dění na komunikaci a nespoléhal na dopravní zrcadlo, které má své negativa (např. zamlžování, námraza, zkreslování vzdálenosti, mrtvé úhly). Vzhledem k výše uvedenému o umístění dopravního zrcadla neuvažujeme. KMČ 20.9.2016: KMČ žádá přehodnocení výše uvedeného stanoviska OKaRDS, v minulosti v místě zrcadlo bylo, prosíme o pís. vyjádření DI PČR. Inf. Ing. Hlaváč, OKaRDS 27.10.2016: OKaRDS i OSaDŘ trvá na svém stanovisku z 26 .3. 2015. V daném místě by zrcadlo mohlo situaci zhoršit. Za současného stavu je řidič nucen vjíždět do křižovatky velmi opatrně, ale při umístění zrcadla by se spoléhal na to, že případné přijíždějící vozidlo uvidí v zrcadle a nebyl by tedy tolik obezřetný. A např. cyklista, který na rozdíl od aut ve dne nesvítí, by v tomto zrcadle byl velmi snadno přehlédnutelný. O písemné vyjádření DI PČR by bylo nutno zvlášť požádat přímo DI PČR. Návrh byl projednán pouze ústně v rámci jednání pracovní skupiny. Inf. KMČ 1.11.2016: Členové KMČ nesouhlasí s vyjádřením Ing. Hlaváče. Vzhledem k velmi nepřehledné křižovatce členové žádají o nové projednání návrhu na umístění zrcadla na pracovní schůzce se zástupci OKaRDS i OSaDŘ . Inf. 1.2.2017: Úkol trvá - jednání s patřičnými úseky a odbory 8.2.2017 v 8.00 hodin na L. Váchy. Účast na jednání přislíbil pan Alois Štětkář. Inf. 1.3.2017: diskutováno s hosty OKaRDS MMZ Inf. 4.4.2017: komisi byl předložen zápis z jednání, které se uskutečnilo 8.2.2017 a s kterým nesouhlasí. Tento bod se bude opět projednávat. Inf. 6.9.2017 Úkol trvá Z.: R. Němec, Z. Rožnovják za KMČ + Ing. Hlaváč, OKaRDS |
| 3/2016/2 | Z důvodu nové výstavby rodinných domů komise požaduje přemístění retardéru na ul. Pod Strání (směr do Louk) o cca 5 m , tj. za výstavbu, a jeho výměnu za „účinnější“. Stávající retardér neplní funkci zpomalení dopravy. KMČ 20.9.2016: Výměna retardéru proběhla, ale na původním místě. KMČ žádá přehodnocení umístění dle výše uvedeného požadavku, tj. za zástavbu RD. Inf. Ing. Hlaváč, OKaRDS 27.10.2016: Současné umístění retardéru bylo primárně zvoleno s ohledem na žádoucí zpomalení vozidel bezprostředně před zatáčkou v úzkém a nepřehledném prostoru na začátku ul. Pod Strání tak, aby do této zatáčky ve zúženém prostoru řidič vjížděl minimální rychlostí. Vzhledem k této skutečnosti by byl posun retardéru kontraproduktivní, a proto s ním nesouhlasíme. I za stávajícího umístění je řidič jedoucí od Louk nucen postupně zpomalovat, takže do nově zbudované křižovatky vjíždí již sníženou rychlostí. Inf. KMČ 1.11.2016: KMČ s umístěním retardéru na stávajícím místě komunikace nesouhlasí. Pravděpodobně se Ing. Hlaváč vyjádřil k jinému retardéru. Na uvedeném místě, kde požadujeme posunout retardér, není žádná zatáčka, ani zúžení. viz obr.1 Inf. 1.2.2017: Úkol trvá - jednání s patřičnými úseky a odbory 8.2.2017 v 8.00 hodin na L. Váchy. Účast na jednání přislíbil pan Alois Štětkář. Inf. 1.3.2017: diskutováno s hosty OKaRDS MMZ Inf. 4.4.2017: Komisi byl předložen zápis z jednání, které se uskutečnilo 8. 2. 2017 a se kterým nesouhlasí. Tento bod se bude opět projednávat. Inf. 6.9.2017: KMČ požaduje přesun stávajícího montovaného retardéru směrem k Loukám – před novou výstavbu. Členové pracovní skupiny trvají na svém zamítavém stanovisku. Stávající umístění bylo zvoleno na základě žádoucího zpomalení před mírnou levotočivou zatáčkou, kdy řidič jedoucí směrem od Louk vjíždí do zúženého prostoru v ul. Pod Strání a kdy by při rychlejší jízdě hrozil střet s protijedoucím vozidlem. Retardér je navíc umístěn přímo pod lampou veřejného osvětlení, což je jeden ze základních předpokladů pro jeho umístnění tak, aby byl dostatečně zřetelný i za snížené viditelnosti. Pracovní skupina tedy s jeho přemístěním nesouhlasí. V souladu s předchozími body týkajících se požadavků na zklidnění dopravy by však v budoucnu doporučovala náhradu za stavební práh v rámci plánovaných stavebních úprav souvisejících s výstavbou chodníku. Z.: R. Němec, Z. Rožnovják + Ing. Hlaváč, OKaRDS |
| 3/2016/3 | V době od 11:00 do 13:00 je před hostincem Beseda neustále porušován zákon o provozu na pozemních komunikacích nesprávným parkováním. Auta parkuji na plné čáře i na protilehlém chodníku, a tím ohrožují bezpečnost a omezují plynulost dopravy. Inf. p. Jedková, KaMČ, 7.6.2016: řešeno s MPZ několikrát, prováděny občasné kontroly, neúčinné. Inf. Ing. Vachaly 9/2016: řešeno na místě s Ing. Hlaváčem z OKaRDS MMZ. Situace v poledne neúnosná, občasné hlídky MPZ neúčinné. Navrženo dopr. – bezpečnostní opatření – KMČ žádá OKaRDS o konzultaci a možnost připomínkovat konečný návrh dopr.- bezpečnostních opatření. Inf. Ing. Hlaváč, OKaRDS 27.10.2016: KMČ byl předložen vypracovaný návrh na instalaci DZ. Nutno vzít v úvahu, že zásobování hostince probíhá z ul. Náves, kde je umístěn zásobovací otvor do sklepa a umístění zákazu zastavení i do tohoto prostoru by zásobování pravděpodobně znemožnilo. Alternativou by bylo zvážit vytvoření podélných parkovacích stání na úkor části stávajícího chodníku, který je zbytečně široký. Prosím KMČ o posouzení předloženého návrhu umístění DZ a o písemné stanovisko. Inf. KMČ 1.11.2016: Členové komise nesouhlasí s předloženým vypracovaným návrhem na instalaci DZ. Komise žádá o pracovní schůzku se zástupci OKaRDS a PČR, kde projednají návrhy řešení vedoucí k vyřešení uvedeného problému nesprávného parkováni v době 11:00-13:00. Z: Vachala + OKaRDS, Ing. Hlaváč Inf. 1.2.2017 - Úkol trvá - jednání s patřičnými úseky a odbory 8.2.2017 v 8.00 hodin na L. Váchy. Účast na jednání přislíbil pan Alois Štětkář. Inf. 1.3.2017: diskutováno s hosty OKaRDS MMZ Inf. 4.4.2017 Komisi byl předložen zápis z jednání, které se uskutečnilo 8.2.2017, a s kterým nesouhlasí. Tento bod se bude opět projednávat. Inf.6.9.2017: Úkol trvá, KMČ požaduje k nahlédnutí studii „návsi“ (viz úkol 3/2016/8, p. Moravec, OKaRDS) Z.: R. Němec, Z. Rožnovják + Ing. Hlaváč, OKaRDS |
| 3/2016/6 | Prosakující studna v ul. Nad Humny, pracovnice kanceláře MČ Prštné nahlásila na TSZ p. Balajkovi. Inf. p. Jedková, KaMČ, 7.6.2016: dle sdělení p. Balajky z TSZ bude závada odstraněna v průběhu měsíce června – pročištění odtoku studny. Inf. p. Jedková, KaMČ, 20.9.2016: Dle sdělení TSZ byl pročištěn odtok studny, ale bylo zjištěno, že studna prosakuje nadále. Byla kontaktována RNDr. Vašátková z OŽPaZ MMZ - bylo přislíbeno odstranění této závady, po dořešení fin. krytí opravy. Inf. RNDr. Vašátkové, OŽPaZ MMZ 26.10.2016: RO ke krytí opravy schváleno v RMZ 24.10.2016, zjišťována příčina, hledá se řešení – předpoklad opravy v průběhu příštího měsíce. Inf. KMČ 1.11.2016: Finanční krytí na opravu studny v ul. Nad Humny bylo schváleno RMZ 24.10.2016. RNDr Vašátková přislíbila opravu v měsíci listopadu. Z: p. Jedková + RNDr. Vašátková, OŽPaZ Inf. 1.2.2017: pan Ing. Němec zajišťuje opravu, oprava se bude řešit po skončení zimního období. Inf. 6.9.2017 Dočasná oprava není dostačující, úkol trvá (v patrnosti vede p. Němec) + OŽPaZ, RNDr. Vašátková |
| 3/2016/8 | Rekonstrukce ul. Náves za pohostinstvím „Beseda“. Tuto rekonstrukci KMČ Prštné navrhuje do investičních akcí již několik let. Žádáme RMZ v roce 2017 o zařazení akce do plánu investičních akcí SMZ. V této části je ve velmi špatném stavu kanalizace. Inf. OKP 7.6.2016: na základě podnětu kanceláře MČ evidujeme požadavek na investici od r. 2006, každoročně uvádíme v požadavcích na zařazení do návrhu rozpočtu SMZ, ORIA – odhad nákladů z r. 2008 – cca 2 mil. Kč KMČ doporučujeme zvážit zařazení přípravy akce do plánu priorit, se jm. čl. ZMZ + komp. odborem, příp. komp. náměstkem projednat požadavek na budoucí investici a příp. fin. spoluúčast z rozp. SMZ. Inf. Ing. Vachala 25.10.2016: KMČ na dalším jednání projedná zařazení legisl. přípravy akce do priorit na r. 2017. Inf. KMČ 1.11.2016: akce zařazena do priorit 2017. Z: Ing. Vachala + p. Kubáč, OKaRDS Inf. 4.4.2017: studie zadána Inf. 6.9.2017: Komise vyžaduje předložení projektové dokumentace (prověřovací studie) - v kompetenci p. Moravce OKaRDS (přislíbena účast na dalším jednání) Z: Ing. Vachala + p. Moravec, OKaRDS |

- Připomínky, diskuse

  - Členové komise v diskusi projednali své návrhy a podněty související s návrhy PRIORIT na rok 2017.

  - Výroční publikace – dotace z kult. fondu zamítnuta. Komise zvážila záměr pana Pánka ohledně případného odkoupení výroční publikace 620 let Prštného (prodejní výtisk), rozhodnutí až po zhlédnutí výtisku.

- Závěr

Jednání bylo ukončeno v 19,00 hodin. Příští zasedání komise se uskuteční dle domluvy 29. 11. 2017

Prštné, dne 6. 9. 2017

Zapsala: Romana Janotová, tajemnice KMČ

Ověřil:  Ing. Zdeněk Vachala, předseda KMČ

obr.1