Z Á P I S   č. 4/2018

Z  jednání Komise místní části Prštné

konaného dne 12. 9. 2018 od 17.00 hodin.

Přítomni:   Ing. Zdeněk Vachala, Alois Štětkář, Pavel Samohýl,

Miloslav Urbanec, Zdenek Rožnovják,

Ing. Jiří Slíva, Eva Pavlíková, Pavel Kohn,

Hana Ondruchová, Romana Janotová (tajemnice KMČ)

Nepřítomni: Ing. Roman Němec, Ing. Lubomír Žák

__________________________________________________________________

Program:

- Zahájení

- Kontrola úkolů

- Diskuse a hlasování

- Závěr

1.  Zahájení

Jednání KMČ bylo zahájeno v 17.00 hod. ve společenské místnosti SDH v Prštném. Tajemnice Romana Janotová přivítala přítomné členy a hosty a seznámila je s programem jednání.

Přítomno: 9 členů, jednání je usnášeníschopné. Program jednání odsouhlasen všemi přítomnými.

2. Kontrola úkolů

| 2/2016/2 | Dopravně-bezpečnostní opatření - Zpomalení dopravy pomocí vyvýšených prahů (sloučení s úkolem 2/2016/3 a 5/2017/1). Historie úkolu – viz do zápisu 2/2018 Inf. 10.04.2018: Komise odhlasovala zadání úkolu „položení stavebních panelů“ do priorit, včetně částek na realizaci, název akce „Zpomalení dopravy pomocí vyvýšených prahů (3x v MČ), kryto celkem 360 tis. Kč (nahrazuje akci „Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Strání). Nacenění Ing. Jiří Škrabal: PD vč. IČ na všechny 3 stavby 60 tis. Kč, vyvýšený práh směr Louky na konci zástavby včetně svislých DZ odhad 65 tis. Kč + vyvýšený práh - křižovatka směr Louky odhad 120 tis. Kč + vyvýšený práh směr Mladcová odhad 75 tis. Kč Inf. 19.6.2018: Komise se shodla v počtu 8 hlasů PRO, o doplnění ještě jednoho stavebního prahu, na ulici Náves, za světelnou křižovatku, rozpočet bude navýšen o 65. tis. KČ Celkem 425 tis. KČ. Vše bylo konzultováno s přítomným hostem Ing. Petrem Hlaváčem OKaRDS, který umístění dalšího stavebního panelu vzal na vědomí. Inf.OKaRDS: Ing. Škrabal zpracoval souhrnný návrh na umístění 4 výše uvedených stavebních retardérů + umístění montovaného retardéru (polštáře) do ul. Chmelnická. S DI PČR a OSaDŘ MMZ byl návrh konzultován a obě instituce vzhledem k charakteru lokality a významu komunikací nesouhlasí se zazónováním na rychlost 30 km/h a přednost zprava, ale připouštějí možnost vytvoření zóny 40 km/h se zachováním stávajících předností v jízdě. Ing. Škrabal už tuto variantu zpracovává. Inf. 12.9.2018 Komise s návrhem DI PČR souhlasí. Dle informací Ing. Škrabala byla výše uvedená cena bez DPH, komise odsouhlasila PRO (všichni přítomní)cenu včetně DPH. Z: OKaRDS, Ing. Hlaváč, KT: 12/2018 |
| --- | --- |
| 2/2016/4 | Reklamace chodníku v ul. Pod Strání, propojení nového chodníku ul. Pod Strání (zařazeno do priorit r. 2016, „majetkové vypořádání pozemků“) Inf. p. Kubáč, OKaRDS 24.10.2016: - reklamace – dle sdělení zhotovitele bude oprava míst, kde se tvoří kaluže, odstraněna zítra, tj. 25.10.2016 - vypořádání pozemků se řeší v rámci projektu propojení chodníků tak, jako u jiných staveb. Inf. 1.11.2016: Dne 2.11.2016 bylo předáno „OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ „ Propojení chodníku – ul. Pod Strání. Dle zhotovitele chodníku mezi ul. Pod Strání a Jateční budou reklamované nedostatky opraveny po skončení zimního období nejpozději do 30.5.2017. Subdodavatel, který realizoval živičný povrch, se zhotovitelem díla přestal komunikovat (na podzim jenom sliboval, že nedostatky odstraní), proto bude zhotovitel řešit opravu jinou firmou. Propojení chodníku ul. Pod Strání – je vydáno územní rozhodnutí, vypracují se a schválí v RMZ kupní smlouvy s vlastníky dotčených pozemků, následně bude požádáno o stavební povolení. Inf. 1.2.2017 Úkol trvá, dle zhotovitele chodníku mezi ul. Pod Strání a Jateční budou reklamované nedostatky opraveny po skončení zimního období nejpozději do 30. 5. 2017. Inf. 19.6.2018: Zadáno, TS Zlín zhotovení slíbeno do konce června 2018. Inf OKaRDS 9/2018: Stavbu řeší TS Zlín, mají objednávku již delší dobu. Dle jejich sdělení propadlo vyjádření na CETIN – posunutí rysky, řeší TS s CETINem. Po přeložce bude proveden chodník. Z: OKaRDS, p. Moravec, za KMČ p. Němec, KT: 12/2018 |
| 3/2016/3 | V době od 11:00 do 13:00 je před hostincem Beseda neustále porušován zákon o provozu na pozemních komunikacích nesprávným parkováním. Auta parkuji na plné čáře i na protilehlém chodníku, a tím ohrožují bezpečnost a omezují plynulost dopravy. Historie úkolu – viz do zápisu 2/2018, řešeno prostřednictvím kanceláře MČ s MPZ několikrát, prováděny občasné kontroly, neúčinné. Inf. 19.6.2018: Komise se shodla na sepsání žádosti o prověření činnosti Městské policie Zlín, ohledně vykonávání kontrol parkování před hostincem Beseda. Odpověď MP – Ing. Kladníček 1.6.2018: žádost registrována a předána do služebny. Inf. MP Patrik Rohleder e-mail 11.9.2018: Kontroly budou pokračovat cca 2 měsíce, pokud to situace s malým počtem strážníků dovolí. Zároveň zkusím požádat OKaRDS o umístění vodorovného dopravního značení, jako je tomu před HZS, jelikož tyto kontroly nesplňují účel. Záměrem je především to, aby zde byla zachována bezpečnost a plynulost provozu stále a ne jen za přítomnosti hlídky v určitý čas. Inf. 12.9.2018 :Komise se shodla na oslovení Ing. Hlaváče z OKaRDS s dotazem na umístění vodorovného dopravního značení. Z: MP Zlín OKaRDS, Ing. Hlaváč, KT: 12/2018 |
| 3/2016/8 | Rekonstrukce ul. Náves za pohostinstvím „Beseda“. Tuto rekonstrukci KMČ Prštné navrhuje do investičních akcí již několik let. Žádáme RMZ o zařazení akce do plánu investičních akcí SMZ. V této části je ve velmi špatném stavu kanalizace. Historie úkolu – viz zápisy do konce r. 2017 Inf. 14.02.2018 Komise schválila předloženou studii a žádá o další stupně projektové dokumentace, potřebné k realizaci. Kompetence pan Pavel Moravec, OKaRDS Inf. 10.04.2018: Projektová dokumentace – cenová nabídka na PD vč. IČ 149 tis. Kč, Ing. Jiří Škrabal. Stávající krytí priority 100 tis. Kč, komise schválila navýšení částky – bude řešeno rozpočtovým opatřením předloženým ke schválení v RMZ 23.4.2018. Inf. 19.6.2018: Konzultováno s hostem panem Pavlem Moravcem OKaRDS, čeká se na další vypracování od Ing. Škrabala Inf 12.9.2018, úkol trvá Z: OKaRDS, p. Moravec, KT: 12/2018 |
| 5/2017/2 | KMČ zvážila zařazení opravy chodníku u areálu Technimetalu do priorit – do budoucna. Nejdříve je nutné zajistit věcné břemeno nebo odkup. Postoupení u pana Pavla Moravce, OKaRDS. Inf. 19.6.2018: přítomný host p. Moravec, OKaRDS, bude projednávat s majitelem firmy Technimetal, ohledně odkupu, nebo uvalení věcného břemene. Z: p. Moravec, OKaRDS, KT: 9/2018 Inf. 12.9.2018: Komise se shodla na vyjmutí úkolu z příštího zápisu, z důvodů že nespadá do kompetence KMČ. Pavel Moravec předal úkol na pozemkový úsek. |
| 5/2018/3 | Úprava prostranství na ulici Chmelnická, priorita č. 4/2018, kryto 220 tis. Kč z fin. pr. MČ. Inf. 14. 02. 2018: Komise odsouhlasila místo pro umístění památeční lípy na prostranství na začátek ul. Chmelnická, kde bude odpočinková zóna, s možností umístění fitness prvků a laviček. Oslovení OMZ na vytvoření studie. Z: OMZ, studie - Ing. arch. Uvízlová, výsadba – Ing. Hegmonová Inf 12.9.2018: úkol trvá, KT: 12/2018 |
| 5/2018/4 | Rozšíření komunikace a oprava kanalizace na ulici Nad Humny - akce byla zařazena do Priorit 2018. Inf. 19.6.2018: Členové komise odsouhlasili 8 hlasy rozšíření a rekonstrukci cesty na ulici Nad Humny, směrem od křižovatky Pod Strání. Před samotným provedením je nutné opravit kanalizaci po celé ulici, konzultováno s hostem panem Pavlem Moravcem OKaRDS, který vzal na vědomí a majitele kanalizace osloví s požadavkem na její opravu. Z: OKaRDS, p. Moravec Inf. 12.9.2018: úkol trvá, , KT: 12/2018 |

3.  Diskuse a hlasování

Zápis č. 3/2018 z 19.6.2018: Člen komise pan Urbanec upozornil na prašnost z areálu Rybníky. Již několikrát tlumočil A. Štětkář připomínky občanů z ulice Nábřeží v Prštném (od světelné křižovatky u mostu k železničnímu mostu), které se týkají alarmujícího stavu prašnosti. Tento neutěšený stav je zapříčiněn skládkou suti, která se nachází v areálu společnosti Cream (parcelní číslo 1386/4). Stavební suť (ale nejen ta) je zde svážena, hromaděna a následně upravována drcením a dále distribuována. Uvedená aktivita je příčinou zvýšené prašnosti nejen na komunikaci, ale rovněž prašnosti s rozptylem do obytné části. Na konci měsíce dubna zde byla umístěna mobilní drtička betonu. Pan Urbanec telefonicky hovořil s paní Alenou Koryčanovou z OŽPaZ. Ta sdělila, že do budoucna již nepočítá s povolením provozu mobilní drtičky.

Žádost na omezení činnosti v uvedeném areálu se týká i dalšího svozu stavební suti, hlíny a kameniva. Rovněž při nakládce uskladněného materiálu nejsou dodržovány technologické postupy snižující prašnost nejen vozidel, ale i samotné skládky.

KMČ 12. 9. 2018: Členové urgují požadavek na snížení prašnosti, paní Koryčanová OŽPaZ bude opět oslovená, Z: p. Janotová, KaMČ.

Komise odsouhlasila 8 hlasy PRO zasazení památeční lípy v prostranství doporučené OMZ, 1 hlas proti. Jedná se o parcelu 473/1, k. ú. Prštné, původně starý sad, v blízkosti křižovatky ulice Přímá a Nábřeží.

Tato plocha je OMZ intenzivně ošetřována a výsadba památné lípy je na tomto místě bez problémů realizovatelná.

Komise odsouhlasila všemi přítomnými, 9 hlasů PRO, zasazení vánočního stromu od OMZ. Výsadba jehličnanu  - Abies nordmanniana vel. 250/300 - dodávka vč. dopravy, vysazení a 2-leté povýsadbové péče 25.000,- Kč.

Zápis č. 3/2018 z 19.6.2018: Osvětlení ul. Pod Strání, priorita č. 3/2017, zpracování PD, kryto 30 tis. Kč, částka na realizaci bude upřesněna ze strany OKaRDS až po dopracování PD (následně bude připraveno rozpočtové opatření ke schválení do RMZ, KMČ bude včas informována). Z: OKaRDS, p. Moravec

4.  Závěr

Jednání bylo ukončeno v 19,00 hodin. Příští zasedání komise se uskuteční 7. 12. 2018.

V Prštném dne 12. 9. 2018

Zapsala: Romana Janotová, tajemnice KMČ

Ověřil:  Ing. Zdeněk Vachala, předseda KMČ