Z Á P I S   č. 1/2018

Z jednání Komise místní části Prštné

konaného dne 14.02.2018 od 17.00 hodin

Přítomni:   Ing. Zdeněk Vachala, Alois Štětkář

Ing. Jiří Slíva, Miloslav Urbanec, Zdenek

Rožnovják, Pavel Samohýl

Tajemnice:  Romana Janotová (tajemnice KMČ)

Hosté:      Svatava Juráková (jm. členka ZMZ pro MČ Prštné)

__________________________________________________________________

Program:

1.  Zahájení

2.  Kontrola starých úkolů

3.  Kontrola a schválení přidělených finančních prostředků 2018

4.  Nové úkoly, zařazení do zápisu

5.  Připomínky a diskuze

6.  Závěr a rozloučení

1.  Zahájení

Jednání KMČ bylo zahájeno v 17.00 hod. ve společenské místnosti SDH v Prštném. Předseda komise Ing. Vachala přivítal přítomné členy a hosty a seznámil je s programem jednání.

Přítomno: 6. členů, jednání je usnášeníschopné. Program jednání odsouhlasen všemi přítomnými.

2. Kontrola starých úkolů

-2/2016/2 Návrh na dopravní značení na zastávku MHD

-2/2016/3 Zklidnění dopravní zóny na 30 km/h“

-2/2016/4 Propojení nového chodníku ul. Pod Strání

-3/2016/1 Umístění zrcadla na křižovatku „Náves, Pod Strání“ vyjmuto

-3/2016/2 Přemístění retardéru na ul. Pod Strání

-3/2016/3 Parkování před hostincem Beseda

-3/2016/6 Prosakující studna v ul. Nad Humny

-3/2016/8 Rekonstrukce ul. Náves za pohostinstvím „Beseda“

| 2/2016/2 | Návrh na dopravní značení pro větší bezpečnost dětí při přecházení komunikace ul. Náves na zastávku MHD (školní autobus.) Inf. 6.9.2017: Případné řešení až při realizaci stavebních úprav spojených se zřízením zastávky MHD. Za účelem zpomalení vozidel umístit montovaný retardér - nejlépe do místa u křižovatky s ul. Cyklistickou, kde nejsou obytné domy. Pokud by se tomu nebránili obyvatelé přilehlých domů, retardér by se mohl dát i blíže k Návsi. Pokud by se takové řešení ukázalo časem jako nedostačující, bylo by nutno jít cestou výstavby zvýšeného místa pro přecházení. Inf. Retardér byl umístěn. Inf. 29.11.2017 Ohledně MHD linky oslovila paní Janotová pana Zlámala (OKaRDS), který potvrdil realizaci na jaře 2018. Inf.14.02.2018 komise se shodla na odstranění historie zápisů, z důvodů nepokračování úkolu v původním znění. Komise požaduje výměnu stávajícího mobilního retardéru za stavební. Retardér, který byl umístěn, není vyhovující pro snížení rychlosti vozidel. |
| --- | --- |
| 2/2016/3 | Členové komise MČ navrhují v celé místní části Prštné „zklidnění dopravní zóny na 30 km/h“ a umístění dopravních značek. Inf. KMČ 7.6.2016: Ing. Vachala projednal s Ing. Hlaváčem z OKaRDS, bude předložen návrh k posouzení DI PČR. Inf. 20.9.2016: KMČ žádá pís. vyjádření DI PČR. Inf. Ing. Hlaváč, OKaRDS 27.10.2016: OKaRDS projednal návrh na jednání pracovní skupiny se zástupci OSaDŘ a DI PČR a skupina se usnesla, že plošné omezení rychlosti na 30 km/h považuje za neopodstatněné. Nyní bude ještě projednána varianta snížení rychlosti v ul. Pod Strání. O písemné vyjádření DI PČR by bylo nutno zvlášť požádat přímo DI PČR. Návrh byl projednán pouze ústně v rámci pravidelného jednání pracovní skupiny. Inf. 1.11.2016: Členové komise nesouhlasí s vyjádřením pracovní skupiny se zástupci OSaDŘ a DI PČR. KMČ žádá o schůzku s náměstkem panen Novákem a zástupci OSaDŘ a DI PČR. Předmětem jednání bude snížení rychlosti na 30Km/h. Inf. 1.2.2017 - Úkol trvá - jednání s patřičnými úseky a odbory 8.2.2017 v 8.00 hodin na L. Váchy. Účast na jednání přislíbil pan Alois Štětkář. Inf. 5. 4. 2017: Komisi byl předložen zápis z jednání, které se uskutečnilo 8. 2. 2017 a se kterým nesouhlasí. Tento bod se bude opět projednávat. Inf. 29.11.2017 KMČ požaduje znovu oslovení a projednání s DI PČR Z: Ing. Hlaváč, OKaRDS Inf. 14.02.2018 Úkol trvá |
| 2/2016/4 | Reklamace chodníku v ul. Pod Strání, propojení nového chodníku ul. Pod Strání (zařazeno do priorit r. 2016, „majetkové vypořádání pozemků“) Inf. p. Kubáč, OKaRDS 24.10.2016: reklamace – dle sdělení zhotovitele bude oprava míst, kde se tvoří kaluže, odstraněna zítra, tj. 25.10.2016 vypořádání pozemků se řeší v rámci projektu propojení chodníků tak, jako u jiných staveb. Inf. 1.11.2016: Dne 2.11.2016 bylo předáno „OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ „ Propojení chodníku – ul. Pod Strání. Dle zhotovitele chodníku mezi ul. Pod Strání a Jateční budou reklamované nedostatky opraveny po skončení zimního období nejpozději do 30.5.2017. Subdodavatel, který realizoval živičný povrch, se zhotovitelem díla přestal komunikovat (na podzim jenom sliboval, že nedostatky odstraní), proto bude zhotovitel řešit opravu jinou firmou. Propojení chodníku ul. Pod Strání – je vydáno územní rozhodnutí, vypracují se a schválí v RMZ kupní smlouvy s vlastníky dotčených pozemků, následně bude požádáno o stavební povolení. Z: Ing. Němec + p. Kubáč, OKaRDS Inf. 1.2.2017 Úkol trvá, dle zhotovitele chodníku mezi ul. Pod Strání a Jateční budou reklamované nedostatky opraveny po skončení zimního období nejpozději do 30. 5. 2017. Inf. 1.3.2017: diskutováno s hosty OKaRDS MMZ Inf. 6.9.2017: Zhotovení slíbeno do konce roku 2017 Z: za OKaRDS p. Moravec + za KMČ p. Němec 14.02.2018: Úkol trvá |
| 3/2016/2 | Z důvodu nové výstavby rodinných domů komise požaduje přemístění retardéru na ul. Pod Strání (směr do Louk) o cca 5 m , tj. za výstavbu, a jeho výměnu za „účinnější“. Stávající retardér neplní funkci zpomalení dopravy. KMČ 20.9.2016: Výměna retardéru proběhla, ale na původním místě. KMČ žádá přehodnocení umístění dle výše uvedeného požadavku, tj. za zástavbu RD. Inf. Ing. Hlaváč, OKaRDS 27.10.2016: Současné umístění retardéru bylo primárně zvoleno s ohledem na žádoucí zpomalení vozidel bezprostředně před zatáčkou v úzkém a nepřehledném prostoru na začátku ul. Pod Strání tak, aby do této zatáčky ve zúženém prostoru řidič vjížděl minimální rychlostí. Vzhledem k této skutečnosti by byl posun retardéru kontraproduktivní, a proto s ním nesouhlasíme. I za stávajícího umístění je řidič jedoucí od Louk nucen postupně zpomalovat, takže do nově zbudované křižovatky vjíždí již sníženou rychlostí. Inf. KMČ 1.11.2016 : KMČ s umístěním retardéru na stávajícím místě komunikace nesouhlasí. Pravděpodobně se Ing. Hlaváč vyjádřil k jinému retardéru. Na uvedeném místě, kde požadujeme posunout retardér, není žádná zatáčka, ani zúžení. viz obr.1 Inf. 1.2.2017: Úkol trvá - jednání s patřičnými úseky a odbory 8.2.2017 v 8.00 hodin na L. Váchy. Účast na jednání přislíbil pan Alois Štětkář. Inf. 1.3.2017: diskutováno s hosty OKaRDS MMZ Inf. 4.4.2017: Komisi byl předložen zápis z jednání, které se uskutečnilo 8. 2. 2017 a se kterým nesouhlasí. Tento bod se bude opět projednávat. Inf. 6.9.2017: KMČ požaduje přesun stávajícího montovaného retardéru směrem k Loukám – před novou výstavbu. Členové pracovní skupiny trvají na svém zamítavém stanovisku. Stávající umístění bylo zvoleno na základě žádoucího zpomalení před mírnou levotočivou zatáčkou, kdy řidič jedoucí směrem od Louk vjíždí do zúženého prostoru v ul. Pod Strání a kdy by při rychlejší jízdě hrozil střet s protijedoucím vozidlem. Retardér je navíc umístěn přímo pod lampou veřejného osvětlení, což je jeden ze základních předpokladů pro jeho umístnění tak, aby byl dostatečně zřetelný i za snížené viditelnosti. Pracovní skupina tedy s jeho přemístěním nesouhlasí. V souladu s předchozími body týkajících se požadavků na zklidnění dopravy by však v budoucnu doporučovala náhradu za stavební práh v rámci plánovaných stavebních úprav souvisejících s výstavbou chodníku. Inf. 29.11.2017 Bude se projednávat posunutí retardéru, po doplnění VO na ul. Pod Strání směr na ul. Jateční, tak aby posunutí retardéru bylo v souladu s podmínkami OKaRDS. Z.: R. Němec, Z. Rožnovják + Ing. Hlaváč, OKaRDS Inf.14.02.2018 Úkol trvá |
| 3/2016/3 | V době od 11:00 do 13:00 je před hostincem Beseda neustále porušován zákon o provozu na pozemních komunikacích nesprávným parkováním. Auta parkuji na plné čáře i na protilehlém chodníku, a tím ohrožují bezpečnost a omezují plynulost dopravy. Inf. p. Jedková, KaMČ, 7.6.2016: řešeno s MPZ několikrát, prováděny občasné kontroly, neúčinné. Inf. Ing. Vachaly 9/2016: řešeno na místě s Ing. Hlaváčem z OKaRDS MMZ. Situace v poledne neúnosná, občasné hlídky MPZ neúčinné. Navrženo dopr. – bezpečnostní opatření – KMČ žádá OKaRDS o konzultaci a možnost připomínkovat konečný návrh dopr.- bezpečnostních opatření. Inf. Ing. Hlaváč, OKaRDS 27.10.2016: KMČ byl předložen vypracovaný návrh na instalaci DZ. Nutno vzít v úvahu, že zásobování hostince probíhá z ul. Náves, kde je umístěn zásobovací otvor do sklepa a umístění zákazu zastavení i do tohoto prostoru by zásobování pravděpodobně znemožnilo. Alternativou by bylo zvážit vytvoření podélných parkovacích stání na úkor části stávajícího chodníku, který je zbytečně široký. Prosím KMČ o posouzení předloženého návrhu umístění DZ a o písemné stanovisko. Inf. KMČ 1.11.2016: Členové komise nesouhlasí s předloženým vypracovaným návrhem na instalaci DZ. Komise žádá o pracovní schůzku se zástupci OKaRDS a PČR, kde projednají návrhy řešení vedoucí k vyřešení uvedeného problému nesprávného parkováni v době 11:00-13:00. Inf. 1.2.2017 - Úkol trvá - jednání s patřičnými úseky a odbory 8.2.2017 v 8.00 hodin na L. Váchy. Účast na jednání přislíbil pan Alois Štětkář. Inf. 1.3.2017: diskutováno s hosty OKaRDS MMZ Inf. 4.4.2017 Komisi byl předložen zápis z jednání, které se uskutečnilo 8.2.2017, a s kterým nesouhlasí. Tento bod se bude opět projednávat. Inf.6.9.2017: Úkol trvá, KMČ požaduje k nahlédnutí studii „návsi“ (viz úkol 3/2016/8, p. Moravec, OKaRDS) Inf. 29.11.2017 V současné době se vypracovává PD. Ing. Škrabal v součinnosti pana Rožnovjáka, a paní Janotové. PD spojena s bodem 3/2016/8 Z.: R. Němec, Z. Rožnovják + Ing. Hlaváč, OKaRDS Inf.14.02.2018 Komise schválila předloženou studii a žádá o další stupně projektové dokumentace, potřebné k realizaci. Kompetence pan Pavel Moravec, OKaRDS |
| 3/2016/6 | Prosakující studna v ul. Nad Humny, pracovnice kanceláře MČ Prštné nahlásila na TSZ p. Balajkovi. Inf. p. Jedková, KaMČ, 7.6.2016: dle sdělení p. Balajky z TSZ bude závada odstraněna v průběhu měsíce června – pročištění odtoku studny. Inf. p. Jedková, KaMČ, 20.9.2016: Dle sdělení TSZ byl pročištěn odtok studny, ale bylo zjištěno, že studna prosakuje nadále. Byla kontaktována RNDr. Vašátková z OŽPaZ MMZ - bylo přislíbeno odstranění této závady, po dořešení fin. krytí opravy. Inf. RNDr. Vašátkové, OŽPaZ MMZ 26.10.2016: RO ke krytí opravy schváleno v RMZ 24.10.2016, zjišťována příčina, hledá se řešení – předpoklad opravy v průběhu příštího měsíce. Inf. KMČ 1.11.2016: Finanční krytí na opravu studny v ul. Nad Humny bylo schváleno RMZ 24.10.2016. RNDr Vašátková přislíbila opravu v měsíci listopadu. Inf. 1.2.2017: pan Ing. Němec zajišťuje opravu, oprava se bude řešit po skončení zimního období. Inf. 29.11.2017: Dočasná oprava není dostačující, úkol trvá (v patrnosti vede p. Němec) + OŽPaZ, RNDr. Vašátková 14.02.2018 Úkol trvá |
| 3/2016/8 | Rekonstrukce ul. Náves za pohostinstvím „Beseda“. Tuto rekonstrukci KMČ Prštné navrhuje do investičních akcí již několik let. Žádáme RMZ v roce 2017 o zařazení akce do plánu investičních akcí SMZ. V této části je ve velmi špatném stavu kanalizace. Inf. OKP 7.6.2016: na základě podnětu kanceláře MČ evidujeme požadavek na investici od r. 2006, každoročně uvádíme v požadavcích na zařazení do návrhu rozpočtu SMZ, ORIA – odhad nákladů z r. 2008 – cca 2 mil. Kč KMČ doporučujeme zvážit zařazení přípravy akce do plánu priorit, se jm. čl. ZMZ + komp. odborem, příp. komp. náměstkem projednat požadavek na budoucí investici a příp. fin. spoluúčast z rozp. SMZ. Inf. Ing. Vachala 25.10.2016: KMČ na dalším jednání projedná zařazení legisl. přípravy akce do priorit na r. 2017. Inf. KMČ 1.11.2016: akce zařazena do priorit 2017. Inf. 4.4.2017: studie zadána Inf. 6.9.2017: Komise vyžaduje předložení projektové dokumentace (prověřovací studie) - v kompetenci p. Moravce OKaRDS (přislíbena účast na dalším jednání) Inf. 29.11.2017 V současné době se vypracovává PD. Ing. Škrabal v součinnosti s panem Rožnovjákem, a paní Janotovou. Úkol spojen v PD s požadavkem 3/2016/3 Z: Ing. Vachala + p. Moravec, OKaRDS Inf.14.02.2018: Úkol společný s 3/2016/3. Komise schválila předloženou studii a žádá o další stupně projektové dokumentace, potřebné k realizaci. |
| 5/2017/1 | Snížení rychlosti 30km/h na ulici Chmelnická. KMČ žádá písemné vyjádření DI PČR. Z: Ing. Hlaváč, OKaRDS 14.02.2018: KMČ čeká na vyjádření DI PČR |
| 5/2017/2 | KMČ zvážila zařazení opravy chodníku u areálu Tecnimetalu do budoucna priorit. Nejdříve je nutné zajistit věcné břemeno nebo odkup. Postoupení u pana Pavla Moravce. Z: prac. KaMČ + p. Moravec, OKaRDS Inf. 14.02.2018 Úkol trvá |

3.  Kontrola a schválení přidělených finančních prostředků 2018

Členové 6 hlasy (všichni přítomní) schválili přidělené prostředky na rok 2018.

- Nové úkoly

| 5/2018/3 | Úprava prostranství na ulici Chmelnická Inf. 14. 02. 2018 Komise odsouhlasila místo pro umístění památeční lípy na prostranství na začátek ul. Chmelnická, kde bude odpočinková zóna, s možností umístění fitness prvků a laviček. Oslovení OMZ na vytvoření studie. Priorita 2018 |
| --- | --- |

- Připomínky a diskuze

Členové odhlasovali 6 hlasy ( všichni přítomní) o odstranění úkolu 3/2016/1 umístění zrcadla na křižovatku Pod Strání.

Členové komise projednali žádost, která byla podána panem Malým, (investorem nové výstavby na konci ulice Vinohrady, v blízkosti zahrádkářské kolonie) o vybudování nové komunikace vedoucí k nové výstavbě, a odhlasovali 6 hlasy, že nepodpoří výstavbu komunikace, z důvodů že nyní je pro účel zahrádkářů dostačující.

Členové projednali upravení Tomášovi studánky ve spolupráci s SDH. Doporučeno kontaktovat a konzultovat s OŽPaZ MMZ. Komise počká na výsledky rozborů vody ve studánce.

Členové komise po domluvě s SDH schválili, že vánoční strom bude  řešit SDH (zajištění a upevnění řezaného vánočního stromu, vždy každý rok do otvoru pro Májku), bod bude z návrhu priorit vyřazen.

6.  Závěr

Jednání bylo ukončeno v 19,00 hodin. Příští zasedání komise se uskuteční dle domluvy, předpoklad v 5/2018, bude upřesněno.

V Prštném dne 14.02.2018

Zapsala: Romana Janotová, tajemnice KMČ

Ověřil:  Ing. Zdeněk Vachala, předseda KMČ