Z Á P I S   č. 5/2019

Z  jednání Komise místní části Prštné

konaného dne 13.12.2019 od 18.00 hodin.

Přítomni:  Ing. Zdeněk Vachala, Miloš Urbanec, Alois Štětkář, Eva Pavlíková, Hana Ondruchová, Jiří Slíva, Pavel Kohn, Zdeněk Rožnovják,

Nepřítomni: Ing. Arch. Roman Němec, Ing. Lubomír Žák

Hosté: člen ZMZ Vojtěch Volf

KaMČ: Janotová Romana

__________________________________________________________________

Program:

- Zahájení

- Kontrolou úkolů

- Diskuze včetně vyjádření KMČ k záměrům (výpůjčky pozemků)

- Závěr jednání

1.  Zahájení

Jednání KMČ bylo zahájeno v 18.00 hod. v Autobaru Prštné.

Předseda komise přivítal přítomné členy a hosty.

2. Kontrola úkolů

| 2/2016/2 | Dopravně-bezpečnostní opatření - Zpomalení dopravy pomocí vyvýšených prahů (sloučení s úkolem 2/2016/3 a 5/2017/1). Historie úkolu – viz do zápisu 2/2018 Historie úkolu – viz do zápisu 4/2019 Z: OD, Ing. Hlaváč, KT: 12/2018 Inf. 18.2.2019: Úkol trvá, zpracovává se PD, za OKRDS pan Moravec, zaslal PD, mapu prahů, průvodní zprávu. Inf. 9.4.2019 Členové KMČ vznesli dotaz na pana Neulingera OD, jaký je pokrok v řešení tohoto úkolu, úkol trvá od roku 2016, a stále není dokončen. KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Pan Neulinger přislíbil, že daný úkol prověří a bude KMČ informovat. Inf. 11.6.2019 : Informace byly z OD zaslány. PD je hotová, je zajištěná i dokladová část, do PD se muselo zasáhnout a odsouhlasit na PČR, do týdne (17.6.2019) pošle projektant Ing.Škrabal, opravenou situaci, souhlasy vlastníků zajišťuje Ing. Škrabal. Inf. 4.9.2019 z OD: Souhlasy vlastníků zajištěny, aktualizují se doklady pro zahájení stavebního řízení. Inf. 11.12.2019 pí Dobešová: Podána žádost o stavební povolení. Do jara snad vydá stavební úřad stavební povolení, přidělené finanční prostředky budou v únoru, kdy se schvaluje rozpočet města, až potom je možné zakázku soutěžit. |
| --- | --- |
| 3/2016/3 | V době od 11:00 do 13:00 je před hostincem Beseda neustále porušován zákon o provozu na pozemních komunikacích nesprávným parkováním. Auta parkuji na plné čáře i na protilehlém chodníku, a tím ohrožují bezpečnost a omezují plynulost dopravy. Historie úkolu – viz do zápisu 4/2019 Inf. 16.12.2019 ÚKOL TRVÁ do vyřešení dopravního opatření a úpravy prostranství za hospodou Beseda. |
| 3/2016/8 | Rekonstrukce ul. Náves za pohostinstvím „Beseda“. Tuto rekonstrukci KMČ Prštné navrhuje do investičních akcí již několik let. Žádáme RMZ o zařazení akce do plánu investičních akcí SMZ. V této části je ve velmi špatném stavu kanalizace. Historie úkolu – viz zápisy do konce r. 2017 Inf. 14.02.2018 Komise schválila předloženou studii a žádá o další stupně projektové dokumentace, potřebné k realizaci. Kompetence pan Pavel Moravec, OD Inf. 10.04.2018: Projektová dokumentace – cenová nabídka na PD vč. IČ 149 tis. Kč, Ing. Jiří Škrabal. Stávající krytí priority 100 tis. Kč, komise schválila navýšení částky – bude řešeno rozpočtovým opatřením předloženým ke schválení v RMZ 23.4.2018. Inf. 22.5.2018: Konzultováno s hostem panem Pavlem Moravcem OD, čeká se na další vypracování od Ing. Škrabala Inf. 12.9.2018, úkol trvá Z: OD, p. Moravec, KT: 12/2018 Inf. 18.2.2019 Úkol trvá, zpracovává se PD Inf. 9.4.2019 : KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Inf. 11.6.2019 : Informace byly z OD zaslány. Zpracovává se PD, na setkání předsedy KMČ, s panem Čížkem a panem Neulingerem, které proběhlo 10.6.2019, bylo přislíbeno dokrytí financí městem. Inf. 4.9.2019 OD: Zpracovává se PD. ÚKOL TRVÁ Inf. 16.12.2019 KMČ žádá o informování o postoupení úkolu. |
| 5/2018/3 | Úprava prostranství na ulici Chmelnická, priorita č. 4/2018, kryto 220 tis. Kč z fin. pr. MČ. Inf. 18. 2. 2019 komise dohodne finální částku, kterou bude do úpravy investovat, tak aby mohl být projekt naceněn a rozdělen do etap. Inf. 9. 4. 2019 KMČ souhlasí s realizací parčíku ve výši 220tis. Kč Zajišťuje pí.Hegmonová MZ Inf. 11. 06. 2019 : Úkol trvá. Studie byla naceněná v částce 32tis. vyjádření bude doplněno dle hlasování komise Inf: Dne 11. 09. 2019 v 17.00 hodin proběhla schůzka na Cmelnické ulici v místě projektu s pí. Spinzlovou (projektantka), pí. Hegmonová OMŽ zúčastnění členové KMČ pí. Pavlíková, p. Rožnovják, p. Slíva, za KaMČ pí. Janotová. Projekt se zúčastněním líbil. Po obdržení v elektronické podobě, bude rozeslán členům KMČ ke schválení. Inf. 10. 12. 2019 Ing. Sprinzlová navrhuje následující: Nachystat: - jednoduchý vytyčovací plán, - jednoduchou průvodní zprávu, - rozpočet na zpevněné plochy, terénní modelace a mobiliář. Cena 10 000 Kč (konečná cena, není plátcem DPH), termínově cca leden - polovina února 2020. Dokumentace by byla nachystána jak k poptávkovému řízení tak k příp. realizaci. Inf. 16. 12. 2019 Komise nesouhlasí s dalším navýšením již schválené částky na PD a žádá o písemné vyjádření, zda hodnota předložené studie v rozsahu 13 stran, kde 2 strany jsou úvod, 1 strana popis situace, 1 strana kopie mapy ze Seznamu, 2 strany zákresu osazení zeleně do katastrální mapy a 7 stran nakopírovaných herních prvků z katalogu má opravdu hodnotu 32.000 Kč … K tomu je přiložený soupis dřevin, který pořizuje město Zlín a zákres 5 stromů určených ke kácení… Dále se domnívá, že tato PD již měla obsahovat i dále navrhované - jednoduchý vytyčovací plán, - jednoduchou průvodní zprávu, - rozpočet na zpevněné plochy, terénní modelace a mobiliář. |
| 5/2018/4 | Rozšíření komunikace a oprava kanalizace na ulici Nad Humny - akce byla zařazena do Priorit 2018. Inf. 22. 5. 2018: Členové komise odsouhlasili 8 hlasy rozšíření a rekonstrukci cesty na ulici Nad Humny, směrem od křižovatky Pod Strání. Před samotným provedením je nutné opravit kanalizaci po celé ulici, konzultováno s hostem panem Pavlem Moravcem OD, který vzal na vědomí a majitele kanalizace osloví s požadavkem na její opravu. Z: OD, p. Moravec Inf. 12.9.2018: úkol trvá, , KT: 12/2018 Inf. 7.12.2018 členové komise požadují před zahájením rekonstrukce odstranit z komunikace, kameny umístěné před domem na ulici Nad Humny č.p 45, z důvodů už tak úzké cesty. Inf.18.2.2019 Kameny z komunikace byly odstraněny, úkol trvá p.Moravec OKRDS nyní zajišťuje projektanta Inf. 9.4.2019 Členové KMČ vznesli dotaz na pana Neulingera OD, jaký je pokrok v řešení tohoto úkolu. KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Pan Neulinger přislíbil, že daný úkol prověří a bude KMČ informovat. Inf. 11.6.2019: Informace byly z OD zaslány. Oprava kanalizace nebude nutná, dle vyjádření spol. VAK, proběhne oprav tzv. rukávcem. S pracemi čeká VAK na OD, aby provedli opravu společně. Ze strany OD se čeká na zadání projektantovi ke zpracování. Termín zahájení nejdříve 2019/2020. V případě, že komunikaci nebude možné rozšířit, budou vytvořeny vyhýbací místa. Inf. 4.9.2019 OD: Zadána studie proveditelnosti. Inf. 11.9.2019 členové KMČ na schůzi schválili 10 hlasy, cenovou nabídku za studii projektu ve výši 36 300 včetně DPH. Inf. 16.12.2019 KMČ dosud neobdržela informace o postoupení úkolu, žádá OD o informování, v jakém stupni se úkol nachází. |
| 3/2018/1 | Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018: Osvětlení ul. Pod Strání, priorita č. 3/2017: Historie úkolu – viz do zápisu 4/2019 Inf. 11. 06. 2019: Projektant elektro Aleš Hrbáček zaslal situace s vyznačenými parcelami přímo dotčených trasou. Majitelé pozemku nesouhlasí se stavbou včetně snímků z katastru. Nyní jeden ze souhlasu zkusí zajistit členové KMČ Alois Štětkář a Roman Němec. Další souhlas musí zajistit MMZ, s žádostí o odkoupení, nebo výměnu. Inf. 4. 9. 2019 z OD: Řešíme získání souhlasů vlastníků pozemků. Inf. 11.9 p. Štětkář, s p. Němcem se pokusí zajistit souhlasy vlastníků pozemků. Inf. 16. 12. 2019 Úkol trvá |
| 3/2018/2 | Prašnost z areálu Cream Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018: Historie úkolu – viz do zápisu 4/2019 Inf. 6. 9. 2019 paní Koryčanová OŽPaZ: Příkaz o pokutě ani rozhodnutí o pokutě nebylo vydáno, původce odpadů plní své prohlášení, že na pozemek žádný stavební odpad nenaváží a postupně odpad odváží. V letních a suchých měsících stavební odpad neodvážel ani s ním na ploše nijak nenakládal. Postupné odvezení všech odpadů a navezené zeminy bude nadále probíhat a vše bude odvezeno do konce roku 2019. K tomu se nájemce pozemku zavázal. Kontrola části pronajatého pozemku probíhá průběžně. Vyklizená část pronajatého pozemku nebude již dále využívána ke skladování a shromažďování odpadů. Co se týká skladovaného recyklátu firmy Cream, ten nepodléhá již režimu nakládání s odpady. Jedná se o certifikovaný „výrobek“, nikoliv o odpad. Inf. 11. 9. 2019: KMČ požaduje historii komunikace, kterou vedla pí. Koryčanová s původcem skládky. Více bude doplněno po sepsání vyjádření panem Urbancem členem KMČ. Inf. 16. 12. 2019: KMČ žádá OŽPaZ, aby každá žádost o provádění recyklace (drcení) na povolených deponiích byla projednána s KMČ Prštné a to zejména z hlediska množství zpracovaného materiálu, časového rozsahu prováděných prací a lokality provádění recyklace. Dále KMČ žádá paní Koryčanovou, aby členy KMČ informovala o stavu odvozu odpadu z lokality Rybníky, případně informovala o dalším postupu vůči provozovateli, který navezl odpad do lokality Rybníky. Dle poskytnutých informací měl být tento odpad odvezen do konce roku 2019. Viz. Příloha komunikace pí. Koryčanové se členem KMČ panem Urbancem. |
| 1/2019/8 | Trasování linky MHD Členové KMČ navrhují tyto varianty nové linky MHD: - Zastávky: Prštné, Lidl, Zámek, Pošta, Poliklinika, Prštné Úkol trvá Inf. 16. 12. 2019 OD: Úkol B1/15/8735 Byla zpracována studie zavedení linky s 6 zastávkami na Nábřeží. Z důvodů předpokládaných vysokých nákladů stavby v hodnotě 13 mil. Kč, se hledá jiná varianta. Jsou zvažovány dvě zastávky u Lidlu a zajíždění MHD do areálu Rybníky, se dvěma provizornímu zastávkami. OD připravuje zpracování dalšího stupně PD- dokumentaci pro územní řízení. KMČ žádá o sdělení předpokládaného termínu zprovoznění linky. |
| 1/2019/1 | Zastávka MHD: Historie úkolu – viz do zápisu 4/2019 Inf. 11.9 2019: KMČ odhlasovala 9 hlasy PD zaslanou z OD (10 hlasy e-mailovým hlasováním), s námitkou, že budou pokračovat ve snaze zajistit mobilní, nebo jiný přístřešek, v blízkosti zastávky, který bude moci sloužit jako úkryt před nepříznivým počasím. Proti PD se vyjádřil předseda KMČ, který požaduje vypracování nové PD se zastřešenou zastávkou. Projekt může pokračovat. Inf. 16.12.2019: KMČ nemá k tomuto bodu žádné nové informace a žádá o sdělení předpokládaného terminu realizace zastávky. |
| 1/2019/2 | Oprava lávky před mrazírnami: Historie úkolu – viz do zápisu 4/2019 Inf. 11.6.2019: na setkání předsedy KMČ, s panem Čížkem a panem Neulingerem, které proběhlo 10.6.2019, byla přislíbená stavba nové lávky (ne oprava), a to v roce 2020. Inf. 11.09.2019: Úkol trvá. Inf. 16.12.2019. Na veřejné schůzi občanů se zastupitelstvem města Zlína, byla přislíbená realizace 2020 – výstavba nové lávky. |
| 1/2019/7 | Prověření problematické stavby p.č.32/1 k.ú. Prštné: Člen KMČ předal dopis, včetně příloh, do rukou pí. Dvořákové OKP, adresovaný tajemnici MMZ Ing. Heleně Eidové zda bylo: Historie úkolu – viz do zápisu 4/2019 Inf. 11.09.2019 za KMČ podal p. Němec odvolání na Zlínský Kraj. |
| 1/2019/8 | Mezi priority 2020 navrhuje KMČ zařadit obecně zklidnění dopravy v místní části Prštné. Aktuálně je dopravní situace v úseku ulic Přímá a Nábřeží nejexponovanější ve Zlíně. Stejně jako v případě požadavku na zavedení MHD a zřízení zastávky před třemi lety, tak i přes naše konkrétní návrhy nepřicházejí řešení: - úprava světelného semaforu křižovatky na komunikaci 49 v Prštném (z Prštného vyjíždí auta na třídu T. Bati a vozidla jedoucí z Otrokovic ještě projíždí křižovatkou), - naopak prodloužení režimu světelného semaforu na tř. T. Bati při odbočování do Prštného, což má za následek, že vozidla ucpu světelnou křižovatku u mostu přes Dřevnici a ta se stává kompletně neprůjezdnou, - ulice Přímá (kolem supermarketu Albert) má primárně sloužit pro obslužnost místní části Prštné, ale je tranzitní spojnicí na Jižní Svahy, - piktogramy pro cyklisty nebyly dosud odsouhlaseny a cyklisté využívají chodníky pro napojení na cyklostezku u Dřevnice. |

3.  Diskuse

1.VO ulice Cyklistická:

Komise MČ v minulosti požadovala doplnění VO na ulici Cyklistická, před cementárnou směrem na centrum, doplnění chybějících světel bylo několikrát urgováno na OD. Kontrolu a provedení přislíbil pan Kubáč.

Inf. 18.02.2019: OD pan Kubáč: na projektu se nyní pracuje.

Inf. 11.06.2019: OD sdělilo, že ÚR, SP propadlo, pan Roman Němec, vznesl námitku, projekt byl již zahájen, ale nedokončen, nemohlo tedy ÚR, SP propadnout, KMČ žádá o dokončení prací a doplnění světel v problematické části, kterou opět doložíme na OD.

Zpracovává se PD, bohužel nejsou dořešeny pozemky soukromých vlastníků, kterých se stavba dotýká.

Inf. 11.09.2019 Světla v místě zástavby ulice Cyklistická, stále nejsou doplněná, úsek je stále neosvětlený, požadujeme doplnění VO.

2. Vyjádření KMČ k Záměrům MMZL:

- Záměr vypůjčit pozemek 1183/8 č. j.: MMZL 139862/2019 - připomínka pí Janotové KaMČ zaslaná na Odbor majetkové správy: vybudování vjezdu k RD nesmí narušit záměr KMČ.

- Záměr MMZL 154096/2019 – bez připomínek

4. Sutiny na Jateční ulici za budovou NWT:

V rámci diskuze bylo zmíněno, že na místě je za budovou NWT  hromada sutin, pí Janotová zajistila fotodokumentaci a bude zasílat na OŽP pí Chudíčkové.

Inf. 09.12.2019: dle názoru stavebního úřadu nejedná o odpad ale o stavební materiál, který na těchto pozemcích lze skladovat a po podrcení využít v rámci stavby, která se zde bude realizovat. NWT tento názor SÚ zná a tak dál naváží. Odstraňovat, respektive odvážet nic nebudou. V podstatě se jedná o využití pozemků jako mezideponie před následným využitím do podkladních vrstev jiné stavby. Takže se nejedná dle SÚ o nelegální ukládání odpadů ale o skladování před dalším využitím. Vše zmizí do konce roku 2020 a  to tak, že se bude drtit a následně zapravovat do podkladů nové stavby.

Inf. 16.12.2019: KMČ žádá Odbor životního prostředí a zemědělství, aby každá žádost o provádění recyklace (drcení) na povolených deponiích byla projednána s KMČ Prštné a to zejména z hlediska množství zpracovaného materiálu, časového rozsahu prováděných prací a lokality provádění recyklace.

5. Spojovací chodník Pod Strání/Jateční

Na propojovacím chodníku  ul. Pod Strání/Jateční je propadající obrubník, chodník je nově vystaven, oprava by mohla být v rámci reklamace, prosíme o zajištění opravy. Požadavek s fotodokumentací bude zaslán na OD.

Inf. 09.12.2019: Chodník bude opraven v rámci reklamace na jaře 2020, zajišťuje pan Kubáč OD.

6.	Členové KMČ berou na vědomí petici občanů Louk, ohledně jednosměrného provozu v lokalitě Louky, Prštné, a počkají na dotazníkové řízení vedené Odborem dopravy.

7. Členové komise odsouhlasili navýšení pro podporu společenských aktivit na částku 80 000 Kč, a zařazení nového úkolu do Priorit 2020, viz úkol 1/2019/8

4. Závěr jednání

Jednání bylo ukončeno v 20:00 hod.

V Prštném dne 16.12.2019

Zapsala: Romana Janotová, tajemnice KMČ

Ověřil:  Ing. Zdeněk Vachala, předseda KMČ

Podpis předsedy komise……………………………………………………….