Z Á P I S   č. 1/2019

Z  jednání Komise místní části Prštné

konaného dne 19. 2. 2019 od 17.00 hodin.

Přítomni:   Ing. Zdeněk Vachala, Alois Štětkář, Pavel Samohýl,

Miloslav Urbanec, Zdenek Rožnovják, Hana Ondruchová,

Eva Pavlíková, Ing. arch. Roman Němec, Ing. Lubomír Žák,

Jiří Slíva

Nepřítomni: Pavel Kohn

Hosté: člen ZMZ Vojtěch Volf

Přítomno: 10 členů, jednání je usnášeníschopné. Program jednání odsouhlasen všemi přítomnými.

__________________________________________________________________

Program:

- Zahájení

- Kontrola úkolů

- Diskuse

- Závěr

1.  Zahájení

Jednání KMČ bylo zahájeno v 17.00 hod. na hasičské zbrojnici v Prštném.

Předseda komise přivítal přítomné členy.

2. Kontrola úkolů

| 2/2016/2 | Dopravně-bezpečnostní opatření - Zpomalení dopravy pomocí vyvýšených prahů (sloučení s úkolem 2/2016/3 a 5/2017/1). Historie úkolu – viz do zápisu 2/2018 Inf. 10.04.2018: Komise odhlasovala zadání úkolu „položení stavebních panelů“ do priorit, včetně částek na realizaci, název akce „Zpomalení dopravy pomocí vyvýšených prahů (3x v MČ), kryto celkem 360 tis. Kč (nahrazuje akci „Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Strání). Nacenění Ing. Jiří Škrabal: PD vč. IČ na všechny 3 stavby 60 tis. Kč, vyvýšený práh směr Louky na konci zástavby včetně svislých DZ odhad 65 tis. Kč + vyvýšený práh - křižovatka směr Louky odhad 120 tis. Kč + vyvýšený práh směr Mladcová odhad 75 tis. Kč Inf. 22.5.2018: Komise se shodla v počtu 8 hlasů PRO, o doplnění ještě jednoho stavebního prahu, na ulici Náves, za světelnou křižovatku, rozpočet bude navýšen o 65. tis. KČ Celkem 425 tis. KČ. Vše bylo konzultováno s přítomným hostem Ing. Petrem Hlaváčem OKaRDS, který umístění dalšího stavebního panelu vzal na vědomí. Inf.OKaRDS: Ing. Škrabal zpracoval souhrnný návrh na umístění 4 výše uvedených stavebních retardérů + umístění montovaného retardéru (polštáře) do ul. Chmelnická. S DI PČR a OSaDŘ MMZ byl návrh konzultován a obě instituce vzhledem k charakteru lokality a významu komunikací nesouhlasí se zazónováním na rychlost 30 km/h a přednost zprava, ale připouštějí možnost vytvoření zóny 40 km/h se zachováním stávajících předností v jízdě. Ing. Škrabal už tuto variantu zpracovává. Inf. 12.9.2018 Komise s návrhem DI PČR souhlasí. Dle informací Ing. Škrabala byla výše uvedená cena bez DPH, komise odsouhlasila PRO (všichni přítomní)cenu včetně DPH. Inf. 18.2.2019: Úkol trvá, zpracovává se PD, za OKRDS pan Moravec, zaslal PD, mapu prahů, průvodní zprávu. Z: OKaRDS, Ing. Hlaváč, KT: 5/2019 |
| --- | --- |
| 3/2016/3 | V době od 11:00 do 13:00 je před hostincem Beseda neustále porušován zákon o provozu na pozemních komunikacích nesprávným parkováním. Auta parkuji na plné čáře i na protilehlém chodníku, a tím ohrožují bezpečnost a omezují plynulost dopravy. Inf: 18.2.2019 MP zajišťuje a monitoruje hlídky, členové vznesli požadavek na instalování kamerového systému. Z: MP Zlín OKaRDS, Ing. Hlaváč, KT: 5/2019 |
| 3/2016/8 | Rekonstrukce ul. Náves za pohostinstvím „Beseda“. Tuto rekonstrukci KMČ Prštné navrhuje do investičních akcí již několik let. Žádáme RMZ o zařazení akce do plánu investičních akcí SMZ. V této části je ve velmi špatném stavu kanalizace. Historie úkolu – viz zápisy do konce r. 2017 Inf. 14.02.2018: Komise schválila předloženou studii a žádá o další stupně projektové dokumentace, potřebné k realizaci. Kompetence pan Pavel Moravec, OKaRDS Inf. 10.04.2018: Projektová dokumentace – cenová nabídka na PD vč. IČ 149 tis. Kč, Ing. Jiří Škrabal. Stávající krytí priority 100 tis. Kč, komise schválila navýšení částky – bude řešeno rozpočtovým opatřením předloženým ke schválení v RMZ 23.4.2018. Inf. 22.5.2018: Konzultováno s hostem panem Pavlem Moravcem OKaRDS, čeká se na další vypracování od Ing. Škrabala Inf. 18.2.2019 Úkol trvá, zpracovává se PD Z: OKaRDS, p. Moravec, KT: 5/2019 |
| 5/2018/3 | Úprava prostranství na ulici Chmelnická, priorita č. 4/2018, kryto 220 tis. Kč z fin. pr. MČ. Inf. 14. 02. 2018: Komise odsouhlasila místo pro umístění památeční lípy na prostranství na začátek ul. Chmelnická, kde bude odpočinková zóna, s možností umístění fitness prvků a laviček. Oslovení OMZ na vytvoření studie. Inf. 7.12.2018: Po domluvě s OMZ a komisí se památeční lípa vysadila na jiném místě. Úkol na úpravu prostranství na odpočinkovou zónu trvá. Inf. 18.2.2019: komise dohodne finální částku, kterou bude do úpravy investovat, tak aby mohl být projekt naceněn a rozdělen do etap. Z: OMZ, studie - Ing. arch. Uvízlová, výsadba – Ing. Hegmonová KT: 5/2019 |
| 5/2018/4 | Rozšíření komunikace a oprava kanalizace na ulici Nad Humny - akce byla zařazena do Priorit 2018. Inf. 22. 5. 2018: Členové komise odsouhlasili 8 hlasy rozšíření a rekonstrukci cesty na ulici Nad Humny, směrem od křižovatky Pod Strání. Před samotným provedením je nutné opravit kanalizaci po celé ulici, konzultováno s hostem panem Pavlem Moravcem OKaRDS, který vzal na vědomí a majitele kanalizace osloví s požadavkem na její opravu. Inf.7.12.2018 členové komise požadují před zahájením rekonstrukce odstranit z komunikace kameny umístěné před domem na ulici Nad Humny č. p 45, z důvodů už tak úzké cesty. Inf.18.2.2019: Kameny z komunikace byly odstraněny, úkol trvá p. Moravec OKRDS nyní zajišťuje projektanta. Z: OKaRDS, p. Moravec KT:5/2019 |

3.  Diskuse

Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018: Člen komise pan Urbanec upozornil na prašnost z areálu Rybníky.

Vyjádření Ing. Koryčanová, OŽPaZ:

Na prokázání porušení zákona o odpadech pracujeme. Předpokládám, že v prosinci budeme moci vydat příkaz nebo rozhodnutí o pokutě.

Inf. 18.2.2019, paní Koryčanová, OŽPaZ: do konce roku 2019 bude pozemek od odpadů z jejich produkce vyčištěn.

Komise vyžaduje zprávu či informaci k rozhodnutí nebo o pokutě dle informace od paní Koryčanové z prosince 2018. Zajistí KaMČ, p. Janotová

Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018: Osvětlení ul. Pod Strání, priorita č. 3/2017, zpracování PD, kryto 30 tis. Kč, částka na realizaci bude upřesněna ze strany OKaRDS až po dopracování PD (následně bude připraveno rozpočtové opatření ke schválení do RMZ, KMČ bude včas informována).

Inf. 18.2.2019, Z: OKaRDS, p. Moravec, úkol trvá.

VO ulice Cyklistická: komise v minulosti požadovala doplnění VO na ulici Cyklistická, před cementárnou směrem na centrum, doplnění chybějících světel bylo několikrát urgováno na OKaRDS. Kontrolu a provedení přislíbil pan Kubáč.

Inf. 18.2.2019, OKRDS, pan Kubáč: na projektu se nyní pracuje.

Zastávka MHD: Členové komise požadují vybudování zastávky MHD nezávisle na zřízení linky MHD, která je uvedená v prioritách města Zlína. Zastávka by již nyní měla sloužit pro děti čekající na školní autobus. Vyřizuje pan Zlámal, OKaRDS.

Inf. 18. 2. 2019 OKRDS pan Zlámal: v současné době probíhá jednání trasování nové linky, zastávka bude vybudována po schválení linky. Komise trvá na vybudování zastávky MHD bez podmínky zavedení nové linky.

Oprava lávky před mrazírnami: Komise požaduje opravu nebo celkovou rekonstrukci lávky a termín realizace. Lávka je v havarijním stavu. Provedení a komunikaci s Povodím Moravy zajišťuje pan Kubáč         z OKaRDS.

Inf. 18.2.2019, OKRDS, p. Kubáč: most byl uzavřen pro havarijní stav, čekáme na projekt výstavby nové lávky, s možností že lávka bude dočasně opravena a otevřena. Komise vyžaduje, aby oprava byla zajištěna prioritně, k mostu vede nový chodník.

Nová lavička:

Komise souhlasí s umístěním lavičky před místní Sokolovnu, financování a  umístění provádí OKaRDS, zajišťuje p. Zlámal.

Členové odsouhlasili finanční pomoc organizaci Sokol na vysazení nových stromů před Sokolovnou. Z důvodu špatné kondice zeleně zvažuje organizace Sokol odstranění stromů.

Inf. 18.2.2019, OKRDS, p. Zlámal: lavička bude umístěna.

Doplnění městského koše na ulici Náves, před Autobarem:

Z důvodů častého výskytu pejskařů požaduje komise doplnění koše, který by sloužil mimo jiné na psí exkrementy. Dotaz na OKaRDS.

Inf. 18.2.2019, OKaRDS pan Zlámal : koš bude umístěn během března 2019

Zimní údržba:

Komise požaduje přepracovat pasport zimní údržby pro MČ Prštné (umístnění žlutých kontejneru pro posypový materiál), dle připomínek, které již byly dříve sděleny. Současný stav umístnění kontejnerů je zcela nevyhovující. Jedná se především o doplnění kontejnerů na ulici Příčka a Vinohrady.

Z: p. Janotová, KaMČ, bude připomínkováno při jednání se zást. TSZ a OKaRDS plánovaném na 15. 3. 2019.

4.  Závěr

Jednání bylo ukončeno v 19.00 hodin. Termín příštího jednání bude sdělen v dostatečném předstihu.

V Prštném dne 19. 2. 2019.

Zapsala: Romana Janotová, tajemnice KMČ

Ověřil:  Ing. Zdeněk Vachala, předseda KMČ